# Проект гражданско-правового договора

г. Пермь                                                                                                        «____»_____________2013

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 9 имени Пичугина Павла Ивановича», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бондаря Дмитрия Александровича, действующего на основании _Устава__, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  имеющий(-ее)  свидетельство о допуске _________________________в лице ____________________________, действующего на  основании ________________________с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании _______________заключили договор  о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить  капитальный ремонт путей эвакуации (далее по тексту «работы»), результат которых передается «Подрядчиком» «Заказчику».  Наименование и объем выполняемых работ приведен в локальных сметных расчетах (далее – сметная документация) (Приложение №1,2 к настоящему договору) и технических заданий  (Приложение  № 3,4).

  - Работа считается принятой «Заказчиком» с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

1.3.Подрядчик обязуется выполнить собственными силами все работы, указанные в пункте 1.1, в соответствии с условиями настоящего договора  и утвержденной сторонами договора сметной документацией.

1.4. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчеты согласно условиям настоящего договора.

2. Цена работ

2.1.Цена настоящего договора установлена в валюте: Российский рубль.

2.2.Цена договора составляет ________________________(_____) рублей ____ копеек.

Цена договора  является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Финансирование осуществляется за счет целевой субсидии.

2.4. Цена договора включает все затраты «Подрядчика», связанные с выполнением работ по настоящему договору, в том числе, все пошлины, налоги и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении договора и иные обязательные платежи.

3.Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в срок: до 25.12.2013 года с момента заключения договора.

3.2. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего договора предоставляет  Заказчику график производства работ и список лиц, выполняющих работы по договору.

3.3. На момент заключения настоящего договора дата окончания выполнения работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

4. Порядок расчетов за выполненные работы

4.1. Расчеты между сторонами производятся перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком в течение сорока пяти банковских дней, поэтапно за фактически выполненные работы в соответствии с графиком выполнения работ (выполняемый подрядчиком), с момента получения счета, счета-фактуры, подписанными уполномоченными представителями сторон актов выполненных работ (КС2, КС3).

4.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от настоящего договора и/или приложений к нему, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5. Права и обязанности Подрядчика.

По настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить  все работы по ремонту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику по акту приема-передачи в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта.

5.2.  Выполнять работы и использовать материалы и конструкции в соответствии со строительными правилами и нормами. При применении материалов и конструкций, подлежащих сертификации Подрядчик обязуется предоставить Заказчику указанные сертификаты.

5.3. Поставить строительные материалы, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему договору и нести ответственность за их сохранность. Все поставляемые материалы, инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

5.4. При проведении сварочных работ проводить инструктаж с сотрудниками, составлять наряд-допуск, согласованный с ОГПН и предоставлять Заказчику.

5.5.  При проведении работ соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. За несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. При привлечении субподрядных организаций, Подрядчик обязан согласовать данный вопрос с Заказчиком.

5.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику для согласования график выполнения работ.

5.8. При производстве скрытого вида работ Подрядчик обязан учесть обязательное присутствие представителя Заказчика для освидетельствования и подписания акта скрытых работ.

5.9. Подрядчик обязан обеспечить:

5.9.1. производство работ в полном соответствии со сметной документацией, сроками, строительными нормами и правилами;

5.9.2. качество выполнения всех работ;

5.9.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ  в течение гарантийного срока эксплуатации, указанного в акте.

5.10. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию объекта.

5.11. Обеспечить содержание и уборку площадки и прилегающей к ней территории. Двери эвакуационных выходов, пути эвакуации, двери на путях эвакуации, другие дверные проемы должны быть свободными, не загроможденными мусором, инвентарем, оборудованием и прочим. Подрядчик обязан осуществлять регулярный вывоз мусора с объекта за пределы территории Заказчика.

5.12. При необходимости согласовать порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

5.13.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

5.13.2. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.14. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по вине Подрядчика при производстве  работ по настоящему  договору.

5.15. Своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ, возложенных на Подрядчика по настоящему договору.

5.16. Предоставлять Заказчику акт и справку о выполненных объемах работ по формам КС-2, КС-3, в течение 3 (трех) дней с момента завершения работ.

5.17. Исправить некачественно выполненные работы, недоделки, дефекты, допущенные Подрядчиком и выявленные в ходе контроля Заказчиком в сроки, установленные актом зафиксировавшим дефекты сторонами, а в случае неявки Подрядчика в течение 2-х дней с момента получения уведомления Заказчика – односторонним актом.

5.18. За два дня до начала сдачи  Заказчику по акту приема-сдачи  выполненных работ Подрядчик передает Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации, определенной СНиП, в том числе надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия применяемых материалов.

5.19. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания сторонами акта приема-сдачи работ Подрядчик обязан освободить территорию от принадлежащих Подрядчику неиспользованных материалов, изделий и конструкций, оборудования, инструментов, приборов, инвентаря, и другого принадлежащего ему имущества, а также  строительного мусора.

5.20. Известить Заказчика за 1 день до начала приемки ответственных конструкций  и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования  этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, тогда по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

5.21. При готовности работ Подрядчик в 2-дневный срок извещает об этом Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика

Для реализации настоящего  договора  Заказчик обязан:

6.1. Производить оплату выполненных подрядных работ.

6.2.  При необходимости принимать участие в работе приемочной и иных комиссий.

6.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего договора, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).

6.4. В ходе осуществления контроля за ходом выполнения работ не вмешиваться в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.5.Производить приемку фактически выполненного объема работ согласно условиям настоящего договора.

6.6. Осуществлять технический надзор за выполнением работ в соответствии со сметной  документацией, условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов в области строительства.

6.7. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта приема-сдачи работ обязан направить Подрядчику подписанный акт приема-сдачи или мотивированный отказ.

6.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.

6.9. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

6.10. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта, обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, оплачиваемую Подрядчиком, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.

7. Производство, сдача и приемка работ

7.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые осуществляют приемку выполненных работ  и скрытых работ по акту.

7.2. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

Между представителями Заказчика и Подрядчика на объекте регулярно проводятся совещания по согласованию возникающих вопросов.

7.3. Приемка результата выполненных работ их объема и качества проводится в соответствии с требованиями  СНиПов, ГОСТов, ТУ и осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с установленным порядком. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4.Приемка выполненных работ производится в течение 3 дней после даты получения  Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении работ.

7.5.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

7.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в согласованный с Заказчиком срок исправить их  и сдать уполномоченному представителю Заказчика.

7.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет всю исполнительную документацию по СНиП, в том числе журнал производства работ, в котором отражает ход производства работ, факты и обязательства связанные с производством работ и имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

7.8. За два дня до начала сдачи Заказчику по акту приема-передачи  выполненных работ Подрядчик передает Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации, определенной СНиП, в том числе надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия применяемых материалов.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

8.2.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии со  сметной документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ строительным нормам и правилам.

8.3. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта  на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от него.

8.4. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается на 24 месяца,  начиная с даты подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

8.5. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты (возникшие по вине Подрядчика), препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, и в сроки согласованные с Заказчиком. Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 2-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика в согласованный сторонами срок, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта со стороны третьих лиц.

9. Имущественная ответственность

9.1.По всем обязательствам по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.При нарушении Подрядчиком обязательств по договору он  уплачивает Заказчику:

9.2.1. За нарушение срока начала работ пени в размере 2% от цены договора. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. В случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Подрядчика. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления;

9.2.2. За нарушение сроков окончания работ, по настоящему договору пени в размере 2% от  цены договора. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

9.2.3. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика в течение 2-х дней с момента получения уведомления Заказчика – односторонним актом - пени в размере 2% от цены договора. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

9.3. За просрочку обязательства по оплате надлежащим образом выполненных работ, Заказчик несет ответственность в размере 1% от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки, начиная со дня следующего за днем окончания срока исполнения обязательства по оплате.

9.4. В случае повреждения Подрядчиком имущества Заказчика при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет, либо по требованию Заказчика возместить ему все убытки.

9.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие фактически выполненных работ сметной документации и работам, отраженным в акте выполненных работ.

9.5. Уплата пени, штрафа, возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.

9.7. Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за превышение Подрядчиком объемов выполненных работ.

9.8. Во всем остальном стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору при наличии форс-мажорных обстоятельств и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия, катастрофы, эпидемии, террористические акты, военные действия, постановления Правительства России и местных органов власти.

Срок исполнения обязательств по настоящему договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Наличие существования обстоятельств непреодолимой силы подтверждаются заключением компетентного органа.

10.2 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения выполнения работ или прекращения  отношений по договору.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.2. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможность разрешить возникший между сторонами спор переговорами, то он разрешается судебном порядке.

11.4. Досудебный порядок разрешения споров обязателен.

12. Срок действия и прекращение договора

12.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 25.12.2013г, а в части исполнения обязательств до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств в рамках настоящего договора.

12.2. Настоящий договор может быть  расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора, по основаниям,  предусмотренным гражданским законодательством.

12.3. При расторжении договора по соглашению сторон, по  решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора, по основаниям,  предусмотренным гражданским законодательством Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ по настоящему договору.

12.4.Сторона, принявшая решение о необходимости расторжения договора, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 календарных дней.

12.5. Прекращение действия договора влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место быть до дня расторжения настоящего договора.

12.6. Заказчик вправе расторгнуть в  одностороннем порядке настоящий договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

-  не соблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку ремонта более чем на 5 (пять) календарных дней.

12.7. Расторжение договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

13.Особые условия

13.1. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать объект ремонта, а также сметную документацию никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13.3. Изменения к настоящему договору в рамках действующего законодательства о размещении заказов имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон сторонами.

13.4. Все приложения, указанные в договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение 1 – локально - сметный расчет на капитальный ремонт путей эвакуации (входная зона) по   Поликлинике №1 по адресу: Комсомольский пр-т, 43.

Приложение 2 – локально-сметный расчет на капитальный ремонт путей эвакуации (1 2 этажи)  по Поликлинике №1 по адресу: Комсомольский пр-т, 43.

Приложение 3 – техническое задание на капитальный ремонт путей эвакуации (входная зона) по

Поликлинике №1 по адресу: Комсомольский пр-т. 43.

Приложение 4 – техническое задание на капитальный ремонт путей эвакуации (1 и 2 этажи) по Поликлинике №1 по адресу: Комсомольский пр-т. 43

14.Юридические адреса и подписи сторон

Заказчик                                                                          Подрядчик