УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 92» г.Перми

_______________  Е.Ф.Саввина

«__» ________  2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение работ по текущему ремонту в МБДОУ

«Детский сад № 92» г. Перми (ремонт полов, замена оконных блоков).

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» г.Перми |
| Место нахождения |  | 614002, г.Пермь, ул. Чернышевского, 7А |
| Почтовый адрес |  | 614002, г.Пермь, ул. Чернышевского, 7А |
| Адрес электронной почты |  | dsad92@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 216-69-41, 216-69-41 (факс) |
| Контактное лицо |  | Саввина Елена Федоровна |
| - Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» г.Перми |
| Место нахождения |  | 614002, г.Пермь, ул. Чернышевского, 7А |
| Почтовый адрес |  | 614002, г.Пермь, ул. Чернышевского, 7А |
| Адрес электронной почты |  | dsad92@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 216-69-41, 216-69-41 (факс) |
| Контактное лицо |  | Саввина Елена Федоровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту в МБДОУ «Детский сад № 92» г. Перми (ремонт полов, замена оконных блоков) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 008 773,24 рубля (Один миллион восемь тысяч семьсот семьдесят три рубля 24 копейки) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный сметный расчет (Приложение № 1 к документации/№ 1 к договору). |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием -локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации/ № 1 к договору) |
| Требования к выполняемым работам |  | Выполнение работ осуществляется в полном соответствии с требованиями документации и договором (со всеми приложениями). В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Чернышевского д.7А |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Условия выполнения работ установлены проектом договора. Участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить своими силами весь комплекс работ. Начало выполнения работ - с даты заключения договора Окончание выполнения работ – не позднее 40 календарных дней со дня заключения договора. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией, распространяется на весь объем работ; на установленное оборудование – в соответствии с документами производителя. Гарантии качества осуществляются следующим образом: если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и содержащий порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем гарантийных обязательств должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ: Этап I. Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 50 % от стоимости договора в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Этап II. Окончательная оплата за выполненные работы (за вычетом оплаты по предыдущему этапу) в объеме не более 50 % от стоимости договора Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов: - акта ввода объекта в эксплуатацию, - подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), - счета-фактуры, счета. Финансирование работ осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных ассигнований). Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена договора, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. Цена договора включает все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, а также расходы на комплектацию объекта всеми необходимыми материалами и оборудованием, выполнение работ, включая монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14-00, 16.10.2013 года |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.10.2013года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 21.10.2013года |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 100 877,32 рублей (сто тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 32 копейки). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города (МБДОУ «Детский сад № 92» г.Перми л/с 06930003514) в РКЦ Пермь г. Пермь. ИНН; 5904082158. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение №___ от __.__.20__. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В договор включается цена договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор или иной участник, с которым заключается договор, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения договора в сроки, предусмотренные для подписания договора участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить договор производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города (МБДОУ «Детский сад № 92»г.Перми л/с 06930003514) в РКЦ Пермь г. Пермь. ИНН; 5904082158. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение №___ от __.__.20__. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

Локальный сметный расчет размещен отдельным файлом в формате Excel.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара или предлагаемого к использованию при выполнении работ (оказании услуг) товара, их значения

В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся

указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «…или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст.41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

1.Раствор готовый кладочный цементный, марки М150 по ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия. Раствор должени быть прочным и морозостойким  (марка по морозостойкости от F50 до F150),  иметь  требуемую удобоукладываемость, обеспечивающую укладку раствора на основании тонким однородным слоем и хорошее заполнение всех швов и пустот. Марка по подвижности П_к1-П_к2. Водоудерживающая способность раствора должна быть не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента.

2. Раствор готовый кладочный цементный, марки М200 по ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия. Раствор должен быть прочным и морозостойким (марка по морозостойкости от F50 до F150), иметь требуемую удобоукладываемость, обеспечивающую укладку раствора на основании тонкимоднородным слоем и хорошее заполнение всех швов и пустот. Марка по подвижности П_к1-П_к2. Водоудерживающая способность раствора должна быть не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10% Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента.

3. Клей ПВА строительный пластификатор. Раствор должен легко наноситься на поверхность, увеличивая адгезию. Цвет должен быть белый. Ph 5.5-7.0. Время высыхания не более 24 часов. Адгезия 200-250 Н/м. Температура проведения работ от +50С до +300С. Температура эксплуатации от +50С до +400С. Морозостойкость не менее 5 циклов. Гарантийный срок хранения должен быть 12 месяцев с момента изготовления. Срок годности 24 месяца.

4. Гвозди строительные с плоской головкой размером 1,6x50 мм по ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры. Диаметр головки не должен быть менее 3,5 мм.

5. Дюбели монтажные размером10х130 или 10х132 или 10х150 мм.

6. Грунт по цементным поверхностям ВАК-01-05. Применение:для грунтования цементных, бетонных и других минеральных подложек перед покраской любыми видами красок, а также перед нанесением клеев. Свойства, которыми должен обладать грунт: снижает и выравниваетвпитывающую способность подложки, снижает расход краски, повышает качество и долговечность финишного покрытия, быстро высыхает. Расход на один слой 70-100г/м2. Время высыхания при 200С не более 1 часа. Разбавитель для грунта: вода. Грунт должен быть нетоксичен, пожаровзрывобезопасен.

7.  Пена  монтажная  полиуретановая  однокомпонентная  с увеличенным выходом. Пена должна обладать  хорошей термо и теплоизоляцией.  Образование  поверхностной  пленки  должно происходить не  позднее чем через 10 минут ( при +200С и отн. влажности 65%).  Температура использования от -100С до +300С. Температурный режим эксплуатации, при полном отверждении от  -400С до  +1000С.  Скорость  застывания не должна  быть более 60  мин. для слоя толщиной 3 см.  Застывание до возможности нареза не должно быть более 120 мин.  Время  высыхания   верхнего  слоя  не должно быть более 15 мин.  Выход пены из баллона не менее  55л/1000мл. Влагопроницаемость  70г/м2/24 часа  (DIN 53429).  Влагопоглощение не  более  0,4% (DIN 53429). Ячеистая  структура  в  пределах от 75 до  83%

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор №_____

на выполнение  работ по текущему ремонту в  МБДОУ «Детский сад № 92» г. Перми (ремонт полов, замена оконных блоков)

| г. Пермь | «____»__________2013 г. |
| --- | --- |

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 92» города Перми именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __Заведующего Саввиной Елены Фёдоровны,  действующего на основании _Устава_, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________с другой стороны, совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола аукционной  комиссии от ___ _______2013 г.  № ____ настоящий договор  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту (ремонт полов, замена оконных блоков) в  МБДОУ «Детский сад № 92» г. Перми, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с договором выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с техническим заданием – локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет _____________________(__________________________________________) рублей., в т.ч. НДС 18%.

2.2. Коэффициент снижения по результатам аукциона в электронной форме составляет __.

2.3. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании аукциона в электронной форме.

2.4. Цена договора  включает  все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, а также расходы на комплектацию объекта всеми необходимыми материалами и оборудованием, выполнение работ, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

3.1.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора  (Приложение № 2).

3.1.2. выполнить в срок своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим договором и Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.3. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

3.1.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

3.1.6.выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.7.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.9. В течение 15 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.2. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.1.4. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего Договора, в течение 10 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения Договора в случае если обеспечением договора является Залог денежных средств, зачисленных в установленном порядке на лицевой счет Заказчика.

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему договору, МКУ «АХССО» г.Перми.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Срок выполнения работ:

5.1.1.Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

5.1.2.Окончание выполнения работ -  не позднее 40 календарных дней с даты заключения договора.

Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией.

5.2.1.Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «Графике производства работ» (Приложение №2 к Договору).

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.2.  Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

Этап I.Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 50 % от стоимости договора в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Этап II. Окончательная оплата за выполненные работы (за вычетом оплаты по предыдущему этапу) в объеме  не более 50 % от стоимости договора Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов:

- акта ввода объекта в эксплуатацию,

- подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

6.3.Финансирование работ осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных ассигнований).

6.4. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство монтажных работ.

7.1.1. Монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями проектной документацией, локальными сметными расчетами, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.1.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения по объекту.

7.1.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему договору, со стороны Заказчика – МКУ «АХССО» города Перми» (далее-Технадзор)  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.4. При производстве работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов о приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с проектной документацией, локальными сметными расчетами, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора, участвует Технадзор, а также руководитель образовательного учреждения – объекта.

7.1.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с ведомственными надзорными органами и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.1.6. Временные подсоединения коммуникаций, а также оплату коммунальных услуг на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

7.1.7. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Технадзор о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Технадзора, внесенного в журнал производства работ.

7.1.8. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.9. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора (снега) с объекта в период производства работ.

7.1.10.  Заказчик привлекает Технадзор для осуществления контроля за выполнением объемов и видов работ по настоящему договору на объекте капитального ремонта по данному договору.

7.1.11. Заказчик и  Технадзор вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Приемка результата работ:

8.1.1. Приемка результата работ осуществляется поэтапно в соответствии с графиком производства работ, указанном в п.3.1.1 настоящего договора.

8.1.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и Технадзор письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе Технадзор, руководителем образовательного учреждения при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов о приемке результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.1.3.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.1.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, локальными сметными расчетами и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке в объекта в эксплуатацию рабочей комиссией, распространяется на весь объем работ; на установленное оборудование – в соответствии с документами производителя.

9.2.1. Гарантии качества осуществляются следующим образом: если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и содержащий порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

10.2. Подрядчик осуществляет оплату коммунальных услуг за весь период выполнения работ по договору на основании  отдельного договора с МБДОУ «Детский сад № 92» г. Перми (балансодержателем).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий договора (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере                            100 877,32 руб., что составляет 10% начальной (максимальной) цены договора.

13.2. Способом обеспечения исполнения договора является __________________________________

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.4.Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: _Саввина Елена Федоровна_тел. _(342)_216-69-41___________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.5.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1       Локальный сметный расчет.

Приложение № 2      График производства работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МБДОУ «Детский сад №92» г.Перми 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 7-а ИНН 5904082158, КПП 590401001 БИК 045744000 Р/с 40701810300003000001 РКЦ Пермь г.Пермь (Департамент финансов администрации Города Перми (МБДОУ «Д/с 92» г.Перми, л/с 06930003514)) Заведующий МБДОУ «Детский сад №92» __________________ Е.Ф. Саввина «____»______________ 2013 г. МП |  |

Приложение № 1 к договору

Локальный сметный расчет

Размещено отдельным файлом.

Приложение № 2 к договору

График производства работ

Размещен отдельным файлом.