Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | | |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | |
| на выполнение работ по установке водоотводного лотка по ул. Борцов Революции,111 | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
| Основание: | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 85792,05 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2840,39 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25,49 чел.час | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| № пп | | Обоснование | Наименование | | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | | | | | | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | | | |  | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | | | Мат | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | | | 13 | 14 |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **ГЭСН27-03-008-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | | 100 м3 конструкций |  | 0,0044 *11\*0,4\*0,1/100* | 43519,62 | 191,49 | 88,15 | 103,34 |  | | | |  | | | 0,79 | 0,2 |
|  | |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | | чел.час | 179,8 | 0,79 | 111,42 | 88,02 | 88,02 |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | | маш.-ч | 44,08 | 0,19 | 476,39 | 90,51 |  | 90,51 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 2. 120202 | Авто грейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | | маш.-ч | 1,55 | 0,01 | 1199 | 11,99 |  | 11,99 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | | маш.-ч | 88,16 | 0,39 | 7,13 | 2,78 |  | 2,78 |  | | | |  | | |  |  |
| 2 | | **ГЭСН27-03-008-02***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | | 100 м3 конструкций |  | 0,0154*11\*0,35\*0,4/100* | 5087,07 | 78,34 | 21,29 | 57,05 |  | | | |  | | | 0,2 | 0,06 |
|  | |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | | чел.час | 13,22 | 0,2 | 104,58 | 20,92 | 20,92 |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 1. 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | | маш.-ч | 1,39 | 0,02 | 632,58 | 12,65 |  | 12,65 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 2. 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | | маш.-ч | 1,39 | 0,02 | 31,23 | 0,62 |  | 0,62 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 3. 120202 | Авто грейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | | маш.-ч | 1,94 | 0,03 | 1199 | 35,97 |  | 35,97 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | | маш.-ч | 0,46 | 0,01 | 990,79 | 9,91 |  | 9,91 |  | | | |  | | |  |  |
| 3 | | **ГЭСН06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонной подготовки | | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0055 *0,55/100* | 399096,4 | 2195,03 | 103,53 | 63,09 |  | | | | 2028,41 | | | 0,99 | 0,1 |
|  | |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | | чел.час | 180 | 0,99 | 104,58 | 103,53 | 103,53 |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | | маш.-ч | 18 | 0,1 | 625,84 | 62,58 |  | 62,58 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 2. 111301 | Вибратор поверхностный | | маш.-ч | 48 | 0,26 | 2,72 | 0,71 |  | 0,71 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | маш.-ч | 0,13 |  | 580,76 |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 4. 101-1668 | Рогожа | | м2 | 250 | 1,375 | 31,66 | 43,53 |  |  |  | | | | 43,53 | | |  |  |
| *З* | | 5. 401-0009 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | | м3 | 102 | 0,561 | 3538,04 | 1984,84 |  |  |  | | | | 1984,84 | | |  |  |
| *Уд* | | *6. 401-9021* | *Бетон* | | *м3* | *102* | *0,561* |  |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 7. 411-0001 | Вода | | м3 | 0,2 | 0,0011 | 28,58 | 0,03 |  |  |  | | | | 0,03 | | |  |  |
| 4 | | **ГЭСН27-02-004-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | | 100 м лотка |  | 0,11 | 50839,91 | 5592,39 | 2099,9 | 3127,01 |  | | | | 365,48 | | | 18,69 | 4,76 |
|  | |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8) | | чел.час | 169,9 | 18,69 | 112,36 | 2100,01 | 2100,01 |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | | маш.-ч | 41,67 | 4,58 | 654,13 | 2995,92 |  | 2995,92 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | | маш.-ч | 0,5 | 0,06 | 532,74 | 31,96 |  | 31,96 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 3. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | | маш.-ч | 1,13 | 0,12 | 476,39 | 57,17 |  | 57,17 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 4. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | | маш.-ч | 2,26 | 0,25 | 2,23 | 0,56 |  | 0,56 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | маш.-ч | 0,62 | 0,07 | 580,76 | 40,65 |  | 40,65 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 6. 402-9050 | Раствор цементный | | м3 | 0,046 | 0,00506 | 2733,72 | 13,83 |  |  |  | | | | 13,83 | | |  |  |
| *З* | | 7. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | | м3 | 4 | 0,44 | 799,2 | 351,65 |  |  |  | | | | 351,65 | | |  |  |
| *Уд* | | *8. 408-0015* | *Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм* | | *м3* | *7,6* | *0,836* |  |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| 5 | | **тек. цена** | Лоток бетонный Super DN200 1000х300х300 с решеткой чугунной | | м.п. |  | 11 | 4881,36 | 53694,96 |  |  |  | | | | 53694,96 | | |  |  |
| 6 | | **ГЭСН27-06-008-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | | 100 м шва |  | 0,22 | 22479,99 | 4945,6 | 527,52 | 3233,91 |  | | | | 1184,17 | | | 4,82 | 2,83 |
|  | |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | | чел.час | 21,89 | 4,82 | 109,54 | 527,98 | 527,98 |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | | маш.-ч | 0,13 | 0,03 | 532,74 | 15,98 |  | 15,98 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 2. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | | маш.-ч | 0,19 | 0,04 | 476,39 | 19,06 |  | 19,06 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 3. 120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | | маш.-ч | 3,25 | 0,72 | 1286,15 | 926,03 |  | 926,03 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 4. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | | маш.-ч | 0,6 | 0,13 | 118,33 | 15,38 |  | 15,38 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 5. 121211 | Нарезчик швов в асфальтобетонном покрытии | | маш.-ч | 8,36 | 1,84 | 1119,6 | 2060,06 |  | 2060,06 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 6. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | | маш.-ч | 0,92 | 0,2 | 990,79 | 198,16 |  | 198,16 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | | маш.-ч | 0,03 | 0,01 | 580,76 | 5,81 |  | 5,81 |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 8. 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | | т | 0,07 | 0,0154 | 54015,53 | 831,84 |  |  |  | | | | 831,84 | | |  |  |
| *З* | | 9. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | | т | 0,077 | 0,01694 | 11750,28 | 199,05 |  |  |  | | | | 199,05 | | |  |  |
| *Уд* | | *10. 101-9010* | *Битум* | | *т* | *0,01* | *0,0022* |  |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | | 11. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | | м3 | 2 | 0,44 | 298,35 | 131,27 |  |  |  | | | | 131,27 | | |  |  |
|  | | 12. 411-0001 | Вода | | м3 | 3,5 | 0,77 | 28,58 | 22,01 |  |  |  | | | | 22,01 | | |  |  |
| 7 | | **ФССЦпг01-01-01-043** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | | 1 т груза |  | 3,66 | 27,71 | 101,42 |  | 101,42 |  | | | |  | | |  |  |
| 8 | | **ФССЦпг03-21-01-025** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | | 1 т груза |  | 3,66 | 100,63 | 368,31 |  | 368,31 |  | | | |  | | |  |  |
| **Итого по разделу 1 Новый Раздел** | | | | | | | | | **72705,13** |  |  |  | | | |  | | | **25,49** | **7,95** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 67167,54 | 2840,39 | 7054,13 |  | | | | 57273,02 | | | 25,49 | 7,95 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 3403,74 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| 89% = 105%\*0,85 ФОТ (от 103,53) (Поз. 3) | | | | | | | | | 92,14 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| 121% = 142%\*0,85 ФОТ (от 2736,86) (Поз. 1-2, 4-6) | | | | | | | | | 3311,6 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2133,85 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| 52% = 65%\*0,8 ФОТ (от 103,53) (Поз. 3) | | | | | | | | | 53,84 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| 76% = 95%\*0,8 ФОТ (от 2736,86) (Поз. 1-2, 4-6) | | | | | | | | | 2080,01 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 69894,39 |  |  |  | | | |  | | | 24,5 | 7,85 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | 2341,01 |  |  |  | | | |  | | | 0,99 | 0,1 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | 101,42 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 368,31 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 72705,13 |  |  |  | | | |  | | | 25,49 | 7,95 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 57273,02 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 7054,13 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 2840,39 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 3403,74 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2133,85 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 13086,92 |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **85792,05** |  |  |  | | | |  | | | **25,49** | **7,95** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |