Приложение № 1 к документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  ____

на капитальный ремонт помещений для размещения функциональных органов администрации города по адресу: г. Пермь, ул. Осинская, 8

г. Пермь                                                                                           «____» ___________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании решения конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг №__  по размещению муниципального заказа (протокол № ____ от _______ 2013 г.)  Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений для размещения функциональных органов администрации города по адресу: г. Пермь, ул. Осинская, 8, в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к контракту), локальными сметными расчетами (Приложение № 2 к контракту), проектной документацией (Приложение № 3 к контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить установленную цену в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

- Срок действия контракта

2.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2014. С истечением срока действия контракта обязательства сторон прекращаются. В части гарантий и взаиморасчетов контракт действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

- Цена контракта

3.1. Цена настоящего контракта составляет ___________ руб.                    (_______________________________________________).

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, включая стоимость материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, страховые и прочие платежи и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ.

- Права  и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

    - передать Подрядчику в установленном порядке объект в работу в течение 10-ти дней с момента заключения настоящего контракта;

4.1.2. принять работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями данного контракта;

4.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

4.1.4. выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

  - Подрядчик обязан:

    - предоставить до начала выполнения работ в срок до «__»________2013г. Заказчику следующие документы:

- согласованные Заказчиком локально-сметные расчеты по цене Контракта в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

В случае не предоставления или несоответствия предъявленных Подрядчиком локально-сметных расчетов подписать Акт, фиксирующий данное нарушение, который будет считаться Соглашением о расторжении настоящего Контракта.

4.2.2. в установленный Заказчиком срок принять объект в работу. В случае не приемки объекта в работу подписать Акт, фиксирующий данное нарушение, который будет считаться соглашением о расторжении настоящего Контракта;

4.2.3. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.2.4. производить работы в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, ПЭУ-2002, ПТЭЭП, ППБ-01-03 и других технических регламентов;

4.2.5. обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.2.6. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

4.2.7. согласовать с Заказчиком образцы подлежащих применению отделочных материалов;

4.2.8. сдать совместно с Заказчиком в эксплуатацию:

- энергоснабжающей организации электроустановку;

- ООО «Новогор-Прикамье» - монтаж узлов коммерческого учета;

4.2.9. извещать Заказчика в письменном виде в течение 10-и календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим  образом  заверенных  копий  документов.  При  неисполнении  либо  ненадлежащем  исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Подрядчику по реквизитам, указанным в настоящем контракте, считаются направленными надлежащим образом;

4.2.10. в срок не позднее одного месяца, если иной срок не согласован с Заказчиком, исправлять все дефекты и недостатки, выявленные в ходе выполнения  работ,  при  их  приемке  и  в  период  гарантийной  эксплуатации  объекта,  если  эти  дефекты  и недостатки не являются следствием неправильной эксплуатации объекта;

4.2.11. выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

- Сроки выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ: с момента передачи объекта в работу по 1 мая 2014г.

6. Производство работ

6.1. Технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ на объекте Заказчика осуществляет МКУ «Управление строительства г. Перми», расположенное по адресу: 614007, г. Пермь, ул. Народовольческая,42.

6.2. Представитель МКУ «Управление строительства г. Перми» от имени Заказчика производит проверку (согласование) выполненных Подрядчиком  работ на объекте Заказчика:

по оформлению первичных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №110 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»;

по объемам и стоимости работ - в соответствии с локальными сметными расчетами, техническим заданием и фактически выполненным работам;

по качеству работ - в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, строительных норм и правил.

При наличии замечаний представитель МКУ «Управление строительства г. Перми» отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5-и дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

6.3.  Подрядчик письменно информирует представителя МКУ «Управление строительства г. Перми»  о приемке скрытых работ по мере их готовности, при этом оформляются акты освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя      «Управление строительства г. Перми», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя «Управление строительства г. Перми» или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить за свой счет.

6.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик и/или представитель МКУ «Управление строительства г. Перми» вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и/или представителем МКУ «Управление строительства г. Перми».

6.5. В случае если Заказчиком или представителем МКУ «Управление строительства г. Перми» при приемке (согласовании) работ будут обнаружены некачественно выполненные работы или ненадлежащим образом оформлены первичные документы, то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан переделать эти работы или первичные документы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик или МКУ «Управление строительства г. Перми» вправе отказать в приемке (согласовании) работы до полного устранения замечаний.

6.6. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик за свой счет.

6.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ.

7. Платежи и расчеты

7.1. Заказчик производит оплату (аванс) в размере 25% от цены контракта при наличии соответствующего финансирования из местного бюджета в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта и получения счета на предоплату.

7.2. Расчеты по настоящему контракту производятся Заказчиком за фактически выполненные и принятые работы после полного завершения работ (этапов работ),  включая устранение выявленных недостатков, путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10-ти  дней с момента предоставления Подрядчиком следующих документов:

- счет и (или) счет-фактура (в зависимости от системы налогообложения Подрядчика);

- акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 с отметкой МКУ «Управление строительства г. Перми» о проверке объема и качества работ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы  № КС-3.

7.3. Объемы непредвиденных затрат расшифровываются в актах о приемке выполненных работ формы КС-2.

7.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7.5. Заказчик вправе приостановить окончательный расчет за выполненные работы, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту, в том числе предусмотренные п. 4.2.8., п. 6.7 Контракта.

- Приемка работ

8.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, включая устранение всех дефектов и недоделок.

8.2. После завершения всех работ и устранения недостатков, отмеченных в ходе предварительной проверки объемов и качества выполненных работ представителем МКУ «Управление строительства г. Перми», Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче с приложением комплекта исполнительной документации.

8.3. Заказчик назначает рабочую комиссию по приемке результата выполненных работ в течение пяти рабочих дней от даты получения от Подрядчика исполнительной документации с отметкой о проверке объемов МКУ «Управление строительства 
г. Перми».

8.4. Приемка результата работ производится рабочей комиссией, назначенной Заказчиком, с участием представителей Подрядчика и МКУ «Управление строительства
 г. Перми» путем подписания акта о приемке объекта после капитального ремонта.

8.5. К настоящему контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст. 753 Гражданского кодекса РФ.

- Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- применение в процессе ремонта новых строительных материалов и изделий, не бывших в употреблении;

- качество выполненных всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после капитального ремонта.

Гарантийный срок на материалы и оборудование устанавливается заводом-изготовителем. Условия гарантии указаны в паспортах на соответствующее оборудование.

Если в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ и использованных материалов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, определения порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не позднее 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны третьих лиц.

- Особые условия

  - Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее настоящего контракта право (требование).

- Ответственность сторон

  - В случае если Подрядчик в течение 3 (трех) дней отказывается подписывать Акт, указанный в пунктах 4.2.1, 4.2.2. настоящего Контракта, в соответствии с п.2, 3 ст. 157 ГК РФ настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик  уплачивает Заказчику неустойку в размере  0,1% от цены контракта за каждый  день просрочки.

  - При неисполнении Подрядчиком обязательств по устранению дефектов, выявленных в процессе гарантийного срока, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты и, кроме того, начислить неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов.

  - Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

  - Взыскание пеней и неустоек не освобождает стороны от исполнения лежащих на них обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - Подрядчик  несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам в процессе исполнения настоящего контракта.

- Условия расторжения контракта

  - Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2014. С истечением срока действия контракта, обязательства сторон прекращаются. В части гарантий и взаиморасчетов контракт действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством. РФ.

  - Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями сторон соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда. В случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта, если иной срок не согласован Сторонами настоящего контракта.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта

13.1. Исполнитель при заключении муниципального контракта представил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 3 274 145,10 (три миллиона двести семьдесят четыре тысячи сто сорок пять рублей, 10 коп.), в виде:

_____________________________________________________________________________

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

13.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта, в том числе по уплате процентов, неустойки, возмещению причиненного ущерба, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, без обращения в суд.

13.3. Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, осуществляется Заказчиком в течении одного месяца со дня исполнения настоящего контракта или его расторжения. В случае расторжения настоящего контракта в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения контракта, возврату не подлежат.

14.Заключительные положения

14.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

14.2. Электронный экземпляр настоящего Контракта подписывается Сторонами   электронной цифровой подписью уполномоченных представителей и хранится на сайте электронной площадки www.sberbank-ast. ru.

14.3. Стороны вправе после заключения контракта подписать его на бумажном носителе.

14.4. Спорные вопросы по настоящему контракту, если они не урегулированы Сторонами мирным путем, разрешаются в арбитражном суде Пермского края.

15.Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: МКУ «СМИ» 614000, г. Пермь, ул. Н.Островского,27 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «СМИ» л/с 02163010062), р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5904082670, КПП 590201001, БИК 045773001, Тел.: (342) 217-11-24, 217-10-18 | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к контракту

Техническое задание

Приложено отдельным файлом.

Приложение № 2 к контракту

Локальные сметные расчеты

Приложены отдельным файлом.

Приложение № 3 к контракту

Проектная документация

Приложена отдельным файлом.