**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Муниципального Казенного учреждения «Благоустройство Ленинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Вешняков

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми**

Пермь, 2013год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I.Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения | | г. Пермь, ул. Пермская,61 |
| Почтовый адрес | | 614000, г. Пермь, ул. Пермская(Кирова),61 |
| Адрес электронной почты | |  |
| Контактный телефон | | 235-28-24 |
| Контактное лицо | | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукционав электронной форме** | | |
| Предмет контракта | | выполнение работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта | | **1 236 552(один миллион двести тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рублей 48 копеек** |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования выполняемым работам | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме  Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе.  В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Место выполнения работ | | Г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки выполнения работ | | 01.01.2014-31.12.2014 |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ | | Согласно условиям контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | Форма оплаты: безналичный расчет.  Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 4 к контракту), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца. В отчетный период месяца включаются объемы работ, выполненные Подрядчиком в период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число каждого текущего месяца.  Оплата по муниципальному контракту производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.  Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием  *«*понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика  Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления.  Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955.  Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта | | В стоимость работ включены: стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на уплату пошлин, налогов и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении договорных обязательств по настоящему муниципальному контракту.  Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом.  Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| 6 | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:   * 1. для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;   2. средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно;   3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: | | |
| * При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар | | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке*.*  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 2 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 28.10.2013г 09:00(местное время) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 01.11.2013г |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | *05.11.2013г* |
| **VII. Обеспечение исполнения контракта** | | |
| Размер обеспечения исполнения контракта | | 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия | | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту  При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия:  1.Указание на безотзывность гарантии;  2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района»  3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Муниципальный контракт;  4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту;  5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах:  -размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта;  6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Муниципальным контрактом  Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) | | **ИНН** | 5902293629 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2013г №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по образцу Приложения № 4 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. |
| **VIII. Заключение контракта** | | |
| Порядок заключения контракта | | Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника.  Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.  В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).  Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) | | **ИНН** | 5902293629 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2013г №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ | |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**выполнение работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Обустройство городского пляжа**   **Срок окончания всех работ 10 июня 2014 г.** | | | |
| № п/п | Наименование работ | | Объем |
| ***Установка ограничения зоны купания*** | | | |
| 1 | Буй (ППУ) d35х40 см оранжевый (23л) | | 30 шт. |
| 2 | Якорь | | 30 шт. |
| 3 | Буйреп (трос) | | 300 м. |
| Примечание: Рисунок. Буй оранжевый. | | | |
|  | ***Подготовка мест для купаний (***[***Крещение Господне***](http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%F9%E5%ED%E8%E5_%C3%EE%F1%EF%EE%E4%ED%E5)***) срок окончания работ 18.01.2014г.*** | |  |
| 1 | Обустройство купели 2х1,5х1,5м:  -лестницы из дерева (длина 1,7м, ступень 0,2мх0,028м, ширина 1,5м)  -перила (высота 1м, высота 1,7м)  -сплошной пол (2x1,5)  -устройство боковых стенок, кол-во 3 шт., размер 14,25 кв.м. (просвет не более 40 см)  -с последующей разборкой | | 1 шт. |
| 2 | Обустройство купели 2х1,5х1,5м:  -лестницы из дерева, кол-во 2 шт. (длина 1,7м, ступень 0,2мх0,028м, ширина 1,5м)  -перила (высота 1м, высота 1,7м)  -сплошной пол (2x1,5)  -устройство боковых стенок, кол-во 2 шт., размер 6 кв.м. (просвет не более 40 см)  -с последующей разборкой | | 1 шт. |
| 3 | Обустройство часовни 4х3х3м:  -дверь деревянная 2х0,8  -стены (из фанеры)  -крыша четырехскатная (из фанеры)  -с последующей разборкой | | 1 шт. |
| 4 | Расчистка дорожки от стоянки до проруби (ширина 4м).  -механизированная расчистка 100м  -ручная расчистка 100м (по льду) | | 200м. |
| 5 | Расчистка автостоянки (400 машиномест) | | 5852 м.кв. |
| 6 | Установка палатки ЧС-43 (палатка заказчика) | | 1 шт. |
|  | ***Очистка водоотвода*** | |  |
| 1 | - очистка водоотвода от ила | | 67 п.м. |
| 2 | - вывоз ила | | 3,35 м. куб. |
|  | ***Установка бытовки для спасателей*** | |  |
|  | Размеры 2,4 \*6 м, высота 2,4м; крыша плоская, внешняя обшивка – окрашенный профлист, внутренняя отделка – вагонка ПВХ, утеплитель стен URSA или аналог -50 мм; окна – деревянные двустворчатые (открываются внутрь), на окнах решетки; входная дверь металлическая с врезным замком, внутренние двери тип «Канадка» или аналог; полы – ДВП, окраска.  C:\Users\Владелец\Desktop\бытовка.jpg | | 1 шт. |
|  |
|  |  | |  |
| 1. **Условия выполнения работ:** началом производства работ по благоустройству территории пляжа считается день выдачи заказчиком задания. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.   Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, журналов работ и актов на скрытые работы. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, асфальтовый скол и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и представить Заказчику документ подтверждающий утилизацию отходов.  Окраску всех элементов следует производить в сухую погоду при температуре не ниже +5 град.С. Запрещается производить окраску при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.  **При производстве работ и по окончании не должно быть земли, мусора на прилегающих тротуарах или проезжей части. Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, рекомендациями и правилами.** | | | |
| **II. Зимнее содержание городского пляжа, подъездной дороги**  **Срок исполнения с 01.01.2014 – 30.04.2014г., с 01.10.2014 – 31.12.2014г.** | | | |
| 1. Механизированная уборка дорожек от свежевыпавшего снега, сгрести снег в кучи или валы 1 раз в 3 суток. (5000 кв.м.) | | | |
| 2. Обеспечение сохранности сооружений объекта. | | | |
| **III. Летнее содержание городского пляжа**  **Срок исполнения с 01 мая по 30 сентября 2014 г.** | | | |
| №п/п | Наименование работ | объем | периодичность |
|  | ***Содержание территории пляжа.*** |  |  |
| 1 | Проведение анализа воды, получение заключения оформление акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г. Перми, постановление №503 от 09.06.2008г.) |  | Один раз перед началом сезона |
| 2 | Комплексная уборка территории зоны отдыха перед началом купального сезона | 21986,95 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 3 | Масляная окраска урн, скамеек, кабинок для переодевания, металлических корпусов фонтанчиков для питьевой воды. | 137,4 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 4 | Подготовка спасательного поста, медпункта (помывка, окраска) | 37 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 5 | Помывка сооружений на детско-спортивной площадке с очисткой | 123 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 6 | Содержание пешеходных дорожек (подметание, сбор мусора, очистка урн) вручную. | 3868 м.кв. | Ежедневно  по мере накопления мусора. |
| 7 | Содержание зоны отдыха: уборка от мусора, осколков стекла, окурки, очистка урн – вручную | 11299 м.кв. | ежедневно |
| 8 | Содержание зоны отдыха: уборка от мусора, осколков стекла, окурки, очистка урн – вручную (в выходные и праздничные дни) | 11299 м.кв. | Не менее 2 раз в сутки |
| 9 | Очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную | 6820 м.кв. | 1 раз в 2 суток. |
| 10 | Содержание сооружений детско-спортивной площадки: уборка территории от мелкого и крупного мусора вручную. | 750 м.кв. | ежедневно |
| 11 | Содержание сооружений детско-спортивной площадки: уборка территории от мелкого и крупного мусора вручную (в выходные и праздничные дни) | 750 кв.м. | Не менее 2 раз в сутки |
| 12 | Содержание туалета: уборка мусора, обработка сантехнических приборов дэз. растворами. | 2 шт. | Ежедневно  по мере накопления мусора и загрязнения сан.тех.приборов, но не реже 2 -х раз в день |
| 13 | Заготовка мешков с ПГС и укрепление земляного вала в паводковый период | 14 куб.м. | В паводковый период |
|  | ***Содержание подъездной дороги, тротуара, автостоянки, контейнерной площадки.*** |  |  |
| 1 | Содержание стоянки: механизированная уборка территории (подметание), уборка мусора вручную | 5852 м.кв. | ежедневно |
| 2 | Содержание подъездной дороги к местам массового отдыха: механизированная уборка (подметание) территории от ул. Б. Революции до въезда на пляж. | 1800 м.кв. | ежедневно |
| 3 | Уборка смета у борта вручную 10% от площади дороги | 180 м.кв. | ежедневно |
| 4 | Содержание тротуара: подметание территории, уборка мусора вручную от ул.Б.Революции до входа на пляж. | 245 м.кв. | ежедневно |
| 5 | Установка евроконтейнеров для мусора их содержание (0,77 куб.м.- 136х88х133см.) | 6 шт. | Установка перед началом сезона, содержание в ежедневном режиме |
| 6 | Содержание урн вдоль тротуара на подходе к пляжу. | 3 шт | ежедневно |
| 7 | Вывоз мусора из контейнеров | Не менее 58,2 куб.м. | По мере накопления |
|  | ***Кошение газонов*** |  |  |
| 1 | кошение газонов партерных газонокосилкой | 350 кв.м. | 1 раз в месяц |
|  | ***Уходные работы за кустарниками сирени*** |  |  |
| 1 | подкормка, рыхление приствольных кругов, полив кустарников сирени по мере необходимости | 12 шт. | 4 раза за сезон |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

На выполнение работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | лето 153 сут. (с 01 мая по 30 сентября 2014г.) | | | | | | | |
| Норма времени на ед.изм. | Периодичность | чел/час | | маш/час | | Итого за сезон | |
|
|
|  | **Раздел 1. Содержание пляжа.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Расчет | Проведение анализа воды | шт | 1 |  | 1 | 9 500,00 | |  | | 9 500,00 | |
| 2 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., 2.2.1.20 | Комплексная уборка территории зоны отдыха перед началом купального сезона | 1000 м2 | 21,98695 | 17,67 | 1 | 71,65 | |  | | 32 847,30 | |
| 3 | ФЕРр62-31-01 | Окраска урн, скамеек, кабинок для переодевания, металлических корпусов фонтанчиков для питьевой воды масл.краской | м2 | 137,4 |  | 1 |  | | 69,03 | | 9 484,72 | |
| 4 | ФЕРр62-39-1, ФЕРр62-7-2 | Подготовка спасательного поста, медпункта (помывка, окраска) | 1 м2 | 37 |  | 1 |  | | 176,07 | | 6 514,59 | |
| 5 | ФЕРр62-39-1 | Помывка сооружений на детско-спортивной площадке с очисткой | м2 | 123 |  | 1 |  | | 15,86 | | 1 950,78 | |
| 6 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., 2.2.1.19 | Содержание пешеходных дорожек: (подметание, сбор мусора, очистка урн) вручную. | 1000 м2 | 3,868 | 1,33 | 153 | 71,65 | |  | | 66 538,28 | |
| 7 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., 2.2.1.19 | Содержание зоны отдыха: уборка от мусора, осколков стекла, окурки, очистка урн (ежеднев.) | 1000м2 | 11,299 | 1,33 | 153 | 71,65 | |  | | 194 393,30 | |
| 8 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., 2.2.1.19 | Содержание зоны отдыха: уборка от мусора, осколков стекла, окурки, очистка урн (дополнительно в выходные и праздничные дни) | 1000м2 | 11,299 | 1,33 | 28 | 71,65 | |  | | 35 575,24 | |
| 9 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., 2.2.1.19 | Очистка акватория пляжа от мусора (1р. в 2 сут.) | 1000 м2 | 6,820 | 1,33 | 77 | 71,65 | |  | | 59 050,69 | |
| 10 | Нормы вр и норм.обслужив. На работы по санитар.содер.домовлад, 2.2.1.19 | Содержание детско-спортивной площадки: уборка территории от мелкого и крупного мусора (ежедневно) | 1000м2 | 0,75 | 1,33 | 153 | 71,65 | |  | | 12 903,35 | |
| 11 | Нормы вр и норм.обслужив. На работы по санитар.содер.домовлад, 2.2.1.19 | Содержание детско-спортивной площадки: уборка территории от мелкого и крупного мусора (дополнительно в выходные и праздничные дни) | 1000м2 | 0,75 | 1,33 | 28 | 71,65 | |  | | 2 361,40 | |
| 12 | ФЕРр66-10-04, ФЕРр52-11-03 | Содержание туалета с дез.обработкой | шт | 2 |  | 153 |  | | 397,49 | | 121 631,94 | |
| 13 | ФССЦ-408-0200 | Заготовка мешков с ПГС и укреплениеземляного вала в паводковый период | м3 | 14,00 |  |  |  | | 472,90 | | 6 620,56 | |
|  | Содержание подъездной дороги, тротуара, автостоянки, контейнерной площадки | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад., | Содержание стоянки: подметание мех., уборка от мусора (ежеднев.) | 1000 м2 | 5,852 |  | 153 |  | | 65,04 | | 58 233,95 | |
| 2 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад. | Содержание подъездной дороги к местам массового отдыха: механизировання уборка (подметание) территории | 1000 м2 | 1,800 |  | 153 |  | | 65,04 | | 17 912,02 | |
| 3 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад. 2.2.1.19 | Уборка смета у борта 10% от площади | 1000 м2 | 0,180 | 1,33 | 153 | 71,65 | |  | | 3 096,80 | |
| 4 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад. 2.2.1.19 | Содержание тротуара: подметание вруч., уборка мусора (ежедневно) | 1000 м2 | 0,245 | 1,33 | 153 | 71,65 | |  | | 4 215,09 | |
| 5 | Расчет | Установка евроконтейнеров для мусора | шт | 6 |  |  |  | |  | | 98,71 | |
| 6 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. Домовлад. п. 2.2.1.28 | Содержание урн вдоль тротуара на подходе к пляжу | шт | 3 | 0,081 | 153 | 71,65 | |  | | 3 143,37 | |
| 7 | Нормы вр.и норм обслуж. на работы по санитар.содержан. домовлад. | Содержание контейнера для мусора | шт | 6 | 0,59 | 153 | 71,65 | |  | | 45 792,35 | |
|  | Расчет | Вывоз мусора из контейнера | т. | 70 |  |  | 297,74 | |  | | 20 794,16 | |
| 1 | ФЕРр68-4-2 | Кошение газонов | м2 | 350 |  | 4 | 4,17 | |  | | 5 838,00 | |
|  | ФЕР47-01-067-03 | Уходные работы за кустарниками сирени | шт | 12 |  | 4 | 131,40 | |  | | 6 307,20 | |
| **Итого по разделу 1** | | |  |  |  |  |  | |  | | **724 803,81** | |
| **Раздел 2. Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | зима 212 сут. (с 01.01.2014 - 30.04.2014; 01.10.2014 - 31.12.2014 г) | | | | | | | | |
| Объем | Норма времени на ед.изм. | Периодичность | |  | | | | |
| чел/час | | маш/час | | Итого за сезон |
| 1 | Нормы вр и норм.обслужив. На работы по санитар.содер.домовлад, п.2.2.3.2 | Механизированная уборка дорожек от свежевыпавшего снега, сгрести снег в кучи или валы (1раз в 3 суток) | 1000м2 | 5,000 | 0,13 | 71 | |  | | 750 | | 34 612,50 |
| 2 |  | Обеспечение сохранности сооружений объекта | 1200р.\*212сут. |  |  |  | |  | |  | | 254 400,00 |
| **Итого по разделу 2** | | |  |  |  |  | |  | |  | | **289 012,50** |
|  | **Раздел 3. Прочие работы** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Норма времени на ед.изм. | Периодичность | | чел/час | | маш/час | | Итого |
|  | Локальный сметный расчет | Подготовка мест для купаний (Крещение Господне) |  |  |  |  | |  | |  | | 47 982,98 |
|  | Нормы вр и норм.обслужив. На работы по санитар.содер.домовлад, п.2.2.3.2 | Расчистка дорожки механизированным способом | 1000м2 | 0,4 | 0,13 | 3 | |  | | 750,00 | | 117,00 |
|  | нормы вр. о сод.дом-ий, п.2.2.1.7. | Расчистка дорожки ручным способом | 1000м2 | 0,4 | 29,83 | 3 | | 71,65 | |  | | 3 026,44 |
|  | Нормы вр и норм.обслужив. На работы по санитар.содер.домовлад, п.2.2.3.2 | Механизированная очистка автостоянки | 1000м2 | 5,852 | 0,13 | 3 | |  | | 750,00 | | 1 711,71 |
|  | Локальный сметный расчет | Очитстка водоотвода с вывозом ила | м3 | 3,35 |  |  | |  | |  | | 6 648,04 |
|  |  | Установка бытовки для спасателей (137000+145000+146000+225000)/4 | шт. | 1,00 |  |  | |  | |  | | 163 250,00 |
|  |  | **Итого по разделу 3** |  |  |  |  | |  | |  | | **222 736,17** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  | **ВСЕГО по содержанию пляжа** |  |  |  |  | |  | |  | | **1 236 552,48** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | | |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |
| **на выполнение работ по подготовке мест для купаний (крещение Господне).** | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | | | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |
| Основание: | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |
| Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 47982,98 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7216,45 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 59,25 чел.час | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на3 кв.2013 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| № пп | | Обоснование | Наименование | | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | | | | | |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | | | | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | | | Эк.Маш. | | | | | З/пМех | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | | | | 13 | | |
| **Раздел 1. Подготовка мест для купания (Крещение Господне)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обустройство купели 2х1,5х1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **ФЕР10-01-052-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Устройство: лестниц без подшивки | | 1 м2 горизонтальной проекции | 2,55 | 442,77 | 39,25 | 5,23 |  | 1129,06 | 100,09 | | | 13,34 | | | | |  | | |
| 2 | | **ФЕР10-02-041-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Ограждение лестничных площадок перилами | | 100 м перил | 0,034 *3,4/100* | 459,91 | 254,99 | 113,65 | 6,35 | 15,64 | 8,67 | | | 3,86 | | | | | 0,22 | | |
| 3 | | **ФЕР11-01-033-01***В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | | 100 м2 покрытия | 0,03*3/100* | 6972,33 | 517,94 | 97,78 | 6,73 | 209,17 | 15,54 | | | 2,93 | | | | | 0,2 | | |
| 4 | | **ФЕР10-01-012-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (устройство боковых стенок) | | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,1425 *14,25/100* | 3527,75 | 313,63 | 49,16 |  | 502,7 | 44,69 | | | 7,01 | | | | |  | | |
| Обустройство купели 2х1,5х1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | **ФЕР10-01-052-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Устройство: лестниц без подшивки | | 1 м2 горизонтальной проекции | 5,1 | 442,77 | 39,25 | 5,23 |  | 2258,13 | 200,18 | | | 26,67 | | | | |  | | |
| 6 | | **ФЕР10-02-041-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Ограждение лестничных площадок перилами | | 100 м перил | 0,068 *6,8/100* | 459,91 | 254,99 | 113,65 | 6,35 | 31,27 | 17,34 | | | 7,73 | | | | | 0,43 | | |
| 7 | | **ФЕР11-01-033-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | | 100 м2 покрытия | 0,03 *3/100* | 6972,33 | 517,94 | 97,78 | 6,73 | 209,17 | 15,54 | | | 2,93 | | | | | 0,2 | | |
| 8 | | **ФЕР10-01-012-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (устройство боковых стенок) | | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,06 *6/100* | 3527,75 | 313,63 | 49,16 |  | 211,67 | 18,82 | | | 2,95 | | | | |  | | |
| Обустройство часовни 4х3х3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | **ФЕР10-01-010-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Установка элементов каркаса: из брусьев | | 1 м3 древесины в конструкции | 0,02 | 2411,06 | 188,55 | 33,51 |  | 48,22 | 3,77 | | | 0,67 | | | | |  | | |
| 10 | | **ФЕР10-01-012-02***В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,4*40/100* | 1457,65 | 150,79 | 45,5 |  | 583,06 | 60,32 | | | 18,2 | | | | |  | | |
| 11 | | **ФЕРр56-22-1** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ* | Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1 | | 100 м2 полотен | 0,016 *1,6/100* | 28334,1 | 220,34 | 110,37 | 15,08 | 453,35 | 3,53 | | | 1,77 | | | | | 0,24 | | |
| 12 | | **ФССЦ-101-2000** *Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09* | Приборы дверные | | компл. | 1 | 65,77 |  |  |  | 65,77 |  | | |  | | | | |  | | |
| Кровля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | **ФЕРр58-12-3** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ* | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков | | 100 м2 | 0,16 | 1330,47 | 149,27 | 14,66 | 2,2 | 212,88 | 23,88 | | | 2,35 | | | | | 0,35 | | |
| 14 | | **ФЕР10-01-012-02** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Обшивка плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,16 | 1457,65 | 150,79 | 45,5 |  | 233,22 | 24,13 | | | 7,28 | | | | |  | | |
| **Итого по разделу 1 Подготовка мест для купания (Крещение Господне)** | | | | | | | | | | | **40663,54** |  | | |  | | | | |  | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | 6163,31 | 536,5 | | | 97,69 | | | | | 1,64 | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | 31048,42 | 7194,46 | | | 576,37 | | | | | 21,99 | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| перевод в цены 3 кв.2013г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,9; ЗПМ=13,41; МАТ=4,21 (Поз. 1-2, 4-6, 8-10, 14, 3, 7, 11-13) | | | | | | | | | | | 24885,11 | 6657,96 | | | 478,68 | | | | | 20,35 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 6455,96 |  | | |  | | | | |  | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| 82%\*0,85 ФОТ (от 50,56) (Поз. 11-12) | | | | | | | | | | | 35,24 |  | | |  | | | | |  | | |
| 83%\*0,85 ФОТ (от 324,92) (Поз. 13) | | | | | | | | | | | 229,23 |  | | |  | | | | |  | | |
| 118%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 6418,83) (Поз. 1-2, 4-6, 8-10, 14) | | | | | | | | | | | 5794,28 |  | | |  | | | | |  | | |
| 123%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 422,14) (Поз. 3, 7) | | | | | | | | | | | 397,21 |  | | |  | | | | |  | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 3159,16 |  | | |  | | | | |  | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| 62%\*0,8 ФОТ (от 50,56) (Поз. 11-12) | | | | | | | | | | | 25,08 |  | | |  | | | | |  | | |
| 63%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 6418,83) (Поз. 1-2, 4-6, 8-10, 14) | | | | | | | | | | | 2749,83 |  | | |  | | | | |  | | |
| 65%\*0,8 ФОТ (от 324,92) (Поз. 13) | | | | | | | | | | | 168,96 |  | | |  | | | | |  | | |
| 75%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 422,14) (Поз. 3, 7) | | | | | | | | | | | 215,29 |  | | |  | | | | |  | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1): | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Итого Поз. 1-2, 4-6, 8-10, 14 | | | | | | | | | | | 5012,97 | 478,01 | | | 87,71 | | | | | 0,65 | | |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2013г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,9; ЗПМ=13,41; МАТ=4,21" | | | | | | | | | | | 25650,52 | 6410,11 | | | 517,49 | | | | | 8,72 | | |
| Накладные расходы 118%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 6 418,83) | | | | | | | | | | | 5794,28 |  | | |  | | | | |  | | |
| Сметная прибыль 63%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 6 418,83) | | | | | | | | | | | 2749,83 |  | | |  | | | | |  | | |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 34194,63 |  | | |  | | | | |  | | |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1): | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Итого Поз. 3, 7 | | | | | | | | | | | 418,34 | 31,08 | | | 5,86 | | | | | 0,4 | | |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2013г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,9; ЗПМ=13,41; МАТ=4,21" | | | | | | | | | | | 2057,04 | 416,78 | | | 34,57 | | | | | 5,36 | | |
| Накладные расходы 123%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 422,14) | | | | | | | | | | | 397,21 |  | | |  | | | | |  | | |
| Сметная прибыль 75%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 422,14) | | | | | | | | | | | 215,29 |  | | |  | | | | |  | | |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 2669,54 |  | | |  | | | | |  | | |
| Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6): | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Итого Поз. 11-12 | | | | | | | | | | | 519,12 | 3,53 | | | 1,77 | | | | | 0,24 | | |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2013г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,9; ЗПМ=13,41; МАТ=4,21" | | | | | | | | | | | 2220,96 | 47,34 | | | 10,44 | | | | | 3,22 | | |
| Накладные расходы 82%\*0,85 ФОТ (от 50,56) | | | | | | | | | | | 35,24 |  | | |  | | | | |  | | |
| Сметная прибыль 62%\*0,8 ФОТ (от 50,56) | | | | | | | | | | | 25,08 |  | | |  | | | | |  | | |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 2281,28 |  | | |  | | | | |  | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8): | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Итого Поз. 13 | | | | | | | | | | | 212,88 | 23,88 | | | 2,35 | | | | | 0,35 | | |
| Всего с учетом "перевод в цены 3 кв.2013г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,9; ЗПМ=13,41; МАТ=4,21" | | | | | | | | | | | 1119,9 | 320,23 | | | 13,87 | | | | | 4,69 | | |
| Накладные расходы 83%\*0,85 ФОТ (от 324,92) | | | | | | | | | | | 229,23 |  | | |  | | | | |  | | |
| Сметная прибыль 65%\*0,8 ФОТ (от 324,92) | | | | | | | | | | | 168,96 |  | | |  | | | | |  | | |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 1518,09 |  | | |  | | | | |  | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 40663,54 |  | | |  | | | | |  | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | 23277,59 |  | | |  | | | | |  | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | 576,37 |  | | |  | | | | |  | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | 7216,45 |  | | |  | | | | |  | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 6455,96 |  | | |  | | | | |  | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 3159,16 |  | | |  | | | | |  | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | 7319,44 |  | | |  | | | | |  | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | **47982,98** |  | | |  | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**ПРОЕКТ**

**Муниципальный контракт №**

на выполнение работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми

г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 год

**Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Вешнякова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. В соответствии с приказом директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. №\_\_\_\_ «О проведении открытого аукциона» и согласно решения аукционной комиссии (протокол от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2013 №\_\_), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми, с периодичностью и в сроки, установленные настоящим контрактом.

Полный перечень работ, их объемы и стоимость отражены в техническом задании на благоустройство и содержание территории городского пляжа (приложение № 2) и расчете стоимости (приложение № 1), которые являются составной и неотъемлемой частью настоящего контракта.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств, без привлечения субподрядных организаций. Работы производит в соответствии с техническим заданием, требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, «Правил благоустройства и содержания территории г. Перми» и иных нормативных актов, а также приложений к настоящему контракту, в состав которого входят:

Приложение № 1- расчет стоимости на содержание и благоустройство территории пляжа;

Приложение № 2- техническое задание на выполнение работ по содержанию и благоустройству территории пляжа;

Приложение № 3 - критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 4 - образец акта о приемки выполненных работ;

Приложение № 5 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 6 – образец акта контрольной проверки качества работ;

Приложение № 7 - образец акта оценки качества работ;

Приложение № 8 - образец бланка предписания;

Приложение № 9 - образец приказа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика с правом подписи актов.

1.4. Работы выполняются с использованием материалов и технических средств Подрядчика, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему контракту.

**2. Сроки исполнения обязательств**

2.1. Начало производства работ: **«01» января 2014 г.**

2.2. Окончание производства работ: **«31» декабря 2014 г.**

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

**3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты**

3.1. Общая стоимость работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми, подлежащих выполнению в период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. включительно, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, (а также возможно *на основании цены, предложенной участником аукциона, сделавшим последнее предложение по цене Контракта,* либо *на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся*) и составляет вцелом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, включая НДС (без учета НДС).

*Обозначенные стоимости работ являются фиксированными и не подлежащими дальнейшей индексации.*

3.2. Цена контракта включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на уплату пошлин, налогов и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении договорных обязательств по настоящему муниципальному контракту.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта *(некачественно выполненной работы)*, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков или предписание с указанием сроков исправления недостатков и направляет его Подрядчику.

3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ *(приложение № 4 к контракту).*

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ *(приложение № 4 к контракту)*, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца. ***В отчетный период месяца включаются объемы работ, выполненные Подрядчиком в период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число каждого текущего месяца.***

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента получения полного пакета документов, указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были взысканы экономические санкции (удержания) за некачественно или несвоевременно выполненную работу, либо за несвоевременное устранение недостатков, указанных в предписаниях Заказчика.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

**4. Качество работ**

4.1.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой.

Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (*условиям критериев оценки качества и снижения стоимости работ*), требованиям ГОСТ, СанПиН методических рекомендаций и инструкций.

4.2. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях *(приложение № 8 к контракту)* Заказчика, при этом устранение недостатков в срок, установленный Заказчиком, является обязательным условием для Подрядчика.

4.3. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков на объекте работ.

4.4. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, а именно:

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает в процедурах осмотра или обследования выявленных дефектов и недостатков;

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее чем за 12 часов), отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействиями саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание на устранение выявленных дефектов или недостатков работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения данных дефектов и недостатков и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранить указанные в предписании дефекты и недостатки на объекте производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление выявленных дефектов и (или) недостатков силами третьей организацией.

**5. Права и обязанности Подрядчика**

Подрядчик обязан:

5.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный техническим заданием и контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до полного завершения.

5.3. Производить вывоз мусора (смета) только к легальным местам утилизации или складирования.

5.4. Обеспечить на объекте при производстве работ безопасное и свободное движение отдыхающих граждан и транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, **предоставлять к осмотру** по его требованию **журнал производства работ**, а также иные документы необходимые последнему для контроля за ходом и качеством выполняемых работ.

5.7. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.8. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки выполненных работ, акты контрольных проверок и предписания Заказчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному исполнению обязательств по контракту.

5.10. В сроки, установленные п. 3.5. настоящего контракта, ежемесячно предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки, документы подтверждающие утилизацию и справки о стоимости выполненных работ.

5.11. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика.

5.12. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку), с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

**6. Права и обязанности Заказчика**

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов, не обеспечивающих надлежащий уровень качества и безопасность работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку качества и учета расхода материалов, используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему контракту.

Заказчик обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ, выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных проверок.

6.5. Отражать в актах контрольных проверок и предписаниях дефекты и недостатки, выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Акты контрольных проверок и предписаний подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания данных документов, в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично, и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком, в одностороннем акте контрольной проверки или предписании подлежат обязательному исполнению Подрядчиком, и могут быть оспорены (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7. Наличие не устраненных недостатков, отмеченных в актах контрольных проверок и предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе производить фото-, видеосъемку выявленных недостатков.

**7. Ответственность сторон.**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СанПиН, Правил благоустройства и содержания территории г. Перми, и др.). При возникновении неблагоприятных последствий в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этими издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1. При некачественном выполнении работ с Подрядчика производятся удержания в порядке и размерах предусмотренных критериями оценки качества работ *(приложение №3 к контракту).*

7.3.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.3.4. За несвоевременное устранение недостатков работ, отмеченных в актах контрольных проверок или предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.5. Заказчик за нарушение своих обязательств по муниципальному контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Удержание штрафов и (или) пени производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего контракта.

7.9. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.10. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**8. Срок действия контракта и его прекращение.**

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр передается Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика.

8.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие контракта может быть изменено или прекращено досрочно. Дополнения и изменения контракта действительны за подписями представителей обеих сторон по контракту.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

8.5. В случае расторжения контракта штрафы и пени начисляются до его прекращения и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств.

8.6. Основаниями для расторжения контракта являются:

8.6.1. Нарушение условий контракта, указанных в разделе 4 настоящего контракта.

8.6.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п. 2.1. настоящего контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама, в Ленинском районе г. Перми.

8.6.3. Изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию и благоустройству городского пляжа, в случае отказа Подрядчика изменить контракт и внести новые условия.

8.6.4. Если во время выполнения работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама, в Ленинском районе г. Перми станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ оценка качества составила неудовлетворительно), что работы не будут выполнены и не устранены недостатки надлежащим образом, в назначенный Заказчиком срок.

1. **Разрешение споров между сторонами.**

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы.**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.**

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное в п.11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, **Подрядчик** обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения оформленного обеспечения, предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

При выявлении поддельной банковской гарантии после заключения контракта, Заказчик обращается к Подрядчику с требованием о предоставлении в установленный срок иного обеспечения исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. При отказе Подрядчика предоставить Заказчику действительное обеспечение исполнения контракта, Заказчик обращается в суд с требованием о расторжении контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное казенное учреждение**  **«Благоустройство Ленинского района»**  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юр. и почт. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вешняков С.В.**  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  м.п. |

Приложение № 2 к Муниципальному контракту №\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Обустройство городского пляжа**   **Срок окончания всех работ 10 июня 2014 г.** | | | |
| № п/п | Наименование работ | | Объем |
| ***Установка ограничения зоны купания*** | | | |
| 1 | Буй (ППУ) d35х40 см оранжевый (23л) | | 30 шт. |
| 2 | Якорь | | 30 шт. |
| 3 | Буйреп (трос) | | 300 м. |
| Примечание: Рисунок. Буй оранжевый. | | | |
|  | ***Подготовка мест для купаний (***[***Крещение Господне***](http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%F9%E5%ED%E8%E5_%C3%EE%F1%EF%EE%E4%ED%E5)***) срок окончания работ 18.01.2014г.*** | |  |
| 1 | Обустройство купели 2х1,5х1,5м:  -лестницы из дерева (длина 1,7м, ступень 0,2мх0,028м, ширина 1,5м)  -перила (высота 1м, высота 1,7м)  -сплошной пол (2x1,5)  -устройство боковых стенок, кол-во 3 шт., размер 14,25 кв.м. (просвет не более 40 см)  -с последующей разборкой | | 1 шт. |
| 2 | Обустройство купели 2х1,5х1,5м:  -лестницы из дерева, кол-во 2 шт. (длина 1,7м, ступень 0,2мх0,028м, ширина 1,5м)  -перила (высота 1м, высота 1,7м)  -сплошной пол (2x1,5)  -устройство боковых стенок, кол-во 2 шт., размер 6 кв.м. (просвет не более 40 см)  -с последующей разборкой | | 1 шт. |
| 3 | Обустройство часовни 4х3х3м:  -дверь деревянная 2х0,8  -стены (из фанеры)  -крыша четырехскатная (из фанеры)  -с последующей разборкой | | 1 шт. |
| 4 | Расчистка дорожки от стоянки до проруби (ширина 4м).  -механизированная расчистка 100м  -ручная расчистка 100м (по льду) | | 200м. |
| 5 | Расчистка автостоянки (400 машиномест) | | 5852 м.кв. |
| 6 | Установка палатки ЧС-43 (палатка заказчика) | | 1 шт. |
|  | ***Очистка водоотвода*** | |  |
| 1 | - очистка водоотвода от ила | | 67 п.м. |
| 2 | - вывоз ила | | 3,35 м. куб. |
|  | ***Установка бытовки для спасателей*** | |  |
|  | Размеры 2,4 \*6 м, высота 2,4м; крыша плоская, внешняя обшивка – окрашенный профлист, внутренняя отделка – вагонка ПВХ, утеплитель стен URSA или аналог -50 мм; окна – деревянные двустворчатые (открываются внутрь), на окнах решетки; входная дверь металлическая с врезным замком, внутренние двери тип «Канадка» или аналог; полы – ДВП, окраска.  C:\Users\Владелец\Desktop\бытовка.jpg | | 1 шт. |
|  |
|  |  | |  |
| **Условия выполнения работ:** началом производства работ по благоустройству территории пляжа считается день выдачи заказчиком задания. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, журналов работ и актов на скрытые работы. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, асфальтовый скол и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и представить Заказчику документ подтверждающий утилизацию отходов.  Окраску всех элементов следует производить в сухую погоду при температуре не ниже +5 град.С. Запрещается производить окраску при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.  **При производстве работ и по окончании не должно быть земли, мусора на прилегающих тротуарах или проезжей части. Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, рекомендациями и правилами.** | | | |
| **II. Зимнее содержание городского пляжа, подъездной дороги**  **Срок исполнения с 01.01.2014 – 30.04.2014г., с 01.10.2014 – 31.12.2014г.** | | | |
| 1. Механизированная уборка дорожек от свежевыпавшего снега, сгрести снег в кучи или валы 1 раз в 3 суток. (5000 кв.м.) | | | |
| 2. Обеспечение сохранности сооружений объекта. | | | |
| **III. Летнее содержание городского пляжа**  **Срок исполнения с 01 мая по 30 сентября 2014 г.** | | | |
| №п/п | Наименование работ | объем | периодичность |
|  | ***Содержание территории пляжа.*** |  |  |
| 1 | Проведение анализа воды, получение заключения оформление акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г. Перми, постановление №503 от 09.06.2008г.) |  | Один раз перед началом сезона |
| 2 | Комплексная уборка территории зоны отдыха перед началом купального сезона | 21986,95 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 3 | Масляная окраска урн, скамеек, кабинок для переодевания, металлических корпусов фонтанчиков для питьевой воды. | 137,4 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 4 | Подготовка спасательного поста, медпункта (помывка, окраска) | 37 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 5 | Помывка сооружений на детско-спортивной площадке с очисткой | 123 м.кв. | Один раз перед началом сезона |
| 6 | Содержание пешеходных дорожек (подметание, сбор мусора, очистка урн) вручную. | 3868 м.кв. | Ежедневно  по мере накопления мусора. |
| 7 | Содержание зоны отдыха: уборка от мусора, осколков стекла, окурки, очистка урн – вручную | 11299 м.кв. | ежедневно |
| 8 | Содержание зоны отдыха: уборка от мусора, осколков стекла, окурки, очистка урн – вручную (в выходные и праздничные дни) | 11299 м.кв. | Не менее 2 раз в сутки |
| 9 | Очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную | 6820 м.кв. | 1 раз в 2 суток. |
| 10 | Содержание сооружений детско-спортивной площадки: уборка территории от мелкого и крупного мусора вручную. | 750 м.кв. | ежедневно |
| 11 | Содержание сооружений детско-спортивной площадки: уборка территории от мелкого и крупного мусора вручную (в выходные и праздничные дни) | 750 кв.м. | Не менее 2 раз в сутки |
| 12 | Содержание туалета: уборка мусора, обработка сантехнических приборов дэз. растворами. | 2 шт. | Ежедневно  по мере накопления мусора и загрязнения сан.тех.приборов, но не реже 2 -х раз в день |
| 13 | Заготовка мешков с ПГС и укрепление земляного вала в паводковый период | 14 куб.м. | В паводковый период |
|  | ***Содержание подъездной дороги, тротуара, автостоянки, контейнерной площадки.*** |  |  |
| 1 | Содержание стоянки: механизированная уборка территории (подметание), уборка мусора вручную | 5852 м.кв. | ежедневно |
| 2 | Содержание подъездной дороги к местам массового отдыха: механизированная уборка (подметание) территории от ул. Б. Революции до въезда на пляж. | 1800 м.кв. | ежедневно |
| 3 | Уборка смета у борта вручную 10% от площади дороги | 180 м.кв. | ежедневно |
| 4 | Содержание тротуара: подметание территории, уборка мусора вручную от ул.Б.Революции до входа на пляж. | 245 м.кв. | ежедневно |
| 5 | Установка евроконтейнеров для мусора их содержание (0,77 куб.м.- 136х88х133см.) | 6 шт. | Установка перед началом сезона, содержание в ежедневном режиме |
| 6 | Содержание урн вдоль тротуара на подходе к пляжу. | 3 шт | ежедневно |
| 7 | Вывоз мусора из контейнеров | Не менее 58,2 куб.м. | По мере накопления |
|  | ***Кошение газонов*** |  |  |
| 1 | кошение газонов партерных газонокосилкой | 350 кв.м. | 1 раз в месяц |
|  | ***Уходные работы за кустарниками сирени*** |  |  |
| 1 | подкормка, рыхление приствольных кругов, полив кустарников сирени по мере необходимости | 12 шт. | 4 раза за сезон |

**Заказчик: МКУ «Благоустройство Ленинского района»**

**Директор** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С.В. Вешняков**

м.п.

**Подрядчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Приложение № 3 к Муниципальному контракту №\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ.**

***Содержание территории пляжа, подъездной дороги, тротуара и автопарковки.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| 1 | **Территория зоны отдыха.**  Отсутствует мусор (окурки, пакеты, банки, бутылки), грязь, сорная растительность в зоне отдыха. Территория акватории очищена от мусора. Мусор вывезен.  **Пешеходные дорожки, автопарковка.**  Дорожки прометены, отсутствует мусор, грязь, сорная растительность у бортового камня.  **Оборудование.**  Навесы, кабинки для переодевания, скамьи и сооружения на детской-спортивной площадки не имеют механических повреждений, пригодны к эксплуатации.  **Контейнерная площадка.**  Контейнеры (6 шт.) в наличии, мусор из контейнеров вывозится своевременно, отсутствует мусор на территории контейнерной площадки.  **Урны.**  Не имеют механических повреждений, мусор из урн убран.  **Туалет.**  Функционирует, отсутствует грязь и мусор в кабинках, произведена обработка сантехприборов дез.растворами. | Отлично  0% |
| 2 | **Территория зоны отдыха.**  Отсутствует мусор (окурки, пакеты, банки, бутылки), имеется сорная растительность в зоне отдыха. На территории акватории имеется единичный мусор. Мусор собран и вывезен.  **Пешеходные дорожки, автопарковка.**  Единичный мусор, имеется сорная растительность у бортового камня, дорожки не прометены полностью.  **Оборудование.**  Навесы, кабинки для переодевания, скамьи, сооружения на детской-спортивной площадки пригодны для эксплуатации, имеют незначительные повреждения, требуется косметический ремонт.  **Контейнерная площадка.**  Контейнеры (6 шт.) в наличии, мусор из контейнеров вывозится своевременно, наличие мусора на контейнерной площадке.  **Урны.**  Имеют незначительные повреждения, пригодны для эксплуатации, мусор из урн убран, наличие мусора в местах расположения урн.  **Туалет.**  Функционирует, отсутствует грязь и мусор в кабинках, произведена обработка сантехприборов дез.растворами. | Удовлетворительно  - 30% |
| 3 | **Территория зоны отдыха.**  Уборка зоны отдыха и акватории пляжа не производилась. Мусор не собран и не вывезен.  **Пешеходные дорожки, автопарковка.**  Наличие мусора, грязи, сорной растительности у бортового камня, дорожки не прометались.  **Оборудование.**  Навесы, кабинки для переодевания, скамьи имеют значительные повреждения, непригодны для эксплуатации.  **Контейнерная площадка.**  Контейнеры в наличии (6 шт.), мусор из контейнеров не вывезен, наличие мусора на территории контейнерной площадки.  **Урны.**  Переполнены мусором, уборка урн не производилась.  **Туалет.**  Функционирует, уборка не производилась. | Неудовлетворительно  - 100% |
| 4 | **Подъездная дорога, тротуар, автопарковка.**  Дорожки прометены, отсутствует мусор, сорная растительность у бортового камня, смет убран.  Урны.  Не имеют механических повреждений, мусор из урн убран. | Отлично  0% |
| 5 | **Подъездная дорога, тротуар, автопарковка.**  Единичный мусор, сорная растительность у бортового камня отсутствует, смет собран но не вывезен, дорожки прометены полностью.  Урны.  Имеют незначительные повреждения, пригодны для эксплуатации, мусор из урн убран, наличие мусора в местах расположения урн. | удовлетворительно  - 30% |
| 6 | **Подъездная дорога, тротуар, автопарковка.**  Наличие мусора, смета, сорной растительности у бортового камня, дорожки не прометались.  Урны.  Переполнены мусором, уборка урн не производилась. | неудовлетворительно  - 100% |

**Заказчик: МКУ «Благоустройство Ленинского района»**

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Вешняков**

**м.п.**

**Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 4

к Муниципальному контракту №\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**АКТ №\_\_\_\_**

**приемки выполненных работ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта работ, их перечень (виды)** | **Ед. изм.** | **Объем** | **Стоимость работ по контракту, с учетом НДС** | **Процент снижения**  **месячный** | **Принятая сумма к оплате с учетом НДС** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по акту с НДС,** | | | | | |  |
| **В том числе без НДС** | | | | | |  |
| **НДС** | | | | | |  |

**Общий процент снижения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Принято к оплате: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сдал Принял**

**Подрядчик Заказчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность) (должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)*

**КС-3** Приложение № 5 к Муниципальному контракту №\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

┌────────┐

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │ **ОБРАЗЕЦ**

*(организация, адрес,* телефон, факс) │ │

├────────┤

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес*, *телефон, факс)*  │ │

├────────┤

Объект работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

*(наименование, адрес)*  ├────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

┌─────┼────────┤

Контракт │номер│ │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│ │ │ │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │ │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│ Номер │ Дата ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│ │ ││ с │ по │

**СПРАВКА** ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│ │ ││ │ │

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│ Наименование пусковых │Код│ Стоимость выполненных │

│по │ комплексов, этапов, │ │ работ и затрат, руб. │

│по- │объектов, видов выполненных│ ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│ │с начала│с начала│ в том │

│ │ │ │проведе-│ года │числе за│

│ │ │ │ния │ │отчетный│

│ │ │ │работ │ │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │Всего работ и затрат, │ │ │ │ │

│ │включаемых в стоимость │ │ │ │ │

│ │работ │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │ │

├────────┤

Сумма НДС │ │

├────────┤

Всего с учетом НДС │ │

**Заказчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П.*

**Подрядчик** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П*.

Приложение № 6

к Муниципальному контракту №\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

***Образец***

**АКТ**

**контрольной проверки выполненных работ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Контрольная проверка выполненных работ произведена:

представителем со стороны Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представителем со стороны Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Замечания по результатам работы | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечания | Процент снижения |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Подрядчику необходимо в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ устранить следующие недостатки, выявленные в ходе проведения контрольной проверки:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Представитель Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Представитель Подрядчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

Приложение № 7

к Муниципальному контракту №\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**АКТ**

**оценки качества выполненных работ**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

(месяц)

Подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта работ | Процент снижения по декадам | | | Общий процент снятия стоимости выполненных работ |
| Объезд 1  1-я декада | Объезд 2  2-я декада | Объезд 3  3-я декада |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Представитель Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Представитель Подрядчика**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

Приложение № 8

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании п.п.\_\_\_\_\_\_ муниципального контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения  дефекта, недостатка, нарушения |
|  |  |  |  |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:

Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( Логотип предприятия, фирмы)*

**ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.**

***«О назначении уполномоченного представителя***

***Подрядчика для проведения мероприятий***

***по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению***

***необходимых документов»***

В связи с заключением Муниципального контракта № \_\_\_ на выполнение работ по содержанию и благоустройству городского пляжа правого берега р. Кама в Ленинском районе г. Перми, в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по данному контракту

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

* актов контрольных проверок;
* актов приемки выполненных работ;
* справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);
* предписаний Заказчика на устранение дефектов или недостатков в работе;

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

М.П.

*« С содержанием приказа ознакомлен (на)*

*и согласен (на) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Договор залога № \_\_\_**

г.Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района»**, именуемое в дальнейшем **«Залогодержатель»**, в лице директора Вешнякова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «………**», именуемое в дальнейшем **«Залогодатель»** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола № ……..от «\_\_\_\_» ……… 2013 года в счет реального обеспечения рассматриваемого к заключению Муниципального контракта № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор залога (далее – Договор) о нижеследующем.

**Статья 1. Предмет договора.**

1.1. **Залогодатель** (Подрядчик по Муниципальному контракту № \_\_\_)**,** в безналичном порядке, в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Муниципальному контракту № \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, перечисляет **Залогодержателю** (Заказчик по Муниципальному контракту № \_\_\_\_) денежные средства в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, а Залогодержатель принимает данное обеспечение на банковский счет по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) |
| **ИНН** | 5902293629 |
| **КПП** | 590201001 |
| **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| **БИК** | 045744000 |
| **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1.2. Стороны оценивают предмет залога суммой в **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, что составляет **10** % от цены Муниципального контракта № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения **Залогодателем** обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_\_ в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления срока его действия по независящим от сторон обязательствам.

1.4. **Залогодатель** отвечает перед **Залогодержателем** закладываемым имуществом (денежными средствами) в полном объеме своих обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_\_, включая обязательства по выплате неустойки, возмещению убытков и материального ущерба, а также обязательств по возмещению расходов Залогодержатель, связанных с устранением дефектов работы Подрядчика силами третьих лиц.

1.5. Взыскание на заложенное имущество (денежные средства) для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения **Залогодателем** своих обязательств перед Залогодержателем (Заказчиком) по Муниципальному контракту № \_\_\_\_, в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

**Статья 2. Передача денежных средств.**

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 1.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем на счет Залогодержателя до истечения срока, отведенного на заключение аукционной документацией и законом №94-ФЗ - Муниципального контракта № \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и считается внесенной с момента её фактического поступления на счет Залогодержателя.

**Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании (перечислении) денежных средств.**

При просрочке срока внесения суммы обеспечения, обязательства Залогодателя считаются неисполненными, и Залогодатель, как участник размещения заказа по Муниципальному контракту № \_\_\_\_ , признается уклонившимся от заключения Муниципального контракта № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Залогодатель (Подрядчик по Муниципальному контракту № \_\_\_) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем на счет Залогодержателя, в соответствии с условиями настоящего Договора, проценты не начисляются.

**Статья 3. Удержание и возврат обеспечения.**

3.1. Залогодержатель в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного исполнения обязательств Залогодателем (Подрядчиком) по Муниципальному контракту № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, производства удержаний и компенсаций по дополнительным затратам, взыскания неустоек и ущербов, **если таковые имели место быть**, осуществляет возврат суммы обеспечения Залогодателю по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм произведенных удержаний (если такие были).

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из заложенных денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Подрядчиком) его обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_ путем удержания денежных средств в порядке и размерах, установленных содержанием этого договора.

В случае неисполнения обязательств или расторжения Муниципального контракта № \_\_\_\_\_ (подряда) по вине Залогодателя (Подрядчика) денежные средства, переданные в качестве обеспечения договора, переходят в собственность Залогодержателя (Заказчика по Муниципальному контракту № \_\_\_) в объеме и на условиях указанных в договоре.

**Статья 4. Заключительные положения.**

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Муниципального контракта № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, другой – для Залогодателя).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 5. Адреса и реквизиты сторон.**

**Залогодержатель: Залогодатель:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное казенное учреждение**  **«Благоустройство Ленинского района»**  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/ КПП 590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов,  л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юр.и почт.адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Вешняков**  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. |