Приложение №1

к Извещению от 23.10.2013

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству открытой культурно-досуговой площадки у общественного центра микрорайона «Молодежный»

по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г. Пермь, ул. А. Щербакова, 24

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-44-92

Ответственный исполнитель – Некрасов Николай Иванович – начальник отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-53-31).

Предмет контракта: выполнение работ по обустройству открытой культурно-досуговой площадки у общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева, 26.

Сроки выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Администрация Орджоникидзевского района предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку работ по обустройству открытой культурно-досуговой площадки (изготовление и монтаж навеса сцены) у общественного центра микрорайона «Молодежный», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26 (далее – «Объект»),  в соответствии с локальным сметным расчетом и проектом (чертежи на 2-х листах).

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязуется осуществлять производство работ с соблюдением требований технической документации, технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», требований техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей. Используемый Подрядчиком материал должен соответствовать требованиям по безопасности для жизни и здоровья человека и иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности и качества. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

Расход материалов с учетом раскроя:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка обшивки из доски тол. 30 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 3,074 |
| 3 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из стальных труб (63х45х2,5) | 1 т | 0,418 |
| 4 | Электродуговая сварка при монтаже арки | 10 т | 0,0418 |
| 5 | Монтаж покрытий из поликарбонатных плит (толщиной 8 мм) с боковыми планками и резиновыми прокладками | 100 м2 | 0,6 |
| 6 | Масляная окраска металлических конструкций (количество окрасок – 2) | 100 м2 | 0,268 |
| 7 | Обшивка из доски б/у тол. 30 мм | 100 м2 | 0,02 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 159 982,95  (Сто пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 95 копеек).

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

- Расчет за выполненные подрядные работы производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления Подрядчиком:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счет-фактуры, счета

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

Срок гарантии распространяется на весь объем выполняемых работ, элементов и использованных материалов – 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Исправление недостатков в течении гарантийного срока производится за счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней. Качество используемых материалов, оборудования должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека, все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя  - начальника отдела благоустройства – Некрасова Николая Ивановича, тел. 263 53 31, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ

- осуществлять полномочия по контролю за объемом выполняемых работ

- визировать акт о приемке выполненных работ.