Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту

внутренних помещений по адресу: г. Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4 от 23.10.2013 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

г. Пермь                                                                                                                  « ___»  ноября 2013г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании Устава с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ___________ действующий на основании  _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии от ______________ (протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту внутренних помещений по адресу: г. Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. При исполнении настоящего договора Заказчик обязан:

2.1.1. В течение трех рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного   извещения осуществлять  приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

2.1.3. Осуществлять рассмотрение документации по приемке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять  контроль  за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ.

2.2.2. Выдавать предписание об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке (Приложение №3)

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- приёмки выполненных работ.

2.3.    При исполнении  настоящего  договора  Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить  работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом.

2.3.3. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.6. Предоставить Заказчику сертификаты качества на все используемые материалы.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контрактом.

2.3.8. По требованию Заказчика за свой счет  и своевременно  устранять недостатки, выявленные при приёмке выполненных работ.

2.3.9. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контрактом.

3. Стоимость работ, порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок  и составляет ______________________________________.

3.2. Стоимость работ включает в себя  все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки  выполненных работ по форме КС-2  (приложение  № 4);

- справка о стоимости выполненных работ  по форме  КС-3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты   - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества  производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую  локальному сметному расчёту Заказчика, составляет _______.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 14 календарных дней с даты заключения контракта.

Начало:         _________ 2013г.

Окончание:   _________ 2013г.

5. Качество работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими СНиП  и ГОСТ строительными и  техническими нормами и правилами.

5.1.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных  в ходе приемки  и в период гарантийного срока эксплуатации объектов, производиться в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком.

5.1.4. Срок гарантий на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000, 00 (десять тысяч) рублей. Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки. Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Удержание неустойки (штрафов) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. Дополнительные условия.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны муниципального контракта от исполнения муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке предусмотренном ст.19.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

| МКУ «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Пермь УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми МКУ «Благоустройство Кировского района», л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________/Д.Ю. Сергеев/ «___» ноября 2013 года. м.п. | _________________/____________/ «__» ноября 2013 года. м.п. |

Приложение № 1

к МК № 01-41- __ от «__» ноября 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, ул. А.НАХИМОВА, 4

1. Состав, объемы выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка приборов со сверлением отверстий и креплением к стене: писсуара настенного с присоединением прибора к сетям водопровода и канализации. | шт | 1,00 |
| 2 | Установка приборов со сверлением отверстий и креплением к стене: электроводонагревателя с присоединением прибора к трубопроводам водоснабжения, дренажом в канализацию, электросетям, объем 10 л с подсоединением к 2 раковинам. | шт | 1,00 |
| 3 | Установка счетчика ХВС-15 на холодную воду | шт | 1,00 |
| 4 | Прорезка отверстий для трубопроводов в стенах и перегородках с заделкой, вырезка отверстий в пластиковых панелях под диаметр трубы | шт | 2,00 |
| 5 | Сверление отверстий в полу бетонном д. до 20 мм | шт | 4,00 |
| 6 | Усиление стены под навеску водонагревателя | п.м. | 5,50 |
| 7 | Смена смесителей раковин | шт | 2,00 |
| 8 | Монтаж трубы и подводки к приборам из трубы д.15 мм | м | 25,00 |
| 9 | Монтаж трубы канализации д.50мм | м | 5,00 |
| 10 | Установка вентиль д.15мм | шт | 10,00 |
| 11 | Установка фасонных частей: отводов, переходов, соединителей, арматуры, тройников на трубопроводы водоснабжения и канализации, подводок к приборам | шт | 25,00 |
| 12 | Разборка облицовки из пластиковых панелей с сохранением материала для последующей облицовки. | м2 | 35,00 |
| 13 | Облицовка стен пластиковой панелью с частичной заменой материала согласно существующему | м2 | 35,00 |
| 14 | Монтаж решетки радиаторной | м2 | 0,50 |
| 15 | Облицовка уголком декоративным по стенам и проемам | п.м. | 20,00 |
| 16 | Демонтаж потолка реечного | м2 | 2,90 |
| 17 | Антисептическая обработка после аварийной протечки воды | м2 | 2,90 |
| 18 | Ревизия светильника потолочного | шт | 1,00 |
| 19 | Замена кабеля ВВГ 3*1,5 в гофротрубе | м | 5,50 |
| 20 | Монтаж потолка реечного | м2 | 2,90 |
| 21 | Монтаж розеток | шт | 1,00 |
| 22 | Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофротрубе | м | 30,00 |
|  | 2. Условия выполнения работ: |  |  |
| 2.1. Марка и вид санитарно-технических приборов согласовывается с Заказчиком перед производством работ. Текущая стоимость указана в сметной документации и подтверждается подрядной организацией счетами-фактурами и накладными при сдаче работ. |  |  |  |
| 2.2. Сверление отверстий в существующих облицовочных листах производить по диаметру трубопроводов без деформации листов. 2.3. Подрядчик самостоятельно составляет и согласовывает схему установки водомерного счетчика в ООО «Новогор Прикамье». |  |  |  |
| 2.4. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора. |  |  |  |
| 2.5. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением: сертификатов и паспортов соответствия ГОСТ на применяемые материалы, исполнительных схем. |  |  |  |

Заказчик: __________/Д.Ю. Сергеев/                   Подрядчик: ________________ /____________/

Приложение № 2

к МК № 01-41-___ от  «___»   _______  2013г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на выполнение работ по ремонту внутренних помещений по адресу: г.Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: Сметная стоимость __________________ 115 425,92 руб. - строительных работ ______________ 90 923,94 руб. - монтажных работ ________________ 6 894,64 руб. Средства на оплату труда ____________ 21 437,04 руб. - Сметная трудоемкость _________________157,54 чел.час Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № пп |  | Обоснование | Наименование |  | Ед. изм. | Кол | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  | Т/з мех. на ед. |  | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ФЕР17-01-004-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка писсуаров |  | 10 компл. | 0,1 | 2266,32 |  |  |  |  | 318,19 |  |  | 186,15 |  | 12,95 | 226,63 | 31,82 | 18,62 |  |  |  |  | 1,3 |  | 33,85 |  | 3,39 |  |  | 1,08 |  | 0,11 |
|  | 2 |  | ФССЦ-301-0532 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Писсуары керамические шамотированные (уриналы) без арматуры |  | компл. | -1 | 169,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -169,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | тек.цена с доставкой | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые (12000 руб/1,18/4,48) |  | компл. | 1 | 2269,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2269,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ФЕР17-01-008-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных |  | 10 компл. | 0,1 | 24646,37 |  |  |  |  | 821,18 |  |  | 105,4 |  | 12,15 | 2464,64 | 82,12 | 10,54 |  |  |  |  | 1,22 |  | 87,36 |  | 8,74 |  |  | 0,99 |  | 0,1 |
|  | 7 |  | ФССЦ-301-1513 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 |  | компл. | -1 | 2370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | ФЕР16-06-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм |  | 1 счетчик (водомер) | 1 | 1177,56 |  |  |  |  | 3,85 |  |  | 0,87 |  |  | 1177,56 | 3,85 | 0,87 |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | ФССЦ-301-3165 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм |  | шт. | -1 | 1172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | ФССЦ-301-3139 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Счетчик холодной воды |  | шт. | 1 | 131,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | ФЕРр69-3-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Прорезка отверстий для трубопроводов в стенах и перегородках, с вырезкой отверстий в панелях пластиковых |  | 100 отверстий | 0,02 | 483,91 |  |  |  |  | 364,23 |  |  | 119,68 |  |  | 9,68 | 7,29 | 2,39 |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | ФЕР46-03-001-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  | 100 отверстий | 0,04 | 2031,09 |  |  |  |  | 166,43 |  |  | 723,53 |  | 190,24 | 81,24 | 6,66 | 28,94 |  |  |  |  | 7,61 |  | 17,3 |  | 0,69 |  |  | 16,4 |  | 0,66 |
|  | 14 |  | ФЕРр53-12-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Укрепление перегородки под навеску водонагревателя (прим) |  | 100 м сжимов и подкосов | 0,055 | 5812,12 |  |  |  |  | 1512,26 |  |  | 54,34 |  |  | 319,67 | 83,17 | 2,99 |  |  |  |  |  |  | 175,03 |  | 9,63 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | ФЕРр69-4-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов |  | 100 отверстий | 0,02 | 884,05 |  |  |  |  | 593,18 |  |  | 0,63 |  | 0,23 | 17,68 | 11,86 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 69,54 |  | 1,39 |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 16 |  | ФЕРр65-5-7 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена смесителей |  | 100 шт. | 0,02 | 16280,74 |  |  |  |  | 1814 |  |  | 7,85 |  |  | 325,61 | 36,28 | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | ФССЦ-301-1527 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения |  | шт. | -2 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | тек.цена с доставкой расчет цены: 2000 р/1,18/4,48 | Смеситель на мойку |  | компл. | 2 | 378,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | ФЕР16-04-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:до 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,25 | 3753,4 |  |  |  |  | 1887,18 |  |  | 1362,19 |  | 181,17 | 938,35 | 471,8 | 340,55 |  |  |  |  | 45,29 |  | 190,24 |  | 47,56 |  |  | 13,42 |  | 3,36 |
|  | 20 |  | ФЕР16-04-001-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,05 | 4623,61 |  |  |  |  | 637,26 |  |  | 2,86 |  | 0,27 | 231,18 | 31,86 | 0,14 |  |  |  |  | 0,01 |  | 64,24 |  | 3,21 |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 21 |  | ФЕР16-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | 1 шт. | 10 | 75,85 |  |  |  |  | 13,33 |  |  | 3,71 |  |  | 758,5 | 133,3 | 37,1 |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  | 14,7 |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | ФССЦ-302-0002 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм |  | шт. | 10 | 38,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | ФЕР22-03-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, тройников и пр.арматуры на трубопроводы водоснабжения и канализации |  | 10 фасонных частей | 2,5 | 388,35 |  |  |  |  | 43,54 |  |  | 262,25 |  | 35,24 | 970,88 | 108,85 | 655,63 |  |  |  |  | 88,1 |  | 4,8 |  | 12 |  |  | 2,61 |  | 6,53 |
|  | 29 |  | ФЕР15-01-050-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по каркасу (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) |  | 100 м2 облицовки | 0,35 | 447,35 |  |  |  |  | 368,3 |  |  | 79,05 |  | 1,02 | 156,57 | 128,91 | 27,66 |  |  |  |  | 0,36 |  | 40,12 |  | 14,04 |  |  | 0,088 |  | 0,03 |
|  | 30 |  | ФЕР15-01-050-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Обратная установка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по каркасу (МАТ=0,5) |  | 100 м2 облицовки | 0,35 | 5496,8 |  |  |  |  | 460,38 |  |  | 98,81 |  | 1,28 | 1923,88 | 161,13 | 34,58 |  |  |  |  | 0,45 |  | 50,15 |  | 17,55 |  |  | 0,11 |  | 0,04 |
|  | 31 |  | ФЕР20-02-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 0,5 м2 |  | 1 решетка | 1 | 19,56 |  |  |  |  | 13,1 |  |  | 2,37 |  |  | 19,56 | 13,1 | 2,37 |  |  |  |  |  |  | 1,46 |  | 1,46 |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | ФЕР11-01-040-01 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 | Облицовка уголком декоративным по стенам и проемам (прим) |  | 100 м плинтуса | 0,2 | 1375,71 |  |  |  |  | 87,74 |  |  | 2,62 |  |  | 275,14 | 17,55 | 0,52 |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | ФЕР15-01-047-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж потолков реечных (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,029 | 470,98 |  |  |  |  | 407,43 |  |  | 63,55 |  | 1,35 | 13,66 | 11,82 | 1,84 |  |  |  |  | 0,04 |  | 43,344 |  | 1,26 |  |  | 0,1 |  |  |
|  | 34 |  | ФЕР10-01-093-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,029 | 141,97 |  |  |  |  | 75,25 |  |  | 64,88 |  | 0,7 | 4,12 | 2,18 | 1,88 |  |  |  |  | 0,02 |  | 8,98 |  | 0,26 |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 35 |  | ФЕРр67-4-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ревизия светильника потолочного |  | 100 шт. | 0,01 | 50,24 |  |  |  |  | 49,3 |  |  | 0,94 |  | 0,35 | 0,5 | 0,49 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 6,32 |  | 0,06 |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 37 |  | ФЕРр67-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 0,055 | 75,5 |  |  |  |  | 75,19 |  |  | 0,31 |  | 0,12 | 4,15 | 4,14 | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  | 9,64 |  | 0,53 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 38 |  | ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  | 100 м | 0,055 | 1739,1 |  |  |  |  | 223,72 |  |  | 58,55 |  | 1,49 | 95,65 | 12,3 | 3,22 |  |  |  |  | 0,08 |  | 23,8 |  | 1,31 |  |  | 0,11 |  | 0,01 |
|  | 39 |  | тек.цена с доставкой | труба гофрированная |  | м | 5,5 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  | 100 м | 0,055 | 257,87 |  |  |  |  | 52,73 |  |  | 2,42 |  | 0,14 | 14,18 | 2,9 | 0,13 |  |  |  |  | 0,01 |  | 5,61 |  | 0,31 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 41 |  | тек.цена с доставкой | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1м | 5,5 | 5,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  | ФЕР15-01-047-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство: потолков реечных алюминиевых |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,029 | 29426,16 |  |  |  |  | 1018,58 |  |  | 158,88 |  | 3,38 | 853,36 | 29,54 | 4,61 |  |  |  |  | 0,1 |  | 108,36 |  | 3,14 |  |  | 0,25 |  | 0,01 |
|  | 43 |  | ФЕРм08-03-591-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 | 788,01 |  |  |  |  | 428,54 |  |  | 22,16 |  | 0,54 | 7,88 | 4,29 | 0,22 |  |  |  |  | 0,01 |  | 43,2 |  | 0,43 |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 44 |  | ФССЦ-503-0482 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом |  | шт. | 1 | 19,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  | ФЕРм08-02-409-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  | 100 м | 0,3 | 1739,1 |  |  |  |  | 223,72 |  |  | 58,55 |  | 1,49 | 521,73 | 67,12 | 17,57 |  |  |  |  | 0,45 |  | 23,8 |  | 7,14 |  |  | 0,11 |  | 0,03 |
|  | 46 |  | тек.цена с доставкой | труба гофрированная |  | м | 30 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  | ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  | 100 м | 0,3 | 257,87 |  |  |  |  | 52,73 |  |  | 2,42 |  | 0,14 | 77,36 | 15,82 | 0,73 |  |  |  |  | 0,04 |  | 5,61 |  | 1,68 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 48 |  | тек.цена с доставкой | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1м | 30 | 5,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11430,9 | 1480,15 | 1193,29 |  |  |  |  | 145,1 |  |  |  | 157,54 |  |  |  |  | 10,88 |
|  | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65188,43 | 19523,17 | 6431,84 |  |  |  |  | 1913,87 |  |  |  | 157,54 |  |  |  |  | 10,88 |
|  | В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 кв 2013г ОЗП=13,19; ЭМ=5,39; ЗПМ=13,19; МАТ=4,48 (Поз. 1-3, 6-10, 18-21, 23, 31, 11, 15, 12, 14, 16-17, 24, 29-30, 33, 42, 32, 34, 41, 44, 48, 35, 37-40, 43, 45-47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53757,53 | 18043,03 | 5238,54 |  |  |  |  | 1768,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21494,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 252,59) (Поз. 11, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 61,2) (Поз. 35, 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 1097,01) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1358,83) (Поз. 38-40, 43, 45-47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 478,53) (Поз. 16-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 4383,7) (Поз. 29-30, 33, 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3901,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 188,23) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 29,01) (Поз. 34, 41, 44, 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105% = 123%*0,85 ФОТ (от 231,48) (Поз. 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 10758,69) (Поз. 1-3, 6-10, 18-21, 23, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11726,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 2597,77) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2883,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11135,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 252,59) (Поз. 11, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4383,7) (Поз. 29-30, 33, 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 478,53) (Поз. 16-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 29,01) (Поз. 34, 41, 44, 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1420,03) (Поз. 35, 37-40, 43, 45-47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 1097,01) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 188,23) (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 231,48) (Поз. 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 10758,69) (Поз. 1-3, 6-10, 18-21, 23, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6024,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61% = 89%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2597,77) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90923,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,08 |  |  |  |  | 10,84 |
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6894,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,46 |  |  |  |  | 0,04 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97818,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,54 |  |  |  |  | 10,88 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39233,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6431,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21437,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21494,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11135,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17607,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115425,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,54 |  |  |  |  | 10,88 |

Понижающий коэффициент________________________________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента_______

Заказчик: ________________/Д.Ю. Сергеев/                                                                                                Подрядчик: ________________  /__________/

Приложение № 3

к МК № 01-41-___ от _____2013г.

МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2013 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4

к МК № 01-41-___ от _____2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт (контракт) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (контрактная) стоимость в соответствии с контрактом подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к МК № 01-41-___ от _____2013г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Муниципальный контракт(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по контракту |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |