Администрация города Перми

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника

департамента дорог и транспорта 
администрации города Перми

И.Е.Ястребова

«__» октября 2013 года

м.п.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на оказание услуг по подготовке и анализу

вариантов организации дорожного движения

с использованием компьютерного моделирования

г. Пермь 2013 год

| Общие сведения. |  |
| --- | --- |
| Открытый конкурс (далее – конкурс) проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |
| Наименование | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| Место нахождения | 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 108а |
| Почтовый адрес | 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 108а |
| Адрес электронной почты | ddit@gorodperm.ru |
| Контактный телефон | тел. (342) 281-96-42, факс (342) 281-96-46 |
| Контактное лицо | Смердов Александр Александрович |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |
| Предмет конкурса | Оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2 680 300 (Два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч триста) рублей. Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании стоимости ранее заключенных муниципальных контрактов. Перечень контрактов с реестровыми номерами (приложение № 10 к конкурсной документации). |
| Объем оказываемых услуг | В соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к конкурсной документации). |
| Требования к оказываемым услугам. | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе техническим заданием (приложение № 1 к конкурсной документации) и условиями контракта (приложение № 2 к конкурсной документации). |
| Место, условия и сроки оказания услуг | На территории города Перми. Оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к конкурсной документации). Общий срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта (приложение № 2 к конкурсной документации) до «27» декабря 2013 года. |
| Требования к гарантийному сроку | 3 (Три) года с момента подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг. |

| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | Стоимость фактически оказанных и подлежащих оплате услуг определяется на основании подписанного Заказчиком акта приемки оказанных услуг с учетом примененных Заказчиком и подлежащих удержанию штрафов и неустоек. Услуги по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования оплачиваются в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования и предоставленных Исполнителем счета на оплату, счета-фактуры. Оплата оказанных услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной участником конкурса. В стоимость услуг входит, в том числе стоимость проектирования, моделирования; затраты на приобретение и/или использование программных продуктов; лицензионные отчисления; затраты на сбор статистических данных и натурных обследований; стоимость материалов, используемых для оказания услуг и предоставления отчетов; налоги в соответствии с действующим законодательством и прочие расходы, связанные с оказанием услуг по контракту. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе, в соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, в соответствии с приложением № 4 к конкурсной документации; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). Рекомендуемая форма доверенности указана в приложении № 5 к конкурсной документации. 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: - сведения о квалификации, содержащие информацию (в соответствии с приложением № 6 к конкурсной документации) о заключенных и исполненных за последние 2 года до даты подачи заявок на участие в конкурсе с Заказчиками, носящими статус федеральных и/или областных и/или краевых или муниципальных контрактах (договорах); - копии контрактов и/или договоров на оказание услуг в исследуемой области раздел 1 технического задания (приложение № 1 к конкурсной документации); - рекомендательные письма организаций в исследуемой области. Отсутствие информации, документов, подтверждающих квалификацию участников, не является основанием для отказа в допуске заявок на участие в конкурсе участников размещения заказа к участию в конкурсе. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказания услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. |  |
|  | Предложение о качестве оказания услуг в соответствии с приложением № 7 к конкурсной документации. |  |
|  | Предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с приложением № 8 к конкурсной документации. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение № ___ от __.__.2013г.». |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до __ часов 00 минут «__» ______ 2013 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой КУДА: 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 108а КОМУ: Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, финансово-экономический отдел, к. 209 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования Не вскрывать до 14:00 часов «28» ноября 2013 года. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (приложение № 4 к конкурсной документации). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Подавать заявку на оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, могут быть представлены в соответствии с приложениями к конкурсной документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить предложение о качестве услуг в соответствии с приложением № 7 к конкурсной документации. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, 134015,0 (Сто тридцать четыре тысячи пятнадцать) рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть представлено с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Департамент дорог и транспорта администрации г.Перми), л/с 04945010161. ИНН; 5906056650. КПП; 590601001. Р/с; 403 028 100 000 050 000 09 РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение пл; тежа Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение от __.__.2013 № __________,.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в рабочие дни (понедельник – четверг с 9:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 17:00; суббота и воскресенье - выходные дни. Перерыв с 12:00 до 13:00). |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 108а, каб. 209. Финансово-экономический отдел |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | 28 октября 2013 года |
| Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | 14:00 (время местное) 28 ноября 2013 года Участники размещения заказа, не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 13:30 часов (время местное) 28 ноября 2013 года по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, 108а, 2 этаж, каб.209, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к 14:00 часам (время местное) 28 ноября 2013 года по адресу г.Пермь, ул.Ленина,34, 2 этаж, каб.13. |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику. Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)». Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступившие до вскрытия конвертов, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | В любое время до 14:00 (время местное) «28» ноября 2013 года непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | г. Пермь, ул.Ленина,34, 2 этаж, каб.13. |
| Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | 14-00 ч. «28» ноября 2013 года |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие в заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |
| X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требований о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Наличие ошибок, опечаток, описок в документах (кроме заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа), приводящих к двоякому толкованию документов представленных в заявке на участие в конкурсе не допускается. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические и физические лица при условии: 1) предоставления документов, определенных разделом IV конкурсной документации (за исключением сведений о квалификации участника размещения заказа; документов, подтверждающих квалификацию участников размещения заказа), при отсутствии в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, услугах на выполнение которых размещается заказ; 2) соответствия требованиям, установленным в соответствии с разделом III конкурсной документации; 3) предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 4) соответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта. На основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: а) цена контракта; б) квалификация участника конкурса. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с указанными критериями. Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Оценка и сопоставление заявок производится в следующем порядке: 1) Значимость критерия «Цена контракта» составляет 80 процентов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» определяется по формуле: Aмах- Ai Ria = ------------ x 100, Aмах где: Ria - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Aмах - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации в соответствии с пунктом 2 раздела II; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2) Значимость критерия «Квалификация участника конкурса» составляет 20 процентов. В случае оценки квалификации участника конкурса баллы присуждаются только на основании документально подтвержденной информации (на основании представленных документов, подтверждающих квалификацию): - копии контрактов и/или договоров на оказание услуг в исследуемой области; - копии рекомендательных писем от организаций в исследуемой области. В случае отсутствия документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, присваивается 0 баллов. Максимальное значение указанного показателя равно 100 баллам. Значение в баллах по данному критерию определяется по формуле: Ci =; Ci; х; Kc,. Cmax. где: Ci – значение в баллах, присуждаемое i-ой заявке по указанному подкритерию; Cmax – максимальное предложение по указанному подкритерию, содержащееся в заявках участников конкурса; Cmin – минимальное предложение по указанному подкритерию, содержащееся в заявках участников конкурса; Ci – значение указанного подкритерия, предложенное в i-ой заявке; Kc – максимальное значение указанного критерия в баллах. Каждый член комиссии по каждому подкритерию выставляет каждой заявке оценку в баллах по вышеуказанной формуле. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установлено, что два или более участника конкурса набрали равные итоговые рейтинги, то первый номер будет присвоен участнику конкурса, заявка на участие в конкурсе которого зарегистрирована первой. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. |
| XII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта |  | Победитель конкурса обязан не ранее одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, представить Заказчику следующие документы: - подписанный контракт (с заполненными и подписанными приложениями); - обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями раздела XIII конкурсной документации. В случае, если участник конкурса, с которым заключается контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения контракта. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. |
| XIII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 268030,0 (Двести шестьдесят восемь тысяч тридцать) рублей. В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | В срок, установленный для подписания контракта участником конкурса, с которым заключается контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса самостоятельно. Способы обеспечения исполнения контракта: I. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией; II. Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). I. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара департамент дорог и транспорта администрации города Перми; 3. Ссылка на решения конкурсной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по контракту; 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. II. В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению подлежит 10% начальной (максимальной) цены контракта по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Департамент дорог и транспорта администрации г.Перми), л/с 04945010161. ИНН; 590. КПП056650; 5906010. Р/с1; 403 028 100 000 050 000 09 РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; назначение платежа обеспечение исполнения контракта (указать наименование контракта).. Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем конкурса, с которым заключается контракт, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание

на оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения

с использованием компьютерного моделирования.

1. Область оказания услуг:

1.1. Транспортное планирование.

1.2. Организация дорожного движения.

1.3. Компьютерное моделирование.

2. Предмет оказания услуг:

Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования.

3. Цели оказания услуг:

Выполнение на макро и микро уровнях компьютерного имитационного моделирования, проведение сравнительного анализа параметров качества функционирования различных предпроектных решений в области транспортного планирования, с целью обоснованного принятия решений по выбору оптимальных вариантов организации дорожного движения и формированию объектов транспортной инфраструктуры на территории города Перми.

4. Объем оказания услуг:

4.1. Количество подготовленных и промоделированных вариантов организации дорожного движения – 110 ед.

5. Требования к составу оказываемых услуг:

5.1. Выполнить имитационное компьютерное моделирование вариантов организации дорожного движения для различных объектов транспортной инфраструктуры города Перми. Количество вариантов организации дорожного движения по каждому объекту устанавливается настоящим техническим заданием, заявками Заказчика, а также может быть дополнено в соответствии с установленным п.6.6. настоящего технического задания порядком.

5.2. Определить параметры качества функционирования транспортного объекта по каждому варианту.

5.3. Провести сравнительный анализ всех рассмотренных вариантов организации дорожного движения для каждого транспортного объекта.

5.4. Подготовить заключение по выбору оптимального варианта организации дорожного движения для каждого транспортного объекта, при необходимости дать рекомендации по дополнительным мероприятиям, способствующим повышению качества функционирования транспортного объекта.

6. Перечень транспортных объектов для подготовки вариантов организации дорожного движения:

- Моделирование организации дорожного движения (далее ОДД) на перекрестке ш.Космонавтов - ул.Свиязева: 2 варианта:

  - изменение режима работы светофорного объекта;

  - изменение организации движения пешеходов.

- Моделирование движения транспортных потоков на участке ш.Космонавтов от ул.Промышленная до ул.Свиязева: 4 варианта:

  - существующая ситуация;

  - организация светофорного регулирования ш.Космонавтов – ул.Промышленная;

  - организация разноуровневой транспортной развязки ш.Космонавтов – ул.Промышленная;

  - организация кругового движения ул.Свиязева – ул.Мира.

- Моделирование изменения ОДД ул.Коминтерна (одностороннее движение). 2 варианта:

  - существующая ситуация;

  - разработанные предложения.

- Моделирование организации дорожного движения на перекрестке пр.Парковый – ул.З.Космодемьянской. 5 вариантов:

  - существующая ситуация;

  - 3 режима работы светофорного объекта;

  - моделирование изменения транспортной ситуации на территории м-р Парковый – м-р ДКЖ.

- Моделирование координированного светофорного регулирования на ул. Попова на участке от ул.Монастырской до ул.Пушкина.

- Моделирование изменения ОДД ул.Тимирязева от ул.Н.Островского до ул.25Октября (одностороннее движение). 2 варианта:

  - существующая ситуация;

  - разработанные предложения.

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Уинская – ул.Юрша. 6 вариантов:

  - выделение отдельных фаз для левых поворотов с ул.Юрша (4 схемы);

  - моделирование изменения транспортной ситуации на территории м-р Садовый.

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Чкалова – ул.Г.Хасана. 4 варианта:

  - существующая ситуация;

  - разрешение левых поворотов;

  - организация доп.полос для левых поворотов;

  - оптимизация режима работы светофорного объекта.

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Чкалова – ул.Куйбышева. 4 варианта:

  - существующая ситуация;

  - разрешение левых поворотов;

  - организация доп.полос для левых поворотов;

  - оптимизация режима работы светофорного объекта.

- Оптимизация режима работы светофорного объекта на перекрестке ул.Чкалова – пр.Комсомольский.

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Н.Островского – ул.Белинского. 3 варианта:

  - существующая ситуация;

  - изменение конфигурации СО;

  - организация правого поворота на красный

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Якутская – ул.Вольская – ул.Докучаева. 3 варианта:

  - организация светофорного объекта на ул.Вольская;

  - организация светофорного объекта на ул.Якутская;

  - разработанные предложения по изменению ОДД.

- Моделирование режима работы светофорного объекта на б.Гагарина в районе дома № 77.

- Моделирование режима работы светофорного объекта на перекрестке ул.Лянгасова – ул.Черняховского.

- Моделирование режима работы светофорного объекта на перекрестке ул.Екатериниская – ул.Клименко.

- Моделирование режима работы светофорного объекта на перекрестке ул.Мира в районе остановки  общественного транспорта «Давыдова».

- Моделирование координированного светофорного регулирования на пр.Комсомольский.

- Моделирование координированного светофорного регулирования на ул.Ленина на участке от пр.Комсомольский до ул.Хохрякова.

- Моделирование координированного светофорного регулирования на ул.Куйбышева.

- Моделирование транспортной ситуации в районе транспортного пересадочного узла «Пермь II». 2 варианта:

  - ТПУ в составе - новый автовокзал, ж/д вокзал;

  - ТПУ в составе - новый автовокзал, ж/д вокзал, торговый центр.

- 21.	Построение картограммы интенсивностей транспортных потоков на уличной дорожной сети города Перми в 2013 году. 3 варианта:

  - 21.1.	среднесуточные данные для буднего дня;

  - данные в утренний пик интенсивности для буднего дня;

  - данные в вечерний пик интенсивности для буднего дня.

- Транспортные объекты для подготовки 62 вариантов организации дорожного движения определяются на основании заявок Заказчика.

7.Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

Имеющаяся на момент оказания услуг проектная и предпроектная документация, результаты прикладных научно-исследовательских разработок департамента дорог и транспорта администрации города Перми и других функциональных органов и подразделений администрации города Перми, а также результаты различных работ по сбору и систематизации информации о состоянии и функционировании объектов улично-дорожной сети в городе Перми.

8.Требования к качеству оказания услуг:

8.1. Оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования должны выполняться с применением современных методов математического моделирования.

8.2. Требуется обязательное использование собранных натурным образом и экспериментально полученных данных о состоянии объекта будущих исследований.

8.3. Требуется в обязательном порядке использование специализированного программного обеспечения PTV Vision Visum или эквивалента, с транспортной моделью города Перми (в т.ч. городского пассажирского транспорта общего пользования).

8.4. При получении прогнозных данных для моделирования необходимо использовать математическую транспортную модель города Перми со следующими характеристиками:

  - площадь области обсчета математической модели должна составлять не менее 95% от территории города Перми;

  - протяженность дорог общего пользования должна составлять не менее чем 1100 км.;

  - количество узлов транспортных потоков – не менее 5200;

  - количество межузловых отрезков – участков улично-дорожной сети – не менее 11000;

  - количество межузловых отрезков с актуальными дорожно-транспортными характеристиками не менее 60% от общего количества;

  - маршрутная сеть городского пассажирского транспорта общего пользования должна содержать не менее 11 маршрутов трамваев, 10 маршрутов троллейбусов, 74 маршрутов автобусов;

  - количество точек сбора статистических данных загруженности улично-дорожной сети для оценки и корреляции модели - не менее 100;

  - периодичность обновления статистических данных не более 3 лет;

  - коэффициент корреляции модели – не ниже 0,85;

  - среднеквадратическое отклонение – не выше 0,3.

8.5. При анализе результатов макро моделирования на транспортной модели города Перми необходимо проводить оценку по параметру «среднее время реализации транспортных корреспонденций».

8.6. Анализ результатов микро моделирования необходимо проводить по параметрам:

  - среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

  - средняя скорость транспортных потоков (км/час);

  - полное время в пути (час);

  - общее время задержки (час);

  - общее время остановок (час);

  - количество остановок;

  - количество транспортных средств в сети;

  - количество выехавших транспортных средств;

  - среднее число остановок транспортного средства.

При моделировании должны использоваться не только данные помаршрутных  обследований пассажиропотока, но и данные поостановочных обследований пассажиропотока.

8.7. При оказании услуг, необходимо не реже одного раза в неделю инициировать проведение совещания с Заказчиком. Замечания и дополнения по проектам, полученные в ходе совещаний, на основании сформированной Заказчиком заявки необходимо также подвергать моделированию в виде отдельных вариантов и использовать при проведении анализа.

8.8. Иные объекты, не указанные в пункте 6, также подвергаются анализу и моделированию, если была сформирована заявка от Заказчика в письменной форме в течение срока действия контракта. В последующем полученные результаты включать в отчетные материалы.

9.Требования к отчету об оказанных услугах:

9.1. Отчет должен сдержать для каждого объекта:

  - данные натурных исследований;

  - картограммы интенсивностей транспортных потоков в исследуемых областях;

  - параметры качества функционирования;

  - демонстрационные материалы в виде презентаций и видеороликов;

  - заключение, содержащее анализ результатов моделирования транспортных потоков;

  - предложения по оптимизации движения транспорта на улично-дорожной сети в городе Перми.

9.2. Вся научно-техническая продукция передается на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде на CD в одном экземпляре.

10. Распространение и использование информации, связанной с оказанием услуг.

Публикация и передача третьим лицам информации полученной в результате оказания услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Заказчик:	_______________________/                     /

Исполнитель:	_______________________/                     /

Приложение № 2

к конкурсной документации

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________________

на оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения

с использованием компьютерного моделирования

| г. Пермь | «____»____________2013 г. |
| --- | --- |

Департамент и дорог транспорта администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании Положения о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201, _____________, с одной стороны,_______________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________ действующий__ на основании ____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ______________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Исполнитель принимает на себя обязательства пол оказанию услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять результаты оказания услуг и оплатить их в соответствии с требованиями настоящего контракта.

  - Финансирование муниципального контракта осуществляется за счет средств бюджета города Перми.

  - Место и время оказания услуг: на территории города Перми определяются в соответствии с Техническим заданием и заявками Заказчика утвержденной формы (Приложение № 2 к настоящему контракту).

- Сроки оказания услуг

  - Период оказания услуг по контракту:

- начало – с момента подписания настоящего контракта;

- окончание -  до 27 декабря 2013 года.

- Стоимость услуг и порядок расчетов

  - Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной участником конкурса и составляет ______________ (____________________________) рублей, в т.ч. НДС 18%.

  - В стоимость услуг входит, в том числе стоимость проектирования, моделирования; затраты на приобретение и/или использование программных продуктов; лицензионные отчисления; затраты на сбор статистических данных и натурных обследований; стоимость материалов, используемыех для оказания услуг и предоставления отчетов; налоги, в соответствии с действующим законодательством и прочие расходы, связаные с оказанием услуг по настоящему контракту.

  - Стоимость фактически оказанных и подлежащих оплате услуг определяется на основании подписанного Заказчиком акта приемки оказанных услуг (Приложение № 4 к настоящему контракту) с учетом примененных Заказчиком и подлежащих удержанию штрафов и неустоек.

  - Услуги по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования оплачиваются в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования и предоставленных Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.

  - Оплата оказанных услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Финансирование муниципального контракта осуществляется за счет средств бюджета города Перми и может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.

- Гарантийные обязательства

  - Исполнитель устанавливает гарантийный срок на оказанные услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования – 3 (Три) года с момента подписания Заказчиком акта приемки оказаных услуг.

  - В случае выявления дефектов и недостатков в оказанных услугах в течение гарантийного срока Исполнитель за свой счет устраняет дефекты и недостатки в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

- Порядок оказания и приемки услуг

  - Порядок оказания услуг определен Техническим заданием.

  - Об окончании оказания услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика. Одновременно с уведомлением Исполнитель предоставляет Заказчику на рассмотрение отчет об оказанных услугах (далее – Отчет) (Приложение № 3 к настоящему контракту) на бумажном носителе, составленный в соответствии с требованиями Технического задания.

  - В течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего днем получения уведомления и документов, Заказчик рассматривает предоставленные документы и назначает дату защиты Исполнителем представленного Отчета.

  - В случае уклонения Исполнителя от защиты Отчета Заказчик вправе не производить приемку оказанных услуг, а представленные в Отчете результаты оказанных услуг и информацию использовать в своих деятельности.

  - В случае обнаружения в представленном отчете недостатков, нарушений, несоответствий требованиям действующих нормативных правовых актов по дорожному и градостроительству, дорожному движению или отступлений от Технического задания настоящего контракта Заказчик составляет акт обнаружения недостатков и направляет Отчет на доработку.

  - По итогам защиты Исполнителем проектной документации Заказчик утверждает Отчет или представляет замечания к Отчету и направляет Отчет на доработку. Все замечания к Отчету заносятся в акт обнаружения недостатков, в котором указываются согласованные сторонами сроки их устранения и новая дата защиты.

  - После утверждения Отчета Стороны подписывают акт приемки оказанных услуг, а Исполнитель предоставляет Заказчику копию Отчета в электронном виде, счет на оплату и счет-фактуру.

  - Услуги по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования считаются оказанными с момента подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг.

- Права и обязанности Исполнителя

  - Исполнитель обязан:

    - Оказать услуги в соответствии с требованиями настоящего контракта.

    - Оказать услуги в сроки установленные настоящим контрактом.

    - За свой счет и своевременно устранять выявленные в оказанных услугах недостатки.

  - Исполнитель вправе:

    - В случае получения претензии по ненадлежащему оказанию услуг направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее трех рабочих дней с момента получения претензии.

    - Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

    - Подрядчик вправе оказать услуги досрочно.

- Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик обязан:

    - Своевременно принять оказанные услуги, соответствующие требованиям настоящего контракта.

    - Письменно уведомить Исполнителя о выявленных в ходе приемки, а также в течение гарантийного срока недостатках в оказанных услугах.

    - Оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим контрактом.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

    - Применять к Подрядчику штрафные санкции в порядке, установленном настоящим контрактом.

    - Привлекать для проведения приемки оказанных услуг специалистов и экспертов, проводить экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при оказании услуг или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками в оказании услуг, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.

    - Удерживать с Подрядчика штрафы и неустойки, предусмотренные настоящим контрактом.

- Ответственность сторон

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы.

  - В случае просрочки Исполнителем оказания услуг, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик удерживает или Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости услуг за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств.

  - В случае просрочки Исполнителем устранения недостатков в оказанных услугах в течение гарантийного срока Заказчик удерживает или Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости услуг за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

  - Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.

  - Удержание неустоек производится Заказчиком при расчетах по настоящему контракту.

  - Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после приемки оказанных услуг), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.

  - В случае несоблюдения Исполнителем требований по качеству услуг, не выполнения отдельных условий Технического задания, услуги считаются не оказанными.

  - Исполнение Исполнителем обязательств по настоящему контракту обеспечивается _______________________.

- Расторжение контракта

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями сторон соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства РФ.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

  - При рассмотрении споров, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления.

- Заключительные положения

  - Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

  - При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

  - Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 15 (пятнадцати) дней другой стороне.

  - Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.

  - Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им, при исполнении обязательств по настоящему контракту и в связи с ним.

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2013.

  - К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

– техническое задание (Приложение 1);

– форма заявки (Приложение 2);

– форма отчета (Приложение 3);

– форма акта приемки оказанных услуг (Приложение 4);

  - Настоящий контракт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, 2 экземпляра - Заказчика, 1 экземпляр -  Исполнителя. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

  - Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Департамент дорог и транспорта администрации г. Перми |  |
| Адрес: 614060, г. Пермь, ул. Уральская, 108а тел/ф. (342) 212-18-91, 281-96-46 ИНН 5906056650 БИК 045773001 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, л/с 02945010161) р/сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь | Юридический адрес: Почтовый адрес: Тел/факс: (___) ИНН КПП БИК Р/с К/с |
| ____________________ / И.Е.Ястребова./ | ______________________/_________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № ______________

от « __ » ________ 2013г.

Техническое задание

на оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения

с использованием компьютерного моделирования.

1. Область оказания услуг:

1.1. Транспортное планирование.

1.2. Организация дорожного движения.

1.3. Компьютерное моделирование.

2. Предмет оказания услуг:

Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования.

3. Цели оказания услуг:

Выполнение на макро и микро уровнях компьютерного имитационного моделирования, проведение сравнительного анализа параметров качества функционирования различных предпроектных решений в области транспортного планирования, с целью обоснованного принятия решений по выбору оптимальных вариантов организации дорожного движения и формированию объектов транспортной инфраструктуры на территории города Перми.

4. Объем оказания услуг:

4.1. Количество подготовленных и промоделированных вариантов организации дорожного движения – 110 ед.

5. Требования к составу оказываемых услуг:

5.1. Выполнить имитационное компьютерное моделирование вариантов организации дорожного движения для различных объектов транспортной инфраструктуры города Перми. Количество вариантов организации дорожного движения по каждому объекту устанавливается настоящим техническим заданием, заявками Заказчика, а также может быть дополнено в соответствии с установленным п.6.6. настоящего технического задания порядком.

5.2. Определить параметры качества функционирования транспортного объекта по каждому варианту.

5.3. Провести сравнительный анализ всех рассмотренных вариантов организации дорожного движения для каждого транспортного объекта.

5.4. Подготовить заключение по выбору оптимального варианта организации дорожного движения для каждого транспортного объекта, при необходимости дать рекомендации по дополнительным мероприятиям, способствующим повышению качества функционирования транспортного объекта.

6. Перечень транспортных объектов для подготовки вариантов организации дорожного движения:

- Моделирование организации дорожного движения (далее ОДД) на перекрестке ш.Космонавтов - ул.Свиязева: 2 варианта:

  - изменение режима работы светофорного объекта;

  - изменение организации движения пешеходов.

- Моделирование движения транспортных потоков на участке ш.Космонавтов от ул.Промышленная до ул.Свиязева: 4 варианта:

  - существующая ситуация;

  - организация светофорного регулирования ш.Космонавтов – ул.Промышленная;

  - организация разноуровневой транспортной развязки ш.Космонавтов – ул.Промышленная;

  - организация кругового движения ул.Свиязева – ул.Мира.

- Моделирование изменения ОДД ул.Коминтерна (одностороннее движение). 2 варианта:

  - существующая ситуация;

  - разработанные предложения.

- Моделирование организации дорожного движения на перекрестке пр.Парковый – ул.З.Космодемьянской. 5 вариантов:

  - существующая ситуация;

  - 3 режима работы светофорного объекта;

  - моделирование изменения транспортной ситуации на территории м-р Парковый – м-р ДКЖ.

- Моделирование координированного светофорного регулирования на ул. Попова на участке от ул.Монастырской до ул.Пушкина.

- Моделирование изменения ОДД ул.Тимирязева от ул.Н.Островского до ул.25Октября (одностороннее движение). 2 варианта:

  - существующая ситуация;

  - разработанные предложения.

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Уинская – ул.Юрша. 6 вариантов:

  - выделение отдельных фаз для левых поворотов с ул.Юрша (4 схемы);

  - моделирование изменения транспортной ситуации на территории м-р Садовый.

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Чкалова – ул.Г.Хасана. 4 варианта:

  - существующая ситуация;

  - разрешение левых поворотов;

  - организация доп.полос для левых поворотов;

  - оптимизация режима работы светофорного объекта.

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Чкалова – ул.Куйбышева. 4 варианта:

  - существующая ситуация;

  - разрешение левых поворотов;

  - организация доп.полос для левых поворотов;

  - оптимизация режима работы светофорного объекта.

- Оптимизация режима работы светофорного объекта на перекрестке ул.Чкалова – пр.Комсомольский.

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Н.Островского – ул.Белинского. 3 варианта:

  - существующая ситуация;

  - изменение конфигурации СО;

  - организация правого поворота на красный

- Моделирование ОДД на перекрестке ул.Якутская – ул.Вольская – ул.Докучаева. 3 варианта:

  - организация светофорного объекта на ул.Вольская;

  - организация светофорного объекта на ул.Якутская;

  - разработанные предложения по изменению ОДД.

- Моделирование режима работы светофорного объекта на б.Гагарина в районе дома № 77.

- Моделирование режима работы светофорного объекта на перекрестке ул.Лянгасова – ул.Черняховского.

- Моделирование режима работы светофорного объекта на перекрестке ул.Екатериниская – ул.Клименко.

- Моделирование режима работы светофорного объекта на перекрестке ул.Мира в районе остановки  общественного транспорта «Давыдова».

- Моделирование координированного светофорного регулирования на пр.Комсомольский.

- Моделирование координированного светофорного регулирования на ул.Ленина на участке от пр.Комсомольский до ул.Хохрякова.

- Моделирование координированного светофорного регулирования на ул.Куйбышева.

- Моделирование транспортной ситуации в районе транспортного пересадочного узла «Пермь II». 2 варианта:

  - ТПУ в составе - новый автовокзал, ж/д вокзал;

  - ТПУ в составе - новый автовокзал, ж/д вокзал, торговый центр.

- 21.	Построение картограммы интенсивностей транспортных потоков на уличной дорожной сети города Перми в 2013 году. 3 варианта:

  - 21.1.	среднесуточные данные для буднего дня;

  - данные в утренний пик интенсивности для буднего дня;

  - данные в вечерний пик интенсивности для буднего дня.

- Транспортные объекты для подготовки 62 вариантов организации дорожного движения определяются на основании заявок Заказчика.

7.Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

Имеющаяся на момент оказания услуг проектная и предпроектная документация, результаты прикладных научно-исследовательских разработок департамента дорог и транспорта администрации города Перми и других функциональных органов и подразделений администрации города Перми, а также результаты различных работ по сбору и систематизации информации о состоянии и функционировании объектов улично-дорожной сети в городе Перми.

8.Требования к качеству оказания услуг:

8.1. Оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования должны выполняться с применением современных методов математического моделирования.

8.2. Требуется обязательное использование собранных натурным образом и экспериментально полученных данных о состоянии объекта будущих исследований.

8.3. Требуется в обязательном порядке использование специализированного программного обеспечения PTV Vision Visum или эквивалента, с транспортной моделью города Перми (в т.ч. городского пассажирского транспорта общего пользования)

8.4. При получении прогнозных данных для моделирования необходимо использовать математическую транспортную модель города Перми со следующими характеристиками:

  - площадь области обсчета математической модели должна составлять не менее 95% от территории города Перми;

  - протяженность дорог общего пользования должна составлять не менее чем 1100 км.;

  - количество узлов транспортных потоков – не менее 5200;

  - количество межузловых отрезков – участков улично-дорожной сети – не менее 11000;

  - количество межузловых отрезков с актуальными дорожно-транспортными характеристиками не менее 60% от общего количества;

  - маршрутная сеть городского пассажирского транспорта общего пользования должна содержать не менее 11 маршрутов трамваев, 10 маршрутов троллейбусов, 74 маршрутов автобусов;

  - количество точек сбора статистических данных загруженности улично-дорожной сети для оценки и корреляции модели - не менее 100;

  - периодичность обновления статистических данных не более 3 лет;

  - коэффициент корреляции модели – не ниже 0,85;

  - среднеквадратическое отклонение – не выше 0,3.

8.5. При анализе результатов макро моделирования на транспортной модели города Перми необходимо проводить оценку по параметру «среднее время реализации транспортных корреспонденций».

8.6. Анализ результатов микро моделирования необходимо проводить по параметрам:

  - среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

  - средняя скорость транспортных потоков (км/час);

  - полное время в пути (час);

  - общее время задержки (час);

  - общее время остановок (час);

  - количество остановок;

  - количество транспортных средств в сети;

  - количество выехавших транспортных средств;

  - среднее число остановок транспортного средства.

При моделировании должны использоваться не только данные помаршрутных  обследований пассажиропотока, но и данные поостановочных обследований пассажиропотока.

8.7. При оказании услуг, необходимо не реже одного раза в неделю инициировать проведение совещания с Заказчиком. Замечания и дополнения по проектам, полученные в ходе совещаний, на основании сформированной Заказчиком заявки необходимо также подвергать моделированию в виде отдельных вариантов и использовать при проведении анализа.

8.8. Иные объекты, не указанные в пункте 6, также подвергаются анализу и моделированию, если была сформирована заявка от Заказчика в письменной форме в течение срока действия контракта. В последующем полученные результаты включать в отчетные материалы.

9.Требования к отчету об оказанных услугах:

9.1. Отчет должен сдержать для каждого объекта:

  - данные натурных исследований;

  - картограммы интенсивностей транспортных потоков в исследуемых областях;

  - параметры качества функционирования;

  - демонстрационные материалы в виде презентаций и видеороликов;

  - заключение, содержащее анализ результатов моделирования транспортных потоков;

  - предложения по оптимизации движения транспорта на улично-дорожной сети в городе Перми.

9.2. Вся научно-техническая продукция передается на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде на CD в одном экземпляре.

10. Распространение и использование информации, связанной с оказанием услуг.

Публикация и передача третьим лицам информации полученной в результате оказания услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Заказчик:	_______________________/                     /

Исполнитель:	_______________________/                     /

Приложение № 2

к муниципальному контракту № ______________

от « __ » ________ 2013г.

Заявка №_

на оказание услуг по муниципальному контракту № ____________ от « ___ » ___________ 2013 года

по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования.

Дата составления: _________________

Предмет разработки/объект моделирования:__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

Описание существующей проблемы:________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Возможные варианты решения (при необходимости):__________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:	_______________________/                     /

м.п.

Исполнитель:	_______________________/                     /

м.п.

Приложение № 3

к муниципальному контракту № ______________

от « __ » ________ 2013г.

Отчет №__ по состоянию на «____» _____________2013 года

об оказанных услугах  по муниципальному контракту № __________ от « ___ » ___________ 2013 года

по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования.

Заказчик:	_______________________/                     /

м.п.

Исполнитель:	_______________________/                     /

м.п.

Приложение № 4

к муниципальному контракту № ______________

от « __ » ________ 2013г.

А К Т № __

приемки оказанных услуг

по муниципальному контракту №___________________ от « __ » ________ 201_ года

Департамент дорог и транспорта администрации г. Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, подписали  настоящий акт о нижеследующем:

1.	Заказчик принимает оказанные услуги  на основании представленного Исполнителем отчета от «__» _____- 201_ года в соответствии с муниципальным контактом от «___» _________ 201_ года № __________, Техническим заданием, заявкой от «___» __________ 201_ года № ___.

2.	Подписанием настоящего акта Заказчик подтверждает, что оказанные услуги соответствуют Техническому заданию и условиям муниципального контракта.

3.	Фактически услуги оказаны в размере ____ %.

4.	Стоимость фактически оказанных услуг в соответствии с условиями муниципальным контрактом от «___» _________ 201_ года № __________, составляет ______________ (___________________________) руб. __ коп.

4.	Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра – Заказчику, один – Исполнителю.

Заказчик:	_______________________/                     /

м.п.

Исполнитель:	_______________________/                     /

м.п.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 4

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа.

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Настоящим декларирую, что ____________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_____________                               ______________                                          __________

должность 		                         подпись, М.П. 		                             ф.и.о.

Приложение №5

к конкурсной документации

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

в лице __________________________________ действующей на основании __________________

( должность, ФИО)

уполномочивает____________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

с правом подписи и удостоверения необходимых документов, представленных в заявке на участие в конкурсе

___________________________________________________________________,

(указать наименование конкурса, номер извещения и дату)

проводимого департаментом дорог и транспорта администрации города Перми.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201_ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №6

к конкурсной документации

Сведения о квалификации

| № п/п | Номер и дата контракта и/или договора* | Наличие/отсутствие положительных отзывов Заказчика | Наименование Заказчика | Предмет контракта/договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* на оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования.

_____________                               ______________                                          __________

должность 		                         подпись, М.П. 				Ф.И.О

Приложение №7

к конкурсной документации

Предложение о качестве услуг

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает осуществить оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования в соответствии с условиями, указанными в конкурсной документации и извещении о проведении открытого конкурса.

Качество оказываемых услуг будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_____________                               ______________                                          __________

должность 		                         подпись, М.П. 		                             Ф.И.О.

Приложение № 8

к конкурсной документации

Предложение участника размещения заказа об условиях исполнения контракта

на оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования

Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования

___________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на оказание услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования

на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку со следующими условиями исполнения контракта:

- Цена контракта: __________________________________________ рублей, в т.ч. НДС.

(сумма контракта  в рублях РФ цифрами и прописью)

- Срок оказания услуг с момента заключения контракта до «__» _______ 2013 года, что составляет __ календарных дней.

2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

3. В случае если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства подписать контракт с департаментом дорог и транспорта администрации города Перми  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, указанными в нашей заявке на участие в конкурсе.

4. В случае, если наше предложение будут лучшим после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с департаментом дорог и транспорта администрации города Перми, мы обязуемся подписать данный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, указанными в нашей заявке на участие в конкурсе.

5. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на оказание услуг, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Перми. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, организатором конкурса нами уполномочен  ____________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

_____________                               ______________                                          __________

должность 		                         подпись, М.П. 		                        Ф.И.О.

Приложение № 9

к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 2013года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 10

к конкурсной документации

Расчет начальной максимальной цены контракта

Расчет выполнен на основании ранее заключенных муниципальных контрактов на оказание аналогичных услуг по научно-методической и экспертной поддержке деятельности департамента дорог и транспорта администрации города Перми, одним из этапов оказания которых являлось оказание услуги по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования - от 24 октября 2011 года № 31-36К-2011  и от 09 июля 2012 года № 1-7К-2012, в сопоставлении с расчетами, представленными в коммерческом предложении ООО «Агентство дорожной информации «РАДАР».

Общая стоимость услуг по муниципальному контракту от 24 октября 2011 года № 31-36К-2011 составила 1 803500 рублей. Объем услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования, предусмотренный Техническим заданием к муниципальному контракту от 24 октября 2011 года № 31-36К-2011, составил 24 объекта исследований для проведения компьютерного моделирования. Средняя стоимость услуги на один объект моделирования составила 75145,83 рубля. Следует отметить, что на один объект исследования в среднем проводится три варианта моделирования (существующий вариант и как минимум два проектных варианта), таким образом, стоимость одного варианта моделирования составляет                                       75 145,83 / 3  =    25 048,61 руб.

Общая стоимость услуг по муниципальному контракту от 09 июля 2012 года № 1-7К-2012 составила 2 700 000 рублей. Объем услуг по подготовке и анализу вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования, предусмотренный Техническим заданием к муниципальному контракту от 09 июля 2012 года № 1-7К-2012, составил 57 объектов исследований для проведения компьютерного моделирования, на общую стоимость 1 350 000 руб. Таким образом, стоимость одного варианта  моделирования составила 1 350 000 / 57 = 23 684,21 руб.

Расчет стоимости услуг в 2013 году  на основании стоимости услуг в двух ранее заключенных контрактах:

стоимость одного варианта компьютерного моделирования:

(25 048,61+ 23 684,21) / 2 = 24 366,41 руб.

Потребность на осуществление компьютерного моделирования в 2013 году - 110 вариантов организации дорожного движения на объектах транспортной инфраструктуры города Перми  на сумму 2 680 300,0 руб. (110 вариантов * 24 366,41 руб. – стоимость одного варианта компьютерного  моделирования).