УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Орджоникидзевского района

_______________  Л.В. Королева

«31» октября 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

«Работы по текущему ремонту помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Работы по текущему ремонту помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26 |
| Место нахождения |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 263-49-66 |
| Контактное лицо |  | Ядвиго Людмила Владимировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Работы по текущему ремонту помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 254 076,27 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является Локальный сметный расчет на ремонт помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» - Приложение №2 к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Локальном сметном расчете (Приложение №2) и в Техническом задании – Приложение №1 к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме. |
| Требования к выполняемым работам |  | Требования к выполняемым работам указаны в Локальном сметном расчете и в Техническом задании. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием – Приложение №1 к документации, Локальным сметным расчетом Приложение №2 к документации) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением №3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26 |
| Условия и сроки поставки выполнения работ |  | Сроки выполнения работ – в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы, |  | Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления недостатков, возникших в гарантийные сроки. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика, в течение пяти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием, недостатков. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Расчет за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с Локальным сметным расчетом на текущий ремонт помещений, являющимся Приложением №2 к муниципальному контракту, с учетом «коэффициента снижения», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Значение указанного коэффициента снижения вносится в контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в Локальном сметном расчете на полученный коэффициент снижения. В акте о выполненных работах указывается стоимость выполненных работ в соответствии с Локальным сметным расчетом, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения). Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного выполнения всех работ, включая устранение выявленных недостатков, подписания акта о приемке выполненных работах (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), предоставления счета-фактуры (счета), документов подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО, журнала производства работ. Указанные документы предоставляются Заказчику в течение 5-ти рабочих дней с момента выполнения работ. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - 1.Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
| 1.1. | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - 2.Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
| 2.1. | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 5081,52 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08.11.2013 09.30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.11.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 18.11.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| - IX. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, товарный знак и (или) конкретные показатели товара, указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. |

Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь,  ул. Академика Веденеева, 26

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г. Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Ядвиго Людмила Владимировна – начальник отдела по работе с общественностью Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку на проведение работ по текущему ремонту (1 й этаж, помещения 16,17)  нежилых помещений здания общественного центра, микрорайона «Молодежный», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. А. Веденеева, 26 (внутренние работы, электромонтажные работы) в соответствии с локальным сметным расчетом .

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.  А. Веденеева, 26.

Сроки выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом.

Условия выполнения работ:

Цветовая палитра и фактура облицовочного материала пола и стен, согласовывается с Заказчиком.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ,  рекомендации: ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные», СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия"; "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; МДС 31-11.2007. “Устройство полов"; "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ"; "МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. Типовые технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с использованием гипсоволокнистых листов"; "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений",  электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечить сохранность несущих конструкций, имущества Заказчика, находящегося в общественном центре, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Допуск на объект для работы в выходные и праздничные дни осуществляется на основании предварительного письменного согласования с Заказчиком или его представителем, с указанием ответственного со стороны Подрядчика, поданного за два дня до предполагаемого выхода на объект.

Подрядчик обязан обеспечить вывоз строительного и бытового мусора, полученного в процессе выполнения работ, самостоятельно и еженедельно на полигон ТБО.

Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ.

На весь период выполнения работ Заказчик имеет право нанять  организацию для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ и оценкой качества, соответствие нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

| Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж умывальников и раковин. | 100 приборов | 0,02 |
| Демонтаж филенчатых перегородок. | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0643 |
| Демонтаж унитазов. | 100 приборов | 0,03 |
| Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки. | 100 м плинтуса | 0,191 |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток. | 100 м2 | 0,14 |
| Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток. | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |
| Демонтаж светильников с лампами накаливания. | 100 шт. | 0,02 |
| Смена: выключателей. | 100 шт. | 0,02 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных. | 100 м2 | 0,0369 |
| Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке. | 10 коробок | 0,02 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков деревянных. | 100 м2 | 0,14 |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГКВЛ): одноуровневых. | 100 м2 потолка | 0,14 |
| Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 |
| Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых. | 100 поверхности | 0,08 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм. | 100 м2 стяжки | 0,14 |
| Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,14 |
| Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см. | 100 м2 | 0,14 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических. | 100 м2 плинтуса | 0,191 |
| Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных. | 100 м2 проемов | 0,0084 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно – известковым раствором, площадью отделочных мест: до 1 м2 толщиной слоя 20 мм. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1753 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 10 м2 покрытия | 0,5843 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,5843 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (с 361): с тремя дверными проемами | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,1118 |
| Гладкая облицовка стен, столбов пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,483 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проемов до 3 м2 (канадка) | 100 м2 проемов | 0,0632 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проемов до 3 м2 (массив) | 100 м2 проемов | 0,02 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнение дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0832 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0084 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0102 |
| Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,3 |
| Установка умывальников: на одно отделение | 10 компл. | 0,2 |
| Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | 1 т. | 0,01132 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. груза | 2,2 |
| Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъёмностью 10 т. работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км. 1 класс груза | 1 т. груза | 2,2 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 254 076 рублей 27 коп.

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет производится в течение 30 банковских дней после выполнения работ, подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления Заказчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

- документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

- журнала производства работ.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления недостатков, возникших в гарантийные сроки. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика.

Ответственность сторон.

Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

За нарушение сроков сдачи работ  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по контракту (с учетом стоимости фактически выполненных работ),  за каждый день просрочки.

Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по контракту.

Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением вреда имуществу Заказчика, путем возмещения убытков

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость _________________________________254 076,27 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительных работ _____________________________205,889 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - монтажных работ _________________________________5,208 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _____________________________48463,93 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  |  |  |  | Общая масса оборудования, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Обору- дование |  | Всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Помещение № 16, 17 (по тех.паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж: умывальников и раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 приборов |  |  |  | 0.02 | 445.72 |  | 437.59 |  | 8.13 |  |  | 3.02 |  |  |  |  |  | 8.91 |  |  |  | 8.75 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.06 |  | 51.3 |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр55-2-1прим. Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж филенчатых перегородок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  | 0,0643 6,43/100 | 592.5 |  | 589.02 |  | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.1 |  |  |  | 37.88 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  | 70.88 |  |  |  | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр65-4-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж: унитазов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 приборов |  |  |  | 0.03 | 553.63 |  | 544.56 |  | 9.07 |  |  | 3.36 |  |  |  |  |  | 16.61 |  |  |  | 16.34 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.1 |  | 63.84 |  |  |  | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр57-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 0,191 19,1/100 | 111.38 |  | 111.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.27 |  |  |  | 21.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.28 |  |  |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр57-2-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,14 14/100 | 641 |  | 595.99 |  | 45.01 |  |  | 16.7 |  |  |  |  |  | 89.74 |  |  |  | 83.44 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 2.34 |  | 69.87 |  |  |  | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр63-7-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  | 0,05 5/100 | 748.3 |  | 584.74 |  | 163.56 |  |  | 20.56 |  |  |  |  |  | 37.42 |  |  |  | 29.24 |  |  |  | 8.18 |  |  |  | 1.03 |  | 74.3 |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр67-4-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.02 | 50.24 |  | 49.3 |  | 0.94 |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | 6.32 |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр67-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Смена: выключателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.02 | 840.59 |  | 218.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.81 |  |  |  | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР46-04-012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0.0369 | 1082.58 |  | 840.63 |  | 241.95 |  |  | 89.78 |  |  |  |  |  | 39.95 |  |  |  | 31.02 |  |  |  | 8.93 |  |  |  | 3.31 |  | 103.91 |  |  |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРр56-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 коробок |  |  |  | 0.02 | 3975.22 |  | 3605.79 |  | 369.43 |  |  | 39.94 |  |  |  |  |  | 79.5 |  |  |  | 72.12 |  |  |  | 7.38 |  |  |  | 0.8 |  | 449.6 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР46-02-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков деревянных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0.14 | 230.26 |  | 230.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.24 |  |  |  | 32.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.52 |  |  |  | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР10-06-040-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГКВЛ): одноуровневых (П 213) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 потолка |  |  | 0.14 | 7062.43 |  | 952.35 |  |  | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988.74 |  |  | 133.33 |  | 2.77 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-101-2515 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  | Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | -15.54 | 25.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -390.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-101-2512 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 15.54 | 20.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-201-0819 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  | Тяга подвеса 500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР15-01-047-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Устройство: потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,14 14/100 | 29426.16 |  | 1018.58 |  |  | 158.88 |  |  | 3.38 |  |  |  |  |  |  | 4119.66 |  |  | 142.6 |  | 22.24 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 108.36 |  | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-206-1338 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  | Уголок декоративный (пристенный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 21.2 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР15-01-054-01 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 |  |  |  | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  | 0,08 8/100 | 23.62 |  | 21.18 |  |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 1.69 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.91 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРм08-03-593-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,08 8/100 | 4439.01 |  | 875.94 |  |  | 1699.31 |  |  | 510.24 |  |  |  |  |  |  | 355.12 |  |  | 70.08 |  | 135.94 |  |  |  | 40.82 |  |  |  | 88.3 |  | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-509-1338 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  |  |  | Светильник точечный: 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-509-1687 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  |  |  | Лампа энергосберегающая 18W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,14 14/100 |  | 1485.02 | 313.71 |  |  | 44.24 |  |  | 14.73 |  |  |  |  |  |  | 207.9 |  |  | 43.92 |  | 6.19 |  |  |  | 2.06 |  |  |  | 39.51 |  | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ФЕР11-01-011-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0.14 |  | 291.32 | 3.97 |  |  | 7.72 |  |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  | 40.78 |  |  | 0.56 |  | 1.08 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.5 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ФЕР11-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0.14 |  | 21577.57 | 2713.07 |  |  | 24.86 |  |  | 17.39 |  |  |  |  |  |  | 3020.86 |  |  | 379.83 |  | 3.48 |  |  |  | 2.43 |  |  |  | 310.42 |  | 43.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ФЕР11-01-039-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  | 0,191 19,1/100 |  | 2722.4 | 224.44 |  |  | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.98 |  |  | 42.87 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 23.6 |  | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ФЕРр55-6-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  |  |  | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0084 0,84/100 |  | 6869.45 | 1379.59 |  |  | 663.86 |  |  | 70.82 |  |  |  |  |  |  | 57.7 |  |  | 11.59 |  | 5.58 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 153.8 |  | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ФССЦ-101-1783 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | т |  |  | -0.0054 |  | 5863.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ФЕРр61-2-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,1753 17,53/100 |  | 3184.35 | 2023.18 |  |  | 20.94 |  |  | 7.77 |  |  |  |  |  |  | 558.22 |  |  | 354.66 |  | 3.67 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 228.35 |  | 40.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,5843 58,43/100 |  | 64.37 | 63.01 |  |  | 1.18 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 37.61 |  |  | 36.82 |  | 0.69 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 6.55 |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | кг |  |  | 15 |  | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ФЕРр61-1-3 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,5843 58,43/100 |  | 1098.72 | 299.42 |  |  | 9.07 |  |  | 3.36 |  |  |  |  |  |  | 641.98 |  |  | 174.95 |  | 5.3 |  |  |  | 1.96 |  |  |  | 35.73 |  | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ФССЦ-101-4163 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Грунтовка акриловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | кг |  |  | 9 |  | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ФЕР15-04-005-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,25 25/100 |  | 1654.12 | 384.81 |  |  | 13.7 |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  | 413.53 |  |  | 96.2 |  | 3.43 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 42.9 |  | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ФЕР10-06-031-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с тремя дверными проемами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  | 0,1118 11,18/100 |  | 11388.33 | 997.7 |  |  | 43.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1273.22 |  |  | 111.54 |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ФЕР15-01-019-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,483 48,3/100 |  | 10688.2 | 1465.77 |  |  | 31.75 |  |  | 17.01 |  |  |  |  |  |  | 5162.4 |  |  | 707.97 |  | 15.34 |  |  |  | 8.22 |  |  |  | 159.67 |  | 77.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ФЕР10-01-039-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (канадка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0632 6,32/100 |  | 25379.25 | 1031.55 |  |  | 339.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603.97 |  |  | 65.19 |  | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ФЕР10-01-039-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (массив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,02 2/100 |  | 25379.25 | 1031.55 |  |  | 339.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.59 |  |  | 20.63 |  | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ФССЦ-203-0205 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | м2 |  |  | -2 |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Прайс лист |  |  |  |  |  | Блок дверной (массив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | 1652.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1652.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | 5 |  | 94.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ФЕР15-04-025-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2,4 (ОЗП=2,4; ЭМ=2,4 к расх.; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4 к расх.; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0832 8,32/100 |  | 3672.84 | 2018.54 |  |  | 19.58 |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  | 305.58 |  |  | 167.94 |  | 1.63 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 222.552 |  | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | ФЕРр62-33-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0084 0,84/100 |  | 1092.7 | 576.32 |  |  | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.18 |  |  | 4.84 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 65.94 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ФЕРр62-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0102 1,02/100 |  | 1168.43 | 652.05 |  |  | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.92 |  |  | 6.65 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ФЕР17-01-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 10 компл. |  |  | 0,3 3/10 |  | 3702.25 | 234.33 |  |  | 44.39 |  |  | 3.71 |  |  |  |  |  |  | 1110.68 |  |  | 70.3 |  | 13.32 |  |  |  | 1.11 |  |  |  | 24.64 |  | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ФССЦ-301-1521 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Унитаз-компакт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | -3 |  | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Прайс лист |  |  |  |  |  | Унитаз-комкакт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | 3 |  | 708.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2124.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ФЕР17-01-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Установка моек: на одно отделение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 10 компл. |  |  | 0,2 2/10 |  | 3076.82 | 166.62 |  |  | 16.66 |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 615.36 |  |  | 33.32 |  | 3.33 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 17.32 |  | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | ФССЦ-301-0494 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | -2 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ФССЦ-301-0649 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  |  |  |  |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | 2 |  | 302.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | ФССЦ-301-1527 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 |  |  |  |  |  | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | ФЕР14-02-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  |  |  | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 1 т |  |  | 0,01132 11,32/1000 |  | 1129.45 | 952.35 |  |  | 36.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.79 |  |  | 10.78 |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Прайс лист |  |  |  |  |  | Ограждения из хромированной стали высотой 0,9м на стойках и стене (унитаз, мойка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | метр |  |  | 6.9 |  | 873.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6026.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,85; ЭМ=7,85 |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  | 2.2 |  | 42.98 |  | 42.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.56 | 94.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевозка грузов ОЗП=5,81; ЭМ=5,81 |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  | 2.2 |  | 19.29 |  |  |  | 19.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.44 |  |  |  |  |  | 42.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31964.98 | 3120.48 |  |  |  |  | 332.68 |  |  |  | 67.46 |  |  |  |  |  |  | 339.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 2, 26-27, 4-6, 11, 10, 12-15, 34, 36-40, 16-18, 20-21, 29-30, 32-33, 35, 41, 22-25, 28, 31, 42-51, 7-8, 19)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32484.56 | 3569.71 |  |  |  |  | 403.03 |  |  |  | 83.51 |  |  |  |  |  |  | 390.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 2, 26-27, 4-6, 11, 10, 12-15, 34, 36-40, 16-18, 20-21, 29-30, 32-33, 35, 41, 22-25, 28, 31, 42-51, 7-8, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.58 | 449.24 |  |  |  |  | 70.33 |  |  |  | 16.04 |  |  |  |  |  |  | 50.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152100.78 | 47344.07 |  |  |  |  | 2399.28 |  |  |  | 1119.86 |  |  |  |  |  |  | 390.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38478.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 389,56) (Поз. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 468,28) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 8223,01) (Поз. 28, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5509.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1831,27) (Поз. 4-5, 42-43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1245.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 1125,64) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 82,74) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76% = 89%*0.85 ФОТ (от 772,81) (Поз. 2, 26-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1765,02) (Поз. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79% = 103%*(0.9*0.85) ФОТ (от 166,28) (Поз. 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17932,52) (Поз. 16-18, 20-21, 29-30, 32-33, 35, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14346.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 957,61) (Поз. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5099,69) (Поз. 12-15, 34, 36-40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4589.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7285,66) (Поз. 22-25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6848.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1621,54) (Поз. 44-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20518.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 9258) (Поз. 1, 3, 6, 28, 31, 42-43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3703.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17932,52) (Поз. 16-18, 20-21, 29-30, 32-33, 35, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6635.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 1125,64) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5099,69) (Поз. 12-15, 34, 36-40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2192.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2620,57) (Поз. 2, 26-27, 7-8, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1654,12) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 957,61) (Поз. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7451,94) (Поз. 22-25, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1621,54) (Поз. 44-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211096.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102357.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2399.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48463.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38478.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20518.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4221.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215318.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38757.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254076.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №3

- к документации  об открытом аукционе в электронной форме                          ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                                                 ___  2013 г.

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013  № 7, с одной стороны, и __________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего  на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны»,  с соблюдением требований законодательства  Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, учитывая, что «Подрядчик» является ____________ проведенного «Заказчиком» открытого  аукциона  в электронной форме (протокол подведения итогов открытого аукциона №__  от__________2013г.) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, а  Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по текущему ремонту нежилых помещений в здании общественного центра  микрорайона «Молодежный», расположенного по адресу: город Пермь, ул. Академика Веденеева, 26 в соответствии с:

- техническим заданием (Приложение № 1),

- локальным сметным расчетом (Приложение № 2)

- требованиями действующего законодательства.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в течение 15 календарных дней с момента заключения  Контракта.

2.1.2. Выполнить работы своими силами в объемах и на условиях, определенных в соответствии с п. 1.2 настоящего Контракта, привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Контракту с письменного согласия Заказчика.

2.1.3. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполняемым работам.

2.1.4. Извещать Заказчика о готовности работ в 3х-дневный срок в письменной форме.

2.1.5. Обеспечить еженедельный вывоз строительного и бытового мусора, полученного в процессе выполнения работ на полигон ТБО.

2.1.6. Устранить за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком при приемке выполненных работ, а также обеспечить устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим Контрактом, в течение пяти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков.

2.1.7. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.1.8. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

2.1.9. Иметь документы, подтверждающие качество и безопасность используемых материалов.

2.1.13. Обеспечить беспрепятственное осуществление Заказчиком своих прав по настоящему Контракту и возместить ущерб, причиненный интересам Заказчика по вине Подрядчика в результате нарушений условий настоящего Контракта и действующего законодательства.

2.1.14. Компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением вреда имуществу Заказчика, путем возмещения убытков.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные работы и оплатить их полностью  в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.

2.3.2. Предоставить Подрядчику всю необходимую для оказания работ информацию и документы.

2.3.3. Выполнять другие предусмотренные настоящим Контрактом обязательства.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и исполнения, принятых на себя, обязательств.

2.4.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – главного специалиста  отдела по работе с общественностью администрации Орджоникидзевского района города Перми Трутневу Татьяну Хабировну, тел. 263-54-11, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- осуществлять полномочия по контролю за объемом и качеством выполняемых работ;

- запрашивать документы, подтверждающие качество и безопасность используемых материалов.

- визировать акт о приемке выполненных работ.

2.4.3. На весь период выполнения работ нанимать организацию для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ и оценкой качества, соответствия нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительство мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Контракта, составляет __________________________________________ рублей, в том числе НДС.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании Протокола проведения итогов открытого аукциона в электронной форме, которая не подлежат корректировке в ходе исполнения настоящего Контракта.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты — безналичный расчет.

4.2. Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после выполнения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), предоставления Заказчику документов: справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счет-фактуры (счета), документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО, журнала производства работ. Указанные документы предоставляются Заказчику в течение пяти рабочих дней после выполнения работ.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2) с учетом коэффициента снижения. (Коэффициент снижения определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной Подрядчиком на начальную (максимальную) цену Контракта). Коэффициент снижения составляет: ____________.

4.3. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

### 5. Сдача-приемка выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

5.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком, совместно с Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

5.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение пяти дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

6. Гарантии качества работ

6.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

6.2. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированной  экспертизы.

7. Ответственность сторон

7.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

7.3. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере 0.1% от стоимости работ по Контракту (с учетом стоимости фактически выполненных работ). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма неустойки, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по контракту.

- 8. Распределение рисков между Сторонами

- 8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

8.2. С момента подписания акта о приемке выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения объекта  переходит от Подрядчика к Заказчику.

9. Действие, изменение и расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.2.1.  Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.2.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Указанное уведомление Заказчиком считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.2.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.3. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

9.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт по соглашению сторон должна не менее чем за 10 календарных дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

9.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны от  предложения о расторжении Контракта либо при  неполучении ответа в 15-дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

9.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение условий настоящего Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных в результате расторжения Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Контракта каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

10.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10.2. настоящего Контракта, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

10.4. При прекращении обстоятельств, указанных в п. 10.1 настоящего Контракта каждая сторона должна без промедления известить в письменном виде другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

### 11. Разрешение споров

11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

11.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

12.2. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

12.3. Существенным условием настоящего Контракта являются сроки и качество  выполненных работ.

12.6. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента оказания услуг.

12.7. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.8. К настоящему Контракту прилагаются:

12.8.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.8.2 Приложение № 2 – Локальный сметный расчет

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62, E-mail: aord@gorodperm.ru ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района ______________Л.В.Королева |  | От имени Подрядчика: ________________ /________________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№____________ от  _________2013

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь,  ул. Академика Веденеева, 26

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г. Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Ядвиго Людмила Владимировна – начальник отдела по работе с общественностью Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку на проведение работ по текущему ремонту (1 й этаж, помещения 16,17) нежилых помещений здания общественного центра, микрорайона «Молодежный», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. А. Веденеева, 26 (внутренние работы, электромонтажные работы) в соответствии с локальным сметным расчетом.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул.  А. Веденеева, 26.

Сроки выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом.

Условия выполнения работ:

Цветовая палитра и фактура облицовочного материала пола и стен, согласовывается с Заказчиком.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ,  рекомендации: ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные», СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия"; "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; МДС 31-11.2007. “Устройство полов"; "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ"; "МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. Типовые технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с использованием гипсоволокнистых листов"; "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений",  электробезопасности, требованиями техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности окружающих людей, обеспечить сохранность несущих конструкций, имущества Заказчика, находящегося в общественном центре, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Допуск на объект для работы в выходные и праздничные дни осуществляется на основании предварительного письменного согласования с Заказчиком или его представителем, с указанием ответственного со стороны Подрядчика, поданного за два дня до предполагаемого выхода на объект.

Подрядчик обязан обеспечить вывоз строительного и бытового мусора, полученного в процессе выполнения работ, самостоятельно и еженедельно на полигон ТБО.

Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ.

На весь период выполнения работ Заказчик имеет право нанять  организацию для осуществления технического надзора, которая осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ, ходом выполнения работ и оценкой качества, соответствие нормативным документам; участвует в подписании актов выполненных работ, в осуществлении приемки выполненных работ, осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

| Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж умывальников и раковин. | 100 приборов | 0,02 |
| Демонтаж филенчатых перегородок. | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0643 |
| Демонтаж унитазов. | 100 приборов | 0,03 |
| Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки. | 100 м плинтуса | 0,191 |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток. | 100 м2 | 0,14 |
| Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток. | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |
| Демонтаж светильников с лампами накаливания. | 100 шт. | 0,02 |
| Смена: выключателей. | 100 шт. | 0,02 |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных. | 100 м2 | 0,0369 |
| Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке. | 10 коробок | 0,02 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков деревянных. | 100 м2 | 0,14 |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГКВЛ): одноуровневых. | 100 м2 потолка | 0,14 |
| Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 |
| Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых. | 100 поверхности | 0,08 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм. | 100 м2 стяжки | 0,14 |
| Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,14 |
| Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см. | 100 м2 | 0,14 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических. | 100 м2 плинтуса | 0,191 |
| Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных. | 100 м2 проемов | 0,0084 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно – известковым раствором, площадью отделочных мест: до 1 м2 толщиной слоя 20 мм. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1753 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 10 м2 покрытия | 0,5843 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,5843 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (с 361): с тремя дверными проемами | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,1118 |
| Гладкая облицовка стен, столбов пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,483 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проемов до 3 м2 (канадка) | 100 м2 проемов | 0,0632 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проемов до 3 м2 (массив) | 100 м2 проемов | 0,02 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнение дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0832 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0084 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0102 |
| Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,3 |
| Установка умывальников: на одно отделение | 10 компл. | 0,2 |
| Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | 1 т. | 0,01132 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. груза | 2,2 |
| Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъёмностью 10 т. работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км. 1 класс груза | 1 т. груза | 2,2 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 254 076 рублей 27 коп.

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет производится в течение 30 банковских дней после выполнения работ, подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления Заказчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

- документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

- журнала производства работ.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации.

Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления недостатков, возникших в гарантийные сроки. Исправление недостатков производится за счет Подрядчика.

Ответственность сторон.

Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

За нарушение сроков сдачи работ  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по контракту (с учетом стоимости фактически выполненных работ),  за каждый день просрочки.

Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по контракту.

Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением вреда имуществу Заказчика, путем возмещения убытков

| От имени Заказчика: Глава администрации района ______________Л.В.Королева |  | От имени Подрядчика: ________________ /________________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№___________ от ___________2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт помещений общественного центра микрорайона «Молодежный» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость _________________________________254 076,27 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительных работ _____________________________205,889 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - монтажных работ _________________________________5,208 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _____________________________48463,93 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  |  |  |  | Общая масса оборудования, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Обору- дование |  | Всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Помещение № 16, 17 (по тех.паспорту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж: умывальников и раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 приборов |  |  |  | 0.02 | 445.72 |  | 437.59 |  | 8.13 |  |  | 3.02 |  |  |  |  |  | 8.91 |  |  |  | 8.75 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.06 |  | 51.3 |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр55-2-1прим. Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж филенчатых перегородок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  | 0,0643 6,43/100 | 592.5 |  | 589.02 |  | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.1 |  |  |  | 37.88 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  | 70.88 |  |  |  | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр65-4-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж: унитазов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 приборов |  |  |  | 0.03 | 553.63 |  | 544.56 |  | 9.07 |  |  | 3.36 |  |  |  |  |  | 16.61 |  |  |  | 16.34 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.1 |  | 63.84 |  |  |  | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр57-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  | 0,191 19,1/100 | 111.38 |  | 111.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.27 |  |  |  | 21.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.28 |  |  |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр57-2-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 0,14 14/100 | 641 |  | 595.99 |  | 45.01 |  |  | 16.7 |  |  |  |  |  | 89.74 |  |  |  | 83.44 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 2.34 |  | 69.87 |  |  |  | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр63-7-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  | 0,05 5/100 | 748.3 |  | 584.74 |  | 163.56 |  |  | 20.56 |  |  |  |  |  | 37.42 |  |  |  | 29.24 |  |  |  | 8.18 |  |  |  | 1.03 |  | 74.3 |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр67-4-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.02 | 50.24 |  | 49.3 |  | 0.94 |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | 6.32 |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр67-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Смена: выключателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.02 | 840.59 |  | 218.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.81 |  |  |  | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР46-04-012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0.0369 | 1082.58 |  | 840.63 |  | 241.95 |  |  | 89.78 |  |  |  |  |  | 39.95 |  |  |  | 31.02 |  |  |  | 8.93 |  |  |  | 3.31 |  | 103.91 |  |  |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРр56-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 коробок |  |  |  | 0.02 | 3975.22 |  | 3605.79 |  | 369.43 |  |  | 39.94 |  |  |  |  |  | 79.5 |  |  |  | 72.12 |  |  |  | 7.38 |  |  |  | 0.8 |  | 449.6 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР46-02-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков деревянных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0.14 | 230.26 |  | 230.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.24 |  |  |  | 32.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.52 |  |  |  | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР10-06-040-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГКВЛ): одноуровневых (П 213) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 потолка |  |  | 0.14 | 7062.43 |  | 952.35 |  |  | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988.74 |  |  | 133.33 |  | 2.77 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-101-2515 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  | Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | -15.54 | 25.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -390.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-101-2512 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 15.54 | 20.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-201-0819 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  | Тяга подвеса 500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР15-01-047-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Устройство: потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,14 14/100 | 29426.16 |  | 1018.58 |  |  | 158.88 |  |  | 3.38 |  |  |  |  |  |  | 4119.66 |  |  | 142.6 |  | 22.24 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 108.36 |  | 15.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-206-1338 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  | Уголок декоративный (пристенный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 21.2 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР15-01-054-01 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 |  |  |  | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  | 0,08 8/100 | 23.62 |  | 21.18 |  |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 1.69 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.91 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРм08-03-593-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,08 8/100 | 4439.01 |  | 875.94 |  |  | 1699.31 |  |  | 510.24 |  |  |  |  |  |  | 355.12 |  |  | 70.08 |  | 135.94 |  |  |  | 40.82 |  |  |  | 88.3 |  | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-509-1338 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  |  |  | Светильник точечный: 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-509-1687 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  |  |  | Лампа энергосберегающая 18W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,14 14/100 |  | 1485.02 | 313.71 |  |  | 44.24 |  |  | 14.73 |  |  |  |  |  |  | 207.9 |  |  | 43.92 |  | 6.19 |  |  |  | 2.06 |  |  |  | 39.51 |  | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ФЕР11-01-011-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0.14 |  | 291.32 | 3.97 |  |  | 7.72 |  |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  | 40.78 |  |  | 0.56 |  | 1.08 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.5 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ФЕР11-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0.14 |  | 21577.57 | 2713.07 |  |  | 24.86 |  |  | 17.39 |  |  |  |  |  |  | 3020.86 |  |  | 379.83 |  | 3.48 |  |  |  | 2.43 |  |  |  | 310.42 |  | 43.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ФЕР11-01-039-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  | 0,191 19,1/100 |  | 2722.4 | 224.44 |  |  | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.98 |  |  | 42.87 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 23.6 |  | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ФЕРр55-6-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  |  |  | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0084 0,84/100 |  | 6869.45 | 1379.59 |  |  | 663.86 |  |  | 70.82 |  |  |  |  |  |  | 57.7 |  |  | 11.59 |  | 5.58 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 153.8 |  | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ФССЦ-101-1783 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | т |  |  | -0.0054 |  | 5863.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ФЕРр61-2-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,1753 17,53/100 |  | 3184.35 | 2023.18 |  |  | 20.94 |  |  | 7.77 |  |  |  |  |  |  | 558.22 |  |  | 354.66 |  | 3.67 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 228.35 |  | 40.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,5843 58,43/100 |  | 64.37 | 63.01 |  |  | 1.18 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 37.61 |  |  | 36.82 |  | 0.69 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 6.55 |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | кг |  |  | 15 |  | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ФЕРр61-1-3 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  |  |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,5843 58,43/100 |  | 1098.72 | 299.42 |  |  | 9.07 |  |  | 3.36 |  |  |  |  |  |  | 641.98 |  |  | 174.95 |  | 5.3 |  |  |  | 1.96 |  |  |  | 35.73 |  | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ФССЦ-101-4163 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Грунтовка акриловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | кг |  |  | 9 |  | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ФЕР15-04-005-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,25 25/100 |  | 1654.12 | 384.81 |  |  | 13.7 |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  | 413.53 |  |  | 96.2 |  | 3.43 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 42.9 |  | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ФЕР10-06-031-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с тремя дверными проемами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  | 0,1118 11,18/100 |  | 11388.33 | 997.7 |  |  | 43.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1273.22 |  |  | 111.54 |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ФЕР15-01-019-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,483 48,3/100 |  | 10688.2 | 1465.77 |  |  | 31.75 |  |  | 17.01 |  |  |  |  |  |  | 5162.4 |  |  | 707.97 |  | 15.34 |  |  |  | 8.22 |  |  |  | 159.67 |  | 77.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ФЕР10-01-039-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (канадка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0632 6,32/100 |  | 25379.25 | 1031.55 |  |  | 339.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603.97 |  |  | 65.19 |  | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ФЕР10-01-039-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (массив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,02 2/100 |  | 25379.25 | 1031.55 |  |  | 339.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.59 |  |  | 20.63 |  | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ФССЦ-203-0205 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | м2 |  |  | -2 |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Прайс лист |  |  |  |  |  | Блок дверной (массив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | 1652.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1652.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | 5 |  | 94.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ФЕР15-04-025-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  |  |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2,4 (ОЗП=2,4; ЭМ=2,4 к расх.; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4 к расх.; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0832 8,32/100 |  | 3672.84 | 2018.54 |  |  | 19.58 |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  | 305.58 |  |  | 167.94 |  | 1.63 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 222.552 |  | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | ФЕРр62-33-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0084 0,84/100 |  | 1092.7 | 576.32 |  |  | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.18 |  |  | 4.84 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 65.94 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ФЕРр62-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0102 1,02/100 |  | 1168.43 | 652.05 |  |  | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.92 |  |  | 6.65 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ФЕР17-01-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 10 компл. |  |  | 0,3 3/10 |  | 3702.25 | 234.33 |  |  | 44.39 |  |  | 3.71 |  |  |  |  |  |  | 1110.68 |  |  | 70.3 |  | 13.32 |  |  |  | 1.11 |  |  |  | 24.64 |  | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ФССЦ-301-1521 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Унитаз-компакт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | -3 |  | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Прайс лист |  |  |  |  |  | Унитаз-комкакт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | 3 |  | 708.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2124.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ФЕР17-01-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  |  |  |  |  | Установка моек: на одно отделение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 10 компл. |  |  | 0,2 2/10 |  | 3076.82 | 166.62 |  |  | 16.66 |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 615.36 |  |  | 33.32 |  | 3.33 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 17.32 |  | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | ФССЦ-301-0494 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  |  |  |  |  | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | -2 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ФССЦ-301-0649 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  |  |  |  |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | компл. |  |  | 2 |  | 302.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | ФССЦ-301-1527 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 |  |  |  |  |  | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | ФЕР14-02-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  |  |  | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | 1 т |  |  | 0,01132 11,32/1000 |  | 1129.45 | 952.35 |  |  | 36.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.79 |  |  | 10.78 |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Прайс лист |  |  |  |  |  | Ограждения из хромированной стали высотой 0,9м на стойках и стене (унитаз, мойка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2013 г. ОЗП=13,41; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,41; МАТ=3,59 |  |  |  |  | метр |  |  | 6.9 |  | 873.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6026.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,85; ЭМ=7,85 |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  | 2.2 |  | 42.98 |  | 42.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.56 | 94.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Перевозка грузов ОЗП=5,81; ЭМ=5,81 |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  | 2.2 |  | 19.29 |  |  |  | 19.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.44 |  |  |  |  |  | 42.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31964.98 | 3120.48 |  |  |  |  | 332.68 |  |  |  | 67.46 |  |  |  |  |  |  | 339.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 2, 26-27, 4-6, 11, 10, 12-15, 34, 36-40, 16-18, 20-21, 29-30, 32-33, 35, 41, 22-25, 28, 31, 42-51, 7-8, 19)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32484.56 | 3569.71 |  |  |  |  | 403.03 |  |  |  | 83.51 |  |  |  |  |  |  | 390.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 2, 26-27, 4-6, 11, 10, 12-15, 34, 36-40, 16-18, 20-21, 29-30, 32-33, 35, 41, 22-25, 28, 31, 42-51, 7-8, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.58 | 449.24 |  |  |  |  | 70.33 |  |  |  | 16.04 |  |  |  |  |  |  | 50.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152100.78 | 47344.07 |  |  |  |  | 2399.28 |  |  |  | 1119.86 |  |  |  |  |  |  | 390.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38478.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 389,56) (Поз. 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 468,28) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 8223,01) (Поз. 28, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5509.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1831,27) (Поз. 4-5, 42-43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1245.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 1125,64) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 82,74) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76% = 89%*0.85 ФОТ (от 772,81) (Поз. 2, 26-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1765,02) (Поз. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79% = 103%*(0.9*0.85) ФОТ (от 166,28) (Поз. 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17932,52) (Поз. 16-18, 20-21, 29-30, 32-33, 35, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14346.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 957,61) (Поз. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5099,69) (Поз. 12-15, 34, 36-40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4589.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7285,66) (Поз. 22-25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6848.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1621,54) (Поз. 44-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20518.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 9258) (Поз. 1, 3, 6, 28, 31, 42-43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3703.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17932,52) (Поз. 16-18, 20-21, 29-30, 32-33, 35, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6635.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 1125,64) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5099,69) (Поз. 12-15, 34, 36-40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2192.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2620,57) (Поз. 2, 26-27, 7-8, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1654,12) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 957,61) (Поз. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7451,94) (Поз. 22-25, 51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1621,54) (Поз. 44-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211096.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102357.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2399.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48463.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38478.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20518.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4221.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215318.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38757.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254076.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района ______________Л.В.Королева |  | От имени Подрядчика: ________________ /________________/ |
| --- | --- | --- |