УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального

казенного  учреждения

«Благоустройство Кировского района»

_________________________ Д.Ю.Сергеев

«___» ______________ 2013г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключть муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию  дорог частного сектора

Кировского района г. Перми.

Для субъектов малого предпринимательства

- _________________/Т. В. Беленко/

- _________________/Ю.В. Никитина /

- _________________/Е. Н. Тамаева /

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» |  |  |
| Место нахождения |  |  | РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  | mbukirow@mail.ru |  |  |
| Контактный телефон |  |  | телефон (342) 2501562, факс (342) 2501561 |  |  |
| Контактное лицо |  |  | Тамаева Елена Николаевна |  |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | Выполнение работ по содержанию дорог частного сектора Кировского района города Перми |  |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  |  | 3 369 615 (три миллиона триста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 41 копейка. |  |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Расчет стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |  |
| Объем работ |  |  | 488 597 кв.м. Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме) |  |  |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ Заказчика и условиями муниципального контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район. Местонахождение объектов - приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
| Сроки выполнения работ |  |  | С 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г. |  |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона в электронной форме муниципальном контракте. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. |  |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |  |  |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. |  |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |  |  |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |  |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. - Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. |  |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. |  |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1. Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов. 2.Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно. 3.Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнения работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполенения работ , оказание услуг. |  |  |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контрата : |  |  |  |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  |  |  | 40302810000005000009 |  |
| - Номер лицевого счёта |  |  |  | 04936018408 |  |
| - БИК банка |  |  |  | 045744000 |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | « __» ноября 2013 года 09 часов 00 минут (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | «__ » ноября 2012 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  | «__ » декабря 2012 года |  |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта – не предусматривается |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА КИРОВСКОГО

РАЙОНА Г. ПЕРМИ

1. Перечень объектов, объёмы работ

| № п/п | Место нахождения объектов |  |  |  | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование улицы |  | от | до |  |
|  | Микрорайон "Водники" |  |  |  |  |
| 1 | Каляева |  | Ушакова | Сумская | 1920 |
| 2 | Сокольская |  | Юнг Прикамья | 5-я Каховская | 11400 |
| 3 | Капитанская |  | Ушакова | Сумская | 2400 |
| 4 | 1-я Каховская |  | Ушакова | Сумская | 1770 |
| 5 | 2-я Каховская |  | Ушакова | Сумская | 1104 |
| 6 | 3-я Каховская |  | Ушакова | Сумская | 1440 |
| 7 | 5-я Каховская |  | Кировоградская | Сумская | 6432 |
| 8 | 4-я Каховская |  | Ушакова | Сумская | 1872 |
| 9 | Боцманский переулок |  | Сокольская,145 | Сокольская,159 | 2400 |
| 10 | 2-й Боцманский переулок |  | Ушакова | Сокольская | 384 |
| 11 | 3-й Боцманский переулок |  | 4-й Боцманский переулок,32 | 4-й Боцманский переулок, 64,66 | 384 |
| 12 | 4-й Боцманский переулок |  | Ушакова | 5-я Каховская | 1440 |
| 13 | 3-я Сокольская |  | 3-я Каховская | 1-я Каховская | 1920 |
| 14 | Сумская |  | 5-я Каховская | Каляева | 8400 |
| 15 | Айвазовского |  | Капитанская | Каляева | 960 |
| 16 | Айвазовского-2 |  | Айвазовского | Айвазовского-2 | 960 |
| 17 | Тупиковый переулок |  | Каляева | Юнг Прикамья | 900 |
| 18 | Якорный переулок |  | Каляева | Юнг Прикамья | 1632 |
| 19 | Батумская |  | Каляева | Байкальская | 2750 |
| 20 | Оханская |  | Бутумская - Черниговская | Танцорова-Водников | 1440 |
| 21 | Парусная |  | Ульянова | Водников | 960 |
| 22 | Н-Курьинская |  | Каляева | Туапсинская | 4800 |
| 23 | Омутинский переулок |  | 1-я Каховская | 5-я Каховская | 8355 |
| 24 | Водников |  | Парусная | Теплоходная | 1222 |
| 25 | К. Пирожкова |  | Каляева | Юнг-Прикамья | 2568 |
| 26 | Каляева (двойная) |  | Ушакова | Сокольская | 750 |
| 27 | Макарова |  | Макарова,22 | Танцорова | 530 |
| 28 | Сокольская 2-я |  | Макарова | Камышинская | 1372 |
| 29 | Проездк ж/д на Промучасток |  | Буксирная,9 | Промучасток | 16500 |
| 30 | Бородулинская |  | Бородулинская,100 | Калинина | 1460 |
|  | Итого |  |  |  | 90 425 |
|  | Микрорайон "Кировский" |  |  |  |  |
| 31 | Чекалина |  | Высокая | Кедровая | 2900 |
| 32 | Проскуровская |  | Высокая | Кедровая | 2900 |
| 33 | Сучанская |  | Высокая | Кедровая | 2900 |
| 34 | 2-я Запольская |  | Высокая | Кедровая | 2900 |
| 35 | Запольская |  | Высокая | Кедровая | 4550 |
| 36 | Новосельская |  | Высокая | Горевая | 6640 |
| 37 | Рузаевский переулок |  | Высокая | Семафорная | 520 |
| 38 | Черногорская |  | Высокая | Судостроителей | 9040 |
| 39 | Прудовая |  | Высокая | Судостроителей | 8800 |
| 40 | Солдатская |  | Высокая | Солдатская,42 | 5600 |
| 41 | Углическая |  | Рижская | Яринская | 2750 |
| 42 | Героя Лядова |  | Рижская | Яринская | 2600 |
| 43 | Магазинная |  | Станционная | Заборная | 1580 |
| 44 | Станционная |  | Заборная | Ст. Курья | 3800 |
| 45 | Агрономическая |  | Башкирская | Камаринская | 2900 |
| 46 | Анапская |  | Башкирская | Ирбитская | 700 |
| 47 | Бузулукская |  | Башкирская | Бузулукская,24 | 3500 |
| 48 | Бузулукская |  | Налимихинская | Копейская | 400 |
| 49 | Высокая |  | Чкалина | Солдатская | 8200 |
| 50 | Разъездная |  | Запольская | Высокая | 3400 |
| 51 | Псковская |  | Заборная | Запольская | 7200 |
| 52 | Ермака |  | Заборная | Запольская | 8400 |
| 53 | Смольная |  | Заборная | Витимская | 8400 |
| 54 | Кедровая |  | Заборная | Чкалина | 9200 |
| 55 | Рижская |  | Заборная | Рижская,59 | 6900 |
| 56 | Ирбитская |  | Заборная | Ирбитская,1 | 8400 |
| 57 | Кудымкарская |  | Заборная | Кудымкарская,2 | 2573 |
| 58 | Семафорная |  | Высокая | Высокая,21 | 1450 |
| 59 | Лазурная |  | Заборная | Аметистовая | 2800 |
| 60 | 1-я Гаревая |  | Кедровая | До д. № 1 ул. 1-я Гаревая | 11200 |
| 61 | 2-я Гаревая |  | Кедровая | До д. № 1 ул. 2-я Гаревая | 7000 |
| 62 | 3-я Гаревая |  | Кедровая | До д. № 1 ул. 3-я Гаревая | 3200 |
| 63 | Яринская |  | Заборная | Прудовая | 1500 |
| 64 | Башкирская |  | Бузулукская | Ирбитская | 7189 |
| 65 | Витимская |  | Высокая | Кедровая | 3000 |
| 66 | Налимихинская |  | Бузулукская | Гаревая | 6625 |
| 67 | Проулок |  | Яринская | Налимихинская | 812 |
| 68 | Лунная |  | Налимихинская | Судостроителей | 2180 |
| 69 | Канатная |  | Налимихинская | Судостроителей | 620 |
| 70 | Комаринская |  | Копейская | Башкирская | 3675 |
|  | Итого: |  |  |  | 178 904 |
|  | Микрорайон "Налимиха" |  |  |  |  |
| 71 | Белая | Ирбитская |  | Бузулукская | 7525 |
| 72 | Башкирская | Из п.Кировский |  | Бузулукская | 7525 |
| 73 | Вербная | Башкирская |  | Налимихинская | 2625 |
| 74 | Ирбитская | Из п. Кировский |  | Бузулукская | 8400 |
| 75 | Фиалковая | Бузулукская |  | Ирбитская | 8625 |
| 76 | Золотистая | Ирбитская |  | Бузулукская | 5375 |
| 77 | Грушевая | Ирбитская |  | Бузулукская | 5375 |
| 78 | Налимихинская | Букзулукская |  | ж/д переезд | 9400 |
| 79 | Копейская | Башкирская |  | Налимихинская | 5202 |
| 80 | Кудымкарская | Заборная |  | Башкирская | 7313 |
| 81 | Мореходная | Заборная |  | Канатная | 6125 |
| 82 | Авангардная | Налимихинская |  | санаторий | 3625 |
| 83 | Изумрудная | Налимихинская |  | Североморская | 4500 |
| 84 | Тихоокеанская | Налимихинская |  | Североморская | 4500 |
| 85 | Бирюзовая | Налимихинская |  | Североморская | 4500 |
| 86 | Берестовая | Налимихинская |  | Ирбитская | 1200 |
| 87 | Бузулукская | Фиалковая |  | Пшеничная | 11500 |
| 88 | Лютиковая | Пшеничная |  | Ирбитская | 3375 |
| 89 | Пчелиная | Берестовая |  | Ирбитская | 3300 |
| 90 | Пшеничная | Грушевая |  | Бузулукская | 980 |
| 91 | Колокольчиковая | Копейская |  | Бузулукская | 1560 |
| 92 | Соловьиная | Бузулукская |  | Берестовая | 1204 |
| 93 | Фруктовая | Копейская |  | Грушевая | 2532 |
| 94 | Аметистовая | Налимихинская |  | Североморская | 2669 |
| 95 | Судостроителей | Заборная |  | Канатная | 4400 |
| 96 | Хорошая | Бузулукская |  | Золотистая | 800 |
| 97 | Артельный пер. | Бузулукская |  | Ирбитская | 500 |
| 98 | Ежевичный пер. | Ирбитская |  | Бузулукская | 700 |
|  | Итого: |  |  |  | 125 335 |
|  | Микрорайон "Октябрьский" |  |  |  |  |
| 99 | Ардатовская | Новоржевская |  | Миргородская | 1820 |
| 100 | 3-я Чебоксарская | Новоржевская |  | Миргородская | 1560 |
| 101 | 2-я Чебоксарская | Новоржевская |  | Миргородская | 1560 |
| 102 | Чебоксарская | Новоржевская |  | Химградская | 1560 |
| 103 | Черноярская | Миргородская |  | Новоржевская | 624 |
| 104 | Ильменская | Миргородская |  | Новоржевская | 507 |
| 105 | Очаковская | Купянский переулок |  | Ласьвинская | 2925 |
| 106 | Купянский переулок | Миргородская |  | Онежская | 1560 |
| 107 | 2-я Полтавская | Ласьвинская |  | Чугуевская | 1404 |
| 108 | Пензенская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого | 3120 |
| 109 | 4-ой Пятилетки | Б. Хмельницкого |  | Ласьвинская | 2250 |
| 110 | Полтавская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого | 5900 |
| 111 | Онежская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого | 3770 |
| 112 | Миргородская | Победы |  | Сивашская | 4680 |
| 113 | проезд | Чебоксарская,3 |  | Миргородская | 910 |
| 114 | Чугуевская | Полтавская |  | Чебоксарская | 1170 |
| 115 | Чугуевская | Полтавская,37 |  | Пензенская | 3510 |
| 116 | Чугуевская | Полтавская,29 |  | Победы,44 | 3510 |
| 117 | 2- Ардатовская | Ласьвинская,2-я |  | Ардатовская,46 | 1040 |
| 118 | Проезд | Ардатовская |  | Победы (вдоль домов 45, 47,49 по ул. Ардатовская,2) | 520 |
| 119 | Онежская | Онежская,25 |  | Онежская,27 | 1040 |
| 120 | Проезд (2 онежская) | Ласьвинская |  | Чугуевская | 1040 |
| 121 | Пензенская | Магистральная |  | Пензенская,55а | 5120 |
| 122 | Б. Хмельницкого | Б. Хмельницкого,57 |  | Б. Хмельницкого,67 | 1200 |
| 123 | Б. Хмельницкого | Пензенская |  | Пензенская,64 | 1824 |
| 124 | Магистральная | Магистральная,1а |  | Автозаводская,3д | 600 |
| 125 | Магистральная | Магистральная,3-4 |  | Автозаводская,3е | 600 |
| 126 | Магистральная | Автозаводская,3г-3ж |  | Магистральная,1б | 600 |
| 127 | Магистральная | Гальперина |  | Торговая | 4800 |
| 128 | Переулок | Ардатовская,4б |  | Победы,45 | 520 |
| 129 | Переулок | Победы,62-64 |  | Онежская,61,63 | 1040 |
| 130 | Керченская | Липатова |  | Керченская, 42 | 1600 |
| 131 | Матросова пер. | Автозаводская, 89-91 |  | Магистральная | 800 |
|  | Итого: |  |  |  | 64 684 |
|  | Микрорайон "Крым" |  |  |  |  |
| 132 | Котельническая | Ялтинская |  | Фадеева | 2000 |
| 133 | Нижнекамская | Панфилова |  | Тайшетская | 2000 |
| 134 | Тайшетская | Нижнекамская |  | вдоль Воронежская,25а | 1000 |
|  | Итого: |  |  |  | 5 000 |
|  | Микрорайон "Оборино" |  |  |  |  |
| 135 | Оборинская | Разворотное кольцо |  | карьер | 7500 |
| 136 | Полевая | Оборинская |  | Оборинская | 1800 |
|  | Итого: |  |  |  | 9 300 |
|  | Ласьвинские хутора |  |  |  |  |
| 137 | Дорога на хутора | Дорога Пермь-Краснокамск |  | Хутора | 14949 |
|  | Итого: |  |  |  | 14 949 |
|  | Всего |  |  |  | 488 597 |

2. Состав и объёмы  работ по содержанию дорог частного сектора по периодам:

2.1. Зимнее время (с 21.12.2013 г.  по  14.04.2014 г., с 15.10.2014г. по 20.12.2014 г.):

| # Расширение проезжей части дорог. | м2 | 352 380 |
| --- | --- | --- |
| Вывоз снега в местах по заданию Заказчика | тн | 1000 |

# 2.2. Летнее время (с 15.04.2014 г. по 14.10.2014 г.):

| Комплексная уборка в весенний период (обочины, газоны) в сроки по заданию Заказчика , вывоз мусора на полигон ТБО | м2 | 136 217 |
| --- | --- | --- |
| Уборка крупного мусора (в том числе: обочины, газоны) , вывоз мусора на полигон ТБО | м2 | 488 597 |
| Планировка проезжей части дорог автогрейдером в сроки и по перечню объектов по заданию Заказчика | м2 | 308 933 |
| Текущий ремонт дорог площадью до 5 м2 горячей асфальтобетонной смесью: -разломка и обрубка краев асфальтобетонного покрытия на поврежденных участках; - очистка основания; - обработка краев покрытия и основания битумом БНД 90/ 130; - укладка и разравнивание горячей асфальтобетонной смеси, уплотнение. | м2 | 255 |
| Кронирование деревьев: - опиливание ствола, скелетных ветвей на высоте 5,5-6,0 м от уровня земли; - обрезка веток, очистка от сучьев; - удаление приствольной и стволовой поросли; - антисептирование спилов; - погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения. | шт | 43 |

3. Срок выполнения работ - с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.

4. Требования к качеству и условия приёмки  выполненных  работ:

4.1. При выполнении расширения проезжей части дорог валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд  на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и территории) . Ширина снежных валов на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств.

4.2.  Вывозка снега производится с объектов и в сроки по заданию Заказчика.

4.3. Комплексная уборка мусора производится в сроки по указанию Заказчика, в том числе  со всей площади обочин и газонов вдоль дорог.

4.4.	При выполнении работ по планировке должны быть выполнены:

- планировка поверхности проезжей части автогрейдером со срезкой неровностей и засыпкой углублений, уплотнение грунта;

- планировка обочин  - обеспечение водоотвода с проезжей части (уровень обочины ниже уровня проезжей части).

4.5. При выполнении работ по кронированию деревьев:

- в процессе выполнения работ удаляются все ветви сверх заданного размера кроны, удаляются больные, усыхающие и надломленные ветви,  все порослевые побеги (прикорневые и приствольные) с очисткой «заподлицо» со стволом  по рубец коры у основания ветви;

- срезы покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной оливе (антисептик) нейтрального цвета;

- порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов;

- после уборки с применением специализированной техники должна производиться  ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков;

- вывозка порубочных остатков должна производиться в течение 24 часов.

4.6. Оплата за вывозку снега, мусора  производится при предоставлении подлинников документов (справки) с полигона складирования снега, полигона ТБО подтверждающей вывезенный объем снега, мусора, выписанной на организацию, обеспечивающую содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми.

4.7. Оплата за выполненные работы:  по планировке дорог, кронированию деревьев, текущему ремонту дорог горячей асфальтобетонной смесью,  производятся по фактически выполненному объёму.

4.8. Выполненные  работы  должны соответствовать требованиям  Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми,   Уставом города Перми и другим нормативным документам, в том числе:

| Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (с изм.) | Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| --- | --- |
| Решение Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 38 (с изм.) | Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми |
| ОДМД | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог |
| ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| ОДМД | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| Рекомендации ГУП Академия Коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова, Москва,2001. | Рекомендации по обрезке древесных насаждений |
| СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

|  |  | Расчет стоимости работ по содержанию дорог частного сектора Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зимнее содержание (с 21.12.2013 г - 14.04.2014 г., с 15.10.2014 г.- 20.12.2014 г.), 182 дня |  | Ед. изм. | Площадь, м2 | Стоимость ед.изм., руб | Всего , руб. | 21.12.13-20.01.14 | 21.01.14-20.02.14 | 21.02.14-22.03.14 | 23.03.14-14.04.14 | 15.04.14-22.04.14 | 23.04.14-23.05.14 | 24.05.14-23.06.14 | 24.06.14-24.07.14 | 25.07.14-24.08.14 |  | 25.08.14-24.09.14 | 25.09.14-14.10.14 | 15.10.14-25.10.14 | 26.10.14-25.11.14 | 26.11.14-20.12.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | 31 | 30 | 23 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 31 | 20 | 11 | 31 | 25 |
| 1 | Расширение проезжей части |  | м2 | 352 380,0 | 5,09 | 1 794 583,25 | 305 670,78 | 305 670,77 | 295 810,43 | 226 787,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 463,82 | 305 670,77 | 246 508,69 |
| 2 | Вывозка снега |  | тн/сезон | 1 000,0 | 190,40 | 190 400,00 |  |  | 95 200,00 | 95 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого зима |  |  |  |  | 1 984 983,25 | 305 670,78 | 305 670,77 | 391 010,43 | 321 987,99 | - | - | - | - | - |  | - | - | 108 463,82 | 305 670,77 | 246 508,69 |
|  | Летнее содержание (с 15.04.2014 г.- 14.10.2014 г.), 183 дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексная уборка в весенний период от мусора |  | м2 | 136 217,0 | 1,96 | 266 909,04 |  |  |  |  |  | 266 909,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вывозка смета, мусора на полигон ТБО (комплексная уборка) |  | тн/сезон | 204,00 | 388,16 | 79 184,64 |  |  |  |  |  | 79 184,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Текущая уборка крупного мусора |  | м2 | 488 597,0 | 0,26 | 128 461,92 |  |  |  |  | 5 615,82 | 21 761,31 | 21 761,31 | 21 761,31 | 21 761,31 |  | 21 761,31 | 14 039,55 |  |  |  |
| 6 | Вывозка смета, мусора на полигон ТБО (текущая уборка) |  | тн/сезон | 432,0 | 388,16 | 167 685,12 |  |  |  |  | 7 330,50 | 28 405,68 | 28 405,68 | 28 405,68 | 28 405,68 |  | 28 405,68 | 18 326,22 |  |  |  |
| 7 | Планировка проезжей части |  | м2 | 308 933,0 | 1,20 | 370 148,07 |  |  |  |  |  | 147 971,52 | 47 829,67 | 47 829,67 | 47 829,67 |  | 47 829,67 | 30 857,87 |  |  |  |
| 8 | Ямочный ремонт дорог площадью до 5 м2 горячей асфальтобетонной смесью |  | м2 | 255 | 767,80 | 195 789,00 |  |  |  |  |  |  | 195 789,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кронирование деревьев |  | шт | 43 | 4103,59 | 176 454,37 |  |  | 176 454,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого лето |  |  |  |  | 1 384 632,16 | - | - | 176 454,37 | - | 12 946,32 | 544 232,19 | 293 785,66 | 97 996,66 | 97 996,66 |  | 97 996,66 | 63 223,64 | - | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 3 369 615,41 | 305 670,78 | 305 670,77 | 567 464,80 | 321 987,99 | 12 946,32 | 544 232,19 | 293 785,66 | 97 996,66 | 97 996,66 |  | 97 996,66 | 63 223,64 | 108 463,82 | 305 670,77 | 246 508,69 |

Приложение № 3

- к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                «___»  __________2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт  (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по содержанию дорог частного сектора  Кировского района г. Перми   в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 -  техническое задание (перечень объектов, объёмы, состав, качество и условия  выполнения  работ).

- * Приложение № 2 -   порядок  расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию дорог частного сектора Кировского  района города Перми.

* Приложение № 3 -  критерии оценки  качества выполненных работ.

* Приложение № 6 -  форма предписания (образец).

* Приложение № 7 -  расчёт стоимости работ .

* Приложение № 8 - стоимость работ по периодам.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях,  предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по  контролю за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ  по форме согласно Приложению № 5  к настоящему Контракту.

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию  дорог частного сектора Кировского района г. Перми,  фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ (приложение № 6) в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика и администрации Кировского района.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по содержанию дорог частного сектора  Кировского района г. Перми , подлежащих выполнению в период с 21.12.2013 г. по  20.12.2014  г. определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона,  в соответствии  с расчётом  стоимости в работ согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту и составляет _____________________ (____________________________),   без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно приложениям № 2,3 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является:

-  акт оценки качества выполненных работ ( приложение № 4);

- акт приемки выполненных работ  за отчетный период (приложение № 9);

-  справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (приложение № 10);

-  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком  в течение 30 календарных дней  после подписания сторонами актов выполненных работ и формы

КС-3,  предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответствености к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. Оплата выполненных работ производится с с использованием  «понижающего коэффициента».

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика (начальная (максимальная) стоимость контракта),   составляет________.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ:  с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием  требованиям действующего

законодательства, правовым актам города Перми, условиям муниципального контракта.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложениями № 2,3  настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4. Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ по текущему ремонту дорог по настоящему контракту составляет 24 календарных месяца с даты подписания сторонами актов приемки выполненых работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает  Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Удержание штрафов   производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата штрафов  не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны муниципального контракта от исполнения муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке предусмотренном ст.19.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561 ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _______________ /Д. Ю. Сергеев/ «___» _______2013 года. м.п. | ______________ /____________/ «___» _______ 2013 года. м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА КИРОВСКОГО

РАЙОНА Г. ПЕРМИ

1. Перечень объектов, объёмы работ

| № п/п | Место нахождения объектов |  |  |  | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование улицы |  | от | до |  |
|  | Микрорайон "Водники" |  |  |  |  |
| 1 | Каляева |  | Ушакова | Сумская | 1920 |
| 2 | Сокольская |  | Юнг Прикамья | 5-я Каховская | 11400 |
| 3 | Капитанская |  | Ушакова | Сумская | 2400 |
| 4 | 1-я Каховская |  | Ушакова | Сумская | 1770 |
| 5 | 2-я Каховская |  | Ушакова | Сумская | 1104 |
| 6 | 3-я Каховская |  | Ушакова | Сумская | 1440 |
| 7 | 5-я Каховская |  | Кировоградская | Сумская | 6432 |
| 8 | 4-я Каховская |  | Ушакова | Сумская | 1872 |
| 9 | Боцманский переулок |  | Сокольская,145 | Сокольская,159 | 2400 |
| 10 | 2-й Боцманский переулок |  | Ушакова | Сокольская | 384 |
| 11 | 3-й Боцманский переулок |  | 4-й Боцманский переулок,32 | 4-й Боцманский переулок, 64,66 | 384 |
| 12 | 4-й Боцманский переулок |  | Ушакова | 5-я Каховская | 1440 |
| 13 | 3-я Сокольская |  | 3-я Каховская | 1-я Каховская | 1920 |
| 14 | Сумская |  | 5-я Каховская | Каляева | 8400 |
| 15 | Айвазовского |  | Капитанская | Каляева | 960 |
| 16 | Айвазовского-2 |  | Айвазовского | Айвазовского-2 | 960 |
| 17 | Тупиковый переулок |  | Каляева | Юнг Прикамья | 900 |
| 18 | Якорный переулок |  | Каляева | Юнг Прикамья | 1632 |
| 19 | Батумская |  | Каляева | Байкальская | 2750 |
| 20 | Оханская |  | Бутумская - Черниговская | Танцорова-Водников | 1440 |
| 21 | Парусная |  | Ульянова | Водников | 960 |
| 22 | Н-Курьинская |  | Каляева | Туапсинская | 4800 |
| 23 | Омутинский переулок |  | 1-я Каховская | 5-я Каховская | 8355 |
| 24 | Водников |  | Парусная | Теплоходная | 1222 |
| 25 | К. Пирожкова |  | Каляева | Юнг-Прикамья | 2568 |
| 26 | Каляева (двойная) |  | Ушакова | Сокольская | 750 |
| 27 | Макарова |  | Макарова,22 | Танцорова | 530 |
| 28 | Сокольская 2-я |  | Макарова | Камышинская | 1372 |
| 29 | Проездк ж/д на Промучасток |  | Буксирная,9 | Промучасток | 16500 |
| 30 | Бородулинская |  | Бородулинская,100 | Калинина | 1460 |
|  | Итого |  |  |  | 90 425 |
|  | Микрорайон "Кировский" |  |  |  |  |
| 31 | Чекалина | Высокая |  | Кедровая | 2900 |
| 32 | Проскуровская | Высокая |  | Кедровая | 2900 |
| 33 | Сучанская | Высокая |  | Кедровая | 2900 |
| 34 | 2-я Запольская | Высокая |  | Кедровая | 2900 |
| 35 | Запольская | Высокая |  | Кедровая | 4550 |
| 36 | Новосельская | Высокая |  | Горевая | 6640 |
| 37 | Рузаевский переулок | Высокая |  | Семафорная | 520 |
| 38 | Черногорская | Высокая |  | Судостроителей | 9040 |
| 39 | Прудовая | Высокая |  | Судостроителей | 8800 |
| 40 | Солдатская | Высокая |  | Солдатская,42 | 5600 |
| 41 | Углическая | Рижская |  | Яринская | 2750 |
| 42 | Героя Лядова | Рижская |  | Яринская | 2600 |
| 43 | Магазинная | Станционная |  | Заборная | 1580 |
| 44 | Станционная | Заборная |  | Ст. Курья | 3800 |
| 45 | Агрономическая | Башкирская |  | Камаринская | 2900 |
| 46 | Анапская | Башкирская |  | Ирбитская | 700 |
| 47 | Бузулукская | Башкирская |  | Бузулукская,24 | 3500 |
| 48 | Бузулукская | Налимихинская |  | Копейская | 400 |
| 49 | Высокая | Чкалина |  | Солдатская | 8200 |
| 50 | Разъездная | Запольская |  | Высокая | 3400 |
| 51 | Псковская | Заборная |  | Запольская | 7200 |
| 52 | Ермака | Заборная |  | Запольская | 8400 |
| 53 | Смольная | Заборная |  | Витимская | 8400 |
| 54 | Кедровая | Заборная |  | Чкалина | 9200 |
| 55 | Рижская | Заборная |  | Рижская,59 | 6900 |
| 56 | Ирбитская | Заборная |  | Ирбитская,1 | 8400 |
| 57 | Кудымкарская | Заборная |  | Кудымкарская,2 | 2573 |
| 58 | Семафорная | Высокая |  | Высокая,21 | 1450 |
| 59 | Лазурная | Заборная |  | Аметистовая | 2800 |
| 60 | 1-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 1-я Гаревая | 11200 |
| 61 | 2-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 2-я Гаревая | 7000 |
| 62 | 3-я Гаревая | Кедровая |  | До д. № 1 ул. 3-я Гаревая | 3200 |
| 63 | Яринская | Заборная |  | Прудовая | 1500 |
| 64 | Башкирская | Бузулукская |  | Ирбитская | 7189 |
| 65 | Витимская | Высокая |  | Кедровая | 3000 |
| 66 | Налимихинская | Бузулукская |  | Гаревая | 6625 |
| 67 | Проулок | Яринская |  | Налимихинская | 812 |
| 68 | Лунная | Налимихинская |  | Судостроителей | 2180 |
| 69 | Канатная | Налимихинская |  | Судостроителей | 620 |
| 70 | Комаринская | Копейская |  | Башкирская | 3675 |
|  | Итого: |  |  |  | 178 904 |
|  | Микрорайон "Налимиха" |  |  |  |  |
| 71 | Белая | Ирбитская |  | Бузулукская | 7525 |
| 72 | Башкирская | Из п.Кировский |  | Бузулукская | 7525 |
| 73 | Вербная | Башкирская |  | Налимихинская | 2625 |
| 74 | Ирбитская | Из п. Кировский |  | Бузулукская | 8400 |
| 75 | Фиалковая | Бузулукская |  | Ирбитская | 8625 |
| 76 | Золотистая | Ирбитская |  | Бузулукская | 5375 |
| 77 | Грушевая | Ирбитская |  | Бузулукская | 5375 |
| 78 | Налимихинская | Букзулукская |  | ж/д переезд | 9400 |
| 79 | Копейская | Башкирская |  | Налимихинская | 5202 |
| 80 | Кудымкарская | Заборная |  | Башкирская | 7313 |
| 81 | Мореходная | Заборная |  | Канатная | 6125 |
| 82 | Авангардная | Налимихинская |  | санаторий | 3625 |
| 83 | Изумрудная | Налимихинская |  | Североморская | 4500 |
| 84 | Тихоокеанская | Налимихинская |  | Североморская | 4500 |
| 85 | Бирюзовая | Налимихинская |  | Североморская | 4500 |
| 86 | Берестовая | Налимихинская |  | Ирбитская | 1200 |
| 87 | Бузулукская | Фиалковая |  | Пшеничная | 11500 |
| 88 | Лютиковая | Пшеничная |  | Ирбитская | 3375 |
| 89 | Пчелиная | Берестовая |  | Ирбитская | 3300 |
| 90 | Пшеничная | Грушевая |  | Бузулукская | 980 |
| 91 | Колокольчиковая | Копейская |  | Бузулукская | 1560 |
| 92 | Соловьиная | Бузулукская |  | Берестовая | 1204 |
| 93 | Фруктовая | Копейская |  | Грушевая | 2532 |
| 94 | Аметистовая | Налимихинская |  | Североморская | 2669 |
| 95 | Судостроителей | Заборная |  | Канатная | 4400 |
| 96 | Хорошая | Бузулукская |  | Золотистая | 800 |
| 97 | Артельный пер. | Бузулукская |  | Ирбитская | 500 |
| 98 | Ежевичный пер. | Ирбитская |  | Бузулукская | 700 |
|  | Итого: |  |  |  | 125 335 |
|  | Микрорайон "Октябрьский" |  |  |  |  |
| 99 | Ардатовская | Новоржевская |  | Миргородская | 1820 |
| 100 | 3-я Чебоксарская | Новоржевская |  | Миргородская | 1560 |
| 101 | 2-я Чебоксарская | Новоржевская |  | Миргородская | 1560 |
| 102 | Чебоксарская | Новоржевская |  | Химградская | 1560 |
| 103 | Черноярская | Миргородская |  | Новоржевская | 624 |
| 104 | Ильменская | Миргородская |  | Новоржевская | 507 |
| 105 | Очаковская | Купянский переулок |  | Ласьвинская | 2925 |
| 106 | Купянский переулок | Миргородская |  | Онежская | 1560 |
| 107 | 2-я Полтавская | Ласьвинская |  | Чугуевская | 1404 |
| 108 | Пензенская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого | 3120 |
| 109 | 4-ой Пятилетки | Б. Хмельницкого |  | Ласьвинская | 2250 |
| 110 | Полтавская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого | 5900 |
| 111 | Онежская | Ласьвинская |  | Б. Хмельницкого | 3770 |
| 112 | Миргородская | Победы |  | Сивашская | 4680 |
| 113 | проезд | Чебоксарская,3 |  | Миргородская | 910 |
| 114 | Чугуевская | Полтавская |  | Чебоксарская | 1170 |
| 115 | Чугуевская | Полтавская,37 |  | Пензенская | 3510 |
| 116 | Чугуевская | Полтавская,29 |  | Победы,44 | 3510 |
| 117 | 2- Ардатовская | Ласьвинская,2-я |  | Ардатовская,46 | 1040 |
| 118 | Проезд | Ардатовская |  | Победы (вдоль домов 45, 47,49 по ул. Ардатовская,2) | 520 |
| 119 | Онежская | Онежская,25 |  | Онежская,27 | 1040 |
| 120 | Проезд (2 онежская) | Ласьвинская |  | Чугуевская | 1040 |
| 121 | Пензенская | Магистральная |  | Пензенская,55а | 5120 |
| 122 | Б. Хмельницкого | Б. Хмельницкого,57 |  | Б. Хмельницкого,67 | 1200 |
| 123 | Б. Хмельницкого | Пензенская |  | Пензенская,64 | 1824 |
| 124 | Магистральная | Магистральная,1а |  | Автозаводская,3д | 600 |
| 125 | Магистральная | Магистральная,3-4 |  | Автозаводская,3е | 600 |
| 126 | Магистральная | Автозаводская,3г-3ж |  | Магистральная,1б | 600 |
| 127 | Магистральная | Гальперина |  | Торговая | 4800 |
| 128 | Переулок | Ардатовская,4б |  | Победы,45 | 520 |
| 129 | Переулок | Победы,62-64 |  | Онежская,61,63 | 1040 |
| 130 | Керченская | Липатова |  | Керченская, 42 | 1600 |
| 131 | Матросова пер. | Автозаводская, 89-91 |  | Магистральная | 800 |
|  | Итого: |  |  |  | 64 684 |
|  | Микрорайон "Крым" |  |  |  |  |
| 132 | Котельническая | Ялтинская |  | Фадеева | 2000 |
| 133 | Нижнекамская | Панфилова |  | Тайшетская | 2000 |
| 134 | Тайшетская | Нижнекамская |  | вдоль Воронежская,25а | 1000 |
|  | Итого: |  |  |  | 5 000 |
|  | Микрорайон "Оборино" |  |  |  |  |
| 135 | Оборинская | Разворотное кольцо |  | карьер | 7500 |
| 136 | Полевая | Оборинская |  | Оборинская | 1800 |
|  | Итого: |  |  |  | 9 300 |
|  | Ласьвинские хутора |  |  |  |  |
| 137 | Дорога на хутора | Дорога Пермь-Краснокамск |  | Хутора | 14949 |
|  | Итого: |  |  |  | 14 949 |
|  | Всего |  |  |  | 488 597 |

2. Состав и объёмы  работ по содержанию дорог частного сектора по периодам:

2.1. Зимнее время (с 21.12.2013 г.  по  14.04.2014 г., с 15.10.2014г. по 20.12.2014 г.):

| # Расширение проезжей части дорог. | м2 | 352 380 |
| --- | --- | --- |
| Вывоз снега в местах по заданию Заказчика | тн | 1000 |

# 2.2. Летнее время (с 15.04.2014 г. по 14.10.2014 г.):

| Комплексная уборка в весенний период (обочины, газоны) в сроки по заданию Заказчика , вывоз мусора на полигон ТБО | м2 | 136 217 |
| --- | --- | --- |
| Уборка крупного мусора (в том числе: обочины, газоны) , вывоз мусора на полигон ТБО | м2 | 488 597 |
| Планировка проезжей части дорог автогрейдером в сроки и по перечню объектов по заданию Заказчика | м2 | 308 933 |
| Текущий ремонт дорог площадью до 5 м2 горячей асфальтобетонной смесью: -разломка и обрубка краев асфальтобетонного покрытия на поврежденных участках; - очистка основания; - обработка краев покрытия и основания битумом БНД 90/ 130; - укладка и разравнивание горячей асфальтобетонной смеси, уплотнение. | м2 | 255 |
| Кронирование деревьев: - опиливание ствола, скелетных ветвей на высоте 5,5-6,0 м от уровня земли; - обрезка веток, очистка от сучьев; - удаление приствольной и стволовой поросли; - антисептирование спилов; - погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения. | шт | 43 |

3. Срок выполнения работ - с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.

4. Требования к качеству и условия приёмки  выполненных  работ:

4.1. При выполнении расширения проезжей части дорог валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд  на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и территории) . Ширина снежных валов на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств.

4.2.  Вывозка снега производится с объектов и в сроки по заданию Заказчика.

4.3. Комплексная уборка мусора производится в сроки по указанию Заказчика, в том числе  со всей площади обочин и газонов вдоль дорог.

4.4.	При выполнении работ по планировке должны быть выполнены:

- планировка поверхности проезжей части автогрейдером со срезкой неровностей и засыпкой углублений, уплотнение грунта;

- планировка обочин  - обеспечение водоотвода с проезжей части (уровень обочины ниже уровня проезжей части).

4.5. При выполнении работ по кронированию деревьев:

- в процессе выполнения работ удаляются все ветви сверх заданного размера кроны, удаляются больные, усыхающие и надломленные ветви,  все порослевые побеги (прикорневые и приствольные) с очисткой «заподлицо» со стволом  по рубец коры у основания ветви;

- срезы покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной оливе (антисептик) нейтрального цвета;

- порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов;

- после уборки с применением специализированной техники должна производиться  ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков;

- вывозка порубочных остатков должна производиться в течение 24 часов.

4.6. Оплата за вывозку снега, мусора  производится при предоставлении подлинников документов (справки) с полигона складирования снега, полигона ТБО подтверждающей вывезенный объем снега, мусора, выписанной на организацию, обеспечивающую содержание дорог частного сектора Кировского района г. Перми.

4.7. Оплата за выполненные работы:  по планировке дорог, кронированию  деревьев, текущему ремонту дорог горячей асфальтобетонной смесью,  производятся по фактически выполненному объёму.

4.8. Выполненные  работы  должны соответствовать требованиям  Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми,   Уставом города Перми и другим нормативным документам, в том числе:

| Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (с изм.) | Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| --- | --- |
| Решение Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 38 (с изм.) | Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми |
| ОДМД | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог |
| ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| ОДМД | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| Рекомендации ГУП Академия Коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова, Москва,2001. | Рекомендации по обрезке древесных насаждений |
| СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |

- Заказчик  _________ /Д. Ю. Сергеев/                                Подрядчик __________ /______________/

- Приложение № 2

к муниципальному контракту

№  __________ от «___» _______ 2013г.

- Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы

- по содержанию дорог частного сектора Кировского  района города Перми

1. Баллы по содержанию дорог частного сектора Кировского  района города Перми, определяется согласно критериям к приложению № 3 к  муниципальному контракту.

2. Итоговый балл по содержанию дорог частного сектора Кировского  района города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БДЧС=(∑СДЧСi /y), где

БДЧС – балл по содержанию дорог частного сектора Кировского  района города Перми,

∑СДЧСi – суммарный балл по содержанию дорог частного сектора  Кировского  района города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № 3 к  муниципальному контракту

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СДЧСi определяется по формуле (2):

СДЧСi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество дорог частного сектоа  Кировского  района города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных дорог частного сектора Кировского  района города Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию дорог частного сектора Кировского  района города Перми.

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БДЧС), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

от 3,0 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

- Заказчик  ______________ Д. Ю. Сергеев                                       Подрядчик ____________

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

№ _______ от «___» _______ 2013г

Критерии оценки качества работ по содержанию дорог частного сектора

Кировского  района города Перми

| Дороги IV категории |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| 5 | зимний период содержания | Проезжая часть очищена на всю ширину в течении 10 часов после окончания снегопада, колейность отсутствует. Толщина равномерно уплотненного слоя снега не более 7 см. На проезжей части отсутствует мусор, посторонние предметы. На деревьях отсутствуют рекламные и информационные щиты и таблички, выносные конструкции, предназначенные для размещения рекламы и иной информации, указатели направления движения к объектам, афиши, объявления, агитационные материалы, прочие посторонние предметы. |
| 4 | зимний период содержания | Отклонение от норматива: Проезжая часть очищена на всю ширину в течении 12 часов после окончания снегопада Или: колейность на проезжей части составляет не более 4,0 см. Или: На проезжей части присутствует мусор, посторонние предметы не более 10% от площади содержания. |
| 3 | зимний период содержания | Отклонение от норматива: Проезжая часть очищена на всю ширину в течении 15 часов после окончания снегопада Или: колейность на проезжей части составляет более 4,0 см но не более 5,0 см. Или: На проезжей части присутствует мусор, посторонние предметы не более 30% от площади содержания. |
| 2 | зимний период содержания | Отклонение от норматива: Проезжая часть не очищена от снега на всю ширину более 15 часов после окончания снегопада. Или: колейность на проезжей части составляет более 5.0 см. Или: Толщина уплотненного слоя снега более 7 см. Или: На проезжей части присутствует мусор, посторонние предметы более 30% от площади содержания. Или: Наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта |
| 5 | летний период содержания | На проезжей части отсутствует мусор, посторонние предметы. При капитальном типе покрытия повреждения (выбоины) составляют не более 1,5 м2 на 1000 м2 размером не более 15х60х5 см. Колейность на проезжей части дорог с переходным и низшим типом покрытия составляет не более 4 см. Наличие «гребенки», нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия составляет не более 15% от общей площади. На деревьях отсутствуют рекламные и информационные щиты и таблички, выносные конструкции, предназначенные для размещения рекламы и иной информации, указатели направления движения к объектам, афиши, объявления, агитационные материалы, прочие посторонние предметы. |
| 4 | летний период содержания | Отклонение от норматива: На проезжей части присутствует мусор, посторонние предметы не более 10% от площади содержания, Или: Наличие «гребенки», нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия составляет более 15 % не более 20% от общей площади. |
| 3 | летний период содержания | Отклонение от норматива: На проезжей части присутствует мусор, посторонние предметы не более 30% от площади содержания. Или: Колейность на проезжей части дорог с переходным и низшим типом покрытия составляет более 4,0 см но не более 5,0 см. Или: Наличие «гребенки», нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия составляет более 20% не более 30% от общей площади. |
| 2 | летний период содержания | Отклонение от норматива: На проезжей части присутствует мусор, посторонние предметы более 30% от площади содержания. Или: Колейность на проезжей части дорог с переходным и низшим типом покрытия составляет более 5,0 см. Или: Наличие «гребенки», нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия составляет более 30% от общей площади. Или: При капитальном типе покрытия повреждения (выбоины) составляют более 1,5 м2 на 1000 м2 и (или) размером более 15х60х5 см. Или: На деревьях имеются рекламные и информационные щиты и таблички, выносные конструкции, предназначенные для размещения рекламы и иной информации, указатели направления движения к объектам, афиши, объявления, агитационные материалы, прочие посторонние предметы. Или: Наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта |

Заказчик  ______________ /Д. Ю. Сергеев/                        Подрядчик ____________ /__________ /

Приложение № 4

к  муниципальному контракту

№ _______ от «___» _______ 2013г

(Форма)

А К Т

Оценки качества работ по содержанию дорог частного сектора Кировского  района города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СДЧС |  |  |  |  |
| ΣСДЧС (суммарный балл) |  |  |  |  |
| БДЧС |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 2  к  муниципальному контракту.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Заказчик  ______________ Д. Ю. Сергеев                                        						        Подрядчик ____________ /___________/

Приложение № 5

к  муниципальному контракту

№ _________от «___» _______ 2013г.

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию дорог частного сектора Кировского  района города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | От | До | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Баллы определяются по критериям согласно Приложениям № 2,3  к  муниципальному контракту

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Заказчик  ______________ Д. Ю. Сергеев                       							Подрядчик ____________/____________/

Приложение № 6

к  муниципальному контракту

№ _________от «___» _______ 2013г.

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Представитель Заказчика  __________                                            Подрядчик ____________

Приложение № 7

к  муниципальному контракту

№ _________ от «___» _______ 2013г.

Расчет стоимости содержания дорог частного сектора

| № п/п | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Площадь, м2 | Стоимость ед.изм., руб | Всего , руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимнее содержание (с 21.12.2013 г - 14.04.2014 г., с 15.10.2014 г.- 20.12.2014 г.), 182 дня |  |  |  |  |
| 1 | Расширение проезжей части | м2 | 352 380,0 | 5,09 | 1 794 583,25 |
| 2 | Вывозка снега | тн/сезон | 1 000,0 | 190,40 | 190 400,00 |
|  | Итого зима |  |  |  | 1 984 983,25 |
|  | Летнее содержание (с 15.04.2014 г.- 14.10.2014 г.), 183 дня |  |  |  |  |
| 3 | Комплексная уборка в весенний период от мусора | м2 | 136 217,0 | 1,96 | 266 909,04 |
| 4 | Вывозка смета, мусора на полигон ТБО (комплексная уборка) | тн/сезон | 204,00 | 388,16 | 79 184,64 |
| 5 | Текущая уборка крупного мусора | м2 | 488 597,0 | 0,26 | 128 461,92 |
| 6 | Вывозка смета, мусора на полигон ТБО (текущая уборка) | тн/сезон | 432,0 | 388,16 | 167 685,12 |
| 7 | Планировка проезжей части | м2 | 308 933,0 | 1,20 | 370 148,07 |
| 8 | Ямочный ремонт дорог площадью до 5 м2 горячей асфальтобетонной смесью | м2 | 255 | 767,80 | 195 789,00 |
| 9 | Кронирование деревьев | шт | 43 | 4103,59 | 176 454,37 |
|  | Итого лето |  |  |  | 1 384 632,16 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 3 369 615,41 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость содержания с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________ /Д. Ю. Сергеев/                                                                       Подрядчик __________________/____________/

Приложение № 8

к  муниципальному контракту

№ _________ от «___» _______ 2013г.

Стоимость выполнения работ

по содержанию дорог  частного сектора Кировского  района города Перми

с 21.12 2013 г. по 20.12.2014 г.

| Вид работ | Всего , руб. | в том сле по периодам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21.12.13-20.01.14 | 21.01.14-20.02.14 | 21.02.14-22.03.14 | 23.03.14-14.04.14 | 15.04.14-22.04.14 | 23.04.14-23.05.14 | 24.05.14-23.06.14 | 24.06.14-24.07.14 | 25.07.14-24.08.14 | 25.08.14-24.09.14 | 25.09.14-14.10.14 | 15.10.14-25.10.14 | 26.10.14-25.11.14 | 26.11.14-20.12.14 |
| Содержание дорог частного сектора | 3 369 615,41 | 305 670,78 | 305 670,77 | 567 464,80 | 321 987,99 | 12 946,32 | 544 232,19 | 293 785,66 | 97 996,66 | 97 996,66 | 97 996,66 | 63 223,64 | 108 463,82 | 305 670,77 | 246 508,69 |
| Итого | 3 369 615,41 | 305 670,78 | 305 670,77 | 567 464,80 | 321 987,99 | 12 946,32 | 544 232,19 | 293 785,66 | 97 996,66 | 97 996,66 | 97 996,66 | 63 223,64 | 108 463,82 | 305 670,77 | 246 508,69 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стоимость работ с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик  ______________                                  				                                                       Подрядчик _____________

Приложение № 9

к  муниципальному контракту

№ _________ от «___» _______ 2013г.

Заказчик:  МКУ «Благоустройство  Кировского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию дорог частного сектора  Кировского района города Перми

| Стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № 8 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том числе без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик   _______________  _____________________     ______________________

(должность)                                                                                 (расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  _______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

_______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

М.п.

Заказчик  ______________ Д. Ю. Сергеев                              Подрядчик ____________________/_____________/

Приложение № 10

к  муниципальному контракту

№ _________ от «___» _______ 2013г.

|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |