**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МКУ «Благоустройство

Кировского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ю. Сергеев

28 октября 2013 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

на выполнение работ по содержанию лестничных переходов, подходов к родникам Кировского района г. Перми.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т. В. Беленко/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В. Никитина /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е. Н. Тамаева /

г. Пермь, 2013 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | | |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | | |
| Наименование | | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» | |
| Место нахождения | | РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 | |
| Почтовый адрес | | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 | |
| Адрес электронной почты | | [mbukirow@mail.ru](mailto:mbukirow@mail.ru) | |
| Контактный телефон | | телефон (342) 2501565, факс (342) 2501561 | |
| Контактное лицо | | Тамаева Елена Николаевна | |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Предмет контракта | | Выполнение работ по содержанию лестничных переходов, подходов к родникам Кировского района города Перми | |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | | **2 279 058 (Два миллиона двести семьдесят девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 23 копейки.** | |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | Расчет стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). | |
| Объем работ | | **4697 кв.м.** (Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме). | |
| Требования к выполняемым работам | | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ Заказчика и условиями муниципального контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) | |
| Место выполнения работ | | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район.  Местонахождение объектов - приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме. | |
| Сроки выполнения работ | | **С 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.** | |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | **Форма оплаты:** безналичный расчет.  Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.  **Сроки оплаты:**  Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственно­сти к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам открытого аукциона в электронной форме муниципальном контракте.  Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием  *«*понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме).  Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления.  Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955.  Указанный коэффициент вносится в контракт. | |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. | |
| Порядок формирования цены контракта | | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. | |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями | | Рубль РФ | |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется | |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | | |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей.  Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. | | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. | | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | | |
|  | **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:**  Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. | | |
|  | **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:**  - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. | |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | **5% начальной (максимальной) цены контракта – 113 952 рубля 91 копейка.**  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. | |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контракта: | | | |
| Номер расчётного счёта | | | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| Номер лицевого счёта | | | 04936018408 |
| БИК банка | | | 045744000 |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | **«07» ноября 2012 г.**  9:00 (время местное) | |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | **«11 » ноября 2012г.** | |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | **«14 » ноября 2012г.** | |
| **VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта – не предусматривается.** | | | |

Приложение № 1

к документации об аукционе

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ПОДХОДОВ К РОДНИКАМ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ**

**1. Перечень объектов, объёмы работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Объём содержания , м²** |
| **1.** | **Пешеходные переходы** | **4525** |
|  | В том числе |  |
| 1. | Дворцовая лестница | 1 440 |
| 2. | РМА «Водник» | 69 |
| 3. | Ул. Шишкина | 200 |
| 4. | Ул. Нахимова | 110 |
| 5. | Ул. Астраханская | 220 |
| 6. | У санатория «Родник» | 290 |
| 7. | У церкви Святого князя Владимира | 950 |
| 8. | Ул. Липатова | 222 |
| 9. | Промучасток | 584 |
| 10 | В микрорайоне «Налимиха» | 440 |
| **2.** | **Родники** | **172** |
|  | В том числе |  |
| 1 | РМА «Водник» | 29 |
| 2 | Ул. Шишкина | 12 |
| 3 | Ул. Нахимова | 7 |
| 4 | Ул. Астраханская | 7 |
| 5 | У санатория «Родник» | 7 |
| 6 | У церкви Святого князя Владимира | 80 |
| 7 | Ул. Липатова | 10 |
| 8 | В микрорайоне «Налимиха» | 20 |
|  | **ВСЕГО** | **4697** |

**2. Срок выполнения работ: с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.**

**3. Состав работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование (состав) работ |
| **1.** | **Зимнее время (с 21.12.2013 г. по 14.04.2014 г., с 15.10.2014 г. по 20.12.2014 г.)** |
| 1.1. | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора |
| 1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. |
| 1.3. | Очистка от уплотненного снега |
| 1.4. | Обработка территории песком |
| 1.5. | Удаление наледи подходов к родникам |
| 1.6. | Очистка урн, вывоз мусора |
| **2.** | **Летнее время (с 15.04.2014 г. по 14.10.2014 г.)** |
| 2.1. | Уборка территории от мусора |
| 2.2. | Подметание лестниц |
| 2.2. | Очистка урн |
| 2.3. | Вывоз смёта, мусора на полигон ТБО |
| 2.4. | Покраска урн |

**3. Условия выполнения работ:**

3.1. особенности уборки пешеходных переходов, лестниц, подходов к родникам в зимний период:

3.1.1. пешеходные переходы, лестницы, подходы к родникам должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада;

3.1.2 пешеходные переходы, лестницы, подходы к родникам должны регулярно обрабатываться песком; применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного материала запрещено;

3.1.3. допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

3.2. Вывозка смёта и мусора производится на полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту вывезенного смёта и мусора с предоставлением с полигона ТБО справки, подтверждающей вывезенный объем мусора, выписанной на организацию, обеспечивающую содержание лестничных переходов и родников.

**4. Качество работ:**

**Выполненные работы должны соответствовать:**

**-** требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям муниципального контракта,

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

**5. Перечень нормативно-правовых документов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4  (с изм.) | Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| Решение Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 38  (с изм.) | Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми |
| ОДМ | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| [ГОСТ 8736-93.](javascript:navigate('nd=901700280&prevdoc=1200032208',%20'mark=31FJ9302DNTH840000Q4H07BPUBU3VT6F4D3KORR6N2O74AJ60VBF7GM')) | Песок для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| Минтранс РФ, 2003 г | [Методика испытаний противогололедных материалов](javascript:navigate('nd=1200032165&prevdoc=1200032208')) |

Приложение № 2

к документации об аукционе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет стоимости содержания лестничных переходов и подходов к родникам на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115 суток | | | |  |  |  |  |  |  |  | 67 суток | | |
| **Зимнее содержание (с 21.12.2013 г - 14.04.2014 г., с 15.10.2014 г.- 20.12.2014 г.), 182 дня** | Ед.изм. | Площадь, м2 | Стоимость ед.изм.за весь период, руб | Всего, руб. | **в т.ч. по периодам:** | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.13-20.01.14 | 21.01.14-20.02.14 | 21.02.14-22.03.14 | 23.03.14-14.04.14 | 15.04.14-22.04.14 | 23.04.14-23.05.14 | 24.05.14-23.06.14 | 24.06.14-24.07.14 | 25.07.14-24.08.14 | 25.08.14-24.09.14 | 25.09.14-14.10.14 | 15.10.14-25.10.14 | 26.10.14-25.11.14 | 26.11.14-20.12.14 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 31 | 30 | 23 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 11 | 31 | 25 |
| Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора | м2 | 4697 | 56,42 | 265 004,74 | 45 138,17 | 45138,17 | 43682,1 | 33489,61 |  |  |  |  |  |  |  | 16016,77 | 45138,17 | 36401,75 |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. | м2 | 4697 | 109,8 | 515 730,60 | 87 844,22 | 87844,22 | 85010,54 | 65174,75 |  |  |  |  |  |  |  | 31170,53 | 87844,22 | 70842,12 |
| Очистка от уплотненного снега | м2 | 1409 | 521,43 | 734 694,87 | 125 140,34 | 125140,34 | 121103,55 | 92846,03 |  |  |  |  |  |  |  | 44404,64 | 125140,34 | 100919,63 |
| Обработка территории песком | м2 | 4697 | 92,82 | 435 975,54 | 74 259,57 | 74259,57 | 71864,1 | 55095,81 |  |  |  |  |  |  |  | 26350,17 | 74259,57 | 59886,75 |
| Удаление наледи подходов к родникам | м2 | 34 | 2315,04 | 78 711,36 | 13 406,88 | 13406,88 | 12974,4 | 9947,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4757,28 | 13406,88 | 10812 |
| Очистка урн | шт | 10 | 1031,03 | 10 310,30 | 1 756,15 | 1756,15 | 1699,5 | 1302,95 |  |  |  |  |  |  |  | 623,15 | 1756,15 | 1416,25 |
| **Итого**  **зима** |  |  |  | **2 040 427,41** | **347 545,33** | **347 545,33** | **336 334,19** | **257 856,19** |  |  |  |  |  |  |  | **123 322,54** | **347 545,33** | **280 278,50** |
| **Летнее содержание (с 15.04.2014 г.- 14.10.2014 г.), 183 дня** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории от мусора | м2 | 4697 | 32,94 | 154 719,18 |  |  |  |  | 6763,68 | 26209,26 | 26209,26 | 26209,26 | 26209,26 | 26209,26 | 16909,2 |  |  |  |
| Подметание лестниц | м2 | 4697 | 12,22 | 57 397,34 |  |  |  |  | 2509,16 | 9723,05 | 9723,05 | 9723,05 | 9723,05 | 9723,05 | 6272,93 |  |  |  |
| Очистка урн | шт | 10 | 2073,39 | 20 733,90 |  |  |  |  | 906,4 | 3512,3 | 3512,3 | 3512,3 | 3512,3 | 3512,3 | 2266 |  |  |  |
| Вывоз смёта, мусора на полигон ТБО | тн | 7,0 | 473 | 3 311,00 |  |  |  |  | 144,74 | 560,88 | 560,88 | 560,88 | 560,88 | 560,88 | 361,86 |  |  |  |
| Покраска урн | шт | 10,0 | 246,94 | 2 469,40 |  |  |  |  | 2 469,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого лето** |  |  |  | **238 630,82** |  |  |  |  | **12 793,38** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **25 809,99** |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **2 279 058,23** | **347 545,33** | **347 545,33** | **336 334,19** | **257 856,19** | **12 793,38** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **25 809,99** | **123 322,54** | **347 545,33** | **280 278,50** |

Приложение № 3

к документации об аукционе

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_

г. Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (протокол № \_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по содержанию лестничных переходов, подходов к родникам Кировского района г. Перми в объёме 4697 кв.м. в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

\* Приложение № 1 - техническое задание (перечень объектов, объёмы, состав, качество и условия выполнения работ).

\* Приложение № 2 - условия снижения стоимости работ.

\* Приложение № 3 - расчёт стоимости работ.

\* Приложение № 4 - форма предписания (образец)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта.

**2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.**

**2.1. Обязанности Заказчика:**

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

1. присутствовать на объекте производства работ;
2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
3. отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
4. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
5. производить проверку журнала производства работ;
6. осуществлять иные полномочия по контролю за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

**2.2. Права Заказчика:**

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию лестничных переходов и подходов к родникам по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию лестничных переходов и подходов к родникам фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию лестничных переходов и подходов к родникам, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

**2.1.2. Права Заказчика**

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- контрольных проверок;  
- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**2.3. Обязанности Подрядчика:**

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.3. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.5. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.7. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.8. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

**2.4. Права Подрядчика:**

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика и администрации Кировского района.

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.**

3.1. Общая стоимость работ по содержанию лестничных переходов и подходов к родникам Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в период с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г. определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 2 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является:

- акт контрольной проверки качества работ (приложение № 5 );

- акт оценки работы подрядной организации (приложение № 6);

- акт приемки выполненных работ за отчетный период (приложение № 7);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (приложение № 8);

- счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3, предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. Оплата выполненных работ производится с использованием  *«*понижающего коэффициента».

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ Заказчика (начальная (максимальная) стоимость контракта), составляет \_\_\_\_\_\_\_\_.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

4.1. Срок выполнения работ: с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.

**5. КАЧЕСТВО РАБОТ.**

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям муниципального контракта.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

- требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 2 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Удержание штрафов производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны муниципального контракта от исполнения муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке предусмотренном ст.19.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д. Ю. Сергеев/  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года.  м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ПОДХОДОВ К РОДНИКАМ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ**

**1. Перечень объектов, объёмы работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Объём содержания, м²** |
| **1.** | **Пешеходные переходы** | **4525** |
|  | В том числе |  |
| 1. | Дворцовая лестница | 1 440 |
| 2. | РМА «Водник» | 69 |
| 3. | Ул. Шишкина | 200 |
| 4. | Ул. Нахимова | 110 |
| 5. | Ул. Астраханская | 220 |
| 6. | У санатория «Родник» | 290 |
| 7. | У церкви Святого князя Владимира | 950 |
| 8. | Ул. Липатова | 222 |
| 9. | Промучасток | 584 |
| 10 | В микрорайоне «Налимиха» | 440 |
| **2.** | **Родники** | **172** |
|  | В том числе |  |
| 1 | РМА «Водник» | 29 |
| 2 | Ул. Шишкина | 12 |
| 3 | Ул. Нахимова | 7 |
| 4 | Ул. Астраханская | 7 |
| 5 | У санатория «Родник» | 7 |
| 6 | У церкви Святого князя Владимира | 80 |
| 7 | Ул. Липатова | 10 |
| 8 | В микрорайоне «Налимиха» | 20 |
|  | **ВСЕГО** | **4697** |

**2. Срок выполнения работ: с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.**

**3. Состав работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование (состав) работ |
| **1.** | **Зимнее время (с 21.12.2013 г. по 14.04.2014 г., с 15.10.2014 г. по 20.12.2014 г.)** |
| 1.1. | Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора |
| 1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. |
| 1.3. | Очистка от уплотненного снега |
| 1.4. | Обработка территории песком |
| 1.5. | Удаление наледи подходов к родникам |
| 1.6. | Очистка урн, вывоз мусора |
| **2.** | **Летнее время (с 15.04.2014 г. по 14.10.2014 г.)** |
| 2.1. | Уборка территории от мусора |
| 2.2. | Подметание лестниц |
| 2.2. | Очистка урн |
| 2.3. | Вывоз смёта, мусора на полигон ТБО |
| 2.4. | Покраска урн |

**3. Условия выполнения работ:**

3.1. особенности уборки пешеходных переходов, лестниц, подходов к родникам в зимний период:

3.1.1. пешеходные переходы, лестницы, подходы к родникам должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада;

3.1.2 пешеходные переходы, лестницы, подходы к родникам должны регулярно обрабатываться песком; применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного материала запрещено;

3.1.3. допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

3.2. Вывозка смёта и мусора производится на полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту вывезенного смёта и мусора с предоставлением с полигона ТБО справки, подтверждающей вывезенный объем мусора, выписанной на организацию, обеспечивающую содержание лестничных переходов и родников.

**4. Качество работ:**

**Выполненные работы должны соответствовать:**

**-** требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям муниципального контракта,

- используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

**5. Перечень нормативно-правовых документов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4  (с изм.) | Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| Решение Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 38  (с изм.) | Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми |
| ОДМ | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| [ГОСТ 8736-93.](javascript:navigate('nd=901700280&prevdoc=1200032208',%20'mark=31FJ9302DNTH840000Q4H07BPUBU3VT6F4D3KORR6N2O74AJ60VBF7GM')) | Песок для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| Минтранс РФ, 2003 г | [Методика испытаний противогололедных материалов](javascript:navigate('nd=1200032165&prevdoc=1200032208')) |

**Заказчик: Подрядчик:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д. Ю. Сергеев/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Условия снижения стоимости работ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии оценки качества работ | % снижения  (по объектно) |
| **Летнее время** |  |
| Норматив:  Уборка мусора, вывоз смёта, мусора на полигон ТБО, подметание лестниц, очистка урн произведены | 0 % |
| **Отклонения от норматива:**  Вывоз смёта и мусора на полигон ТБО не произведён | 2,0 % |
| **Отклонения от норматива:**  Очистка урн не произведена. | 9,0 % |
| **Отклонения от норматива:**  Подметание лестниц не произведено | 24,0 % |
| **Отклонения от норматива:**  Уборка территории от мусора не произведена | 65% |
| **Отклонения от норматива:**  **Не выполнено:**  - очистка территории от мусора;  - подметание лестниц;  - очистка урн;  - вывоз смёта и мусора на полигон ТБО. | - 100% |
| **Зимнее время** |  |
| **Норматив:**  Подметание ступеней, площадок и подходов от свежевыпавшего снега произведено полностью, очистка от уплотнённого снега и обработка песком произведена, очистка урн, удаление наледи на подходах к родникам произведены. | 0 % |
| **Отклонения от норматива:**  Очистка урн, вывозка мусора на полигон ТБО не произведены. | - 1,0 % |
| **Отклонения от норматива:**  Очистка от уплотнённого снега не произведена | - 36,0 % |
| **Отклонения от норматива:**  Обработка территории песком не произведена | - 21,0 % |
| **Отклонения от норматива:**  Удаление наледи на подходах к родникам не выполнено | - 4,0 % |
| **Отклонения от норматива:**  Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной до 2 см., сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см. не произведены. | - 38,0 % |
| Отклонения от норматива:  Не выполнено:  - прометание свежевыпавшего снега;  - сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см.;  - очистка от уплотненного снега;  - обработка территории песком;  - удаление наледи подходов к родникам;  - очистка урн | - 100% |
|  |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д. Ю. Сергеев/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Приложение № 3

к муниципальному контракту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет стоимости содержания лестничных переходов и подходов к родникам на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115 суток | | | |  |  |  |  |  |  |  | 67 суток | | |
| **Зимнее содержание (с 21.12.2013 г - 14.04.2014 г., с 15.10.2014 г.- 20.12.2014 г.), 182 дня** | Ед.изм. | Площадь, м2 | Стоимость ед.изм.за весь период, руб | Всего, руб. | **в т.ч. по периодам:** | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.13-20.01.14 | 21.01.14-20.02.14 | 21.02.14-22.03.14 | 23.03.14-14.04.14 | 15.04.14-22.04.14 | 23.04.14-23.05.14 | 24.05.14-23.06.14 | 24.06.14-24.07.14 | 25.07.14-24.08.14 | 25.08.14-24.09.14 | 25.09.14-14.10.14 | 15.10.14-25.10.14 | 26.10.14-25.11.14 | 26.11.14-20.12.14 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 31 | 30 | 23 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 11 | 31 | 25 |
| Подметание от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см., мусора | м2 | 4697 | 56,42 | 265 004,74 | 45 138,17 | 45138,17 | 43682,1 | 33489,61 |  |  |  |  |  |  |  | 16016,77 | 45138,17 | 36401,75 |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной слоя более 2 см. | м2 | 4697 | 109,8 | 515 730,60 | 87 844,22 | 87844,22 | 85010,54 | 65174,75 |  |  |  |  |  |  |  | 31170,53 | 87844,22 | 70842,12 |
| Очистка от уплотненного снега | м2 | 1409 | 521,43 | 734 694,87 | 125 140,34 | 125140,34 | 121103,55 | 92846,03 |  |  |  |  |  |  |  | 44404,64 | 125140,34 | 100919,63 |
| Обработка территории песком | м2 | 4697 | 92,82 | 435 975,54 | 74 259,57 | 74259,57 | 71864,1 | 55095,81 |  |  |  |  |  |  |  | 26350,17 | 74259,57 | 59886,75 |
| Удаление наледи подходов к родникам | м2 | 34 | 2315,04 | 78 711,36 | 13 406,88 | 13406,88 | 12974,4 | 9947,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4757,28 | 13406,88 | 10812 |
| Очистка урн | шт | 10 | 1031,03 | 10 310,30 | 1 756,15 | 1756,15 | 1699,5 | 1302,95 |  |  |  |  |  |  |  | 623,15 | 1756,15 | 1416,25 |
| **Итого**  **зима** |  |  |  | **2 040 427,41** | **347 545,33** | **347 545,33** | **336 334,19** | **257 856,19** |  |  |  |  |  |  |  | **123 322,54** | **347 545,33** | **280 278,50** |
| **Летнее содержание (с 15.04.2014 г.- 14.10.2014 г.), 183 дня** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории от мусора | м2 | 4697 | 32,94 | 154 719,18 |  |  |  |  | 6763,68 | 26209,26 | 26209,26 | 26209,26 | 26209,26 | 26209,26 | 16909,2 |  |  |  |
| Подметание лестниц | м2 | 4697 | 12,22 | 57 397,34 |  |  |  |  | 2509,16 | 9723,05 | 9723,05 | 9723,05 | 9723,05 | 9723,05 | 6272,93 |  |  |  |
| Очистка урн | шт | 10 | 2073,39 | 20 733,90 |  |  |  |  | 906,4 | 3512,3 | 3512,3 | 3512,3 | 3512,3 | 3512,3 | 2266 |  |  |  |
| Вывоз смёта, мусора на полигон ТБО | тн | 7,0 | 473 | 3 311,00 |  |  |  |  | 144,74 | 560,88 | 560,88 | 560,88 | 560,88 | 560,88 | 361,86 |  |  |  |
| Покраска урн | шт | 10,0 | 246,94 | 2 469,40 |  |  |  |  | 2 469,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого лето** |  |  |  | **238 630,82** |  |  |  |  | **12 793,38** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **25 809,99** |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **2 279 058,23** | **347 545,33** | **347 545,33** | **336 334,19** | **257 856,19** | **12 793,38** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **40 005,49** | **25 809,99** | **123 322,54** | **347 545,33** | **280 278,50** |

**Понижающий коэффициент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек.**

**Заказчик: Подрядчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.Ю. Сергеев/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 4

к муниципальному Контракту

от « \_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**А К Т**

**контрольной проверки качества работ (ОБРАЗЕЦ)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Замечания | % снижения |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |  |

Все работы, предусмотренные приложением №\_\_\_\_\_\_ и муниципальным контрактом № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения замечаний \_\_\_\_\_\_ часа.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию лестничных переходов, подходов к родникам Кировского района г. Перми.

За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г

(месяц)

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подрядного предприятия)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов | Процент снижения | | | | Средний  процент снижения |
| 1 объезд  ( дата) | 2 объезд  ( дата) | 3 объезд  ( дата) | 4 объезд |
| ( дата) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

по содержанию лестничных переходов, подходов к родникам Кировского района г. Перми

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объектов работ | Ед. изм. | Кол-во. | Стоимость ед., руб. | Процент снижения, % | Снижение стоимости работ, руб. | Принято к оплате с учётом снижения, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Понижающий коэффициент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек.**

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д. Ю. Сергеев/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение №8

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100 | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |