УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________  Карабатов Е.В.

« 25» октября 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми. Для субъектов малого предпринимательства.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 2 168 700 рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Расчет стоимости на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и расчету стоимости (Приложение №1 и Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и расчетом стоимости (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г.Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты–безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: акты контрольной проверки и акты о приемке выполненных работ, предъявляемые до 21 числа текущего месяца; унифицированная форма КС-3 и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 43 374 рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.11.2013г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.11.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 25.11.2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) – 216 870 рублей 00 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от______________ № _______________________. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми

Перечень родников, подлежащих содержанию в 2013 - 2014 году.

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Белозерская,8 | 110 |
| 2 | Ул. Ракитная (Кислотные дачи) | 150 |
| 3 | Ул. Репина (у Изоляторного завода) | 120 |
| 4 | Ул. Пузырева (м/р Голованово) | 40 |
| 5 | Ул. Льва Лаврова | 55 |
| 6 | Ул. Шлюпочная,10 | 120 |
| 7 | Ул. Железнодорожная | 142 |
| 8 | Ул. Верхнекамская | 100 |
| 9 | Ручей Банный м/р Левшино | 120 |
| 10 | Ул. Трактовая | 80 |
| 11 | Ул. Волокаламская | 15 |
| 12 | Ул. Песочная | 100 |
| 13 | Ул. Широкая | 120 |
| 14 | Ул. Льва Лаврова, 14 | 100 |
| ИТОГО: |  | 1372 |

Перечень мостовых переходов и лестниц, подлежащих содержанию в 2013 - 2014 году

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Песочная (между м/р Домостроительный и м/р Левшино) | 210 |
| 2 | Ул. Амбарная ( между м/р КамГЭС и м/р Домостроительный) | 230 |
| 3 | Подвесной мост за ПАТП №2 (между м/р КамГЭС и м/р Январский) | 220 |
| 4 | Мост через Васильевский залив (м/р Бумажник) | 772 |
| 5 | Ул. Мелитопольская (к МСЧ №7) | 50 |
| 6 | Ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) | 260 |
| 7 | Лестница в м/р Чапаевский (ул. Соликамская) | 170 |
| 8 | Мост у ПФЮИМВД РФ | 50 |
| 9 | Пешеходный переход «Пермской городской психиатрической больницы» | 364 |
| 10 | Лестницы по ул. Социалистическая,4 | 100 |
| 11 | Мост в м/р Чапаевский между 2-м и 3-м увалом с лестницами | 370 |
| 12 | Лестница на ул. Черняховского 74/2 | 130 |
| 13 | Лестница по ул. Янаульская,17 | 30 |
| 14 | Лестница по ул. Янаульская,27 | 15 |
| 15 | Лестница по ул. Гремячий лог, 1а | 145 |
| ИТОГО: |  | 3116 |

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам

- в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Баллы по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БМЛПР=(∑СМЛПРi /y), где

БМЛПР – балл по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми,

∑СМЛПРi – суммарный балл по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении №2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СМЛПРi определяется по формуле (2):

СМЛПРi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БМЛПР), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

от 3,0 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми

| Зимнее содержание походов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| 5 | Зимний период содержания | Норматив: Площадь содержания подметена, полностью очищена от всякого вида загрязнения к 8-00 часам утра. Отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов. Павильоны (навесы), МАФ полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, объявлений, афиш, граффити. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см. Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, обработка территории песком произведена, выполнена очистка от наледи и от уплотненного снега. С площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО. Произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |
| 4 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание и сгребание снега на площади не менее 80% площади содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади не менее 80% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 8-30 часам утра. |
| 3 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см и (или) произведено подметание и сгребание снега на площади не менее 50% площади содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади не менее 50% площади содержания к 9-00 часам утра и (или) имеется единичный мусор. |
| 2 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Имеются посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов и (или) павильоны (навесы), МАФ не полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити и (или) толщина уплотненного слоя снега превышает четыре см. и (или) подметание и сгребание снега по всей площади произведено менее чем на 50 % площади содержания, обработка территории песком произведена менее чем на 50 % площади содержания к 9-00 часам утра, не выполнена очистка от наледи и от уплотненного снега и (или) с площади содержания не собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО и (или) не произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |

| Зимнее содержание мостовых переходов и лестниц в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Зимний период содержания | Норматив: Площадь содержания подметена, полностью очищена от всякого вида загрязнения к 8-00 часам утра. Конструкции мостов (лестниц) полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити. Отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см. Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, обработка территории песком произведена, выполнена очистка от наледи и от уплотненного снега. С площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО. Произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |
| 4 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание и сгребание снега на площади не менее 80% площади содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади не менее 80% площади содержания к 8-30 часам утра и (или) имеется единичный мусор. |
| 3 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см и (или) произведено подметание и сгребание снега на площади не менее 50% площади содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади не менее 50% площади содержания к 9-00 часам утра и (или) имеется единичный мусор. |
| 2 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Имеются посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов и (или) конструкции мостов (лестниц) не полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити и (или) толщина уплотненного слоя снега превышает четыре см. и (или) произведено подметание и сгребание снега на площади менее 50% содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади менее 50% содержания к 9-00 часам утра и (или) не выполнена очистка от наледи и от уплотненного снега и (или) с площади содержания не собраны мусор, посторонние предметы собраны и (или) не вывезены на полигон ТБО. Не произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |

| Летнее содержание мостовых переходов, лестниц в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летний период содержания | Норматив: Площадь содержания подметена, полностью очищена от всякого вида загрязнения к 8-00 часам утра. Конструкции мостов (лестниц) полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити. Отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов. С площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО. Произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание на площади не менее 80% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 8-30 часам утра. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание на площади не менее 50% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 9-00 часам утра. |
| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Площадь содержания подметена, очищена от всякого вида на площади менее 50% площади содержания загрязнения к 8-00 часам утра и (или) конструкции мостов (лестниц) не полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити и (или) отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов и (или) с площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО и (или) произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |

| Летнее содержание подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летний период содержания | Норматив: Площадь содержания подметена, полностью очищена от всякого вида загрязнения к 8-00 часам утра. Отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов. С площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО. Отсутствуют грунтово-песчанные наносы. Произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. Павильоны (навесы) полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, объявлений, афиш, граффити. |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание на площади не менее 80% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 8-30 часам утра. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание на площади не менее 50% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 9-00 часам утра. |
| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Площадь содержания не подметена, очищена менее чем на 50% площади содержания к 9-00 часам утра и (или) имеются посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов и (или) с площади содержания не собраны мусор, посторонние предметы собраны и (или) не вывезены на полигон ТБО и (или) не произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов и (или) павильоны (навесы) не полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, объявлений, афиш, граффити. |

Приложение №3

к техническому заданию

Состав работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми

Зимнее содержание походов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Регулярное подметание территории от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. и мусора |
| 2 | Регулярное сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см. в валы и кучи |
| 3 | Регулярная очистка от уплотненного снега всей площади содержания |
| 4 | Регулярная уборка территории от мусора |
| 5 | Регулярная очистка территории от наледи с предварительной обработки территории хлоридами |
| 6 | Регулярная обработка территории песком. |
| 7 | Регулярная уборка павильона (навеса) от объявлений и граффити |
| 8 | Вывоз мусора на полигон ТБО |

Зимнее содержание мостовых переходов и лестниц в Орджоникидзевском районе города Перми:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Регулярное подметание территории от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. и мусора |
| 2 | Регулярное сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см. в валы и кучи; |
| 3 | Регулярная очистка от уплотненного снега всей площади содержания; |
| 4 | Регулярная обработка лестничных переходов и пешеходных мостов песком. |
| 5 | Вывоз мусора на полигон ТБО |
| 6 | Уборка конструкций мостов, лестниц от объявлений и граффити |

Летнее содержание мостовых переходов, лестниц в Орджоникидзевском районе города Перми:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка территории |
| 2 | Уборка конструкций мостов, лестниц от объявлений и граффити |
| 3 | Регулярная уборка территории от мусора. |
| 4 | Вывоз смета, мусора на полигон ТБО |

Летнее содержание подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка территории |
| 2 | Регулярная уборка павильона (навеса) от объявлений и граффити |
| 3 | Регулярная уборка территории от мусора. |
| 4 | Вывоз смета, мусора на полигон ТБО |

Текущий ремонт мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам производится по заданию Заказчика (приложение №9)

Приложение № 4

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СМЛПР |  |  |  |  |
| ΣСМЛПР (суммарный балл) |  |  |  |  |
| БМЛПР |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Приложение № 5

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Приложение № 6

к техническому заданию

(Форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Орджоникидзевского

района города Перми»____________________(Е.В.Карабатов)

Приложение №7

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Приложение №8

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 3 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 4 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 5 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 7 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |

Приложение №9

к техническому заданию

Заявка на производство работ.

| № п/п | Место расположения (адрес) | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- Расчет стоимости

на содержание и текущий ремонт мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми  с 21.12.2013г. по 20.12.2014г.

| №п/п | Наименование операций | Ед. изм. | Объем | Стоимость операций, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм. на весь период | всего |
| 1 | Лестничные переходы, пешеходные мосты. |  |  |  |  |
| 1 | Содержание в зимний период (с 21.12.13г. по 14.04.14г. и с 15.10.14 по 20.12.14г.) |  |  |  |  |
| 1.1 | Подметание территории от свежевыпавшего снега толщ.слоя до 2см, мусора | 1000м2 | 3,116 | 59 867,08 | 186 545,82 |
| 1.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы и кучи толщ. слоя более 2см | 1000м2 | 3,116 | 172 378,80 | 537 132,34 |
| 1.3 | Очистка от уплотненного снега 40% от общей площади | 1000м2 | 3,116 | 144 433,80 | 450 055,72 |
| 1.4 | Обработка песком(0,2т на 1000м2/раз) | 1000м2 | 3,116 | 47 902,50 | 149 264,19 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  | 1322 998,07 |
|  | Содержание в летний период (с 15.04.14г.по 14.10.14г.) |  |  |  |  |
| 1.5 | Комплексная уборка территории | 1000м2 | 3,116 | 2 106,83 | 6 564,88 |
| 1.6 | Уборка территории от мусора | 1000м2 | 3,116 | 4 523,48 | 14 095,16 |
| 1.7 | Вывоз смета, мусора на полигон ТБО | т | 20,347 | 1 021,29 | 20 780,19 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  | 41 440,23 |
|  | Всего по содержанию лестничных переходов, пешеходных мостов |  |  |  | 1 364438,30 |
|  | В т.ч. НДС 18% |  |  |  | 208 134,66 |
| 2 | Подходы к родникам |  |  |  |  |
|  | Содержание в зимний период (с 21.12.13г. по 14.04.14г. и с 15.10.14 по 20.12.14г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Подметание территории от свежевыпавшего снега толщ.слоя до 2см, мусора | 1000м2 | 1,372 | 59 867,08 | 82 137,63 |
| 2.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы и кучи толщ. слоя более 2см | 1000м2 | 1,372 | 114 919,20 | 157 669,14 |
| 2.3 | Очистка от уплотненного снега 40% от общей площади | 1000м2 | 1,372 | 144 433,80 | 198 163,17 |
| 2.4 | Очистка от наледи 20% от площади с предварительной обработкой территории хлоридами | 1000м2 | 1,372 | 200 584,80 | 275 202,35 |
| 2.5 | Обработка песком(0,2т на 1000м2/раз) | 1000м2 | 1,372 | 31 935,0 | 43 814,82 |
| 2.6 | Очистка, смывка стен от объявлений, граффити | 1000м2 | 0,6 | 4 322,38 | 2 593,43 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  | 759 580,54 |
|  | Содержание в летний период (с 15.04.14г.по 14.10.14г.) |  |  |  |  |
| 2.6 | Комплексная уборка территории | 1000м2 | 1,372 | 2106,83 | 2 890,57 |
| 2.7 | Уборка территории от мусора | 1000м2 | 1,372 | 4523,48 | 6 206,21 |
| 2.8 | Вывоз смета, мусора на полигон ТБО | т | 8,959 | 1021,29 | 9 149,74 |
| 2.9 | Очистка, смывка стен от объявлений, граффити | 1000м2 | 0,6 | 4 322,38 | 2 593,43 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  | 20 839,95 |
|  | Всего по содержанию подходов к родникам |  |  |  | 780 420,49 |
|  | В том числе НДС 18% |  |  |  | 119 047,19 |
|  | Всего по расчету на содержание |  |  |  | 2 144858,79 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  | 23 841,21 |
|  | Всего по содержанию и ремонту |  |  |  | 2 168700,00 |
|  | В том числе НДС 18% |  |  |  | 330 818,64 |

Перечень основных документов, используемых для расчета начальной максимальной цены контракта:

1.Постановление №688 от 28.10.2011г. администрации города Перми.

2. Нормы времени и нормы обслуживания на работы по санитарному содержанию домовладений.

3.Федеральные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы (ФЕР-2001,ФЕРр-2001 ред.2009г.).

4. Постановление РЭК Пермского края.

5. Постановление №883 от 18.10.2010г. администрации города Перми.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- Стоимость выполнения работ

- на содержание и текущий ремонт  мостовых переходов,  лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми

| Стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе: |  |  | II квартал | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.13 по 20.01.14 | с 21.01.14 по 20.02.14 | с 21.02.14 по 20.03.14 |  | с 21.03.14 по 20.04.14 | с 21.04.14 по 20.05.14 | с 21.05.14 по 20.06.14 |
| Всего 2 168 700,00 | 1 038 154,54 | 348 080,63 | 348 080,63 | 341 993,28 | 325 254,25 | 281 416,24 | 21 909,31 | 21 928,70 |
| В том числе: содержание: 2 144 858,79 | 1 038 154,54 | 348 080,63 | 348 080,63 | 341 993,28 | 325 254,25 | 281 416,24 | 21 909,31 | 21 928,70 |
| текущий ремонт: 23 841,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 21.06.14по 20.07.14 | с 21.07.14по 20.08.14 | с 21.08.14по 20.09.14 |  | с 21.09.14по 20.10.14 | с 21.10.14по 20.11.14 | с 21.11.14по 20.12.14 |
| 38 173,20 | 28 931,18 | 4 230,60 | 5 011,42 | 767 218,01 |  |  |  |
| 4 989,97 | 4 989,97 | 4 230,60 | 5 011,42 | 767 218,01 | 72 533,05 | 348 080,63 | 346 604,33 |
| 23 841,21 | 23 841,21 |  |  | - | - | - | - |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								 «___» _________ 2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карабатова Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол  от _______2013 года №____) заключили настоящий  контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство   выполнить работу по содержанию и текущему ремонту мостовых  переходов, лестниц и  подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническим заданием (Приложение № 1),

стоимостью выполнения работ (Приложение № 2);

акт приемки выполненных работ (Приложение № 3).

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов  города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работы выполняются с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет __________(_______) рублей, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы  на уплату налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.                                                                                                                                        	3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком  работ являются: акты контрольной проверки и акты о приемке выполненных работ, предъявляемые до  21 числа текущего месяца; унифицированная форма КС-3 и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование контракта производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным  недостаткам   работ на объектах фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для  требования устранения  недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В ходе контрольных проверок Заказчик может в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

4.4. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику  устранить  их и назначает срок исполнения.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта..

5.1.2. Вести Общий журнал работ  с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право ведения общего журнала работ , подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 3-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок их устранения;

- производить проверку Общего журнала работ и  делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.2. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные  работы.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком  работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате  работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3   контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку начала выполнения работ  Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 0,1% от  стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков работ, указанных в предписании Заказчика, Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2, Подрядчик несет ответственность в виде   штрафа в  сумме   30 000  рублей.

7.7. Сумму неустоек, перечисленных в пунктах 7.4-7.6 контракта, Заказчик вправе удержать с Подрядчика  при  расчетах за выполненные работы.

7.8. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Приложениями № 1 и № 2  к Техническому заданию.

7.9. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика Подрядчик вправе потребовать уплату пеней   в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в соответствии с гражданским законодательством. При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

10. Обеспечение исполнения  контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет 216 870 рублей 00 (Двести шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек) копеек в виде:

- банковской гарантии,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________Е.В.Карабатов м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми

Перечень родников, подлежащих содержанию в 2013 - 2014 году.

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Белозерская,8 | 110 |
| 2 | Ул. Ракитная (Кислотные дачи) | 150 |
| 3 | Ул. Репина (у Изоляторного завода) | 120 |
| 4 | Ул. Пузырева (м/р Голованово) | 40 |
| 5 | Ул. Льва Лаврова | 55 |
| 6 | Ул. Шлюпочная,10 | 120 |
| 7 | Ул. Железнодорожная | 142 |
| 8 | Ул. Верхнекамская | 100 |
| 9 | Ручей Банный м/р Левшино | 120 |
| 10 | Ул. Трактовая | 80 |
| 11 | Ул. Волокаламская | 15 |
| 12 | Ул. Песочная | 100 |
| 13 | Ул. Широкая | 120 |
| 14 | Ул. Льва Лаврова, 14 | 100 |
| ИТОГО: |  | 1372 |

Перечень мостовых переходов и лестниц, подлежащих содержанию в 2013 - 2014 году

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Песочная (между м/р Домостроительный и м/р Левшино) | 210 |
| 2 | Ул. Амбарная ( между м/р КамГЭС и м/р Домостроительный) | 230 |
| 3 | Подвесной мост за ПАТП №2 (между м/р КамГЭС и м/р Январский) | 220 |
| 4 | Мост через Васильевский залив (м/р Бумажник) | 772 |
| 5 | Ул. Мелитопольская (к МСЧ №7) | 50 |
| 6 | Ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) | 260 |
| 7 | Лестница в м/р Чапаевский (ул. Соликамская) | 170 |
| 8 | Мост у ПФЮИМВД РФ | 50 |
| 9 | Пешеходный переход «Пермской городской психиатрической больницы» | 364 |
| 10 | Лестницы по ул. Социалистическая,4 | 100 |
| 11 | Мост в м/р Чапаевский между 2-м и 3-м увалом с лестницами | 370 |
| 12 | Лестница на ул. Черняховского 74/2 | 130 |
| 13 | Лестница по ул. Янаульская,17 | 30 |
| 14 | Лестница по ул. Янаульская,27 | 15 |
| 15 | Лестница по ул. Гремячий лог, 1а | 145 |
| ИТОГО: |  | 3116 |

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                                Подрядчик ____________

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам

- в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Баллы по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БМЛПР=(∑СМЛПРi /y), где

БМЛПР – балл по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми,

∑СМЛПРi – суммарный балл по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении №2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СМЛПРi определяется по формуле (2):

СМЛПРi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БМЛПР), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

от 3,0 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                                Подрядчик ____________

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми

| Зимнее содержание походов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| 5 | Зимний период содержания | Норматив: Площадь содержания подметена, полностью очищена от всякого вида загрязнения к 8-00 часам утра. Отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов. Павильоны (навесы), МАФ полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, объявлений, афиш, граффити. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см. Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, обработка территории песком произведена, выполнена очистка от наледи и от уплотненного снега. С площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО. Произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |
| 4 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание и сгребание снега на площади не менее 80% площади содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади не менее 80% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 8-30 часам утра. |
| 3 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см и (или) произведено подметание и сгребание снега на площади не менее 50% площади содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади не менее 50% площади содержания к 9-00 часам утра и (или) имеется единичный мусор. |
| 2 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Имеются посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов и (или) павильоны (навесы), МАФ не полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити и (или) толщина уплотненного слоя снега превышает четыре см. и (или) подметание и сгребание снега по всей площади произведено менее чем на 50 % площади содержания, обработка территории песком произведена менее чем на 50 % площади содержания к 9-00 часам утра, не выполнена очистка от наледи и от уплотненного снега и (или) с площади содержания не собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО и (или) не произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                               	 Подрядчик ____________

| Зимнее содержание мостовых переходов и лестниц в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Зимний период содержания | Норматив: Площадь содержания подметена, полностью очищена от всякого вида загрязнения к 8-00 часам утра. Конструкции мостов (лестниц) полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити. Отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см. Подметание и сгребание снега по всей площади произведено, обработка территории песком произведена, выполнена очистка от наледи и от уплотненного снега. С площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО. Произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |
| 4 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание и сгребание снега на площади не менее 80% площади содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади не менее 80% площади содержания к 8-30 часам утра и (или) имеется единичный мусор. |
| 3 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см и (или) произведено подметание и сгребание снега на площади не менее 50% площади содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади не менее 50% площади содержания к 9-00 часам утра и (или) имеется единичный мусор. |
| 2 | Зимний период содержания | Отклонение от норматива: Имеются посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов и (или) конструкции мостов (лестниц) не полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити и (или) толщина уплотненного слоя снега превышает четыре см. и (или) произведено подметание и сгребание снега на площади менее 50% содержания и (или) произведена обработка территории песком на площади менее 50% содержания к 9-00 часам утра и (или) не выполнена очистка от наледи и от уплотненного снега и (или) с площади содержания не собраны мусор, посторонние предметы собраны и (или) не вывезены на полигон ТБО. Не произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                               	 Подрядчик ____________

| Летнее содержание мостовых переходов, лестниц в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летний период содержания | Норматив: Площадь содержания подметена, полностью очищена от всякого вида загрязнения к 8-00 часам утра. Конструкции мостов (лестниц) полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити. Отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов. С площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО. Произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание на площади не менее 80% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 8-30 часам утра. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание на площади не менее 50% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 9-00 часам утра. |
| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Площадь содержания подметена, очищена от всякого вида на площади менее 50% площади содержания загрязнения к 8-00 часам утра и (или) конструкции мостов (лестниц) не полностью очищены от различного мусора, объявлений, афиш, граффити и (или) отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов и (или) с площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО и (или) произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. |

| Летнее содержание подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летний период содержания | Норматив: Площадь содержания подметена, полностью очищена от всякого вида загрязнения к 8-00 часам утра. Отсутствуют посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов. С площади содержания собраны мусор, посторонние предметы собраны и вывезены на полигон ТБО. Отсутствуют грунтово-песчанные наносы. Произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов. Павильоны (навесы) полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, объявлений, афиш, граффити. |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание на площади не менее 80% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 8-30 часам утра. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Произведено подметание на площади не менее 50% площади содержания и (или) имеется единичный мусор к 9-00 часам утра. |
| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Площадь содержания не подметена, очищена менее чем на 50% площади содержания к 9-00 часам утра и (или) имеются посторонние предметы, затрудняющие движение пешеходов и (или) с площади содержания не собраны мусор, посторонние предметы собраны и (или) не вывезены на полигон ТБО и (или) не произведена замена настила, перил представляющих опасность здоровью и жизни пешеходов и (или) павильоны (навесы) не полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, объявлений, афиш, граффити. |

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                               	 Подрядчик ____________

Приложение №3

к техническому заданию

Состав работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми

Зимнее содержание походов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Регулярное подметание территории от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. и мусора |
| 2 | Регулярное сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см. в валы и кучи |
| 3 | Регулярная очистка от уплотненного снега всей площади содержания |
| 4 | Регулярная уборка территории от мусора |
| 5 | Регулярная очистка территории от наледи с предварительной обработки территории хлоридами |
| 6 | Регулярная обработка территории песком. |
| 7 | Регулярная уборка павильона (навеса) от объявлений и граффити |
| 8 | Вывоз мусора на полигон ТБО |

Зимнее содержание мостовых переходов и лестниц в Орджоникидзевском районе города Перми:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Регулярное подметание территории от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. и мусора |
| 2 | Регулярное сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см. в валы и кучи; |
| 3 | Регулярная очистка от уплотненного снега всей площади содержания; |
| 4 | Регулярная обработка лестничных переходов и пешеходных мостов песком. |
| 5 | Вывоз мусора на полигон ТБО |
| 6 | Уборка конструкций мостов, лестниц от объявлений и граффити |

Летнее содержание мостовых переходов, лестниц в Орджоникидзевском районе города Перми:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка территории |
| 2 | Уборка конструкций мостов, лестниц от объявлений и граффити |
| 3 | Регулярная уборка территории от мусора. |
| 4 | Вывоз смета, мусора на полигон ТБО |

Летнее содержание подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми:

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка территории |
| 2 | Регулярная уборка павильона (навеса) от объявлений и граффити |
| 3 | Регулярная уборка территории от мусора. |
| 4 | Вывоз смета, мусора на полигон ТБО |

Текущий ремонт мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам производится по заданию Заказчика (приложение №9)

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                                  Подрядчик ____________

Приложение № 4

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СМЛПР |  |  |  |  |
| ΣСМЛПР (суммарный балл) |  |  |  |  |
| БМЛПР |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                                  	Подрядчик ____________

Приложение № 5

к техническому заданию

(Форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию и текущему ремонту мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Заказчика___________________	Представитель Подрядчика______________

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                                  	Подрядчик ____________

Приложение № 6

к техническому заданию

(Форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Орджоникидзевского

района города Перми»____________________(Е.В.Карабатов)

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                               Подрядчик ____________

Приложение №7

к техническому заданию

(Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                                Подрядчик ____________

Приложение №8

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 3 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 4 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 5 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 7 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                                      Подрядчик ____________

Приложение №9

к техническому заданию

Заявка на производство работ.

| № п/п | Место расположения (адрес) | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                 Подрядчик ____________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

- Стоимость выполнения работ

- на содержание и текущий ремонт мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми

| Стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе: |  |  | II квартал | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.13 по 20.01.14 | с 21.01.14 по 20.02.14 | с 21.02.14 по 20.03.14 |  | с 21.03.14 по 20.04.14 | с 21.04.14 по 20.05.14 | с 21.05.14 по 20.06.14 |
| Всего 2 168 700,00 | 1 038 154,54 | 348 080,63 | 348 080,63 | 341 993,28 | 325 254,25 | 281 416,24 | 21 909,31 | 21 928,70 |
| В том числе: содержание: 2 144 858,79 | 1 038 154,54 | 348 080,63 | 348 080,63 | 341 993,28 | 325 254,25 | 281 416,24 | 21 909,31 | 21 928,70 |
| текущий ремонт: 23 841,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 21.06.14по 20.07.14 | с 21.07.14по 20.08.14 | с 21.08.14по 20.09.14 |  | с 21.09.14по 20.10.14 | с 21.10.14по 20.11.14 | с 21.11.14по 20.12.14 |
| 38 173,20 | 28 931,18 | 4 230,60 | 5 011,42 | 767 218,01 |  |  |  |
| 4 989,97 | 4 989,97 | 4 230,60 | 5 011,42 | 767 218,01 | 72 533,05 | 348 080,63 | 346 604,33 |
| 23 841,21 | 23 841,21 |  |  | - | - | - | - |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость содержания с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                  				                                                       Подрядчик _____________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от _________________ 2013г.

Заказчик:  МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию мостовых переходов, лестниц и подходов к родникам

в Орджоникидзевском районе города Перми

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту |  |  |
| Понижающий коэффициент |  |  |
| Итого |  |  |

Сдал Подрядчик   _______________  _____________________     ______________________

(должность)                                                                                 (расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  _______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

_______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

М.п.

Заказчик  ______________ Е.В.Карабатов                                              Подрядчик ________________

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту мостовых и лестничных переходов и подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми (приложение 1 к настоящему техническому заданию.)