Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

- Муниципальный контракт  № ___

на выполнение работ по капитальному ремонту системы газоснабжения общежития по адресу:                    г.Пермь, ул. Кочегаров, 59

г.Пермь                                                                      		                        «___» ____________ 2013г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента Буланова Эдуарда Юрьевича, действующего на основании Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26.06.2012 №138, распоряжения администрации города Перми от 19.08.2013 №73-к, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению  конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг № __ (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № _____________ от «___»______________2013 года)  Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и/или силами привлеченных организаций работы по капитальному ремонту системы газоснабжения общежития по адресу: г. Пермь, ул. Кочегаров, д.59, в соответствии с постановлением администрации города Перми от 20.08.2013 № 666 «Об установлении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на приведение специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности города Перми, в соответствие с требованиями законодательства» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) условиями настоящего Контракта и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 - Локальный сметный расчет (далее – Смета);

б)  нормами действующего законодательства РФ.

1.3. Конечным результатом работ являются проведенный капитальный ремонт (электромонтажные работы) в общежитии по адресу: г. Пермь, ул. Кочегаров, д.59 (далее – Объект).

- 2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ: «____»________________2013  г. (с даты заключения муниципального контракта).

Окончание выполнения работ: «____»________________2013  г. (не позднее 15 декабря 2013 года).

2.2. Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Кочегаров, д.59.

- 3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет __________________руб. (___________________________), в том числе  НДС  _____________________руб. (НДС не облагается).

3.2. Цена Контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения Контракта в установленные сроки, на материалы и  оборудование, на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации за исключением расходов на осуществление технического надзора.

3.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- За выполненные Подрядчиком этапы работ Заказчиком производятся промежуточные платежи  на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами, и счетов-фактур в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов.

- Окончательная оплата производится Заказчиком с учетом промежуточных платежей за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами, счетов-фактур, в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента предоставления указанных документов.

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Стоимость работ, предусмотренных Приложением № 2 к Контракту, может быть снижена Заказчиком по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

- 4. Обеспечение исполнения Контракта

4.1. Подрядчик при заключении контракта представил обеспечение исполнения Контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта –  _________________в виде________________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

4.2.  Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

4.4. При  выборе Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта  залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

4.5. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

- 5. Качество работ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, по технологии и материалам согласно СНиПам, ГОСТам, а также соответствие действующим нормам и техническим регламентам.

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

5.2.1.  По выявленным дефектам и недостаткам Объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков Подрядчиком за  счет собственных средств. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

5.2.2. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков Объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения Сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения Объекта производства работ в надлежащее состояние,

то Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках Объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки Объекта производства работ.

Если Подрядчик в установленный  Заказчиком срок, не устранит указанные дефекты и недостатки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

- 6. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

6.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать их результат Заказчику и МКУ "Управление строительства г.Перми",

6.2. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

6.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту;

6.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

6.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

6.6. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

6.7. извещать Заказчика и МКУ "Управление строительства г.Перми" в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

6.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

6.9. в случае необходимости оформить все требуемых разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов от имени Заказчика на основании выданной Заказчиком доверенности согласно требованиям действующего законодательства.

6.10. в случае необходимости самостоятельно провести необходимых согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ;

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

  - на протяжении всего периода работ вести на объекте журнал производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

  - При выполнении настоящего Контракта Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации.

- 6.13.  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании контракта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

33.3 Жилищно-гражданское строительство.

- 7. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

7.1. для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

беспрепятственного доступа на объект;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ с соответствующим отражением в нем сроков, замечаний и т.п.;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

7.2. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях, установленных гражданским законодательством.

- 8. Производство работ.

8.1. Подрядчик  оформляет акты на выполненные работы. МКУ "Управление строительства г.Перми" осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку актов на выполненные работы и соответствие используемых Подрядчиком материалов  условиям Контракта.

8.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

8.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

8.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МКУ "Управление строительства г.Перми" о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МКУ "Управление строительства г.Перми", внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения МКУ "Управление строительства г.Перми"  или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МКУ "Управление строительства г.Перми", а затем восстановить ее за свой счет.

8.6. В случае если Заказчиком или МКУ "Управление строительства г.Перми" будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

8.6.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком, в разумный срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением  Заказчику документов об утилизации отходов.

8.8. Заказчик или МКУ "Управление строительства г.Перми"  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- 9. Приемка работ.

9.1. Приемка результата работ по настоящему Контракту производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка результата выполненных работ по настоящему контракту осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

9.2. Приемка результата работ подтверждается актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, который должен быть подписан Заказчиком и МКУ "Управление строительства г.Перми"  – с одной стороны, и Подрядчиком –  другой стороны.

9.3. Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ документацию, определенную пунктом 3.8. ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий", с учетом характера работ, выполняемых по настоящему Контракту.

9.4. К настоящему Контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пунктах 1,3 ст.753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- 10. Гарантии.

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

10.1.2. на выполненные работы устанавливается  гарантийный срок 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

10.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

11. Особые условия.

11.1. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

12. Ответственность сторон.

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30% суммы Контракта.

12.3. Факт нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом, фиксируется в акте, составленном  Заказчиком.

12.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

12.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.7. При нарушении условий предусмотренных п.8.1. Контракта Заказчик имеет право отказаться от согласования актов на выполненные работы до момента исправления всех обоснованных замечаний. Срок исправления замечаний входит в общий срок выполнения работ и не может являться основанием для его продления.

12.8. Неустойка взыскивается за счет средств обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13. Условия расторжения Контракта.

13.1. Расторжение Контракта допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет в письменном виде соглашение о расторжении Контракта не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.

14. Действие и прекращение действия Контракта.

14.1. Настоящий Контракт составлен в2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

14.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

15. Заключительные положения.

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

15.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

15.5. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика _______________________________________ тел. ____________________.

От Подрядчика_____________________________________ тел._____________________.

15.6. К настоящему Контракту прилагаются:

15.6.1. Приложение № 1 «Техническое задание»

15.6.2. Приложение № 2 «Локальный сметный расчет»;

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 614000, г. Пермь, ул. Ленина,34 тел/факс (342) 212-29-55 ИНН 5902293883 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, ДЖКХ администрации г. Перми, л/с 02940018941) ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми р/с 40204810300000000006 БИК 045773001 _______________/ Э.Ю. Буланов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «___»______2013 г. №__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от «___»______2013 г. №__

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(Все приложения к муниципальному контракту приложены отдельными файлами)