Приложение № 4 к документации

Приложение № 1 к контракту

**Техническое задание**

**на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования 1-й и 2-й категории Свердловского района города Перми.**

1. Стоимость выполняемых работ: 11 261 107,33 руб.
2. Срок выполняемых работ: с 21 декабря 2013 года по 20 декабря 2015 года
3. Объем выполняемых работ:

Зимнее содержание: с 21 декабря 2013 г. по 14 апреля 2014 г., с 15 октября 2014 г. по 14 апреля 2015 г., с 14 октября 2015 г. по 20 декабря 2015 г. (Зимнее содержание сквера у городского ДК им. Солдатова начинается с 1 января 2014 г., далее - в соответствии с вышеуказанными сроками)

Летнее содержание: с 15 апреля по 14 октября 2014 г., с 15 апреля по 14 октября 2015 г.

Текущий ремонт: с 21 декабря 2013 г. по 20 декабря 2015 г.

**Зимнее содержание объектов озеленения 1-й категории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Уборка дорожек ручная, м2 | 170 |
| 2) | Уборка дорожек механизированная + ручная, м2 | 16204 |
| 4) | Посыпка дорожек песком, м2 | 16374 |
| 5) | Очистка урн от мусора, шт. | 228 |
| 6) | Содержание памятников, м2 | 240 |
| 7) | Содержание скамеек, шт. | 118 |
| 8) | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок, м2 | 16374 |

**Летнее содержание объектов озеленения 1-й категории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием, м2 | 10350 |
| 2) | Уборка дорожек с плиточным покрытием, м2 | 6024 |
| 3) | Очистка тротуарной плитки от травы, м2 | 6024 |
| 4) | Содержание газонов, м2 | 40834 |
| 5) | Очистка урн от мусора, шт. | 228 |
| 6) | Устройство цветников из однолетников, м2 | 832 |
| 7) | Содержание цветников из однолетников, м2 | 832 |
| 8) | Содержание цветников из многолетников, м2 | 364 |
| 9) | Содержание кустарников одиночных и в группах, шт. | 1318 |
| 10) | Содержание кустарников в живой изгороди, 1 м/п | 2786 |
| 11) | Содержание деревьев (уборка поросли), шт. | 270 |

**Текущий ремонтобъектов озеленения 1-й категории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Покраска урн, шт. | 228 |
| 2) | Покраска скамеек, шт. | 118  3) |
| 3) | Ремонт ограждений на бульваре по Комсомольскому проспекту от ул. Пушкина до ул. П. Осипенко, м2 | 2128 |

**Зимнее содержание объектов озеленения 2-й категории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Уборка дорожек ручная, м2 | 2035 |
| 2) | Уборка дорожек механизированная + ручная, м2 | 400 |
| 3) | Уборка дорожек механизированная, м2 | 1126 |
| 4) | Посыпка дорожек песком, м2 | 3561 |
| 5) | Очистка урн от мусора, шт. | 54 |
| 6) | Содержание скамеек, шт. | 54 |

**Летнее содержание объектов озеленения 2-й категории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием, м2 | 424 |
| 2) | Уборка дорожек с плиточным покрытием, м2 | 3137 |
| 3) | Очистка тротуарной плитки от травы, м2 | 3137 |
| 4) | Содержание газонов, м2 | 10291 |
| 5) | Очистка урн от мусора, шт. | 54 |
| 6) | Устройство цветников из однолетников, м2 | 54 |
| 7) | Содержание цветников из однолетников, м2 | 299 |
| 8) | Содержание цветников из многолетников, м2 | 50 |
| 9) | Содержание кустарников одиночных и в группах, шт. | 158 |
| 10) | Содержание кустарников в живой изгороди, 1 м/п | 170 |
| 11) | Содержание деревьев (уборка поросли), шт. | 125 |

**Текущий ремонтобъектов озеленения 2-й категории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Покраска урн, шт. | 54 |
| 2) | Покраска скамеек, шт. | 54  3) |

1. **Место выполнения работ:** г. Пермь, Свердловский район. Адреса объектов, объемы работ указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

5. **Требования к качеству выполняемых работ (результату работ):**

При содержании

Работы должны выполняться в соответствии с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 25.10.2011) "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми", действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил (СНиП III-10-75, ГОСТ 28329-89, ТР-97-99 и т.п.).

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской Думы от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

Качество содержания определяется в результате визуального осмотра при участии представителя Заказчика и подрядной организации. Кроме плановых осмотров (раз в 7 дней) могут проводиться внеплановые проверки. По окончании осмотра составляется акт контрольной проверки. При наличии замечаний со стороны Заказчика применяются штрафные санкции в соответствии с приложениями «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования 1-й и 2-й категории Свердловского района города Перми» и «Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения общего пользования 1-й и 2-й категории Свердловского района города Перми».

По поручению Заказчика за счет собственных средств (без оплаты) подрядчик производит работы по ликвидации последствий экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, ураган, гололед).

При текущем ремонте

Работы должны производиться с соблюдением действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

При покраске скамеек и урн произвести расчистку от старой краски скамеек, промывку урн, покраску выполнить масляной краской для наружных работ.

Восстановление ограждения в результате его повреждения осуществляется с 21 декабря 2013 года по 20 декабря 2015 года. Размеры и вид устанавливаемого ограждения должен быть аналогичен установленному на данной улице.

До 01 мая 2014 года и до 01 мая 2015 года требуется восстановление всех поврежденных секций ограждения, его очистка, мойка и окраска, а также окраска тумб и основания ограждения. Цвет ограждения – черный, основания ограждения и тумб – белый. При покраске ограждений использовать масляную атмосферостойкую краску, при покраске основания ограждения и тумб – силикатную для наружных работ. В процессе покраски ограждений необходимо предусмотреть устройство защитных щитов, препятствующих окраске зеленых насаждений и МАФ.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

В случае повреждения ограждения подрядная организация должна произвести восстановительные работы в течение 3 дней.

Все вопросы, возникшие по данным требованиям, согласовать с Заказчиком.

**Гарантийный срок на замену секций ограждения составляет 12 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.**

Приложение № 1 к техническому заданию

.

Адреса объектов, объемы работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ и операций | Единица измерения | | Объем работ | Периодичность |
|
|  | ***Содержание объектов озеленения 1-й категории*** | | | | |
| 1 | **Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Пушкина до ул. П. Осипенко** |  | |  |  |
|
|  | ***Зимнее содержание*** |  | |  |  |
| Уборка дорожек ручная | м2 | | 170 | Ежедневно |
| Уборка дорожек механизированная + ручная | м2 | | 5854 | Ежедневно |
| Посыпка дорожек песком | м2 | | 6024 | Ежедневно |
| Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок, м2 | м2 | | 6024 | Март-апрель |
| Очистка урн от мусора | шт. | | 122 | Ежедневно |
| Содержание скамеек | шт. | | 65 | Ежедневно |
| ***Летнее содержание*** |  | |  |  |
| Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | | 6024 | Ежедневно |
| Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | | 6024 | Ежедневно |
| Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | | 7664 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора | шт. | | 122 | Ежедневно |
| Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | 1 м/п | | 2242 | Ежедневно |
| Содержание деревьев (уборка поросли) | шт. | | 40 | Ежедневно |
| ***Текущий ремонт*** |  | |  |  |
| Покраска урн | шт. | | 122 | 1 раз в сезон |
| Покраска скамеек | шт. | | 65 | 1 раз в сезон |
|  | Ремонт ограждений, в т.ч. | м2 | | 2128 |  |
| Установка секций | м2 | | 50 | По мере необходимости |
| Постановка болтов с гайками и шайбами | шт. | | 200 | По мере необходимости |
| Промывка ограждения | м2 | | 2128 | 2 раза в сезон  апрель/август |
| Покраска ограждения за 1 раз | м2 | | 2128 | 1 раз в сезон (апрель) |
| Перетирка штукатурки на тумбах и в основании ограждения | м2 | | 100 | 1 раз в сезон (апрель) |
| Покраска тумб и основания ограждения силикатными красками за 1 раз | м2 | | 1256,4 | 1 раз в сезон (апрель) |
| 2 | **Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского до ул. Чкалова** |  | |  |  |
|  | ***Зимнее содержание*** |  | |  |  |
| Уборка дорожек механизированная + ручная | м2 | | 10350 | Ежедневно |
| Посыпка дорожек песком | м2 | | 10350 | Ежедневно |
| Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок, м2 | м2 | | 10350 | Март-апрель |
| Содержание памятников | м2 | | 240 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора | шт. | | 106 | Ежедневно |
| Содержание скамеек | шт. | | 53 | Ежедневно |
| ***Летнее содержание*** |  | |  |  |
| Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | | 10350 | Ежедневно |
| Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | | 26890 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора | шт. | | 106 | Ежедневно |
| Устройство цветников из однолетников | м2 | | 338 | 1 раз в сезон |
| Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 | | 338 | Ежедневно |
| Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных кругов, подкормка, обрезка с прореживанием кроны) | шт. | | 104 | Ежедневно |
| Содержание деревьев (уборка поросли) | шт. | | 230 | 1 раз в месяц |
| ***Текущий ремонт*** |  | |  |  |
| Покраска урн | шт. | | 106 | 1 раз в сезон |
| Покраска скамеек | шт. | | 53 | 1 раз в сезон |
| 3 | **Газон на Комсомольской площади** |  | |  |  |
|  | ***Летнее содержание*** |  | |  |  |
| Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | | 3750 | Ежедневно |
| Устройство цветников из однолетников | м2 | | 494 | 1 раз в сезон |
| Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 | | 494 | Ежедневно |
| Содержание цветников из многолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 | | 234 | Ежедневно |
| Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных кругов, подкормка, обрезка с прореживанием кроны) | шт. | | 749 | Ежедневно |
| 4 | **Газоны по ул. Белинского от площади К. Маркса до ул. Куйбышева** |  | |  |  |
|  | ***Летнее содержание*** |  | |  |  |
| Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | | 2530 | Ежедневно |
| Содержание цветников из многолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 | | 130 | Ежедневно |
| Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных кругов, подкормка, обрезка с прореживанием кроны) | шт. | | 465 | Ежедневно |
| Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | 1 м/п | | 544 | Ежедневно |
| ***Содержание объектов озеленения 2-й категории*** | | | | |
| 5 | **Сквер у к/т «Кристалл» (сквер по ул. Г. Успенского** | |  |  |  |
|  | ***Зимнее содержание*** | |  |  |  |
| Уборка дорожек ручная | | м2 | 24 | Ежедневно |
| Уборка дорожек механизированная + ручная | | м2 | 1126 | Ежедневно |
| Посыпка дорожек песком | | м2 | 1150 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора | | шт. | 6 | Ежедневно |
| Содержание скамеек | | шт. | 6 | Ежедневно |
| ***Летнее содержание*** | |  |  |  |
| Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | | м2 | 1150 | Ежедневно |
| Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | | м2 | 3587 | Ежедневно |
| Устройство цветников из однолетников | | м2 | 6 | 1 раз в сезон |
| Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | | м2 | 6 | Ежедневно |
| Содержание цветников из многолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | | м2 | 50 | Ежедневно |
| Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных кругов, подкормка, обрезка с прореживанием кроны) | | шт. | 144 | Ежедневно |
| Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | | 1 м/п | 170 | Ежедневно |
| Содержание деревьев (уборка поросли) | | шт. | 45 | 1 раз в месяц |
| 6 | **Сквер у Пермского городского ДК им. Солдатова** | |  |  |  |
|  | ***Зимнее содержание*** | |  |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | | м2 | 1987 | Ежедневно |
|  | Посыпка дорожек песком | | м2 | 1987 | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | | шт. | 44 | Ежедневно |
|  | Содержание скамеек | | шт. | 44 | Ежедневно |
|  | ***Летнее содержание*** | |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | | м2 | 1987 | Ежедневно |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | | м2 | 1987 | Ежедневно |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | | м2 | 2584 | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | | м2 | 203 | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | | м2 | 203 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных кругов, подкормка, обрезка с прореживанием кроны) | | шт. | 14 | Ежедневно |
| 7 | **Сквер по ул. Г. Хасана - ул. Чкалова** | |  |  |  |
|  | ***Зимнее содержание*** | |  |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | | м2 | 24 | Ежедневно |
|  | Уборка дорожек механизированная + ручная | | м2 | 400 | Ежедневно |
|  | Посыпка дорожек песком | | м2 | 424 | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | | шт. | 4 | Ежедневно |
|  | Содержание скамеек | | шт. | 4 | Ежедневно |
|  | ***Летнее содержание*** | |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | | м2 | 424 | Ежедневно |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | | м2 | 4120 | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | | м2 | 90 | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | | м2 | 90 | Ежедневно |
|  | Содержание деревьев (уборка поросли) | | шт. | 80 | 1 раз в месяц |

Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).

Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика (работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г., работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.)