Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «05» ноября 2013 года № 0856300000213000062

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № 
на выполнение работ по монтажу всепогодных термокожухов с устройством позиционирования ПТИК «Одиссей», входящих в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

| г. Пермь | «___»____________2013 г. |
| --- | --- |

муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Киса Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) по итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол №_________________ от «   » __________ 2013 г.) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. В целях реализации мероприятия «Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением» ведомственной целевой программы «Организация дорожного движения в городе Перми», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2009 № 910 (с изменениями) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу всепогодных термокожухов с устройством позиционирования ПТИК «Одиссей», входящих в состав КТСВ и УДД (далее – термокожухи), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), являющимся его его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2.Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) техническим заданием (Приложение № 1);

б) локальным сметным расчетом (Приложение № 2)

в) заявкой на выполнение работ (Приложение № 3)

г) требованиями действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.

1.3. Места выполнения работ (в пределах города Перми) указываются Заказчиком в заявках (Приложение № 3), передаваемых Подрядчику после заключения контракта. Одновременно с заявкой Заказчик передает Подрядчику проекты организации дорожного движения на участках производства работ.

- Сроки выполнения работ

2.1. Срок действия контракта, в течение которого Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика производить монтаж термокожухов:

- начало выполнения работ – с момента подписания настоящего муниципального контракта;

- окончание выполнения работ – не позднее 20.12.2013 г.

2.2.  Срок выполнения работ по каждой заявке устанавливается Заказчиком и составляет не более 10 (Десяти) календарных дней с момента передачи заявки Подрядчику.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ, подлежащих выполнению по контракту (цена контракта) формируется на основании сметной стоимости работ, указанной в локальном сметном расчете Заказчика, путем ее умножения на коэффициент снижения, и составляет ___________________(______) рубля    копеек, в том числе НДС/без НДС.

  - Цена контракта соответствует цене, предложенной участником размещения заказа, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме, и является твердой на весь период действия контракта в рамках оговоренного объема работ, согласно техническому заданию и локальному сметному расчету Заказчика с учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта составляет:

  - В стоимость работ входят в том числе расходы на техническое проектирование, стоимость изготовления термокожухов, траспортные расходы по доставке, разгрузке/загрузке, монтаж оборудования, приобретение необходимых материалов и комплектующих, расходы, связанные с получением необходимых согласований технической документации и производимых работ, уплата налогов, сборов, страхование и другие расходы, связанные с выполнением работ по контракту.

  - Стоимость фактически выполненных и подлежащих оплате работ определяется на основании подписанных Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстат РФ), счета на оплату и счета-фактуры (при наличии).

  - Оплата производится по факту приемки выполненных по каждой заявке работ.

  - Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком в ходе приемки работ.

  - Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления Заказчику счета и счета-фактуры (при наличии). Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

  - В случае начисления Подрядчику неустойки, предусмотренной п. 8.2 настоящего контракта, оплата стоимости выполненных Подрядчиком работ производится за вычетом начисленных сумм неустойки. Обязательство по перечислению неустойки по контракту в бюджет города Перми исполняет Заказчик.

3.7. Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Гарантийные обязательства

  - Подрядчиком устанавливаются гарантийный срок на выполненные работы – 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Гарантия распространяется на сохранение целостности конструкции, сохранение всех функциональных качеств термокожухов.

  - В случае выявления дефектов и недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет устраняет дефекты и недостатки в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

- Порядок приемки работ

  - Заявки на выполнение работ по настоящему контракту направляются представителем Заказчика по электронной почте, а также оформляются в письменной форме за подписями обеих Сторон.

  - По окончании выполнения работ по каждой заявке Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно (по электронной почте или факсу) уведомляет Заказчика о готовности работ. Одновременно с уведомлением Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

    - комплект проектной и иной документации, предусмотренной техническим заданием;

    - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ);

    - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстат РФ);

    - счет на оплату;

    - счет-фактуру (при наличии).

  - В течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, Заказчик с участием Подрядчика производит приемку выполненных работ либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

  - В случае обнаружения в выполненной работе дефектов, отступлений от требований настоящего контракта сторонами составляется акт обнаружения недостатков, в котором указываются согласованные сторонами сроки их устранения. Согласованные сроки устранения выявленных дефектов не могут превышать 5 (Пяти) рабочих дней.

  - Акт приемки выполненных работ подписывается Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех недостатков.

  - В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку в одностороннем порядке, самостоятельно определить сроки устранения недостатков в выполненной работе, подписать акт обнаружения недостатков направить его Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу. Односторонний акт является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

  - Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

  - Претензии по поводу скрытых недостатков могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, указанного в п. 4. Контракта.

- Права и обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязан:

6.1.1. Обеспечить производство работ и качество их выполнения в полном соответствии с Техническим заданием, условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.), предъявляемых к данному виду работ.

6.1.2. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать результаты работ Заказчику в установленный настоящим контрактом срок.

    - До начала выполнения работ направить Заказчику приказ, иной документ о назначении своего уполномоченного представителя для руководства выполнением работ по контракту, участия в приемке выполненных работ, взаимодействия с Заказчиком для решения иных вопросов связанных с исполнением настоящего контракта, с закреплением в указанном приказе образца подписи уполномоченного представителя Исполнителя. В случае назначения нового уполномоченного представителя письменно уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующего документа.

    - Обеспечить в месте выполнения работ безопасность движения транспортных средств, соблюдение при выполнении работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

    - Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения в полном объеме.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя исполнительную документацию по  работам для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

    - Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке результатов работ и в течение гарантийных сроков эксплуатации объекта, установленных разделом 4 настоящего контракта.

    - Обеспечить выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

    - Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок и до получения от него указаний приостановить работу.

    - Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

    - Обеспечить содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории.

    - Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за работы, выполненные субподрядными организациями.

  - Подрядчик вправе:

    - Участвовать в приемке выполненных работ.

    - В случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

    - Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

    - Привлекать для выполнения работ субподрядные организации. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

- Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик обязан:

    - Принять выполненные работы, соответствующие требованиям настоящего контракта.

    - Письменно уведомить Подрядчика о выявленных в ходе приемки работ, а также в течение гарантийного срока недостатках в выполненной работе.

    - Оплатить принятые работы в соответствии с настоящим контрактом.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

    - Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ.

    - Отдавать письменные распоряжения о запрещении применения материалов, не соответствующих требованиям настоящего контракта, о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин приостановки.

    - Производить проверку журнала производства работ, иной исполнительной документации.

    - Выдавать Подрядчику предписания об устранении выявленных в течение гарантийного срока дефектов и недостатков в выполненной работе.

    - Привлекать для проведения приемки выполненных работ специалистов и экспертов, проводить экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками выполненной работы, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.

- Ответственность сторон

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик в праве потребовать уплату неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы.

  - За просрочку выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом Подрядчику устанавливается неустойка в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока окончания выполнения работ до дня фактического выполнения работ.

  - В случае просрочки Подрядчиком устранения дефектов и недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

  - Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае, если неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности: наводнением, пожаром, землетрясением, иными стихийными бедствиями, военными действиями и т.д.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о наступлении упомянутых обстоятельств с указанием их характера, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

  - При рассмотрении споров, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на них при невыполнении условий контракта.

- Действие и расторжение контракта

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения обязательств обеими Сторонами.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

- Заключительные положения

  - Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (Пять) календарных дней с момента ее получения.

  - При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней другой стороне.

  - Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.

  - Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Локальный сметный расчет на выполнение работ по монтажу всепогодных термокожухов с устройством позиционирования ПТИК «Одиссей», входящих в состав КТСВ и УДД;

Приложение №3 – Форма заявки на выполнение работ по монтажу всепогодных термокожухов с устройством позиционирования ПТИК «Одиссей», входящих в состав КТСВ и УДД.

  - Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все изменения и дополнения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой его частью, оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.

  - Иные условия, не определенные настоящим контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Реквизиты сторон:

Заказчик: муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а, тел./факс 212-47-51 В УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «ПермДДД» л/сч № 02945018892) Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5906107231, КПП 590201001, БИК 045773001

Подрядчик: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Заказчик: ____________________/М.Л. Кис/ Подрядчик: __________/________/ м.п м.п.

Приложение №3

к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________

Форма

Заявка №___ от _________

на выполнение работ по монтажу всепогодных термокожухов с устройством позиционирования ПТИК «Одиссей», входящих в состав КТСВ и УДД.

по муниципальному контракту от ____________ №________

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |

Заказчик:

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»							____________ /М.Л. Кис

Подрядчик:											 /	____