| CОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Начальник управления информационных | Начальник департамента земельных |
| технологий администрации города | отношений администрации города |
| Перми | Перми |
| ____________________ М.Н.Бобров | _________________Л.Г.Пунгина |
| «_____»___________________ 2013 г. | «_____»__________________ 2013 г. |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение технологических работ по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки информационной системы управления землями на территории города Перми

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Департамент земельных отношений администрации города Перми |
| Место нахождения |  |  | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15 |
| Адрес электронной почты |  |  | ivanova-ln@gorodperm.ru, zemadmin@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 212-30-92 |
| Контактное лицо |  |  | Иванова Людмила Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |  |
| Предмет конкурса |  |  | Выполнение технологических работ по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки информационной системы управления землями на территории города Перми |
| Предмет контракта |  |  | Выполнение технологических работ по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки информационной системы управления землями на территории города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 3 554 700 (три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек |
| Объем выполняемых работ |  |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе техническим заданием (Приложение №1 к конкурсной документации) и условиями проекта муниципального контракта (Приложение №8 к конкурсной документации) При заключении муниципального контракта приложение № 1 к конкурсной документации (техническое задание) становится приложением к муниципальному контракту (с учетом условий, содержащихся в заявке, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт). |
| - Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ |  |  | - Минимальный срок предоставления гарантий качества работ, установленный в документации (в календарных месяцах) – 12 месяцев с момента подписания последнего акта сдачи-приемки работ. - Объем предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ гарантий качества выполнения работ составляет 100 %. |
| Место выполнения работ |  |  | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15. Департамент земельных отношений администрации города Перми. |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  | Начало выполнения работ – с момента заключения контракта. Срок окончания выполнения работ: - срок выполнения по первому этапу работ – до 03 марта 2014 г. - срок выполнения по второму этапу работ - до 02 июня 2014 г. - срок выполнения по третьему этапу работ - до 01 сентября 2014 г. - срок выполнения по четвертому этапу – до 01 декабря 2014 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |  | Оплата выполняемых работ осуществляется поэтапно в сроки и по цене, установленной контрактом (Приложение №8 к конкурсной документации - «Проект муниципального контракта»). Оплата по контракту (Приложение №8 к конкурсной документации) производится на счет исполнителя, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | - Обоснование цены представлено в Приложении №9 к конкурсной документации. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.4.1, 6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Цена контракта включает в себя все уплаченные или подлежащие уплате налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, транспортные расходы, расходы на страхование и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении Контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом объем работ |  |  | - Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, являющихся предметом конкурса |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |  |
|  |  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  |  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  |  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  |  | - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
|  |  | Сведения о квалификации участника размещения заказа, и документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (участника конкурса): - Копия сертификата, подтверждающего наличие у Участника размещения заказа статуса «Caseberry Engineering Partner»; - Сведения о наличии у участника размещения заказа квалифицированных сертифицированных специалистов по форме 4.1; - Копии сертификатов сотрудников Участника размещения заказа, подтверждающих наличие у них статуса Microsoft Certified Technology Specialist со следующим компетенциям: - Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Windows Applications. - Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Data Access; - Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Service Communication Applications; - Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 2008, Database Development; - Копии сертификатов сотрудников Участника размещения заказа, подтверждающих наличие у них статуса Caseberry Engineer со следующим компетенциям: - Caseberry Programming (Объектно-ориентированное программирование); - Caseberry Analysis (Объектно-ориентированный анализ); - Caseberry Design (Объектно-ориентированное проектирование). Отсутствие в составе заявки сведений и документов, предусмотренных подпунктом 5, не является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в открытом конкурсе. |  |
|  |  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  |  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |
|  |  | Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  |  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса, по которому вносится обеспечение. |  |
|  |  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: - действующая лицензия ФСБ РФ на осуществление деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 14 часов 00 минут «12» декабря 2013 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ |  |  | - Участник размещения заказа должен представить предложение о качестве работ, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  | 5 %, что составляет 177 735 (сто семьдесят семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «19» декабря 2013 года (дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе). Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  | Получатель; Департамент финансов администрации города (департамент земельных отношений администрации города Перми, л/счет 04992018001). ИНН; 5902293379. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009, РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № ____ от 11.11.2013 г.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  |  | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15 каб.310 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  |  | «12» __11____ 2013 г. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  |  | «12» __12____ 2013 г. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с ч.2 ст.26 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения, номер лота)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  |  | - В любое время до «_12__» _12_____ 2013 года непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение_6), в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  |  | «11» __11____ 2013 г. Указывается дата размещения извещения на официальном сайте и опубликования в официальном печатном издании |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  |  | - «07» __12____ 2013 г. - Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе |  |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  | - Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится по адресу: - г. Пермь, ул. Ленина, 34 |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  | - «12» _12_____ 2013 г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  | - 14:00 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  |  | - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: а) цена контракта; б) срок предоставления гарантии качества работ; в) квалификация участника конкурса. - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 7. |
| - XII. Заключение контракта |  |  |  |
| Порядок заключения контракта |  |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта |  |  | - Не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса) и не более чем двадцать дней со дня проведения торгов. - В случае, если участник конкурса, с которым заключается контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения контракта. |
| - XIII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  |  | - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 355 470 (триста пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей. - В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В срок, установленный для подписания контракта участником конкурса, с которым заключается контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), - в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города (департамент земельных отношений администрации города Перми, л/счет 04992018001). ИНН; 5902293379. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009, РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 11.11.2013г. № _____,. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

(при заключении контракта

Приложение  к муниципальному контракту)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение

технологических работ по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки информационной системы управления землями на территории города Перми

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	15

1.1.	Полное наименование работ	15

1.2.	Заказчик	15

1.3.	Сроки выполнения работ	15

1.4.	Исполнитель работ	15

1.5.	Источники и порядок финансирования работ	15

1.6.	Определения, обозначения и сокращения	15

2.	Назначение и цели выполнения работ	16

3.	Характеристика объекта автоматизации	17

3.1.	Сведения об объекте автоматизации	17

4.	Требования к выполнению работ	20

4.1.	Общие требования к выполнению работ	20

4.1.1.	Общие требования к Исполнителю работ	20

4.1.2.	Регламент оказания услуг	21

4.1.3.	Требования по организации доступа к объекту выполнения работ	21

4.1.4.	Общие требования к системному программному обеспечению	21

4.1.5.	Требования по стандартизации и унификации	21

4.1.6.	Требования к обеспечению защиты от несанкционированного доступа	21

4.2.	Требования к расширению функциональности Системы	22

4.2.1.	Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы ведения реестра земель	………………………………………………………………………………………………22

4.2.1.1.	Требования к доработке функций по работе с земельными участками	22

4.2.1.2.	Требования к реализации функциональности по работе со схемами расположения земельного участка на КПТ и межевыми планами земельных участков	22

4.2.1.3.	Требования к реализации функциональности по работе с актами обследования земельных участков	23

4.2.2.	Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы ведения баз геоданных на платформе Esri ArcGIS	23

4.2.3.	Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы ведения договоров купли-продажи и администрирования договоров аренды земельных участков	23

4.2.3.1.	Требования к доработке и реализации функциональности по работе с договорами аренды и купли-продажи земельных участков	23

4.2.3.2.	Требования к доработке и реализации функциональности по администрированию платежей по договорам аренды и купли-продажи земельных участков	25

4.2.3.3.	Требования к выполнению работ по импорту новых значений кадастровой стоимости земельных участков и новых значений удельного показателя кадастровой стоимости земли	25

4.2.4.	Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы документооборота	26

4.2.5.	Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы ведения судебных дел	27

4.2.6.	Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы администрирования	28

4.2.7.	Требования к расширению функциональных возможностей формирования

отчетности…………………………………………………………………………………………..28

4.3.	Требования к составу и содержанию работ по осуществлению технической поддержки ИСУЗ	29

4.3.1.	Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса ИСУЗ	29

4.3.1.1.	Поддержка процесса функционирования подсистем ИСУЗ	29

4.3.1.2.	Администрирование и поддержка баз данных	29

4.3.1.3.	Техническая поддержка информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами	………………………………………………………………………………………30

4.3.2.	Требования к информационной поддержке пользователей Системы	30

4.3.3.	Требования к подключению пользователей к Системе	30

4.3.3.1.	Требования к работам по настройке прав новых пользователей Системы	30

4.3.3.2.	Требования к рабочим местам	31

5.	Требования к видам обеспечения	32

5.1.	Требования к средствам разработки	32

5.2.	Требования по соответствию программному обеспечению заказчика	32

5.3.	Требования по соответствию аппаратному обеспечению заказчика	32

5.4.	Требования к методическому обеспечению	33

6.	Состав и содержание работ	34

7.	Порядок контроля и приемки работ	37

7.1.	Требования к порядку контроля и приемки работ	37

8.	Требования к исполнителю	38

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Полное наименование работ

Наименование работ: Технологические работы по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки «Информационной системы управления землями на территории города Перми».

Полное наименование системы: Информационная система управления землями на территории города Перми (далее Система или ИСУЗ).

Краткое наименование системы: ИСУЗ.

## Заказчик

Департамент земельных отношений администрации города Перми.

## Сроки выполнения работ

Срок окончания работ - 01.12.2014 г.

Техническая поддержка должна осуществляться в течение 2014 года

## Исполнитель работ

Исполнитель определяется по результатам открытого конкурса.

## Источники и порядок финансирования работ

Источником финансирования работ являются средства бюджета города Перми.

Порядок финансирования определяется условиями муниципального контракта.

## Определения, обозначения и сокращения

| Сокращение |  | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| АИС | Автоматизированная информационная система |  |
| АИСОГД | Автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности |  |
| БД | База данных |  |
| ДГА | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми |  |
| ДЗО | Департамент земельных отношений администрации города Перми |  |
| ЕПГУ | Единый портал государственных и муниципальных услуг |  |
| ЗУ | Земельный участок |  |
| ИСУЗ | Информационная система управления землями на территории города Перми |  |
| КПТ | Кадастровый план территории |  |
| КТС | Комплекс технических средств |  |
| НСД | Несанкционированный доступ |  |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |  |
| ПО | Программное обеспечение |  |
| ПУ | Правовое управление администрации города Перми |  |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |  |
| СУБД | Система управления базами данных |  |
| ТЗ | Техническое задание |  |
| УФК | Управление федерального казначейства по Пермскому краю |  |

# НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Назначением работ, выполняемых в рамках данного технического задания, является:

- расширение функциональных возможностей подсистемы ИСУЗ «Ведение реестра земель»;

- расширение функциональных возможностей подсистемы ИСУЗ «Ведение баз геоданных на платформе Esri ArcGIS»;

- расширение функциональных возможностей подсистемы ИСУЗ «Ведение реестра договоров купли-продажи и администрирование договоров аренды земельных участков»;

- расширение функциональных возможностей подсистемы ИСУЗ «Документооборот»;

- расширение функциональных возможностей подсистемы ИСУЗ «Судебные дела»;

- расширение функциональных возможностей подсистемы администрирования ИСУЗ;

- техническая поддержка Системы, включая:

  - обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса ИСУЗ;

  - техническая и информационная поддержка пользователей Системы;

  - ввод в эксплуатацию обновленных версий Системы.

Основной целью выполняемых работ является повышение эффективности работы департамента земельных отношений администрации города Перми за счет автоматизирования бизнес-процессов ДЗО и оперативного получения актуальной информации от смежных ведомств.

Основные задачи, решаемые в ходе выполнения работ:

- расширение функциональных возможностей ИСУЗ;

- ввод в эксплуатацию обновленных версий Системы;

- обеспечение технической поддержки ИСУЗ в течение 2014 года.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

## Сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы управления и распоряжения земельными участками на территории города Перми, обеспечения оформления прав на земельные участки, обеспечение администрирования платежей в ДЗО.

ДЗО является функциональным органом администрации города Перми, уполномоченным в области управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Перми, и участками, собственность на которые не разграничена.

Структурные подразделения ДЗО действуют на основании Положений, утверждаемых начальником Департамента.

Права и обязанности сотрудников Департамента определяются должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка Администрации города и действующим законодательством.

Численность департамента: 110-120 сотрудников.

Подробная информация о структуре департамента размещена на сайте администрации города Перми.

Система развернута во внутренней сети Администрации города Перми на серверах Департамента земельных отношений администрации города Перми.

Система построена как многозвенная система с выделением сервера БД, web-сервера, сервера ГИС, WEB – сервисов взаимодействия с ЕПГУ, АИСОГД ДГА и рабочих мест пользователей системы.

Общая схема размещения и подключения комплекса технических средств ИСУЗ представлена на Рис. 1.

Рис. 1 Схема размещения КТС ИСУЗ

Функции, реализуемые Системой:

- ведение реестра земельных участков;

- ведение базы геоданных по земельным участкам;

- ведение реестра договоров купли-продажи земельных участков;

- ведение реестра и администрирование договоров аренды земельных участков;

- документооборот и контроль исполнительской дисциплины;

- ведение реестра судебных дел и претензионно-исковой деятельности;

- интеграция с ведомственными информационными системами функциональных органов администрации города Перми;

- формирование отчетности;

- администрирование системы.

Общая функциональная архитектура Системы представлена на Рис. 2

Рис. 2 Функциональная архитектура ИСУЗ

Полная техническая документация по существующей Системе находится в ДЗО администрации г. Перми. Предоставление рабочей документации, содержащей подробную информацию по Системе, Заказчик обеспечивает Исполнителю после подписания муниципального контракта.

Система реализована с использованием CASE-технологии Caseberry, основанной на унифицированном процессе разработки, инструментальных средствах и технологиях компании Microsoft, включая:

- генерация основной части кода с UML-диаграмм (язык программирования C#);

- автоматическое встраивание нового кода в существующую структуру программного обеспечения (язык программирования C#);

- ручное кодирование части кода, встраиваемого в основной код (библиотеки CASEBERRY framework, язык программирования C#);

- автоматическое изменение структур БД в СУБД Microsoft SQL Server;

- Microsoft.Net Framework 3.5, 4.0, ASP.NET.

# ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

## Общие требования к выполнению работ

### Общие требования к Исполнителю работ

Исполнитель работ должен иметь необходимые для выполнения договорных обязательств трудовые и производственные возможности.

Исполнитель должен обеспечивать:

- реакцию на запросы и прибытие специалиста по вызову Заказчика в установленные регламентом сроки;

- восстановление работоспособности программного обеспечения и выполнение запросов на обслуживание на месте эксплуатации в установленные регламентом сроки;

- в случае отсутствия возможности восстановления работоспособности программного обеспечения, по не зависящим от Исполнителя причинам,  срок выполнения работ может быть увеличен на время их устранения;

- прием заявок, работы и консультации должны проводиться Исполнителем в рабочие дни по трудовому распорядку ДЗО. Работы по устранению неисправностей в выходные и праздничные дни должны проводиться по предварительному согласованию.

Обращения (заявки) пользователей и последующие ответные действия должны быть зарегистрированы и контролируемы вплоть до их выполнения.

Ответы по планируемым и выполняемым действиям должны быть направлены инициаторам заявок. В случае если поставленная проблема имеет промежуточное (временное) решение, должны быть предложены варианты ее временного решения.

Каждое обращение должно иметь приоритет, отражающий степень его критичности. Приоритет обращения определяется на основе сведений о количестве обратившихся пользователей (круга лиц, которых затронула проблема) и степени ограничения возможности эксплуатации Системы либо ИТ-инфраструктуры вследствие данной проблемы.

Исполнитель производит прием и обработку заявок в установленное регламентом оказания услуг время. При невозможности исполнения заявки в течение указанных сроков Исполнитель согласует с Заказчиком изменение сроков исполнения заявки.

Исполнитель при содействии специалистов Заказчика выполняет запросы на обслуживание Системы, либо производит диагностику причины сбоя и выявляет способ решения проблемы. Если сбой был вызван неправильными действиями специалистов, осуществляющих администрирование и поддержку системы со стороны Заказчика, то указывается правильная последовательность действий в работе с программным обеспечением. В случае выявления ошибок в функционировании компонентов серверного программного обеспечения, которые препятствуют дальнейшей работе, проводится анализ сбоя и его устранение. В случае выявления сбоев прочего специализированного программного обеспечения или оборудования, которые препятствуют дальнейшей работе, заявка отклоняется и подлежит обработке в рамках другой услуги, осуществляемой по отдельному контракту.

Работы должны выполняться сотрудниками Исполнителя, являющимися квалифицированными специалистами, имеющими высшее образование и опыт работы с программными средствами Заказчика.

Квалификация технических специалистов, занятых в исполнении работ по обслуживанию программного комплекса должна позволять:

- проводить развертывание и настройку программных модулей системы на территории Заказчика;

- проводить диагностику и выявление неисправностей программного обеспечения Системы;

- осуществлять конфигурирование сервисов СУБД;

- создавать и настраивать пользователей Системы и их полномочия;

- использовать и демонстрировать функциональные возможности ИСУЗ;

- выполнять доработки, связанные с внесением изменений в проекты и модели структур реляционных данных с использованием средств CASE-технологии Caseberry, встроенных средств СУБД, используемых в Системе (Microsoft SQL Server).

- выполнять доработки программного кода системы с использованием средств CASE-технологии Caseberry.

### Регламент оказания услуг

Поддержка процесса эксплуатации ИСУЗ осуществляется с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в рабочие дни (время местное).

Время выполнения запросов на обслуживание и решения инцидентов согласовывается отдельно для каждой заявки.

### Требования по организации доступа к объекту выполнения работ

Все работы должны проводиться на территории указанной Заказчиком, с применением предоставленных им аппаратных и программных средств и по согласованию с ним графиков проведения работ.

Заказчик предоставляет специалистам Исполнителя средства удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре, а в случае выезда специалиста на площадку Заказчика, обеспечивает условия для выполнения работ.

Рабочее место Исполнителя должно быть обеспечено:

- столом и стулом;

- розеткой электропитания;

- компьютером для удаленной работы с сервером;

- информационным портом.

Для выполнения работ Заказчик предоставляет Исполнителю комплект документации на ИТ-инфраструктуру. Для доступа к обслуживаемому серверу Исполнителю должны быть предоставлены учетные данные с правами администрирования, информация о конфигурации сервера и сетевой инфраструктуре.

Заказчик не выполняет самостоятельно работы по настройке Системы. Инцидент, являющийся следствием не согласованных с Исполнителем действий Заказчика в ходе работы с Системой, не входящих в состав данного ТЗ, не расценивается как простой системы по вине Исполнителя.

### Общие требования к системному программному обеспечению

Предоставляемое Исполнителю программное обеспечение должно быть лицензионным.

На время проведения работ дистрибутивы, компакт диски, серийные номера и лицензии для установки компонентов программного обеспечения, а также информация о сетевой инфраструктуре, должны быть переданы Исполнителю.

### Требования по стандартизации и унификации

Требования к стандартизации и унификации программных средств должны быть обеспечены за счет максимально возможного применения унифицированных компонент и средств из состава:

- общего и базового программного обеспечения;

- технологического программного обеспечения;

- систем управления базами данных;

- операционных систем.

### Требования к обеспечению защиты от несанкционированного доступа

Обеспечение доступа к информации должно осуществляться на основе существующих регламентов и в соответствии с согласованными правилами разграничения зон ответственности между уполномоченными лицами.

Аутентификация пользователей в системе должна производиться на основе учетных записей в Active Directory администрации города Перми.

При отсутствии у пользователя учетной записи в Active Directory, пользователь должен иметь возможность авторизоваться в системе с помощью формы ввода логина и пароля. Форма ввода логина и пароля пользователя должна вызываться по протоколу HTTPS.

Протокол HTTPS должен использовать сертификаты СКЗИ КриптоПро, встроенные в Internet Information Server 7.0

Настройка средств криптозащиты информации должна осуществляться при наличии соответствующей лицензии ФСБ России на техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств.

Средства защиты и необходимые технические ресурсы для размещения компонентов инфраструктуры системы предоставляются Заказчиком.

## Требования к расширению функциональности Системы

### Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы ведения реестра земель

#### Требования к доработке функций по работе с земельными участками

В Системе должны быть выполнены следующие работы:

- Реализовать функцию автоматического заполнения даты принятия решения о предоставлении земельного участка на основании распоряжения начальника ДЗО о предоставлении земельного участка.

- Реализовать функцию автоматического прикрепления файла электронной версии документа к земельному участку и правообладателям земельного участка, в случае если документ выбирается из реестра документов подсистемы документооборота ИСУЗ. Реализовать возможность открытия файла электронной версии документа непосредственно с формы просмотра/редактирования (карточки) земельного участка.

- Доработать отображение списка документов для правообладателя земельного участка с разделением документов по типам правоудостоверяющие и правоустанавливающие.

- Реализовать ограничений списка видов документов при создании/редактировании документа правообладателя земельного участка в соответствии с типом документа: правоустанавливающий, правоудостоверяющий.

- Реализовать функции перевода прав на земельный участок из категории обременений в категорию собственность и наоборот.

- Реализовать функции автоматизированной смены арендатора земельного участка, в случае если по договору аренды данного земельного участка произошла смена правообладателя в рамках уступки права аренды.

- Реализовать функцию создания правообладателя земельного участка по шаблону (на основе уже существующего правообладателя) с возможностью выбора необходимых документов из перечня документов правообладателя, на основе которого создается новый правообладатель.

- Реализовать функцию перевода в архив правообладателей земельного участка при переводе в архив земельного участка.

- Реализовать возможность поиска по рассчитанной площади на списке земельных участков.

- Реализовать возможность поиска земельных участков по году документов правообладателей на списке земельных участков.

#### Требования к реализации функциональности по работе со схемами расположения земельного участка на КПТ и межевыми планами земельных участков

В Системе должны быть реализованы функции, обеспечивающие возможность ведения реестра схем расположения земельных участков на КПТ и межевым планам земельных участков.

Должен быть реализован следующий функционал:

- Ввод, изменение и удаление записей о схемах расположения земельных участков на КПТ и межевых планах земельных участков, предоставленных в ДЗО на согласование.

- Связь схем расположения земельных участков на КПТ и межевых планов с земельными участками.

- Возможность регистрации даты и результата согласования схем расположения земельных участков на КПТ и межевых планов и присвоение архивных номеров схем.

- Возможность хранения файлов электронных документов схем расположения земельных участков на КПТ и межевых планов.

- Поиск схем расположения земельных участков на КПТ и межевых планов по:

  - архивному номеру схемы;

  - точной дате или диапазону дат утверждения;

  - организации, проводившей работы, и организации-заказчику.

- Автоматизированное формирование заключений по согласованию схем расположения земельных участков на КПТ.

- Автоматизированное формирование решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на КПТ или межевого плана земельного участка

- Автоматизированное формирование служебных записок отдела муниципального реестра земель:

  - Служебная записка на обследование земельного участка, для согласования межевого плана земельного участка.

  - Служебная записка на обследование земельного участка, для согласования схемы расположения земельного участка на КПТ.

  - Служебная записка об утверждении схемы расположения земельного участка на КПТ.

- Автоматизированное формирование исходящих писем заявителю о результатах рассмотрения обращения по утверждению схемы расположения земельного участка на КПТ или межевого плана земельного участка.

- Поиск земельных участков на списке по отдельным полям фамилии, имени, отчества правообладателя.

#### Требования к реализации функциональности по работе с актами обследования земельных участков

В Системе должны быть реализованы функции, обеспечивающие возможность ведения реестра актов обследования земельных участков.

Должен быть реализован следующий функционал:

- Ввод, изменение и удаление записей из реестра актов обследования земельных участков.

- Связь актов обследования с земельными участками и схемами расположения земельных участков на КПТ и межевыми планами земельных участков.

- Связь с реестром документов ИСУЗ.

- Возможность хранения файлов электронных документов актов обследования.

### Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы ведения баз геоданных на платформе Esri ArcGIS

Должны быть выполнены следующие работы:

- Доработать инструмент "Перекрытия" в модуле расширения ArcMap для анализа пересечений границ земельных участков.

### Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы ведения договоров купли-продажи и администрирования договоров аренды земельных участков

#### Требования к доработке и реализации функциональности по работе с договорами аренды и купли-продажи земельных участков

Должны быть выполнены следующие работы:

- Реализовать возможность прикрепления и открытия файлов электронных копий нормативно-правовых актов к объектам справочника «Нормативные документы».

- Реализовать возможность просмотра по земельному участку актов обследования, указанных в подсистеме ведения реестра земель, на форме договора, заключенному по выбранному земельному участку.

- Реализовать возможность открытия файла электронной копии нормативного документа с формы просмотра/редактирования (карточки) коэффициента договора

- Доработать инструменты удаления договоров. Перенести кнопку удаления договора из строк списковой формы на вкладку «Общее» формы редактирования договора.

- Добавить возможность ввода данных по номеру и дате кадастрового паспорта земельного участка в договоре купли-продажи земельного участка.

- Доработать формирование печатной формы расчета выкупной цены по договору купли-продажи. Вставлять в форму расчета выкупной цены номер и дату кадастрового паспорта земельного участка.

- Реализовать групповую операцию ввода данных о проверке договоров, с возможностью проставлением даты, описания, результата проверки.

- Доработать поиск договоров по данным результатов проверки договоров. Добавить поисковые поля даты проверки, описания проверки, результата проверки.

- Добавить новый атрибут договора «Дата архивации».

- Вынести на закладку земельного участка в договоре сводную информацию по частям земельного участка: кадастровый номер, условный номер, адрес.

- Реализовать функции перерасчета начислений по договору аренды только на периоды, для которых не указан запрет на перерасчет. Для периодов, на которые распространяется запрет на перерасчет, начисления должны быть неизменными.

- Автоматизировать ввод дат при выполнении операций расчета начислений:

  - Поле начальной даты по умолчанию заполнять месяцем, следующим после последних начислений договора

  - Поле конечной даты по умолчанию заполнять датой окончания действия договора (если договор прекращает действие в текущем году) или последним месяцем года.

- Реализовать возможность предиктивного ввода коэффициентов договора по маске "<Значение> Наименование "

- Реализовать возможность выбора при наложении запрета начислений:

  - для всех земельных участков договора,

  - для частей земельного участка или одного земельного участка.

- Доработать внешний вид формы просмотра/редактирования (карточки) договора:

  - Разделы атрибутов «Соглашение о расторжении» и «Поземельная книга» реализовать в виде сворачиваемых элементов

- Реализовать возможность фиксирования требований по фактическому использованию земельного участка.

- Реализовать функции фильтрации справочника "Коэффициенты к УКС", открываемого с формы редактирования договора, в зависимости от значения поля "КБК"

- Реализовать отображение на земельном участке договора наличие связи с земельным участком Росреестра

- Реализовать возможность создания земельного участка в справочнике земельных участков Росреестра (с сохранением предыдущего значения и датой прекращения), на случай изменения кадастровой стоимости земельного участка Росреестра.

- Реализовать контроль дат при выполнении операций расчета или перерасчета начислений по договорам аренды ЗУ: даты расчета или перерасчета должны быть больше даты начала начислений. Выдавать сообщение, если пользователь производит попытки сделать начислений раньше указанной даты начала начислений по договору.

- Реализовать возможность формирования печатных и отчетных форм по договорам аренды и купли-продажи непосредственно с формы просмотра/редактирования (карточки) договора:

  - На панель инструментов карточки договора добавить инструмент с выпадающим списком печатных и отчетных форм

  - Список печатных и отчетных форм, которые формируются с карточки договора, должен соответствовать типу договора

- Реализовать контроль наличия начислений за предыдущие периоды при выполнении расчетов начислений по договору.

- На форме просмотра/редактирования (карточке) договора купли-продажи реализовать отображение начислений по договору в разрезе контрагентов договора и в разрезе земельных участков договора.

- Вынести на форму отображения лицевого счета дату вступления в силу договора.

- В лицевом счете отображать запреты начислений, наложенные на земельный участок договора.

- Реализовать возможность формирования лицевого счета со списка договоров.

- Выделить в отдельную базу договоры по безвозмездному срочному пользованию.

- Выделить в отдельную базу «Требование». Реализовать возможность поиска требований на списке договора.

- При выборе документа из списка документов подсистемы документооборота, копировать ссылку на файл (скан-копию).

- Реализовать возможность в личном кабинете задавать "Контроль срока истечения договора (в днях) ".

- Реализовать в личном кабинете возможность добавления объектов в выборку.

- Добавить в поисковую панель поиск по площади земельного участка.

- Вынести перечень параметров отчетов в справочники системы (для возможности копирования)

- Доработать возможность автоматического заполнения разрешенного использования и цели предоставления земельного участка в договоре, при выборе земельного участка, последним (текущим) значением разрешенного использования и цели предоставления земельного участка, если данные были указаны в карточке земельного участка.

- При изменении разрешенного использования и цели предоставления земельного участка в договоре, требуется отобразить в карточке земельного участка изменение соответствующей информации с указанием даты и номера договора. Предыдущее значение разрешенного использования и цели предоставления земельного необходимо зафиксировать в архив.

#### Требования к доработке и реализации функциональности по администрированию платежей по договорам аренды и купли-продажи земельных участков

Должны быть выполнены следующие работы:

- Доработать функцию разнесения сумм платежей по договорам. Автоматизировать заполнение полей суммы, даты операции, примечания, вида операции при привязке строки выписки к нескольким договорам. Реализовать проверки сумм.

- Реализовать групповую операцию добавления претензий к контрагентам по договорам аренды. При выполнении групповой операции рассчитывать арендную плату и пени на определенную дату (согласно лицевому счету).

- Добавить возможность фиксирования взыскания стоимости неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами при эксплуатации земельного участка по иску в суд по договору.

- Реализовать автоматическое вычисление по искам в суд по договору:

  - суммы за арендную плату и пени

  - суммы за неосновательное обогащение и проценты

  - итоговой суммы взыскания

Должна быть возможность выгрузки в Excel информации по указанным суммам.

- Реализовать возможность прикрепления заявления из списка документов отдела информационно-организационной работы к оплате по договору на форме редактирования оплаты по договору с последующим автоматическим заполнением полей "Номер заявления" и "Дата заявления".

- Добавить функции формирования дубликата лицевого счета (во вкладке «иски») с возможностью редактирования (начислений, оплат, сторно, зачетов), а также с возможностью формирования «расчет иска»  (отчета) по данному лицевому счету (дубликату).

#### Требования к выполнению работ по импорту новых значений кадастровой стоимости земельных участков и новых значений удельного показателя кадастровой стоимости земли

В рамках импорта новых значений кадастровой стоимости земельных участков должны быть выполнены следующие работы:

- Выполнить загрузку новых значений кадастровой стоимости земельных участков, действующих с 2014 года, в справочник земельных участков Росреестра. Для значений стоимостей земельных участков за 2013 год проставить дату окончания действия значений.  Обеспечить связь между значениями стоимости за 2013 и 2014 по одному земельному участку.

- Проставить связь земельного участка с новой кадастровой стоимостью

- Доработать метод расчета УКС 2013, таким образом, чтобы учитывать кадастровые стоимости земельных участков за 2013 и 2014 года, а также изменение кадастровой стоимости ЗУ в последующие периоды.

- Проставить значение новых кадастровых стоимостей для действующих договоров аренды.

В рамках импорта новых значений удельных показателей кадастровой стоимости земли должны быть выполнены следующие работы:

- Выполнить загрузку новых значений удельных показателей кадастровой стоимости земли, действующих с 2014 года, в справочник. Для значений УПКС земли за 2013 год проставить дату окончания действия значений.

- Доработать метод расчета УКС 2013, таким образом, чтобы учитывать значения УПКС за 2013 и 2014 год, а также изменения в УПКС ЗУ в последующие периоды.

- Проставить значение новых УПКС для действующих договоров аренды.

### Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы документооборота

Должны быть выполнены следующие работы:

- Обеспечить возможность ввода срока аренды земельного участка на форме просмотра/редактирования (карточке) входящего документа, документа с портала госуслуг или документа из МФЦ с учетом количества полных лет и месяцев.

- Доработать формы и функций просмотра/редактирования (карточки) документов:

  - Скрыть с формы редактирования "Исходящих" документов атрибут "Мун. Услуга".

  - Добавить возможность заполнения поля «способ выдачи результатов» пустым значением

  - Реализовать функцию автоматического заполнения атрибута документа «Кто перевел в архив» значением фамилии, имени, отчества пользователя, осуществившего операцию перевода документа в архив. Снять ограничение на возможность редактирования данного атрибута.

  - Доработать список операций по документу, добавив новую колонку «Комментарий». В данной колонке списка выводить значение атрибута «Комментарий к переводу в архив». Оптимизировать ширину колонок списка, таким образом, чтобы значения в колонках отображались полностью.

  - Добавить на форму просмотра/редактирования документа нередактируемое поле «Продленная плановая дата исполнения». Заполнять поле на основании значений продления срока исполнения поручения по текущему документу.

  - Реализовать проверку на соответствие значений адреса объекта обращения адресу выбранного земельного участка объекта обращения.

- Реализовать ограничений ввода исполнителей подзадач поручения на основе введенных данных о соисполнителях поручения.

- Добавить в отчет "Мониторинг исполнения документов" вывод количества выданных за период "Распоряжений начальника ДЗО по МЗК".

- Изменить расположение полей в отчете «Расшифровка отчета об исполнении поручений». Порядок расположения полей в отчете должен быть согласован на этапе реализации требования.

- Для Распоряжений начальника ДЗО/Распоряжение начальника ДЗО по МЗК реализовать возможность указания вид права:

  - Добавить на форму просмотра/редактирования (карточку) распоряжений поле «Вид права»

  - Реализовать возможность заполнения поля способами выбора значений из соответствующего справочника Системы и предиктивного ввода значений в поле

- Реализовать контроль заполнения списка соисполнителей по поручению:

  - Обеспечить проверку обязательности заполнения признака «Ответственный» только для одного соисполнителя

  - При сохранении поручения, в случае если в списке соисполнителей не указано ни одного ответственного, либо указано больше одного соисполнителя с признаком «Ответственный», выводить предупреждение о невозможности сохранения изменений по поручению.

- Доработать функции поиска и ввода куратора по поручению:

  - При указании в поисковом запросе подразделения, ограничивать список выводимых значений только теми сотрудниками, которые относятся к указанному подразделению.

- Добавить на форму редактирования распоряжения многострочное текстовое поле «Комментарий».

- В «Личном кабинете» исполнителя по муниципальным услугам, требующим подписание распоряжения, осуществлять предупредительный контроль документов (выделение цветом) не по плановому сроку исполнения, а по сроку подписания распоряжения.

- Реализовать возможность подготовки отчета по сроку подписания распоряжения.

### Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы ведения судебных дел

Необходимо выполнить следующие работы:

- Реализовать возможность заполнения предмета судебного разбирательства из справочника «Предмет спора»:

  - Добавить новый справочник «Предмет спора».

  - Реализовать функцию автоматического заполнения поля «Категория» в зависимости от значения поля «Предмет спора».

- Обеспечить возможность просмотра файлов скан-копий документа о наложении обеспечительной меры и документа о снятии обеспечительной меры непосредственно с карточки судебного дела.

- Расширить перечень видов судебных дел. Добавить значения «Административное», «Уголовное», «Антимонопольное», «Банкротное».

- Обеспечить возможность ввода информации по банкротным делам:

- характеристик (процедура – наблюдение/конкурсное производство, дата, номер дела, реквизиты судебного акта, наименование должника, примечание);

- реестр требований кредиторов (состояние – заявлено/удовлетворено, период требований, арендная плата, пени, примечание);

- прикрепление документов по банкротству.

- Реализовать отображение важности судебного дела на списке судебных дел с помощью значков в зависимости от значения поля «Важность».

- Реализовать возможность просмотра начислений и оплаты по договору на карточке судебного дела в случае, если объектом судебного разбирательства является договор.

- Реализовать автоматическое заполнение поля «Решение» на карточке решения суда из поля «Комментарий к содержанию» входящего документа судебного дела, у которого указываем решение.

- Обеспечить возможность регистрации повторного исполнительного производства. Реализовать выделение исполнений решения суда на списке исполнений решений суда в зависимости от стадии.

- Реализовать на списке исполнений решения суда выделение исполнений, у которых завершился плановый срок исполнения.

- Реализовать возможность автоматического добавления земельных участков договора к объектам судебного разбирательства при выборе в качестве объекта судебного разбирательства договора аренды или купли-продажи земельных участков из списка договоров:

  - Если по договору указан один земельный участок, то необходимо автоматически проставлять ссылку на него в карточке объекта судебного разбирательства и добавлять в его список объектов судебного разбирательства.

  - Если по договору указано несколько земельных участков, то на карточке объекта судебного разбирательства возможность выбора земельных участков ограничить земельными участками договора. Все земельные участки договора добавлять в список объектов судебного разбирательства.

- Реализовать на карточке обжалования решения суда заполнение поля «Подано от имени» по умолчанию значением «Департамента».

- Реализовать возможность мониторинга судебных дел по срокам обжалования:

  - Добавить новый справочник «Сроки обжалования» для хранения данных относительно сроков обжалования по решениям судов различных инстанций.

  - Реализовать для сотрудников юридического управления в личном кабинете отображение судебных дел, у которых истекает срок обжалования.

  - Обеспечить возможность настраивать количество дней (контрольный срок), в соответствии с которым в личном кабинете будут отображаться судебные дела с истекающим сроком обжалования решения суда.

  - Реализовать в личном кабинете поисковую панель с возможностью поиска по номеру судебного дела и юристу департамента.

- Реализовать автоматизированное формирование отчетов: «Отчет по исковой работе о взыскании задолженности по арендной плате», «Реестр исполнительных листов», «Реестр исполнительного производства».

- Добавить текстовое поле «Уточнение срока» на форме входящего документа судебного дела в разделе «Исполнение решения суда».

- Добавить поле «Подлежит немедленному исполнению» на форме входящего документа судебного дела в разделе «Исполнение решения суда». Реализовать возможность поиска по данному полю на списке исполнений решений суда

### Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы администрирования

В рамках расширения функциональных возможностей подсистемы администрирования должны быть выполнены следующие работы:

- Расширить возможности и реализовать дополнительные инструменты поиска по списку всех выполненных операций с объектами в Системе по атрибутам объектов:

  - Поиск операций, выполненных с объектами договоров аренды и купли продажи, по атрибутам договора: номер и дата договора, идентификатор договора, контрагенты договора

  - Поиск операций, выполненных с объектами земельных участков, по атрибутам земельного участка: условный и кадастровый номера ЗУ, адрес ЗУ, правообладатели ЗУ.

  - Поиск операций, выполненных с объектами документов, по атрибутам документов: регистрационный номер и дата регистрации, вид документа, номенклатура регистрационного номера.

  - Поиск операций, выполненных с объектами судебных дел, по атрибутам судебных дел: номер судебного дела, учреждение юстиции (суд)

В рамках расширения функциональных возможностей ИСУЗ (разделы 4.2.1 – 4.2.5 настоящего ТЗ) должны быть выполнены следующие работы по настройке полномочий пользователей Системы:

- Настроены роли в Системе для:

  - разграничения прав доступа к новым объектам Системы;

  - разграничения прав на выполнение новых операций в Системе.

- 4.2.7.	Требования к расширению функциональных возможностей формирования отчетности

В рамках расширения функциональности по построению отчетности ИСУЗ необходимо выполнить следующие работы:

- Реализовать ежемесячный отчет «Аналитический отчет о перераспределении земельных участков по видам права». В отчете должна выводиться информация о перераспределении земель в разрезе видов права и площадей земельных участков за указанный период

- Реализовать квартальный отчет «Информация о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками». В отчете должны выводиться данные по площадям и количестве земельных участков на начальную и конечную даты отчетного периода, а также данные по площадям и количестве участков при переводе постоянного (бессрочного) пользования в аренду, собственность и при прекращении прав постоянного (бессрочного) пользования без переоформления.

Форматы и структура отчетов, а также параметры формирования отчетов должны быть согласованы в период реализации требований к расширению функциональности по формированию отчетности.

## Требования к составу и содержанию работ по осуществлению технической поддержки ИСУЗ

### Обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса ИСУЗ

Обеспечение функционирования программного комплекса ИСУЗ, целостности и отказоустойчивости Системы осуществляется Исполнителем и состоит из следующих видов работ:

- Поддержка процесса функционирования программных подсистем ИСУЗ.

- Администрирование и поддержка баз данных Системы.

- Техническая поддержка взаимодействия информационных систем, интегрируемых с Системой.

#### Поддержка процесса функционирования подсистем ИСУЗ

Исполнитель должен обеспечить поддержку функционирования программных подсистем ИСУЗ, включающую в себя:

- Контроль функционирования и конфигурирование программных подсистем.

- Выполнение работ, связанных с внесением изменений в программные компоненты ИСУЗ, в том числе работы выполнение работ по доработке печатных и отчетных документов, формируемых Системой.

- Выполнение работ, связанных с внесением изменений в проекты и модели структур реляционных и пространственных данных.

- Обновление версий доработанного ПО Системы на серверах Заказчика.

- Решение инцидентов связанных с нарушениями в работе программных подсистем.

Контроль функционирования и конфигурирование программных подсистем заключается в фиксации и исправлении ошибок в ИСУЗ, настройке сервисов и модулей обеспечения поиска, сбора, хранения и обработки информации, содержащейся в БД Системы.

Выполнение работ по доработке печатных и отчетных форм, формируемых Системой, заключается в доработке структуры отчета и содержании, выводимой в форме информации. Количество доработок лимитировано 30 (тридцатью) запросами от пользователей системы.

Обеспечение мер информационной безопасности реализуется путем разграничения доступа пользователей к объектам Системы с использованием подсистемы полномочий и средств операционной системы.

Обновление версии заключается в развертывании приложений Системы на серверах Системы.

В рамках решения инцидентов выполняется обработка обращений по поводу сбоя или иного нарушения работы программных подсистем, которые привели к отказу в предоставлении необходимого функционала. Выполняется анализ и диагностика причин инцидента и их устранение.

#### Администрирование и поддержка баз данных

Администрирование и поддержка баз данных состоит из следующих работ:

- Мониторинг и настройка сервисов БД.

- Управление резервным копированием БД.

- Настройка системных пользователей СУБД.

- Ежемесячная проверка функционирования сервисов БД.

- Восстановление логической целостности информации, хранимой в базах данных, нарушенной вследствие некорректных действий пользователей или некорректной работы программ.

В рамках выполнения работ необходимо обеспечить ежемесячное администрирование и поддержку реляционных и пространственных БД используемых в работе Системы.

#### Техническая поддержка информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами

Техническая поддержка информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами, включает в себя:

- Конфигурирование сервисов взаимодействия программных комплексов.

- Выполнение по требованию до одного раза в месяц работ по импорту и экспорту данных для интегрированных информационных систем, в случае сбоев в функционировании механизмов обмена.

- Поддержка функционирования сервисов взаимодействия информационных систем.

- Решение инцидентов.

В рамках выполняемых работ необходимо обеспечить мониторинг и поддержку взаимодействия с ИСУЗ следующих интегрируемых информационных систем:

- Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности г. Перми (АИСОГД) ДГА.

- Электронный архив ДГА.

- Единый портал государственных и муниципальных услуг.

### Требования к информационной поддержке пользователей Системы

Информационная поддержка пользователей Системы, включает в себя мероприятия:

- Ответы на вопросы, возникающие в процессе эксплуатации ИСУЗ.

- Консультирование пользователей ИСУЗ по вопросам эксплуатации программного комплекса по телефону или электронной почте.

- Доработка и обновление пользовательской документации, включая обновления руководств пользователя и администратора.

В рамках выполнения работ должно быть обеспечено до 25 часов консультаций пользователей Системы ежемесячно.

### Требования к подключению пользователей к Системе

#### Требования к работам по настройке прав новых пользователей Системы

Для выполнения работ по настройке подключения Заказчик обеспечивает наличие канала связи между рабочим местом пользователя и сервером приложений ИСУЗ.

Настройка подключения пользователей должна включать в себя:

- Настройку учетной записи пользователя на серверах ИСУЗ для доступа к программному комплексу Системы;

- Настройку полномочий для доступа пользователя к данным и операциям в Системе.

Для выполнения работ по настройке подключения Исполнителю передается согласованный список подключаемых пользователей с указанием следующих данных:

- Фамилия Имя Отчество

- Логин пользователя в домене GORODPERM.

- Должность

- Структурное подразделение,

- Контактный телефон

- Электронный адрес

- Уровень допуска пользователя (роль в системе).

По результатам работ Исполнитель передает Заказчику следующий перечень  данных для каждого пользователя:

- Учетные данные пользователя (логин).

- Роль пользователя в Системе.

- Адрес подключения пользователя к ИСУЗ (URL-ссылку на вход в Систему)

#### Требования к рабочим местам

Заказчик обеспечивает наличие функционирующего канала связи в рамках сети передачи данных с серверами ИСУЗ со скоростью доступа не менее 100 Мбит/c.

Доступ к ИСУЗ организуется с использованием подключения к web-сайту Системы по протоколу HTTP.

Стандартная конфигурация рабочей станции включает в себя:

- Персональный компьютер.

- Операционная система Microsoft Windows 7 и выше.

- .NET Framework 4.0

- Microsoft Silverlight (для обеспечения возможностей работы с web-картой Системы)

# ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## Требования к средствам разработки

Доработка системы должна производиться с помощью объектно-ориентированной инструментальной платформы разработки информационных систем. Проектирование новых функциональных возможностей и изменение существующих должно осуществляться при помощи средств CASE-технологии Caseberry, позволяющих генерировать на основе UML-диаграмм программный код, автоматически встраиваемый в ранее созданную структуру программного обеспечения.

Выполнение работ, связанных с внесением изменений в проекты и модели структур реляционных, пространственных и многомерных данных должно производиться с использованием средств CASE-технологии Caseberry и средств разработки предоставляемых СУБД, используемой в Системе (Microsoft SQL Server 2008 R2).

При выполнении работ, связанных с доработкой Системы необходимо учитывать следующие требования:

- Выполнение работ, связанных с внесением изменений в программный код Системы, должно производиться с использованием технологии .NET, ASP.NET и языка программирования C#.

- Для выполнения операций с данными, представленными в виде логически взаимосвязанных совокупностей таблиц-отношений, и доступа к информации, содержащейся в реляционной базе данных, необходимо использовать язык Transact-SQL.

- Web-сервисы должны быть разработаны на технологии ASP.Net с использованием языка программирования C#;

- Должны использоваться единообразные методы доступа к данным. Доступ к реляционным и многомерным данным должен осуществляться согласно спецификациям OLE DB и OLE DB for OLAP.

## Требования по соответствию программному обеспечению заказчика

Программное обеспечение Системы должно функционировать в операционной среде Windows XP и выше на IBM-совместимых персональных компьютерах. При выполнении работ должно учитываться, что для работы Системы на сервере и рабочих станциях установлено и функционирует программное обеспечение не ниже, чем приведенное в таблице 1.

Таблица 1. Программное обеспечение Заказчика.

| Тип | Программное обеспечение |
| --- | --- |
| - СУБД | - Microsoft SQL Server 2008 R2 Standart 64-bit |
| - Операционная система серверов | - Windows Server 2008 R2 64-bit |
| - ГИС-сервер | - ArcGIS Server 10.х Enterprise Advanced |
| - Рабочая станция пользователя | - Windows 7 и выше - Microsoft Office 2003 и выше Microsoft Internet Explorer 9.0 и выше, Mozilla Firefox, Google Chrome Microsoft .Net Framework 4.0 ArcGIS for Desktop Standard 10.х (ArcEditor) с модулем расширения ArcMap «Инструменты ИСУЗ» (для рабочих мест операторов пространственных данных) Microsoft Silverlight |

Выполнение работ должно производиться исключительно с использованием лицензионного программного обеспечения.

## Требования по соответствию аппаратному обеспечению заказчика

При выполнении работ должно учитываться, что используется следующее аппаратное обеспечение, удовлетворяющее требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2. Аппаратное обеспечение Заказчика.

| Технические средства | Конфигурация технических средств |
| --- | --- |
| - Сервер ДЗО | - Процессоры: 2 Xeon Processor x5160 (4 Cores 2.99GHz) - Объем оперативной памяти: 21 Gb, - Дисковая подсистема: Iomega StorCenter px4-300r |
| - Рабочая станция пользователя | - Технические средства соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым для работы Internet Explorer 9.0 и выше, ArcGIS for Desktop Standard 10.x (ArcEditor) |
| - Локальная вычислительная сеть | - Сетевое соединение сервера БД и рабочих станций пользователей производится со скоростью не менее 100 Мбит/c. |

## Требования к методическому обеспечению

Перечень применяемых при разработке стандартов, нормативов, методик, положений и т.д.:

- ГОСТ 34.201-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.603-92 – Виды испытаний автоматизированных систем.

# СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

| № |  | Наименование работы (этапа) | Срок выполнения | Результат работ (форма завершения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 |  | 03.03.2014 | Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 1.1 | Расширение функциональных возможностей и доработка ИСУЗ в рамках эксплуатации |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Импорт новых значений кадастровой стоимости земельных участков и новых значений удельного показателя кадастровой стоимости земли |  | Новые значения кадастровой стоимости земельных участков и удельного показателя кадастровой стоимости земли проимпортированы |
| 1.1.2 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы ведения реестра земель |  | Реализованы новые функциональные возможности подсистемы ведения реестра земель |
| 1.1.3 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы ведения договоров купли-продажи и администрирования договоров аренды земельных участков |  | Реализованы новые функциональные возможности подсистемы договоров |
| 1.1.4 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы документооборота |  | Реализованы новые функциональные возможности подсистемы документооборота |
| 1.1.5 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы ведения судебных дел |  | Реализованы новые функциональные возможности подсистемы судебных дел |
| 1.2 | Поддержка процесса промышленной эксплуатации ИСУЗ |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Поддержка процесса функционирования программных подсистем ИСУЗ |  | Обеспечение бесперебойного функционирования подсистем ИСУЗ. Фиксация и исправление ошибок. |
| 1.2.2 |  | Администрирование и поддержка баз данных |  | Контроль и обеспечение функционирования БД. Проведение профилактических работ. |
| 1.2.3 |  | Техническая поддержка информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами |  | Обеспечение информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами. Конфигурирование сервисов и обеспечение их функционирования. |
| 1.2.4 |  | Информационная поддержка пользователей ИСУЗ |  | Обеспечение информационной, консультационной и методической поддержки пользователей ИСУЗ. |
| 1.2.5 |  | Обеспечение процесса подключения пользователей к Системе |  | Подключение и настройка полномочий новых пользователей ИСУЗ. |
| 2 | Этап 2 |  | 02.06.2014 | Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 2.1 | Расширение функциональных возможностей и доработка ИСУЗ в рамках процесса промышленной эксплуатации |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы ведения баз геоданных на платформе Esri ArcGIS |  | Реализованы новые функциональные возможности подсистемы ведения баз геоданных |
| 2.1.2 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы администрирования |  | Реализованы новые функциональные возможности по администрированию системы |
| 2.1.3 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы ведения реестра земель |  | Реализованы новые функциональные возможности подсистемы ведения реестра земель |
| 2.1.4 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы ведения договоров купли-продажи и администрирования договоров аренды земельных участков |  | Реализованы новые функциональные возможности подсистемы договоров |
| 2.1.5 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы документооборота |  | Реализованы новые функциональные возможности подсистемы документооборота |
| 2.1.6 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы ведения судебных дел |  | Реализованы новые функциональные возможности подсистемы судебных дел |
| 2.1.7. |  | Расширение функциональных возможностей формирования отчетности |  | Реализованы новые функциональные возможности по формированию отчетов |
| 2.2 | Поддержка процесса промышленной эксплуатации ИСУЗ |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Поддержка процесса функционирования программных подсистем ИСУЗ |  | Обеспечение бесперебойного функционирования подсистем ИСУЗ. Фиксация и исправление ошибок. |
| 2.2.2 |  | Администрирование и поддержка баз данных |  | Контроль и обеспечение функционирования БД. Проведение профилактических работ. |
| 2.2.3 |  | Техническая поддержка информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами |  | Обеспечение информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами. Конфигурирование сервисов и обеспечение их функционирования. |
| 2.2.4 |  | Информационная поддержка пользователей ИСУЗ |  | Обеспечение информационной, консультационной и методической поддержки пользователей ИСУЗ. |
| 2.2.5 |  | Обеспечение процесса подключения пользователей к Системе |  | Подключение и настройка полномочий новых пользователей ИСУЗ. |
| 3 | Этап 3 |  | 01.09.2014 | Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 3.1 | Поддержка процесса промышленной эксплуатации ИСУЗ |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Поддержка процесса функционирования программных подсистем ИСУЗ |  | Обеспечение бесперебойного функционирования подсистем ИСУЗ. Фиксация и исправление ошибок. |
| 3.2.2 |  | Администрирование и поддержка баз данных |  | Контроль и обеспечение функционирования БД. Проведение профилактических работ. |
| 3.2.3 |  | Техническая поддержка информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами |  | Обеспечение информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами. Конфигурирование сервисов и обеспечение их функционирования. |
| 3.2.4 |  | Информационная поддержка пользователей ИСУЗ |  | Обеспечение информационной, консультационной и методической поддержки пользователей ИСУЗ. |
| 3.2.5 |  | Обеспечение процесса подключения пользователей к Системе |  | Подключение и настройка полномочий новых пользователей ИСУЗ. |
| 4 | Этап 4 |  | 01.12.2014 | Акт сдачи-приемки работ по этапу |
| 4.1 | Поддержка процесса промышленной эксплуатации ИСУЗ |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Поддержка процесса функционирования программных подсистем ИСУЗ |  | Обеспечение бесперебойного функционирования подсистем ИСУЗ. Фиксация и исправление ошибок. |
| 4.2.2 |  | Администрирование и поддержка баз данных |  | Контроль и обеспечение функционирования БД. Проведение профилактических работ. |
| 4.2.3 |  | Техническая поддержка информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами |  | Обеспечение информационного взаимодействия ИСУЗ с внешними системами. Конфигурирование сервисов и обеспечение их функционирования. |
| 4.2.4 |  | Информационная поддержка пользователей ИСУЗ |  | Обеспечение информационной, консультационной и методической поддержки пользователей ИСУЗ. |
| 4.2.5 |  | Обеспечение процесса подключения пользователей к Системе |  | Подключение и настройка полномочий новых пользователей ИСУЗ. |

# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

## Требования к порядку контроля и приемки работ

Контроль и приемка результатов выполнения этапов работ осуществляется в соответствии с порядком, определяемым Заказчиком.

По завершении отдельных этапов и работы в целом Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, а также доработанную техническую документацию.

Техническая документация передается в электронном виде на компакт-дисках.

# ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Исполнитель должен обладать следующими лицензиями, необходимыми для выполнения работ:

- действующей лицензией ФСБ России на деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств согласно требованиям постановления Правительства РФ от 29.12.2007 N 957.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса | - Выполнение технологических работ по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки информационной системы управления землями на территории города Перми |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника размещения заказа |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации контракт на выполнение технологических работ по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки информационной системы управления землями на территории города Перми, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | Указать рублей |
| Срок предоставления гарантии качества работ (в соответствии с условиями гарантийной поддержки) | Указать, мес. (не менее двенадцати месяцев) |

# ФОРМА 4.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

сведения о наличии у участника размещения заказа квалифицированных СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ специалистов

| № п/п | Ф.И.О. специалиста | Перечень сертификатов о присвоении квалификации* |
| --- | --- | --- |

*Необходимо указать все имеющиеся у специалиста компетенции из числа следующих:

- Сертификат, подтверждающий, что специалист имеет статус Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Windows Applications

- Сертификат, подтверждающий, что специалист имеет статус Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Data Access;

- Сертификат, подтверждающий, что специалист имеет статус Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Service Communication Applications;

- Сертификат, подтверждающий, что специалист имеет статус Microsoft Certified Technology Specialist: SQL Server 2008, Database Development;

- Сертификат, подтверждающий, что специалист имеет статус Caseberry Engineer по программе Caseberry Programming (Объектно-ориентированное программирование);

- Сертификат, подтверждающий, что специалист имеет статус Caseberry Engineer по программе Caseberry Analysis (Объектно-ориентированный анализ);

- Сертификат, подтверждающий, что специалист имеет статус Caseberry Engineer по программе Caseberry Design (Объектно-ориентированное проектирование).

Представленная в форме 4.1. информация должна быть подтверждена прилагаемыми копиями указанных в форме 4.1 сертификатов о присвоении квалификации.

Информация, указанная в форме 4.1, будет учитываться при оценке заявки участника размещения заказа по критерию «квалификация участника конкурса» при подсчёте баллов по подкритериям 3.2 и 3.3.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			          Ф.И.О.

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса | Выполнение технологических работ по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки информационной системы управления землями на территории города Перми |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса | Выполнение технологических работ по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки информационной системы управления землями на территории города Перми |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок в соответствии с Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №722, с использованием следующих критериев:

| № п/п | Содержание критерия (подкритерия) оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия/подкритерия оценки заявок на участие в конкурсе | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Порядок расчета итогового рейтинга по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта | Kai= 45% | Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Rai= Amax-Ai* 100 Amax Где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке Аmax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации Ai – цена контракта, предложенная в i-ой заявке Лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию «цена контракта» признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. | Ri1=Rai* Kai Где: Ri1 – итоговый рейтинг по критерию «цена контракта» Kai– значимость критерия «цена контракта» |
| 2 | Срок предоставления гарантии качества работ (в соответствии с условиями гарантийной поддержки) | Kgi= 10 % | Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Rgi= Gi-Gmin* 100 Gmin Где: Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке Gmin – минимальный срок предоставления гарантий качества работ, установленный в документации (в календарных месяцах) – 12 месяцев; Gi – срок предоставления гарантий качества работ (в календарных месяцах), предложенный в i-ой заявке Если в i-ой заявке сроком предоставления гарантий качества работ является минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации, то рейтинг i-ой заявки по данному критерию равен 0. В случае если Gi больше Gmin+Gmin/2, то такой заявке присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50 (вышеуказанная формула для расчета рейтинга в этом случае не применяется). | Ri2= Rgi * Kgi, где: Ri2 – итоговый рейтинг по критерию «срок предоставления гарантии качества работ»; Kgi – значимость критерия «срок предоставления гарантии качества работ» |
| 3 | Квалификация участника конкурса | Kci=45% | Рейтинг, присуждаемый i-й заявке, определяется по формуле: Rci=C1i+C2i+C3i Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке C1i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Квалификационный статус участника размещения заказа». C2i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Наличие у участника размещения заказа квалифицированных специалистов по разработке решений на платформе Microsoft.Net и СУБД MS SQL Server». C3i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Наличие у участника размещения заказа сертифицированных специалистов Caseberry». При оценке заявок, наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса. | Ri3 = Rci* Kci Где: Ri3 – итоговый рейтинг по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» Kci– значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» |
| 3.1 | Квалификационный статус участника размещения заказа | C1i = 30 | Оценка квалификации Участника конкурса по данному подкритерию будет осуществляться на основании представленной копии сертификата, подтверждающего, что Участник конкурса имеет статус Caseberry Engineering Partner. Оценка: - Не представлена копия сертификата, подтверждающего, что Участник конкурса имеет статус Caseberry Engineering Partner – 0 баллов; - Представлена копия сертификата, подтверждающего, что Участник конкурса имеет статус Caseberry Engineering Partner – 30 баллов. |  |
| 3.2 | Наличие у участника размещения заказа квалифицированных специалистов по разработке решений на платформе Microsoft.Net, СУБД MS SQL Server | C2i = 35 | Оценка квалификации Участника конкурса по данному подкритерию будет осуществляться на основании заполненной формы 4.1 и копий документов, подтверждающих представленную в форме 4.1 информацию. Заявке участника конкурса присваивается следующее количество баллов: 35 баллов – Участником конкурса представлены копии сертификатов, подтверждающих наличие у 2-х или более специалистов статуса Microsoft Certified Technology Specialist в совокупности со всеми нижеперечисленными компетенциями: - .NET Framework 4, Windows Applications; - .NET Framework 4, Data Access; - .NET Framework 4, Service Communication Applications; - SQL Server 2008, Database Development. 0 баллов – если в составе заявки Участник конкурса не представил хотя бы один из вышеперечисленных сертификатов, сведения по форме 4.1 не представлены или не подтверждены документально; если в составе заявки Участником конкурса представлены копии сертификатов только одного специалиста. |  |
| 3.3 | Наличие у участника размещения заказа сертифицированных специалистов Caseberry | C3i = 35 | Оценка квалификации Участника конкурса по данному подкритерию будет осуществляться на основании заполненной формы 4.1 и копий документов, подтверждающих представленную в форме 4.1 информацию. Заявке участника конкурса присваивается следующее количество баллов: 35 баллов – Участником конкурса представлены копии сертификатов, подтверждающих наличие у 2-х или более специалистов статуса Caseberry Engineer в совокупности со всеми нижеперечисленными компетенциями: - Caseberry Programming (Объектно-ориентированное программирование); - Caseberry Analysis (Объектно-ориентированный анализ); - Caseberry Design (Объектно-ориентированное проектирование). 15 баллов – Участником конкурса представлены копии сертификатов, подтверждающих наличие только у 1-го специалиста статуса Caseberry Engineer со всеми вышеперечисленными компетенциями. 0 баллов – если в составе заявки Участник конкурса не представил хотя бы один из вышеперечисленных сертификатов, сведения по форме 4.1 не представлены или не подтверждены документально. |  |
| Итоговый рейтинг по заявке |  |  |  | Ri=Ri1+ Ri2+ Ri3 |

Приложение № 8

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

# Муниципальный контракт № ___

на выполнение технологических работ по 
расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки
информационной системы управления землями на территории города Перми

г. Перми									«__» ________20__ г.

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника департамента – начальника финансово-договорного управления департамента Сидоренко Татьяны Леонидовны, действующей на основании доверенности от 12.10.2012 №62, с одной стороны и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по итогам проведения открытого конкурса (протокол от _______  № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить технологические работы по расширению функциональных возможностей и осуществлению технической поддержки информационной системы управления землями на территории города Перми (далее – «Работы»), а Заказчик – принимать и оплачивать Работы Исполнителя в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Перечень работ, их объем, содержание и этапы выполнения Работ определены Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение  к Контракту).

2. Сроки и место выполнения работ

2.1. Начало выполнения Работ: с момента заключения настоящего Контракта.

2.2. Завершение выполнения Работ: 01 декабря 2014 года.

2.3. Место выполнения Работ: город Пермь, ул.Сибирская, 15.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Контракту  составляет ______________________ (_____________________________________) рублей, включая 18%НДС, в том числе:

стоимость работ, предусмотренных 1-м этапом, составляет _________ (______________________________________) рублей (1/4 от общей стоимости Работ);

стоимость работ, предусмотренных 2-м этапом (1/4 от общей стоимости Работ), составляет _________ (_________________________________________) рублей;

стоимость работ, предусмотренных 3-м этапом (1/4 от общей стоимости Работ), составляет _________ (_________________________________________) рублей;

;

стоимость работ, предусмотренных 4-м этапом (1/4 от общей стоимости Работ), составляет _________ (_________________________________________) рублей.

3.2. Стоимость Работ включает в себя все уплаченные или подлежащие уплате налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, транспортные расходы, расходы на страхование и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении Контракта.

3.3. Дополнительные работы, а также работы, выполненные Исполнителем с изменениями или отклонениями от Технического задания без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.4. Оплата выполненных Исполнителем работ производится Заказчиком поэтапно на основании предоставленных Исполнителем счета-фактуры в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

3.5. Все платежи по настоящему Контракту осуществляются Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта в объеме, установленном Приложением №1 к Контракту.

4.1.2. Если обнаружится, что продолжать выполнение работ невозможно,  незамедлительно в письменной форме информировать об этом Заказчика.

4.1.3. Предоставить Заказчику по требованию документы, относящиеся к предмету Контракта.

4.1.4. При необходимости направить специалиста по адресам Заказчика с целью выполнения работ.

4.1.5. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства при выполнении работ.

4.1.6. Не передавать третьим лицам информацию, полученную в ходе исполнения Контракта, в том числе информацию о персональных данных, без письменного согласия Заказчика.

4.1.7. При исполнении Контракта не допускается замена Исполнителя за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию.

4.2.2. При отсутствии замечаний принять и оплатить выполненные в соответствии с условиями Контракта работы.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты работ в соответствии с условиями Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Контракта без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.4.2. При наличии замечаний при приемке работ направить мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ Исполнителю в порядке, установленном разделом 5 Контракта.

5. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

5.1. Переговоры и консультации в ходе выполнения работ и сдача-приемка работ проводятся на территории Заказчика.

5.2. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ, счет-фактуру в сроки окончания выполнения работ по каждому этапу:

- по первому этапу срок выполнения работ  - 	03.03.2014 г.

- по второму этапу срок выполнения работ – 	02.06.2014 г.

- по третьему этапу срок выполнения работ – 	01.09.2014 г.

- по четвертому этапу срок выполнения работ – 01.12.2014 г.

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ, счета-фактуры направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчик в письменной форме уведомляет Исполнителя об отказе в приемке выполненных работ и составляет акт разногласий с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. После устранения недостатков, указанных в акте разногласий, Исполнитель незамедлительно повторно направляет Заказчику акт сдачи-приемки работ.

5.6. Замечания и претензии, указанные в акте разногласий, устраняются Исполнителем за счет собственных средств.

- 6. Качество работ и срок гарантии

6.1. Основные функции, выполняемые программным обеспечением информационной системы управления землями на территории города Перми (далее – «ИСУЗ»)  с учетом работ по расширению функциональных возможностей, указаны в Техническом задании (Приложение к настоящему Контракту) и описаны в Документации к ИСУЗ. Документация к ИСУЗ передается ЗАКАЗЧИКУ вместе с программным обеспечением и сопутствующими материалами к нему, в том числе  исходный код ИСУЗ на магнитных носителях.

6.2. При выявлении ошибок (невыполнение или некорректное выполнение функции, описанной в Документации к ИСУЗ) в работе ИСУЗ с учетом выполненных Работ в процессе эксплуатации ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется устранить выявленные ошибки в сроки, согласованные СТОРОНАМИ.

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ бесплатно устраняет выявленные ошибки, указанные в   п. 5.2. Контракта, в течение гарантийного срока, который составляет ______месяцев с момента сдачи Работ в эксплуатацию.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Банка России от стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, такие как стихийные бедствия (например, землетрясение, наводнение и т.п.), военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, запретительные меры государственных органов.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему Контракту и на соблюдение сроков по нему.

8.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (Одного) месяца, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законом порядке.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном законом порядке.

10. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, условиями Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту.

11.2. Контракт составлен на 4 (четырех) листах в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра – Заказчику, один - Исполнителю.

11.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №  – Техническое задание.

- Адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Департамент земельных отношений администрации г. Перми |  |
| ИНН 5902293379, КПП 590201001 р/сч. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Департамент земельных отношений администрации города Перми л/с 02992018001) _________________________ /Т.Л.Сидоренко/ «_____»_______________________2014 г. МП |  |

Приложение № 9

- к конкурсной документации

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| № | Вид работы | Трудозатраты всего, чел/часов | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Поддержка пользователей ДЗО 395 |  |  | 355 500,00р. |
| 1 | Прием заявок пользователей (по телефону, электронной почте, ICQ) | 34 | 30 600р. |
| 2 | Управление заявками пользователей (регистрация, начальная классификация, назначение исполнителя, исследование и диагностика, решение заявки, уведомление пользователя, закрытие заявки) | 100 | 90 000р. |
| 3 | Консультации пользователей по вопросам эксплуатации Системы | 127 | 114 300р. |
| 4 | Демонстрация правильных приемов работы с программным комплексом | 100 | 90 000р. |
| 6 | Консультации по вопросам администрирования Системы | 34 | 30 600р. |
| Администрирование БД |  | 172 | 154 800р. |
| 1 | Настройка процедур резервного копирования и восстановления БД системы: - база геоданных (БГД) ИС УЗ, - БГД архивных информационных данных, - БД ИС УЗ | 43 | 38 700р. |
| 2 | Обеспечение копирования копии БД на ресурс Заказчика | 42 | 37 800р. |
| 3 | Поддержание БД в работоспособном состоянии, контроль целостности данных | 34 | 30 600р. |
| 4 | Обеспечение разграничения прав доступа к БД | 28 | 25 200р. |
| 6 | Корректировка ошибок БД | 25 | 22 500р. |
| Сопровождение ПО системы (подсистемы: ГИС, Реестр земель, Договора, Документооборот, Судебные дела, Администрирование, Интеграционная п/с, Формирование отчетов) |  | 520 | 468 000р. |
| 1 | Обеспечение функционирования сервисов и подсистем ИСУЗ | 120 | 108 000р. |
| 3 | Корректировка отчетов по запросам пользователей | 150 | 135 000р. |
| 5 | Обновление версий ПО | 250 | 225 000р. |
| Расширение функционала |  | 2862 | 2 575 800р. |
| 1 | Расширение функциональных возможностей подсистем ведения договоров аренды и купли-продажи, администрирования платежей | 800 | --720 000р. |
| 2 | Расширение функциональных возможностей подсистемы документооборота, судебных дел, администрирования | 362 | 325 800 р. |
| 3 | Расширение функциональных возможностей подсистем ведения реестра земель и ведения баз геоданных | 530 | 477 000р. |
| 4 | Обеспечение согласованности требований законодательства с правилами работы с Системой и правилами функционирования программных подсистем ИС УЗ - доработка программного кода Системы в связи с изменением нормативно-правовой базы - реализация справочников | 530 | 477 000р. |
| 5 | Реализация инструментов и функций нестандартного поиска, выборок и запросов к БД ИС УЗ по запросам Заказчика. Реализация нестандартных отчетов и печатных форм по запросам Заказчика. | 640 | 576 000р. |
| ИТОГО: |  | 3949 | 3 554 100р. |

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, содержание и значимость критериев оценки заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых конкурсными комиссиями в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».