Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения 2-й и 3-й категории  в  м/р  «Владимирский -  Крохалева» Свердловского района  города Перми.

- Стоимость выполняемых работ:  5 838 813,88 руб.

- Срок выполняемых работ: с 21 декабря 2013 года по 20 декабря 2015 года

- Объем выполняемых работ:

Зимнее содержание: с 21 декабря 2013 г. по 14 апреля 2014 г.,  с 15 октября 2014 г.  по 14 апреля 2015 г., с 14 октября  2015 г. по 20 декабря 2015 г. (Зимнее содержание сквера  по ул. Чкалова начинается с 1 января 2014 г.,  далее - в соответствии с вышеуказанными сроками)

Летнее   содержание: с 15 апреля по 14 октября 2014 г.,  с 15 апреля по 14 октября 2015 г.

Текущий ремонт: с 21 декабря 2013 г. по 20 декабря 2015 г.

Зимнее содержание объектов озеленения 2-й категории

| 1) | Уборка дорожек ручная, м2 | 2770 |
| --- | --- | --- |
| 2) | Уборка дорожек механизированная + ручная, м2 | 6066 |
| 3) | Уборка дорожек механизированная, м2 | 10211 |
| 4) | Посыпка дорожек песком, м2 | 19047 |
| 6) | Очистка урн от мусора, шт. | 76 |
| 7) | Содержание скамеек, шт. | 33 |
| 8) | Содержание памятников, м2 | 72 |

Летнее  содержание объектов озеленения 2-й категории

| 1) | Уборка дорожек с плиточным покрытием, м2 | 1308 |
| --- | --- | --- |
| 2) | Очистка тротуарной плитки от травы, м2 | 1308 |
| 3) | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием, м2 | 20529 |
| 3) | Содержание газонов, м2 | 53430 |
| 4) | Очистка урн от мусора, шт. | 76 |
| 5) | Устройство цветников из однолетников, м2 | 1220 |
| 6) | Содержание цветников из однолетников, м2 | 1220 |
| 7) | Содержание цветников из многолетников, м2 | 116 |
| 8) | Содержание кустарников одиночных и в группах, шт. | 45 |
| 9) | Содержание кустарников в живой изгороди, м/п | 602 |
| 10) | Содержание деревьев (оформление приствольного круга), шт. | 57 |
| 11) | Содержание деревьев (уборка поросли), шт. | 455 |

Текущий ремонт объектов озеленения 2-й категории

1)	Покраска урн, шт.	                                         76

2)	Покраска скамеек, шт.	                             33

3)	Ремонт сидений лавок, м/п	                             15

4)	Бетонирование стоек урн, шт.	                    5

5)	Ремонт урн (постановка болтов строительных

с гайками и шайбами), шт. 	                               30

6)	Ремонт металлических ограждений

средний, м2	                                                      22,5

7)	Окраска металлических ограждений

за 2 раза, м2	                                                      37,9

Зимнее содержание объектов озеленения 3-й категории

| 1) | Уборка дорожек механизированная м2 | 464 |
| --- | --- | --- |
| 2) | Посыпка дорожек песком, м2 | 464 |

Летнее  содержание объектов озеленения 3-й категории

| 1) | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием, м2 | 464 |
| --- | --- | --- |
| 2) | Содержание газонов, м2 | 8600 |
| 3) | Содержание кустарников в живой изгороди, м/п | 83 |
| 4) | Содержание деревьев (уборка поросли), шт. | 70 |

- Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются согласно перечню адресов объектов, объемов работ, указанных в Приложении № 1 к техническому заданию на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения 2-й категории  в  м/р  «Владимирский -  Крохалева» Свердловского района  города Перми

- Требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

Работы должны выполняться в соответствии с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 25.10.2011) "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми", действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил (СНиП III-10-75, ГОСТ 28329-89,  ТР-97-99 и т.п.).

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской Думы  от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

Качество содержания определяется в результате визуального осмотра при участии представителя Заказчика и подрядной организации. Кроме плановых осмотров (раз в 7 дней) могут проводиться внеплановые проверки. По окончании осмотра составляется акт контрольной проверки. При наличии замечаний со стороны Заказчика применяются штрафные санкции в соответствии с приложениями «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения 2-й и 3-й категории в  м/р  «Владимирский -  Крохалева» Свердловского района  города Перми» и «Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения 2-й и 3-й категории в  м/р  «Владимирский -  Крохалева» Свердловского района  города Перми».

При покраске  скамеек  и урн  произвести расчистку от старой краски скамеек, промывку урн, покраску выполнить  масляной краской для наружных  работ.

По поручению Заказчика, за счет собственных средств (без оплаты), подрядчик производит работы по ликвидации последствий экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, ураган, гололед).

Приложение № 1 к техническому заданию

на выполнение работ по содержанию

и текущему ремонту объектов озеленения

2-й и 3-й категории  в  м/р  «Владимирский -  Крохалева»

Свердловского района  города Перми.

Адреса объектов, объемы работ:

|  | Наименование работ и операций | Единица измерения |  | Объем работ |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание объектов озеленения 2-й категории |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер "Авиаторов" |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 |  | 170 |  | Ежедневно |
|  | Уборка дорожек механизированная + ручная | м2 |  | 3380 |  | Ежедневно |
|  | Посыпка дорожек песком | м2 |  | 3550 |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | м2 |  | 6 |  | Ежедневно |
|  | Содержание скамеек | шт. |  | 6 |  | Ежедневно |
|  | Содержание памятников | м2 |  | 66 |  | Ежедневно |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорожек с плиточным покрытием | м2 |  | 170 |  | Ежедневно |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 |  | 170 |  | Ежедневно |
|  | Содержание дорог с асфальтовым покрытием | м2 |  | 3380 |  | Ежедневно |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 |  | 12407 |  | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. |  | 6 |  | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 |  | 53 |  | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 |  | 53 |  | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | 1 м/п |  | 145 |  | Ежедневно |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
|  | Покраска урн | шт. |  | 6 |  | 1 раз в сезон |
|  | Покраска скамеек | шт. |  | 6 |  | 1 раз в сезон |
| 2 | Сквер "Победителей" |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 |  | 140 |  | Ежедневно |
|  | Уборка дорожек механизированная + ручная | м2 |  | 1548 |  | Ежедневно |
|  | Посыпка дорожек песком | м2 |  | 1688 |  | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. |  | 46 |  | Ежедневно |
|  | Содержание скамеек | шт. |  | 21 |  | Ежедневно |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 |  | 4300 |  | Ежедневно |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 |  | 9400 |  | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. |  | 46 |  | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 |  | 193 |  | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 |  | 193 |  | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | 1 м/п |  | 130 |  | Ежедневно |
|  | Содержание деревьев (уборка поросли) | шт. |  | 50 |  | Ежедневно |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
|  | Покраска урн | шт. |  | 46 |  | 1 раз в сезон |
|  | Покраска скамеек | шт. |  | 21 |  | 1 раз в сезон |
| 3 | Газоны по ул. Солдатова |  |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 |  | 7300 |  | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | 1 м/п |  | 220 |  | Ежедневно |
| 4 | Сквер по ул. Краснополянская, 5 |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек механизированная + ручная | м2 |  | 1138 |  | Ежедневно |
|  | Посыпка дорожек песком | м2 |  | 1138 |  | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. |  | 6 |  | Ежедневно |
|  | Содержание скамеек | шт. |  | 6 |  | Ежедневно |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 |  | 1138 |  | Ежедневно |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы, м2 | м2 |  | 1138 |  | Ежедневно |
|  | Содержание газонов | м2 |  | 6500 |  | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. |  | 6 |  | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 |  | 12 |  | Ежедневно |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 |  | 12 |  | Ежедневно |
|  | Содержание цветников из многолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 |  | 40 |  | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных кругов, подкормка, обрезка с прореживанием кроны) | шт. |  | 45 |  | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | м\п |  | 107 |  | Ежедневно |
|  | Содержание деревьев (оформление приствольного круга) | шт. |  | 32 |  | Ежедневно |
|  | Содержание деревьев (уборка поросли) | шт. |  | 85 |  | Ежедневно |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
|  | Покраска урн | шт. |  | 6 |  | 1 раз в сезон |
|  | Покраска скамеек | шт. |  | 6 |  | 1 раз в сезон |
| 5 | Сквер по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек механизированная | м2 |  | 10211 |  | Ежедневно |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 |  | 2460 |  | Ежедневно |
|  | Посыпка дорожек песком | м2 |  | 12671 |  | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. |  | 18 |  | Ежедневно |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 |  | 12849 |  | Ежедневно |
| 2 | Содержание газонов | м2 |  | 17823 |  | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. |  | 18 |  | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 |  | 962 |  | Ежедневно |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 |  | 962 |  | Ежедневно |
|  | Содержание цветников из многолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 |  | 76 |  | Ежедневно |
|  | Содержание деревьев (оформление приствольного круга) | шт. |  | 25 |  | Ежедневно |
|  | Содержание деревьев (уборка поросли) | шт. |  | 320 |  | Ежедневно |
|  | Содержание объектов озеленения 3-й категории |  |  |  |  |  |
| 3 | Сквер по ул. Куйбышева у ГПК № 5 |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек механизированная | м2 | 464 |  | Ежедневно |  |
|  | Посыпка дорожек песком | м2 | 464 |  | Ежедневно |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 464 |  | Ежедневно |  |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | 8600 |  | Ежедневно |  |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | 1 м/п | 83 |  | Ежедневно |  |
|  | Содержание деревьев (уборка поросли) | шт. | 70 |  | Ежедневно |  |

Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).

Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика. (Работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г. работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.)