Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения  1-й и 2-й  категории в  м/р «Центральный» Свердловского района  города Перми.

- Стоимость выполняемых работ:  8 129 824,25 руб.

- Срок выполняемых работ: с 21 декабря 2013 года по 20 декабря 2015 года

- Объем выполняемых работ:

Зимнее содержание: с 21 декабря 2013 г. по 14 апреля 2014 г.,  с 15 октября 2014 г.  по 14 апреля 2015 г., с 14 октября  2015 г. по 20 декабря 2015 г. (Зимнее содержание сквера у  дома Чекистов начинается с 1 января 2014 г.,  далее - в соответствии с вышеуказанными сроками)

Летнее   содержание: с 15 апреля по 14 октября 2014 г.,  с 15 апреля по 14 октября 2015 г.

Текущий ремонт: с 21 декабря 2013 г. по 20 декабря 2015 г.

Зимнее содержание объектов озеленения 1-й категории

| 1) | Уборка дорожек механизированная + ручная, м2 | 5857 |
| --- | --- | --- |
| 3) | Посыпка дорожек песком, м2 | 5857 |
| 4) | Содержание памятников, м2 | 562 |
| 5) | Содержание лестниц, м2 | 205 |
| 6) | Очистка урн от мусора, шт. | 50 |
| 7) | Рыхление снега на газонах, образовавшегося от уборки дорожек, м2 | 5857 |

Летнее содержание объектов озеленения 1-й категории

| 2) | Уборка дорожек с плиточным покрытием, м2 | 9494 |
| --- | --- | --- |
| 3) | Очистка тротуарной плитки от травы, м2 | 9494 |
| 4) | Содержание газонов, м2 | 38693 |
| 5) | Очистка урн от мусора, шт. | 78 |
| 6) | Устройство цветников из однолетников, м2 | 786 |
| 8) | Содержание цветников из однолетников, м2 | 786 |
| 9) | Содержание цветников из многолетников, м2 | 118 |
| 10) | Содержание кустарников одиночных и в группах, шт. | 574 |
| 11) | Содержание кустарников в живой изгороди, 1 м/п | 1208 |
| 12) | Содержание деревьев (оформление приствольного круга), шт. | 40 |
| 13) | Содержание деревьев (уборка поросли), шт. | 443 |

Зимнее содержание объектов озеленения 2-й категории

| 1) | Уборка дорожек механизированная + ручная, м2 | 1857 |
| --- | --- | --- |
| 2) | Уборка дорожек ручная, м2 | 62 |
| 3) | Посыпка дорожек песком, м2 | 1919 |
| 4) | Очистка урн от мусора, шт. | 28 |
| 5) | Очистка от снега скамей, шт. | 23 |

Летнее содержание объектов озеленения 2-й категории

| 1) | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием, м2 | 1154 |
| --- | --- | --- |
| 2) | Уборка дорожек с плиточным покрытием, м2 | 1590 |
| 3) | Очистка тротуарной плитки от травы, м2 | 1590 |
| 4) | Содержание газонов, м2 | 13040 |
| 5) | Очистка урн от мусора, шт. | 28 |
| 6) | Устройство цветников из однолетников, м2 | 852 |
| 7) | Устройство цветников из ковровых, м2 | 279 |
| 8) | Содержание цветников из однолетников, м2 | 1131 |
| 9) | Содержание цветников из многолетников, м2 | 169 |
| 10) | Содержание кустарников одиночных и в группах, шт. | 8 |
| 11) | Содержание кустарников в живой изгороди, 1 м/п | 312 |
| 12) | Содержание деревьев (оформление приствольного круга), шт. | 12 |
| 13) | Содержание деревьев (уборка поросли), шт. | 50 |

Текущий ремонт объектов озеленения  1-й и 2-й категории:

| 1) | Покраска урн, шт. | 106 |
| --- | --- | --- |
| 2) | Покраска скамеек, шт. | 96 |
| 3) | Восстановление подпорной стенки, м3 | 5,57 |
| 4) | Устройство стяжки цементной толщиной 5 см, м2 | 32 |
| 5) | Укладка плитки по верху подпорной стенки, м2 | 32 |
| 6) | Ремонт сидений лавок, м/п | 21 |
| 7) | Бетонирование стоек урн, шт. | 5 |
| 8) | Устройство декоративного слоя из мраморной крошки, м2 | 27 |
| 9) | Окраска конструкций «Звезда» за 2 раза, м2 | 21 |

- Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются согласно перечню адресов объектов, объемов работ, указанных в Приложении № 1 к техническому заданию на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения  1-й и 2-й  категории в  м/р «Центральный» Свердловского района  города Перми

- Требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

Работы должны выполняться в соответствии с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 25.10.2011) "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми", действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил (СНиП III-10-75, ГОСТ 28329-89,  ТР-97-99 и т.п.).

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской Думы  от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

Качество содержания определяется в результате визуального осмотра при участии представителя Заказчика и подрядной организации. Кроме плановых осмотров (раз в 7 дней) могут проводиться внеплановые проверки. По окончании осмотра составляется акт контрольной проверки. При наличии замечаний со стороны Заказчика применяются штрафные санкции в соответствии с приложениями «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения  1-й и 2-й  категории в  м/р «Центральный» Свердловского района  города Перми» и «Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения  1-й и 2-й  категории в  м/р «Центральный» Свердловского района  города Перми».

При покраске  скамеек  и урн  произвести расчистку от старой краски скамеек, промывку урн, покраску выполнить  масляной краской для наружных  работ.

По поручению Заказчика, за счет собственных средств (без оплаты), подрядчик производит работы по ликвидации последствий экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, ураган, гололед).

Приложение № 1 к техническому заданию

на выполнение работ по содержанию и

текущему ремонту объектов озеленения

1-й и 2-й  категории в  м/р «Центральный»

Свердловского района  города Перми.

Адреса объектов, объемы работ:

|  | Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание объектов озеленения 1-й категории |  |  |  |
| 1 | Бульвар им. Советской Армии с вазонами и цветочным оформлением к 9 Мая |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
|  | Уборка дорожек механизированная + ручная | м2 | 5857 | Ежедневно |
|  | Посыпка дорожек песком | м2 | 5857 | Ежедневно |
|  | Содержание памятников | м2 | 562 | Ежедневно |
|  | Содержание лестниц | м2 | 205 | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 50 | Ежедневно |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 9494 | Ежедневно |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 9494 | Ежедневно |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | 22290 | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 50 | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 724 | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров) | м2 | 724 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | м2 | 20 | Ежедневно |
|  | Содержание деревьев (оформление приствольного круга, полив) | шт. | 40 | 1 раз в месяц |
|  | Содержание деревьев (уборка поросли) | шт. | 443 | 1 раз в месяц |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  | Покраска урн | шт. | 50 | 1 раз в сезон |
|  | Покраска скамеек | шт. | 50 | 1 раз в сезон |
| 2 | Газоны по ул. Сибирской от ул. Пушкина до пл. К. Маркса |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 28 | Ежедневно |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | 3023 | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 62 | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 | 62 | Ежедневно |
|  | Содержание цветников из многолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 | 118 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, обрезка с прореживанием кроны кустарника) | шт. | 160 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | м2 | 710 | Ежедневно |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  | Покраска урн | шт. | 28 | 1 раз в сезон |
|  | Покраска скамеек | шт. | 23 | 1 раз в сезон |
| 3 | Газоны по ул. Революции от ул. Островского до транспортной развязки |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | 13380 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, обрезка с прореживанием кроны кустарника) | шт. | 414 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | м2 | 478 | Ежедневно |
|  | Содержание объектов озеленения 2-й категории |  |  |  |
| 4 | Сквер Желаний |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
|  | Уборка дорожек механизированная + ручная | м2 | 722 | Ежедневно |
|  | Уборка дорожек ручная | м2 | 62 |  |
|  | Посыпка дорожек песком | м2 | 784 | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 17 | Ежедневно |
|  | Содержание скамеек | шт. | 17 | Ежедневно |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 129 | Ежедневно |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 129 | Ежедневно |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 800 |  |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | 2270 | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 17 | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 52 | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров) | м2 | 52 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | м2 | 89 | Ежедневно |
|  | Содержание деревьев (уборка поросли) | шт. | 30 | 1 раз в месяц |
|  | Содержание деревьев (оформление приствольного круга, полив) | шт. | 12 | 1 раз в месяц |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  | Покраска урн | шт. | 17 | 1 раз в сезон |
|  | Покраска скамеек | шт. | 17 | 1 раз в сезон |
| 5 | Сквер на площади К.Маркса |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | 5125 | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 711 | 1 раз в сезон |
|  | Устройство цветников из ковровых (бегония) | м 2 | 279 | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 | 990 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | м2 | 223 | Ежедневно |
| 6 | Сквер по ул. Сибирской у гор. УВД |  |  |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 680 | Ежедневно |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 680 | Ежедневно |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | 1473 | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 36 | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров, удаление отцветших цветов) | м2 | 36 | Ежедневно |
| 7 | Сквер у дома Чекистов |  |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
|  | Уборка дорожек механизированная + ручная | м2 | 1135 | Ежедневно |
|  | Посыпка дорожек песком | м2 | 1135 | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 11 | Ежедневно |
|  | Содержание скамеек | шт. | 6 | Ежедневно |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
|  | Уборка дорожек с плиточным покрытием | м2 | 781 | Ежедневно |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 781 | Ежедневно |
|  | Уборка дорожек с асфальтовым покрытием | м2 | 354 |  |
|  | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, ежедневная очистка от мусора, кошение) | м2 | 4172 | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 11 | Ежедневно |
|  | Устройство цветников из однолетников | м2 | 53 | 1 раз в сезон |
|  | Содержание цветников из однолетников (прополка, рыхление, полив, подкормка, стрижка газонных бордюров) | м2 | 53 | Ежедневно |
|  | Содержание цветников из многолетников | м2 | 169 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников в живой изгороди (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, стрижка) | м2 | 89 | Ежедневно |
|  | Содержание кустарников одиночных и в группах (прополка, рыхление приствольных канавок, подкормка, обрезка с прореживанием кроны кустарника) | шт. | 8 | Ежедневно |
|  | Содержание деревьев (уборка поросли) | шт. | 20 | 1 раз в месяц |