**УТВЕРЖДАЮ**

Директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ по** **содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми».**

г. Пермь, 2013 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения | | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес | | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты | | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон | | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо | | Бурмасова Надежда Петровна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Предмет контракта | | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ посодержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми». |
| Начальная (максимальная) цена контракта | | 7 469 659 (Семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 64 копейки. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | Расчет стоимости работ (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ | | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании и расчете стоимости (Приложение №1; №2 к документации об аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1; №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме.  Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.  В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Место выполнения работ | | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район (в соответствии с требованиями Технического задания). |
| Условия и сроки выполнения работ | | Срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта.  Срок окончания выполнения работ: 20 декабря 2015 г.  Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа подающим заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме собственными силами. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | Форма оплаты: безналичный расчет.  Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми (Приложение № 8 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 7 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 6 к Контракту) и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Акты оформляются за период работы Подрядчика с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего (отчетного) месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.  Оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным, после получения полного пакета документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта, а также при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика, по выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте  Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта | | В стоимость работ включены: все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа.  Общая стоимость выполненных по муниципальному контракту работ может быть изменена в случаях:  - уменьшения размеров оплаты в связи с невыполнением контрактных объемов работ, либо некачественным выполнением работ и применением по этому основанию штрафных санкций к Подрядчику.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: | | |
| * Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; | | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке*.*  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 5 % начальной (максимальной) цены контракта  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 29.11.2013 09-00 ч (время местное) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 05.12.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | 09.12.2013 |
| **VII. Обеспечение исполнения контракта** | | |
| Размер обеспечения исполнения контракта | | 15 % начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия | | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343) | | **ИНН** | 5903089626 | | **КПП** | 590301001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения контракта по договору залога от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_  Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 4. |   Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |
| **VIII. Заключение контракта** | | |
| Порядок заключения контракта | | Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника.  Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.  В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Перечень Объектов с указанием наименования и объема работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зимнее содержание**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***№*** | ***Наименование объекта, элементов благоустройства, виды работ*** | ***Ед-цы***  ***измерения*** | ***Объемы зима*** | | **1. Газон, примыкающий к саду 250-летия Перми со стороны площади Гайдара (1 категория) S объекта – 3230м2** | | | | | 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 135 | |  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см | м2 | 135 | |  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5 см | м2 | 135 | |  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 135 | | 2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 2 | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 2 | | 3. | Содержание газонов | м2 | 3000 | |  | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | м2 | 3000 | | **2. Сквер по ул.Ш. Космонавтов 80-82(2 категория) S объекта – 9600м2** | | | | | 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 225 | |  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см | м2 | 225 | |  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5 см | м2 | 225 | |  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 225 | | 2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 4 | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 4 | | **3. Сквер по ул. Вавилова-4 (3 категория) S объекта – 5717м2** | | | | | 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 100 | |  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см | м2 | 100 | |  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5 см | м2 | 100 | |  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 100 | | 2. | Содержание малых архитектурных форм |  |  | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 5 | |  | Очистка от снега скамей | м2 | 5,25 | | **4.Сквер по ул. Таврическая (3 категория) S объекта – 7530м2** | | | | | 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 300 | |  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см | м2 | 300 | |  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5 см | м2 | 300 | |  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 300 | | 2. | Содержание малых архитектурных форм |  |  | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 12 | |  | Очистка от снега скамей | м2 | 32,3 |   **Летнее содержание**.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***№*** | ***Наименование объекта, элементов благоустройства, виды работ*** | ***Ед-цы***  ***измерения*** | ***Объемы лето*** | | 1. **Транспортная развязка по ул. Плеханова. Общая S – 9165м2** | | | | | 1. | Содержание газонов | м2 | 8600 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 8600 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 8600 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 8600 | | 2. | Содержание кустарников одиночных | шт. | 112 | |  | Подкормка мин. удобрениями одиночных кустарников и в группах | шт. | 112 | |  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 112 | |  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 112 | | 3. | Содержание кустарников в живых изгородях | м.п. | 527 | |  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 527 | |  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 527 | | 4. | Содержание деревьев | шт. | 40 | |  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 40 | |  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 40 | | 5. | Содержание цветников. Цветник солнышко, треугольники – 47 м2, цветники в уличных комплексах – 11,407м2 | м2 | 58,407 | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 58,407 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 58,407 | |  | Полив | м2 | 58,407 | |  | Внесение мин. удобрений | м2 | 58,407 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 58,407 | | 6. | Содержание цветников из многолетних растений | м2 | 35 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 35 | |  | Полив | м2 | 35 | |  | Подкормка | м2 | 35 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 35 | | 1. **Придорожные газоны по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Хохрякова (1 категория)**   **Общая S – 1791м2** | | | | | 1. | Содержание газонов | м2 | 1791 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 1791 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 1791 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 1791 | | 2. | Содержание кустарников в живых изгородях | м.п. | 73 | |  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 73 | |  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 73 | | 1. **Сквер у ДКЖ (1 категория) Общая S объекта – 2849м2** | | | | | 1. | Содержание дорожек, площадок | **м2** | 300 | |  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | 300 | |  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 300 | | 2. | Содержание газонов | м2 | 2469 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 2469 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 2469 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 2469 | | 3. | Содержание малых архитектурных форм |  |  | |  | Покраска скамей (золотой цвет) | шт. | 1 | | 4. | Содержание кустарников одиночных | шт. | 20 | |  | Подкормка мин. удобрениями одиночных кустарников и в группах | шт. | 20 | |  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 20 | |  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 20 | | 5. | Содержание деревьев | шт. | 43 | |  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 43 | |  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 43 | | 6. | Содержание кустарников в живых изгородях | м.п. | 80 | |  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 80 | |  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 80 | | 7. | Содержание цветников в вертикальных комплексах | м2 | 4 | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 4 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 4 | |  | Полив | м2 | 4 | |  | Внесение мин. удобрений | м2 | 4 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 4 | | 1. **Газон у тоннеля ст. Пермь-2 (1 категория). Общая S объекта – 1650м2** | | | | | 1. | Содержание газонов | м2 | 1540 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 1540 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 1540 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 1540 | | 2. | Содержание цветников. Цветник Бабочка – 14 м2, цветник Цветок у бабочки - 60м2, цветник на откосе – 50 м2 | м2 | 124 | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 124 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 124 | |  | Полив | м2 | 124 | |  | Внесение мин. удобрений | м2 | 124 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 124 | | 1. **Газоны по площади Гайдара (1 категория) Общая площадь объекта – 7795м2** | | | | | 1. | Содержание дорожек, площадок | **м2** | 317 | |  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | 317 | |  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 317 | | 2. | Содержание газонов | м2 | 4737 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 4737 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 4737 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 4737 | | 3. | Содержание цветников. Цветник за месте многолетников – 70 м2, цветник «Солнечные часы» - 2118м2 | м2 | 2188 | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 2188 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 2188 | |  | Полив | м2 | 2188 | |  | Внесение мин. удобрений | м2 | 2188 | | 4. | Содержание кустарников в живых изгородях | м.п. | 70 | |  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 70 | |  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 70 | | 5. | Содержание цветников из многолетних растений (тюльпаны) | м2 | 70 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 70 | |  | Полив | м2 | 70 | |  | Подкормка | м2 | 70 | | 1. **Зеленая зона вдоль трамвайной линии напротив ул. Петропавлоская, 121-123 (2категория) Общая площадь объекта – 4230м2** | | | | | 1. | Содержание газонов | м2 | 4000 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 4000 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 4000 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 4000 | | 2. | Содержание деревьев | шт. | 50 | |  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 50 | |  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 50 | | 3. | Содержание цветников. Цветник у «Дерева-Великан» – 150м2, цветники в чашах на дереве великан – 3,61м2 | м2 | 153,61 | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 153,61 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 153,61 | |  | Полив | м2 | 153,61 | |  | Внесение мин. удобрений | м2 | 153,61 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 153,61 | | 1. **Газон примыкающий к саду 250-летия Перми со стороны площади Гайдара (1 категория) общая площадь объекта – 3230м2** | | | | | 1. | Содержание газонов | м2 | 3000 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 3000 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 3000 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 3000 | | 2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 2 | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 2 | |  | Покраска урн | шт. | 2 | | 3. | Содержание дорожек и площадок | м2 | 135 | |  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | 135 | |  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 135 | | 1. **Сквер по ул. Екатерининская, 220 + откосы (2 категория).**   **Общая площадь объекта – 3800м2** | | | | | 1. | Содержание газонов | м2 | 3500 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 3500 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 3500 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 3500 | | 2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 3 | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 3 | |  | Покраска урн | шт. | 3 | | 3. | Содержание одиночных кустарников | шт. | 24 | |  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников | шт. | 24 | |  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 24 | |  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 24 | | 4. | Содержание деревьев | шт. | 42 | |  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 42 | |  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 42 | | 5. | Содержание цветников. Цветники в вазонах | м2 | 2,256 | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 2,256 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 2,256 | |  | Полив | м2 | 2,256 | |  | Внесение мин. удобрений | м2 | 2,256 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 2,256 | | 1. **Сквер по ул. Ш.Космонавтов, 80-82 (2 категория). Общая площадь объекта – 9600м2** | | | | | 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 225 | |  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | м2 | 225 | | 2. | Содержание газонов | м2 | 9200 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 9200 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 9200 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 9200 | | 3. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 4 | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 4 | |  | Покраска урн | шт. | 4 | | 4. | Содержание одиночных кустарников | шт. | 30 | |  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников | шт. | 30 | |  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 30 | |  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 30 | | 5. | Содержание кустарников в группах | шт. | 40 | |  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 40 | |  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 40 | | 6. | Содержание деревьев (лиственные и хвойные) | шт. | 120 | |  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 120 | |  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 120 | | 7. | Содержание цветников. Цветники в уличных комплексах | м2 | 7,62 | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 7,62 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 7,62 | |  | Полив | м2 | 7,62 | |  | Внесение мин. удобрений | м2 | 7,62 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 7,62 | | 1. **Сквер по ул. Вавилова,4 (3категория) Общая площадь объекта – 5717м2** | | | | | 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 219 | |  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | м2 | 219 | | 2. | Содержание газонов | м2 | 5338 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 5338 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 5338 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 5338 | | 3. | Содержание малых архитектурных форм |  |  | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 5 | |  | Покраска урн | шт. | 5 | |  | Покраска скамей | шт. | 5 | | 4. | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. | 110 | |  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 110 | |  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 110 | | 5. | Содержание кустарников в группах | шт. | 76 | |  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 76 | |  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 76 | | 6. | Содержание деревьев (лиственные и хвойные) | шт. | 45 | |  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 45 | |  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 45 | | 7. | Содержание цветников. Цветники в скамье – 3,3м2, цветники в клумбах – 50м2. | м2 | 53,3 | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 53,3 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 53,3 | |  | Полив | м2 | 53,3 | |  | Внесение мин. удобрений | м2 | 53,3 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 53,3 | | 1. **Сквер по ул. Таврическая (3 категория), общая площадь объекта – 7530м2** | | | | | 1. | Содержание газонов | м2 | 4200 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 4200 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 4200 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 4200 | | 2. | Содержание дорожек – 300м2, площадок – 360м2 | м2 | 660 | |  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | м2 | 660 | | 3. | Содержание малых архитектурных форм |  |  | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 12 | |  | Покраска урн | шт. | 12 | |  | Покраска скамей | шт. | 41 | | 4. | Содержание цветников. Цветники в вазонах | м2 | 24 | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 24 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 24 | |  | Полив | м2 | 24 | |  | Внесение мин. удобрений | м2 | 24 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 24 | | 5. | Содержание цветников из многолетних растений | м2 | 30 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 30 | |  | Полив | м2 | 30 | |  | Подкормка | м2 | 30 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 30 |   **Объемы для содержания определены на основании перечня объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе г. Перми (согласно актам контрольного обмера элементов благоустройства за 2013г.)**  Требование к состоянию объектов озеленения общего пользования установлены в соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.06.09г. №147 «Об утверждений эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми»  **Устройство цветников:**  **Рекомендуемый ассортимент однолетних цветочных растений для устройства цветников.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п\п | Русское название | Латинское название: вид | | Высота, см | Окраска венчика | Кол-во растений на 1 м2, шт. | | **Цветущие растения** | | | | | | | |  | Агератум Хоустона | *Ageratum houstonianum* | | 20-50 | Белая, розовая, голубая, синяя | 25-44 | |  | Алиссум морской | *(Alyssum maritimum)* | | 15-20 | Белая, сиреневая | 44-100 | |  | Бальзамин новогвинейский | *Impatiens neuguinea* | | 30-60 | Разной окраски | 25-44 | |  | Бальзамин Уоллера | *Impatiens walleriana* | | 20-25 | Разной окраски | 25-44 | |  | Бархатцы отклоненные | *Tagetes patula* | | 25-40 | Желтая, оранжевая, оранжево-красная, красная | 40-44 | |  | Бархатцы прямостоячие | *Tagetes erecta* | | 40-90 | Оранжевая, желтая, кремовая | 33-40 | |  | Бархатцы тонколистные | *Tagetes tenuiiolia* | | 20-40 | Золотисто-желтая, золотисто-оранжевая, оранжево-красная | 33-40 | |  | Бегония вечноцветущая | *Begonia semperflorens* | | 17-37 | Белая, розовая, кармино-красная, красная, оранжево-красная (Листья пурпурные, зеленые) | 44-66 | |  | Бегония клубневая | *Begonia tuberhybrida* | | 20-80 | Разной окраски | 33-44 | |  | Виола Виттрока | *Viola wittrockiana* | | 15-30 | Разной окраски | 66-100 | |  | Георгина изменчивая 'Весёлые ребята' | *Dahlia variadilis* | | 30-60 | Разной окраски, кроме синих, голубых оттенков | 16-25 | |  | Диморфотека выемчатая | *Dimorphotheca sinuata* | | 30-40 | Белая, желтая, оранжевая, розовая, двухцветная | 33-44 | |  | Иберис зонтичный | *Iberis umbellate* | | 25-40 | Белая, розовая, карминная, пурпурная и лиловая | 44-66 | |  | Календула лекарственная | *Calendula officinalis* | | До 75 | Желтая, оранжевая | 25-44 | |  | Кальцеолария гибридная | *Calceolaria herbeohybrida* | | 20-50 | Желтая, белая, красная, оранжевая | 33-44 | |  | Левкой летний | *Matthiola incana* | | 20-80 | Белая, розовая, кремовая, красная, фиолетовая | 25-33 | |  | Лобелия эринус, форма компактная | *Lobelia erinus,* *compacta* | | 10-15 | Белая, розовая, синяя, голубая | 100 | |  | Лобелия эринус, форма прямостоячая | *Lobelia erinus* *erecta* | | 10-25 | Белая, розовая, синяя, голубая | 100 | |  | **Матрикария** **исключительная** или Пиретрум девичий | Matricaria eximia | | 40-50 | Белая, желтая | 25-33 | |  | Настурция большая | *Tropaeolum majus* | | 20-40 | Оранжевая, желтая и красновато-коричневая | 16-25 | |  | Немезия гибридная | *Nemesia hybrida* | | 30-60 | Желтая, красная, розовая, синяя | 25-33 | |  | Петуния крупноцветковая Грандифлора | *Petunia grandiflora* | | 20-40 | Разной окраски | 40-44 | |  | Петуния многоцветковая мультифлора | *Petunia multiflora* | | 10-15 | Разной окраски | 40-66 | |  | Портулак крупноцветковый | *Portulacagrandi flora* | | 15-20 | Белая, кремовая, желтая, ярко-оранжевая, розовая и красная | 33-44 | |  | Рудбекия волосистая | *Rudbeckia hirta* | | 30-100 | Желто-оранжевая, оранжевая, темно-красная | 25-33 | |  | Сальвия мучнистая | *Salvia farinacea* | | 50 | Темно-синяя, редко белая | 16-25 | |  | Сальвия сверкающая или блестящая | *Salvia splendens* | | 20-80 | Огненно-красная, реже белая, розовая, фиолетовая | 25-33 | |  | Санвиталия распростертая | *Sanvitalia procumbens* | | 15-60 | Желтая | 16-25 | |  | Табак душистый | Nicotiana alata | | 70-80 | Розовая, красная, белая | 20-25 | |  | Табак Сандера | Nicotiana x sanderae | | 60-70 | Розовая, красная, белая | 20-25 | |  | Флокс Друммонда или однолетний | *Phlox drummondii* | | 15-20 | Разной окраски | 44-66 | |  | Целозия серебристая | *Celosia argentea* | | 20-50 | Желтая, оранжевая, красная | 25-33 | |  | Цинния изящная | *Zinnia elegans* | | 45-80 | Бело-зеленая, желтая, розовая, ярко-красная, сиреневая, фиолетовая | 20-25 | | **Декоративно-лиственные растения** | | | | | | | |  | Ирезине Линдена | *Jresine lindenii* | | До 40 | Листья красные с бронзовым оттенком | 100 | |  | Ирезине Хербста | *Jresine herbstii* | | До 80 | Листья темно-пурпурные | 100 | |  | Капуста декоративная | *Brassica decorata* | | 40-120 | Листья разной окраски | 10 | |  | Клещевина обыкновенная | *Ricinus communis* | | До 200 | Листья темно-пурпурные | 3-5 | |  | Колеус Блюма | *Plectranthus scutellarioides (Coleus blumei)* | | 40-80 | Листья различной окраски | 16-25 | |  | Кохия веничная волосистая | *Kochia scoparia* | | До 100 | Листья зеленые | 16-25 | |  | Остеоспермум Эклона или Капская маргаритка | *Osteospermum ecklonis* | | 25-60 | Белая, розовая, желтая и темно-пурпурная | 20-25 | |  | Перилла кустарниковая | *Perilla frutescens* | | 40-140 | Листья зеленые, розово-фиолетовые, красные | 16-20 | |  | Цинерария морская | *Cineraria maritime* | | 20-40 | Листья серебристые | 44-66 | | **Ампельные растения** | | | | | | | |  | Петуния ампельная (фортуния, сурфиния, супертуния) | *Petunia pendula* | 50-70 | | Разной окраски | 33-44 | |  | Брахикома иберисолистная | *Brachycome iberidifolia* | 20-40 | | Разной окраски, кроме желтой и оранжевой | 25-44 | |  | Лобелия эринус, форма плетистая | *Lobelia erinus ('Pendula')* | 30-35 | | Синяя, голубая | 100 | |  | Дихондра серебристая, или ползучая | *Dichondra argentea* | 90-150 | | Листья серебристые | 44-66 | |  | Вербена красивая | Verbena speciosa | 20-40 | | Ярко- лиловая | 16-20 |   Все растения подобраны с учетом проявления стабильной и длительной декоративности по форме цветка, куста и габитусу. Цветение у большинства представленных видов продолжительное. Декоративными частями растений кроме цветоносов и цветков являются листья и побеги. Подбор растений для конкретных мест на городских объектах в цветниках, необходимо осуществлять с учетом экологических требований каждого вида: теневыносливость и светолюбие, влаголюбие и засухоустойчивость, механический состав почвы, высотные характеристики, плотности посадки (зависит от вида цветников: обычные или ковровые), сочетаемость и вандалоустойчивость. Сорта однолетних цветочных культур могут быть использованы любые.  **Требования к рассаде:** наличие цветков и бутонов, Побеги растений должны иметь должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными, без признаков поражения болезнями и вредителями, растения должны иметь закрытую корневую систему.  **Эскизы, рисунки цветников, видовой состав и схема посадки должны быть согласованы с управлением внешнего благоустройства, инженером МКУ, отделом благоустройства администрации Дзержинского района и управлением по экологии и природопользованию Администрации г. Перми.**  *В срок до 6 июня произвести посадку всех цветников из однолетников.*  1.Транспортная развязка по ул. Плеханова: Посадка цветников в уличные комплексы ампельные сорта однолетников по ярусам в чаши.  «УК-94» кол-во ведер 15 штук на одно ведро по 6 штук рассады, в основание посадка 40штук, на два комплекса общее количество цветов-260 штук.  «УК-127» количество ведер 5 штук, на одно ведро по 6 штук рассады, общее количество однолетников на три комплекса - 90 штук.  «УК-99» 3 комплекса, на одно ведро по 6 штук рассады, в основание посадка 40 штук, общее количество цветов на комплексы- 390штук.  Цветник «солнышко» и треугольники – количество цветов на цветник не менее 1645 штук.  3.Сквер у ДКЖ: посадка цветников в вертикальные комплексы: посадка ампельных однолетних растений. Количество цветов на чашу 8 штук, общее количество рассады – 160штук.  4.Газон у тоннеля ст. Пермь-2: посадка цветов в ВК «Бабочка» 600 штук. Цветник на откосе: предоставить эскизы рисунки цветника не менее 4-х вариантов. Количество цветов на цветник – 2000 штук. Посадка в цветник «цветок» у бабочки – 2400штук.  5.Газоны по площади Гайдара. Цветник «солнечные часы», количество цветов на цветник не менее 60000 штук. Цветник из однолетников на месте тюльпанов (перед живой изгородью) – 70м2 – количество цветов на цветник не менее 2100 штук.  6.Зеленая зона вдоль трамвайных путей напротив ул. Петропавловская,121-123: Посадка в чаши «Дерева-Великан» ампельные сорта однолетников, общее количество 75 штук.  Посадка цветов в цветник у «Дерева-великан» не менее 4500штук.  8.Сквер по ул. Екатерининская,220: посадка в вазоны ампельные сорта однолетников. Общее количество на вазоны 120 штук. На один вазон 40штук.  9.Сквер по ул. Ш.Космонавтов,80-82: посадка цветников из ампельных сортов однолетников в «УК-98» количество ведер 8 штук, посадка в ведра по 6 штук рассады, в основание 50штук. Общее количество на комплексы-294штуки.  10.Сквер по ул. Вавилова,4: посадка по 20 штук в вазоны скамей ампельных сортов однолетних растений. Общее количество цветов на все вазоны -200штук.  Цветники (50м2) посадка однолетников не менее 1250 штук.  11.Сквер по ул.Таврическая. Посадка однолетников в вазоны у сцены. На один вазон не менее 80штук. Общее количество цветов – 960 штук.  **Посадка рассады однолетних цветочных культур**  (при устройстве однолетних цветников) должна производится в соответствии с: пунктами 6.1, 6.25., 6.26. СНиП III – 10 – 75 (Благоустройство территорий) , параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство) **Стрижка живых изгородей** должна производиться в соответствии с: параграфом Е 18-31 ЕНиР 18(зеленое строительство) 1раз за месяц.  **Покраска урн и скамей** проводится в мае, предварительно проводится промывка, острожка. Предусмотрено покрытие краской и лаком.  **Содержание газонов** включает: *кошение газона* с вывозом скошенной травы и листвы на санкционированную свалку в течении суток, высота травостоя не должна превышать 15 см очистка от мусора с апреля по октябрь, *комплексная уборка* очистка от листвы и мусора в весенний период в апреле и в октябре, рыхление снега на газонах образовавшегося при уборке дорог и площадок.  **Содержание деревьев** прополка и рыхление приствольных кругов, уборка поросли, сухих ветвей.  **Вывоз снега** включает формирование снежных валов, погрузку в а/самосвалы и вывоз на санкционированный снежный полигон.  **Летнее содержание**  Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории.   |  |  | | --- | --- | | **Дорожки, площадки. Тротуары** | | | Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается | | Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается | | **Малые архитектурные формы** | | | Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | | Наличие дефектов | Не допускается | | Наличие неокрашенных элементов | Не допускается | | **Газоны** | | | Допустимая высота травостоя | До 15 см | | Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | | Наличие мусора | Не допускается | | Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается | | Наличие сухих листьев | 10-15% | | **Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки)** | | | Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% | | Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | | Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | | **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | | | Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | | Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% | | Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | | Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | | Отсутствие подкорма | Не допускается | | Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается | | **Цветники** | | | Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается | | Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается | | Наличие болезней и вредителей | Не допускается | | Отсутствие полива | Не допускается | | Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается | | Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | | Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |   Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 2 категории   |  |  | | --- | --- | | **Дорожки, площадки. Тротуары** | | | Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня(не более 10% от площади покрытия) | | Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не более 10% | | **Малые архитектурные формы** | | | Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | | Наличие дефектов | Не допускается | | Наличие неокрашенных элементов | Не допускается | | **Газоны** | | | Допустимая высота травостоя | До 15 см | | Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | | Наличие мусора | 10% от площади | | Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 5% от площади уборки | | Наличие сухих листьев | 20% , если более | | **Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки)** | | | Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 10% от площади приствольного круга | | Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | | Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | | Наличие сухих ветвей | Не допускаются | | **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | | | Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | | Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% | | Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | | Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | | Отсутствие подкорма | Не допускается | | Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 10% от площади приствольного круга | | **Цветники** | | | Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается | | Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается | | Наличие болезней и вредителей | Не допускается | | Отсутствие полива | Не допускается | | Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 10% от площади цветников | | Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | | Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |   Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 3 категории   |  |  | | --- | --- | | **Дорожки, площадки. Тротуары** | | | Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 20% от площади покрытия) | | Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не более 20% | | **Малые архитектурные формы** | | | Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | | Наличие дефектов | Не допускается | | Наличие неокрашенных элементов | Не более 20% от площади окрашиваемого покрытия | | **Газоны** | | | Допустимая высота травостоя | До 15 см | | Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | | Наличие мусора | Не более 10% | | Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 15% от площади уборки | | Наличие сухих листьев | 30% | | **Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки)** | | | Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 20% | | Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | | Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | | Наличие сухих ветвей | Не допускается | | **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | | | Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | | Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% | | Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | | Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | | Отсутствие подкорма | Не допускается | | Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 20 % от площади приствольного круга | | Наличие подкорма | Не допускается | | **Цветники** | | | Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается | | Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается | | Наличие болезней и вредителей | Не допускается | | Отсутствие полива | Не допускается | | Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 20% от площади цветника | | Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | | Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |   **Зимний период**  Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории   |  |  | | --- | --- | | **Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы** | | | Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4см | | Толщина уплотненного снега | Не более 3см | | Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов | | Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину | | Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | | Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | | Подсыпка химреагентами | Не допускается | | **Садовые диваны, скамьи, урны** | | | Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается | | **Памятники** | | | Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |   Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 2 категории   |  |  | | --- | --- | | **Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы** | | | Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 8см | | Толщина уплотненного снега | Не более 7см | | Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов | | Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину | | Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | | Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | | Подсыпка химреагентами | Не допускается | | **Садовые диваны, скамьи, урны** | | | Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается | | **Памятники** | | | Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |   Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 3 категории   |  |  | | --- | --- | | **Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы** | | | Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 10см | | Толщина уплотненного снега | Не более 10см | | Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов | | Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину | | Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | | Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | | Подсыпка химреагентами | Не допускается | | **Садовые диваны, скамьи, урны** | | | Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается | | **Памятники** | | | Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |   **Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).**  Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика. (Работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г. работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.) |

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Расчет стоимости

На выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе г.Перми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, элементов благоустройства, виды работ** | **Ед. изм.** | **Объъем** | **Стоимость, руб.2014г** |
|
| **1** | **Газон, примыкающий к саду 250-летия Перми со стороны площади Гайдара (1 категория) S объекта -3230м2** | | |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 1,35 |  |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 1,35 | 5 437,87 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 1,35 | 3 279,97 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 1,35 | 1 269,14 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,02 | 4 166,12 |
| 3 | **Содержание газонов** | 100м2 | 30,00 |  |
|  | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | 100м2 | 30,00 | 3 836,40 |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **17 989,50** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 30,000 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 30,000 | 39 890,40 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 30,000 | 15 019,50 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 30,000 | 20 571,90 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,02 | 4 189,01 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,02 | 421,67 |
| 3 | **Содержание дорожек и площадок** | 100м2 | 1,350 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | 100м2 | 1,350 | 2 734,78 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | 100м2. | 1,350 | 2 445,69 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **85 272,95** |
|  | **ИТОГО содержание газона примыкающий к саду 250 летия перми со стороны пл. Гайдара** |  |  | **103 262,45** |
| **2** | **Сквер по ул. Ш.Космонавтов 80-82 (2категория) S объекта-9600м2** | | |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 2,25 |  |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 2,25 | 3 776,29 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 2,25 | 3 279,96 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 2,25 | 881,37 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,04 | 4 166,12 |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **12 103,74** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 2,250 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | 100м2 | 2,250 | 3 005,24 |
| 2 | **Содержание газонов** | 100м2 | 92,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 92,00 | 91 747,92 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 92,00 | 46 059,80 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 92,00 | 20 684,36 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,04 | 2 746,89 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,04 | 843,33 |
| 4 | **Содержание одиночных кустарников** |  |  |  |
|  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников | 100куст. | 0,30 | 99,43 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,30 | 978,27 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,30 | 936,72 |
| 5 | **Содержание кустарников в группах** |  |  |  |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,40 | 1 304,36 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,40 | 1 248,96 |
| 6 | **Содержание деревьев(лиственные и хвойные)** | 100дер. | 1,20 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 1,20 | 2 178,42 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100 дер. | 1,20 | 3 100,54 |
| 7 | **Содержание цветников. цветники в уличных комплексах** | 100м2 | 0,0762 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,0762 | 6 106,41 |
|  | **прополка, рыхление** | 100м2 | 0,0762 | 155,91 |
|  | полив | 100м2 | 0,0762 | 557,31 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,0762 | 22,75 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,0762 | 57,52 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **181 834,14** |
|  | ИТОГО Сквер по ул. Ш.Космонавтов 80-82 |  |  | **193 937,88** |
| **3** | **Сквер по ул. Вавилова-4 (3 категория) S объекта 5717м2** | | |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 1,00 |  |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 1,00 | 1 208,42 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 1,00 | 971,85 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 1,00 | 282,03 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,05 | 3 433,62 |
|  | Очистка от снега скамей | 100м2 | 0,0525 | 229,26 |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **6 125,18** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 2,19 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | 100м2 | 2,19 | 3 166,63 |
| 2 | **Содержание газонов** | 100м2 | 53,38 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 53,38 | 53 233,74 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 53,38 | 28 602,07 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 53,38 | 9 914,27 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,05 | 3 433,62 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,05 | 1 054,17 |
|  | Покраска скамей | 100скамей | 0,05 | 1 230,82 |
| 4 | **Содержание кустарников в живых изгородях** |  | 1,10 |  |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 1,10 | 5 183,79 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 1,10 | 9 724,99 |
| 5 | **Содержание кустарников в группах** | 100куст. | 0,76 | 0,00 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,76 | 2 478,28 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,76 | 2 373,02 |
| 6 | **Содержание деревьев(лиственные и хвойные)** | 100дер. | 0,45 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,45 | 612,68 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100 дер. | 0,45 | 872,02 |
| 7 | **Содержание цветников. Цветник в скамье-3,3м2, цветникив клумбах-50м2** | 100м2 | 0,533 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,533 | 42 712,81 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,533 | 1 090,56 |
|  | полив | 100м2 | 0,533 | 3 898,21 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,533 | 159,13 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,533 | 321,87 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **170 062,68** |
|  | ИТОГО Сквер по ул. Вавилова, 4 |  |  | **176 187,86** |
| **4** | **Сквер по ул. Таврическая (3 категория) S объекта-7530м2** | | |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 3,00 |  |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 3,00 | 3 625,26 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 3,00 | 2 915,55 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 3,00 | 846,09 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,12 | 8 240,68 |
|  | Очистка от снега скамей | 100м2 | 0,3230 | 1 410,51 |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **17 038,09** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 42,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 42,00 | 41 884,92 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 42,00 | 22 504,44 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 42,00 | 7 800,66 |
| 2 | **Содержание дорожек-300м2, площадок-360м2** | 100м2 | 6,60 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | 100м2 | 6,60 | 9 543,27 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,12 | 8 240,68 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,12 | 2 530,00 |
|  | Покраска скамей | 100скамей | 0,41 | 10 092,75 |
| 4 | **Содержание цветников. Цветник в вазонах** | 100м2 | 0,24 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,24 | 19 232,79 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,24 | 491,06 |
|  | полив | 100м2 | 0,24 | 1 755,29 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,24 | 71,65 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,24 | 144,93 |
| 5 | **Содержание цветников из многолетних растений** | 100м2 | 0,30 |  |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,30 | 1 291,76 |
|  | полив | 100м2 | 0,30 | 1 291,89 |
|  | подкормка | 100м2 | 0,30 | 1 146,03 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,30 | 181,17 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **128 203,29** |
|  | ИТОГО Сквер по ул. Таврическая |  |  | **145 241,38** |
| **5** | **Транспортная развязка по ул. Плеханова.(2 категория) Общая S-9165 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 86,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 86,00 | 85 764,36 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 86,00 | 43 055,90 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 86,000 | 19 335,38 |
| 2 | **Содержание кустарников одиночных** |  |  |  |
|  | Подкормка мин. Удобрениями одиночных кустарников и в группах | 100куст. | 1,12 | 371,21 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 1,12 | 3 652,21 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 1,12 | 3 497,08 |
| 3 | **Содержание кустарников в живых изгородях** |  | 5,27 |  |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 5,27 | 24 835,09 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 5,27 | 62 122,02 |
| 4 | **Содержание деревьев** |  | 0,40 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,40 | 726,14 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,40 | 1 033,51 |
| 5 | **Содержание цветников. Цветник солнышко, треугольники-47 м2, цветники в уличных комплексах-11.407м2** | 100м2 | 0,58407 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,58407 | 46 805,39 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,58407 | 1 195,05 |
|  | полив | 100м2 | 0,58407 | 4 271,72 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,58407 | 174,37 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,58407 | 440,89 |
| 6 | **Содержание цветников из многолетних растений** | 100м2 | 0,35 |  |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,35 | 1 507,06 |
|  | Полив | 100м2 | 0,35 | 1 507,21 |
|  | Подкормка | 100м2 | 0,35 | 1 337,04 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,35 | 264,20 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **301 895,83** |
|  | **ИТОГО содержание транспортной развязки по ул. Плеханова** |  |  | **301 895,83** |
| **6** | **Придорожные газоны по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Хохрякова (1 категория) Общая S-1791 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 17,91 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 17,91 | 23 814,57 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 17,91 | 8 966,64 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 17,91 | 12 281,42 |
| 2 | **Содержание кустарников в живых изгородях** | 100м.п. | 0,73 |  |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 0,73 | 3 440,15 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 0,73 | 8 605,14 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **57 107,92** |
|  | **ИТОГО содержание транспортной развязки по ул. Плеханова** |  |  | **57 107,92** |
| **7** | **Сквер у ДКЖ (1 категория) Общая S площадь-2849м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 3,00 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточнымпокрытием | 100м2 | 3,00 | 6 077,28 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | 100м2 | 3,00 | 5 434,86 |
| 2 | **Содержание газонов** | 100м2 | 24,69 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 24,69 | 32 829,80 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 24,69 | 12 361,05 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 24,69 | 16 930,67 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | Покраска скамей (золотой цвет) | 100куст. | 0,01 | 246,16 |
| 4 | **Содержание кустарников одиночных** | 100куст. | 0,20 |  |
|  | Подкормка мин. удобрениями одиночных кустарников и в группах | 100куст. | 0,20 | 66,29 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,20 | 652,18 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,20 | 624,48 |
|  | Содержание деревьев | 100дер. | 0,23 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,23 | 417,53 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,23 | 594,27 |
| 5 | **Содержание кустарников в живых изгородях** | 100м.п. | 0,80 |  |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 0,80 | 3 770,03 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 0,80 | 9 430,29 |
| 6 | **Содержание цветников в вертикальных комплексах** | 100м2 | 0,04 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,04 | 3 205,46 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,04 | 81,84 |
|  | полив | 100м2 | 0,04 | 292,55 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,04 | 23,88 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,04 | 36,23 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **93 074,85** |
|  | **ИТОГО содержание Сквера у ДКЖ** |  |  | **93 074,85** |
| **8** | **Газон у тоннеля ст. Пермь-2 (1 категория) Общая S объекта-1650 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 15,40 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 15,40 | 20 477,07 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 15,40 | 7 710,01 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 15,40 | 10 560,24 |
| 2 | **Содержание цветников. Цветник Бабочка -14 м2, цветник Цветок у бабочки-60м2, цветник на откосе-50 м2** | 100м2 | 1,24 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 1,24 | 99 369,40 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 1,24 | 2 537,14 |
|  | полив | 100м2 | 1,24 | 9 069,01 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 1,24 | 740,42 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 1,24 | 1 123,22 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **151 586,51** |
|  | **ИТОГО содержание газона у тоннеля ст. пермь-2** |  |  | **151 586,51** |
| **9** | **Газон по площади Гайдара (1 категория) общая площадь объекта-7795 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | Содержание дорожек, площадок | 100м2 | 3,17 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | 100м2 | 3,17 | 6 421,66 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | 100м2 | 3,17 | 5 742,84 |
| 2 | Содержание газонов | 100м2 | 47,37 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 47,37 | 62 986,94 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 47,37 | 23 715,79 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 47,37 | 32 483,03 |
| 3 | Содержание цветников. Цветник на месте многолетников-70м2, цветник "Солнечные часы"-2118м2 | 100м2 | 21,88 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 21,88 | 1 753 389,03 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 21,88 | 44 768,23 |
|  | полив | 100м2 | 21,88 | 160 024,19 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 21,88 | 13 064,77 |
| 4 | Содержание кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 0,70 |  |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 0,70 | 3 298,78 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 0,70 | 8 251,50 |
| 5 | Содержание цветников из многолетних растений (тюльпаны) | 100м2 | 0,70 |  |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,70 | 4 521,17 |
|  | полив | 100м2 | 0,70 | 3 014,41 |
|  | Подкормка | 100м2 | 0,70 | 2 674,08 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **2 124 356,42** |
|  | **ИТОГО содержание Газона по площади Гайдара** |  |  | **2 124 356,42** |
| **10** | **Зеленая зона вдоль трамвайной линии напротив ул. Петропавловская, 121-123 (2 категория) общая площадь объекта-4230 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | Содержание газонов | 100м2 | 40,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 40,00 | 39 890,40 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 40,00 | 20 026,00 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 40,00 | 8 993,20 |
| 2 | Содержание деревьев |  | 0,50 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,50 | 907,68 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,50 | 1 291,89 |
| 3 | Содержание цветников. Цветник у "Дерева-Великан"-150м2, цветники в чашах на дереве великан-3,61 м2 | 100м2 | 1,5361 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 1,5361 | 123 097,85 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 1,5361 | 3 142,98 |
|  | полив | 100м2 | 1,5361 | 11 234,61 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 1,5361 | 458,60 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 1,5361 | 1 159,54 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **210 202,75** |
|  | **ИТОГО содержание зеленой зоны вдоль трамвайной линии напротив ул.Петропавловская,121-123** |  |  | **210 202,75** |
| **11** | **Сквер по ул. Екатерининская,220+откосы (2 категория). Общая площадь объекта-3800м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | Содержание газонов | 100м2 | 35,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 35,00 | 34 904,10 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 35,00 | 17 522,75 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 35,00 | 7 869,05 |
| 2 | Содержание малых архитектурных форм |  |  | 0,00 |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,03 | 2 060,17 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,03 | 632,50 |
| 3 | Содержание кустарников одиночных | 100куст. | 0,24 | 0,00 |
|  | Подкормка мин. удобрениями одиночных кустарников и в группах | 100куст. | 0,24 | 79,55 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,24 | 782,62 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,24 | 749,37 |
| 4 | Содержание деревьев | 100дер. | 0,42 | 0,00 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,42 | 762,45 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,42 | 1 085,19 |
| 5 | Содержание цветников. Цветник в вазонах | 100м2 | 0,02256 | 0,00 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,02256 | 1 807,88 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,02256 | 46,16 |
|  | полив | 100м2 | 0,02256 | 165,00 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,02256 | 6,74 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,02256 | 17,03 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **68 490,56** |
|  | **ИТОГО содержание сквера по ул. Екатерининская,220** |  |  | **68 490,56** |
|  | Стоимость содержания за 2014 |  |  | **3 625344,41** |
|  | Стоимость ремонта за 2014 |  |  | **72506,89** |
|  | ВСЕГО содержание и ремонт за 2014г. |  |  | **3697851,3** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Расчет на 2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, элементов благоустройства, виды работ** | **Ед. изм.** | **Объъем** | **Стоимость, руб.2015г** |
|
| **1** | **Газон, примыкающий к саду 250-летия Перми со стороны площади Гайдара (1 категория) S объекта -3230м2** | | |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 1,35 |  |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 1,35 | 5546,62 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 1,35 | 3345,57 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 1,35 | 1294,52 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  | 0,00 |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,02 | 4249,44 |
| 3 | **Содержание газонов** | 100м2 | 30,00 | 0,00 |
|  | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | 100м2 | 30,00 | 3913,20 |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **18349,35** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 30,000 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 30,000 | 40688,10 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 30,000 | 15319,80 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 30,000 | 20983,20 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,02 | 4272,79 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,02 | 430,10 |
| 3 | **Содержание дорожек и площадок** | 100м2 | 1,350 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | 100м2 | 1,350 | 2789,48 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | 100м2. | 1,350 | 2494,60 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **86978,07** |
|  | **ИТОГО содержание газона примыкающий к саду 250 летия перми со стороны пл. Гайдара** |  |  | **105 327,42** |
| **2** | **Сквер по ул. Ш.Космонавтов 80-82 (2категория) S объекта-9600м2** | | |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 2,25 |  |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 2,25 | 3851,82 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 2,25 | 3345,57 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 2,25 | 898,99 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,04 | 4249,44 |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **12345,82** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 2,250 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | 100м2 | 2,250 | 3065,33 |
| 2 | **Содержание газонов** | 100м2 | 92,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 92,00 | 93583,32 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 92,00 | 46980,72 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 92,00 | 21098,36 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,04 | 2801,83 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,04 | 860,20 |
| 4 | **Содержание одиночных кустарников** |  |  |  |
|  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников | 100куст. | 0,30 | 101,42 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,30 | 997,84 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,30 | 955,45 |
| 5 | **Содержание кустарников в группах** |  |  |  |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,40 | 1330,45 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,40 | 1273,94 |
| 6 | **Содержание деревьев(лиственные и хвойные)** | 100дер. | 1,20 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 1,20 | 2221,99 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100 дер. | 1,20 | 3162,55 |
| 7 | **Содержание цветников. цветники в уличных комплексах** | 100м2 | 0,0762 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,0762 | 6228,54 |
|  | **прополка, рыхление** | 100м2 | 0,0762 | 159,03 |
|  | полив | 100м2 | 0,0762 | 568,45 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,0762 | 23,20 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,0762 | 58,67 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **185 471,29** |
|  | ИТОГО Сквер по ул. Ш.Космонавтов 80-82 |  |  | **197 817,11** |
| **3** | **Сквер по ул. Вавилова-4 (3 категория) S объекта 5717м2** | | |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 1,00 |  |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 1,00 | 1232,59 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 1,00 | 991,29 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 1,00 | 287,67 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,05 | 3502,29 |
|  | Очистка от снега скамей | 100м2 | 0,0525 | 233,85 |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **6 247,69** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 2,19 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | 100м2 | 2,19 | 3229,97 |
| 2 | **Содержание газонов** | 100м2 | 53,38 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 53,38 | 54298,67 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 53,38 | 29174,31 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 53,38 | 10112,31 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,05 | 3502,29 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,05 | 1075,25 |
|  | Покраска скамей | 100скамей | 0,05 | 1255,44 |
| 4 | **Содержание кустарников в живых изгородях** |  | 1,10 |  |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 1,10 | 5287,47 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 1,10 | 9919,49 |
| 5 | **Содержание кустарников в группах** | 100куст. | 0,76 | 0,00 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,76 | 2527,85 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,76 | 2420,48 |
| 6 | **Содержание деревьев(лиственные и хвойные)** | 100дер. | 0,45 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,45 | 624,93 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100 дер. | 0,45 | 889,47 |
| 7 | **Содержание цветников. Цветник в скамье-3,3м2, цветникив клумбах-50м2** | 100м2 | 0,533 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,533 | 43567,07 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,533 | 1112,37 |
|  | полив | 100м2 | 0,533 | 3976,17 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,533 | 162,31 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,533 | 328,31 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **173 464,16** |
|  | ИТОГО Сквер по ул. Вавилова, 4 |  |  | **179 711,85** |
| **4** | **Сквер по ул. Таврическая (3 категория) S объекта-7530м2** | | |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 3,00 |  |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 3,00 | 3697,77 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 3,00 | 2973,87 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 3,00 | 863,01 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,12 | 8405,49 |
|  | Очистка от снега скамей | 100м2 | 0,3230 | 1438,72 |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **17 378,86** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 42,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 42,00 | 42722,82 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 42,00 | 22954,68 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 42,00 | 7956,48 |
| 2 | **Содержание дорожек-300м2, площадок-360м2** | 100м2 | 6,60 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | 100м2 | 6,60 | 9734,14 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,12 | 8405,49 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,12 | 2580,60 |
|  | Покраска скамей | 100скамей | 0,41 | 10294,60 |
| 4 | **Содержание цветников. Цветник в вазонах** | 100м2 | 0,24 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,24 | 19617,44 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,24 | 500,88 |
|  | полив | 100м2 | 0,24 | 1790,40 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,24 | 73,08 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,24 | 147,83 |
| 5 | **Содержание цветников из многолетних растений** | 100м2 | 0,30 |  |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,30 | 1317,60 |
|  | полив | 100м2 | 0,30 | 1317,73 |
|  | подкормка | 100м2 | 0,30 | 1168,95 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,30 | 184,79 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **130 767,51** |
|  | ИТОГО Сквер по ул. Таврическая |  |  | **148 146,37** |
| **5** | **Транспортная развязка по ул. Плеханова.(2 категория) Общая S-9165 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 86,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 86,00 | 87480,06 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 86,00 | 43916,76 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 86,000 | 19722,38 |
| 2 | **Содержание кустарников одиночных** |  |  |  |
|  | Подкормка мин. Удобрениями одиночных кустарников и в группах | 100куст. | 1,12 | 378,64 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 1,12 | 3725,25 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 1,12 | 3567,02 |
| 3 | **Содержание кустарников в живых изгородях** |  | 5,27 |  |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 5,27 | 25331,78 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 5,27 | 63364,48 |
| 4 | **Содержание деревьев** |  | 0,40 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,40 | 740,66 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,40 | 1054,18 |
| 5 | **Содержание цветников. Цветник солнышко, треугольники-47 м2, цветники в уличных комплексах-11.407м2** | 100м2 | 0,58407 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,58407 | 47741,50 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,58407 | 1218,95 |
|  | полив | 100м2 | 0,58407 | 4357,16 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,58407 | 177,86 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,58407 | 449,71 |
| 6 | **Содержание цветников из многолетних растений** | 100м2 | 0,35 |  |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,35 | 1537,20 |
|  | Полив | 100м2 | 0,35 | 1537,35 |
|  | Подкормка | 100м2 | 0,35 | 1363,78 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,35 | 269,49 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **307 934,21** |
|  | **ИТОГО содержание транспортной развязки по ул. Плеханова** |  |  | **307 934,21** |
| **6** | **Придорожные газоны по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Хохрякова (1 категория) Общая S-1791 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 17,91 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 17,91 | 24290,80 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 17,91 | 9145,92 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 17,91 | 12526,97 |
| 2 | **Содержание кустарников в живых изгородях** | 100м.п. | 0,73 | 0,00 |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 0,73 | 3508,96 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 0,73 | 8777,24 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **58 249,89** |
|  | **ИТОГО содержание транспортной развязки по ул. Плеханова** |  |  | **58 249,89** |
| **7** | **Сквер у ДКЖ (1 категория) Общая S площадь-2849м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 3,00 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточнымпокрытием | 100м2 | 3,00 | 6198,84 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | 100м2 | 3,00 | 5543,55 |
| 2 | **Содержание газонов** | 100м2 | 24,69 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 24,69 | 33486,31 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 24,69 | 12608,20 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 24,69 | 17269,17 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |  |
|  | Покраска скамей (золотой цвет) | 100куст. | 0,01 | 251,09 |
| 4 | **Содержание кустарников одиночных** | 100куст. | 0,20 |  |
|  | Подкормка мин. удобрениями одиночных кустарников и в группах | 100куст. | 0,20 | 67,61 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,20 | 665,22 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,20 | 636,97 |
|  | Содержание деревьев | 100дер. | 0,23 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,23 | 425,88 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,23 | 606,16 |
| 5 | **Содержание кустарников в живых изгородях** | 100м.п. | 0,80 |  |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 0,80 | 3845,43 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 0,80 | 9618,90 |
| 6 | **Содержание цветников в вертикальных комплексах** | 100м2 | 0,04 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,04 | 3269,57 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,04 | 83,48 |
|  | полив | 100м2 | 0,04 | 298,40 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,04 | 24,36 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,04 | 36,96 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **94 936,10** |
|  | **ИТОГО содержание Сквера у ДКЖ** |  |  | **94 936,10** |
| **8** | **Газон у тоннеля ст. Пермь-2 (1 категория) Общая S объекта-1650 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание газонов** | 100м2 | 15,40 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 15,40 | 20886,56 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 15,40 | 7864,16 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 15,40 | 10771,38 |
| 2 | **Содержание цветников. Цветник Бабочка -14 м2, цветник Цветок у бабочки-60м2, цветник на откосе-50 м2** | 100м2 | 1,24 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 1,24 | 101356,78 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 1,24 | 2587,88 |
|  | полив | 100м2 | 1,24 | 9250,39 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 1,24 | 755,22 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 1,24 | 1145,68 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **154 618,05** |
|  | **ИТОГО содержание газона у тоннеля ст. пермь-2** |  |  | **154 618,05** |
| **9** | **Газон по площади Гайдара (1 категория) общая площадь объекта-7795 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | Содержание дорожек, площадок | 100м2 | 3,17 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | 100м2 | 3,17 | 6550,11 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | 100м2 | 3,17 | 5857,68 |
| 2 | Содержание газонов | 100м2 | 47,37 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 47,37 | 64246,51 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 47,37 | 24189,96 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 47,37 | 33132,47 |
| 3 | Содержание цветников. Цветник на месте многолетников-70м2, цветник "Солнечные часы"-2118м2 | 100м2 | 21,88 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 21,88 | 1788456,76 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 21,88 | 45663,56 |
|  | полив | 100м2 | 21,88 | 163224,58 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 21,88 | 13326,01 |
| 4 | Содержание кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 0,70 |  |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | 100м.п. | 0,70 | 3364,75 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100м.п. | 0,70 | 8416,53 |
| 5 | Содержание цветников из многолетних растений (тюльпаны) | 100м2 | 0,70 |  |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,70 | 4611,59 |
|  | полив | 100м2 | 0,70 | 3074,70 |
|  | Подкормка | 100м2 | 0,70 | 2727,56 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **2 166 842,77** |
|  | **ИТОГО содержание Газона по площади Гайдара** |  |  | **2 166 842,77** |
| **10** | **Зеленая зона вдоль трамвайной линии напротив ул. Петропавловская, 121-123 (2 категория) общая площадь объекта-4230 м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | Содержание газонов | 100м2 | 40,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 40,00 | 40688,40 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 40,00 | 20426,40 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 40,00 | 9173,20 |
| 2 | Содержание деревьев |  | 0,50 |  |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,50 | 925,83 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,50 | 1317,73 |
| 3 | Содержание цветников. Цветник у "Дерева-Великан"-150м2, цветники в чашах на дереве великан-3,61 м2 | 100м2 | 1,5361 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 1,5361 | 125559,80 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 1,5361 | 3205,84 |
|  | полив | 100м2 | 1,5361 | 11459,29 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 1,5361 | 467,77 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 1,5361 | 1182,74 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **214 407,00** |
|  | **ИТОГО содержание зеленой зоны вдоль трамвайной линии напротив ул.Петропавловская,121-123** |  |  | **214 407,00** |
| **11** | **Сквер по ул. Екатерининская,220+откосы (2 категория). Общая площадь объекта-3800м2** | | |  |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | Содержание газонов | 100м2 | 35,00 |  |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 35,00 | 35602,35 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 35,00 | 17873,10 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 35,00 | 8026,55 |
| 2 | Содержание малых архитектурных форм |  |  | 0,00 |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,03 | 2101,37 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,03 | 645,15 |
| 3 | Содержание кустарников одиночных | 100куст. | 0,24 | 0,00 |
|  | Подкормка мин. удобрениями одиночных кустарников и в группах | 100куст. | 0,24 | 81,14 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | 100куст. | 0,24 | 798,27 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | 100куст. | 0,24 | 764,36 |
| 4 | Содержание деревьев | 100дер. | 0,42 | 0,00 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,42 | 777,70 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,42 | 1106,89 |
| 5 | Содержание цветников. Цветник в вазонах | 100м2 | 0,02256 | 0,00 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 0,02256 | 1844,04 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 0,02256 | 47,08 |
|  | полив | 100м2 | 0,02256 | 168,30 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 0,02256 | 6,87 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 0,02256 | 17,37 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **69 860,54** |
|  | **ИТОГО содержание сквера по ул. Екатерининская,220** |  |  | **69 860,54** |
|  | **Стоимость содержания на 2015г.** |  |  | **3 697 851,31** |
|  | **Стоимость ремонта на 2015г.** |  |  | **73957,03** |
|  | ИТОГО содержание и ремонт за 2015г |  |  | **3771808,34** |
|  | **ВСЕГО стоимость содержания на 2014 и 2015гг.** |  |  | **7323195,72** |
|  | ВСЕГО Стоимость ремонта за 2014 и 2015гг. |  |  | **146463,92** |
|  | ВСЕГО содержание и ремонт за 2014г. И 2015гг. |  |  | **7 469 659,64** |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Проект**

Муниципальный контракт № \_\_\_\_

на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования

на территории Дзержинского района города Перми

г. Пермь «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_, извещение №\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется систематически выполнить работы по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми, на объектах (далее - Объект), указанных в Приложении №1 к настоящему контракту, с осуществлением постоянного надзора за сохранностью зеленых насаждений, дорожек, памятников, вспомогательных сооружений и малых архитектурных форм, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Работы по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми (далее работы) в результате их исполнения **должны обеспечивать**:

- ежедневное состояние элементов благоустройства на Объекте в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми, указанных в *Приложении № 13* к настоящему контракту.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 - Перечень Объектов, с указанием объема работ;
* Приложение № 2 – Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014, 2015 годы;
* Приложение № 3 – Общая стоимость выполнения работ на 2014, 2015 годы;
* Приложение № 4 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования;
* Приложение № 5– Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;
* Приложения № 6 – Образец справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
* Приложения № 7 – Образец Акта приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми;
* Приложение № 8 – Образец Акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми;
* Приложение № 9 – Образец Акта оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми;
* Приложение № 10 – Образец Уведомления о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования на территории района г. Перми и других нарушениях;
* Приложение № 11 – Образец Предписания;
* Приложение № 12 – Форма графика погашения аванса;
* Приложение № 13 – Общие требования к содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования г. Перми;
* Приложение № 14 – Образец приказа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ;
* Приложение № 15 - Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения

общего пользования на территории района г. Перми.

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

**2. Сроки исполнения обязательств**

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ: «20» декабря 2015 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

**3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты**

3.1. Общая стоимость работ по содержанию и ремонту объектов озеленения, подлежащих выполнению в период с момента заключения муниципального контракта по 20 декабря 2015 г. включительно, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, (а также возможно *на основании цены, предложенной участником аукциона, сделавшим последнее предложение по цене Контракта,* либо *на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся*) и составляет вцелом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, включая НДС (без учета НДС), в том числе:

**2014 год:**

стоимость выполнения работ по содержанию :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** рублей \_\_\_\_ копеек с НДС (без учета НДС);

стоимость выполнения работ по ремонту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей\_\_\_ копеек с НДС (без учета НДС);

**2015 год:**

стоимость выполнения работ по содержанию :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** рублей \_\_\_\_ копеек с НДС (без учета НДС);

стоимость выполнения работ по ремонту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей\_\_\_ копеек с НДС (без учета НДС);

*Обозначенные стоимости работ являются фиксированными и не подлежащими дальнейшей индексации.*

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, *(некачественное выполнение работ)* или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно *Приложению № 4* к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми *(Приложение № 8 к Контракту)*, Акт приемки выполненных работ за отчетный период *(Приложение № 7 к Контракту)*, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 *(Приложение № 6 к Контракту)* и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Акты оформляются за период работы Подрядчика с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего (отчетного) месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным, после получения полного пакета документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта, а также при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика, по выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно *Приложению № 4* к настоящему Контракту.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

3.8. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования текущего года с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые Заказчиком работы:

в 2014 году – не позднее 20 февраля 2014 года;

в 2015 году – не позднее 20 февраля 2015 года.

Аванс погашается в соответствии с Графиком погашения аванса согласно Приложению № 12 к настоящему Контракту.

**4. Качество работ**

4.1. Требования к качеству работ:

4.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

4.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми, согласно *Приложению № 13* к настоящему Контракту.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние элементов благоустройства Объекта в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми, указанных в *Приложении № 13* к настоящему Контракту.

4.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы:

- обязательно наличие сертификатов на качество семенной и посадочный материал, вносимых в почву удобрений.

4.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к качеству выполнения работ, за несоответствие состояния элементов Объекта Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района, установленным в *Приложении № 13* к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию и ремонту Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с *Приложениями № 4* к настоящему Контракту.

4.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно *Приложению № 4* к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже, работы за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются.

4.2. В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта с фиксацией журнале осмотра объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми.

4.3. Работы по содержанию Объекта требующие устранения последствий, связанных с погодными условиями (снегопад, гололед), должны выполняться в соответствии с требованиями приложения № 13 с момента наступления погодных условий.

4.4. При производстве работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми, должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства. Обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства объектов озеленения, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других нарушениях, в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме *Приложения №10* к настоящему Контракту.

**5. Права и обязанности Подрядчика**

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок;

5.1.2. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания с начала производства работ до их окончания;

5.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в заявке Заказчика, представлять фото - документацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.1.4. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

5.1.5. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба элементам объектов внешнего благоустройства;

5.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций;

5.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно *Приложению № 10* к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других нарушениях.

5.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности;

5.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ;

5.1.10. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников;

5.1.11. в случае временного прекращения производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми, происходящей не по инициативе Заказчика, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ;

5.1.12. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов;

5.1.13. выполнять предписания Заказчика, в установленные Заказчиком сроки;

5.1.14. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок;

5.1.15. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района;

5.1.16. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя;

5.1.17. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актовприемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации;

5.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

5.2.3. Вышеперечисленные виды работ осуществляются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

**6. Права и обязанности Заказчика**

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта, подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный периоди справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

6.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта;

6.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ;

6.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ;

6.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района, по форме согласно *Приложению № 8*, к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района, фиксируются выявленные недостатки, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, после акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. присутствовать на объекте производства работ;

6.2.2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

6.2.3. отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

6.2.4. принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.2.5. производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района;

6.2.6. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми назначить уполномоченного представителя;

6.2.7. принимать фото - документацию к рассмотрению;

6.2.8. выдавать Предписания, составленные по форме согласно *Приложению № 11* к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию объектов озеленения общего пользования, с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика, данный документ является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.2.9. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию и обустройству объектов озеленения общего пользования г. Перми за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже;

6.2.10. в случае отказа Подрядчика от исправления за собственный счет дефектов и недостатков работ, выявленных в процессе их приемки, либо в период действия гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать их исправления в принудительном (судебном) порядке, либо заявить требование по возмещению затрат, понесенных на устранение этих дефектов и недостатков силами третьих лиц.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП).

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие неустойки:

7.3.1. За просрочку окончательного срока сдачи работ, установленного п. 2.2. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от (всей) общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ, отмеченных в актах контрольных проверок или предписаниях Заказчика, на Подрядчика может быть наложен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4 Заказчик за нарушение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Удержание неустоек, производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

7.7. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

**8. Срок действия, изменение и прекращение контракта**

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. Изменение существенных условий контракта допускается, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.4. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть прекращено досрочно.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены контракта, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

8.6. В случае расторжения контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств.

8.7. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. Основаниями для расторжения Муниципального Контракта являются:

8.8.1. Нарушение условий контракта, указанных в разделе 4 настоящего контракта.

8.8.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного в п. 2.1. настоящего контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района.

8.8.3. Однократное невыполнение Подрядчиком условий контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения в период наступления погодных условий (снегопад) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, устранения нарушений в период наступления указанных погодных условий.

8.8.4. Изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию объектов озеленения, в случае отказа Подрядчика изменить контракт и внести новые условия.

8.8.5. Неоднократные нарушения Подрядчиком обязательств по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района, при которых игнорировались требования по соблюдению условий п. 1.2. настоящего Контракта.

8.8.6. Систематически Подрядчиком не выполняются требования предписаний Заказчика по устранению выявленных недостатков или дефектов в работе, и не соблюдаются установленные сроки на устранение данных недостатков.

8.8.7. Подрядчиком неоднократно нарушаются условия Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми.

8.8.8. Если во время выполнения работ по содержанию объектов озеленения станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены и не устранены недостатки надлежащим образом, в назначенный Заказчиком, срок.

**9. Разрешение споров между сторонами**

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего муниципального контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными регламентирующими настоящие договорные отношения действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, одна обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**11. Обеспечение исполнения муниципального контракта**

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в **размере 15 %** от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное в п. 11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, **Подрядчик** обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения оформленного обеспечения, предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

При выявлении поддельной банковской гарантии после заключения контракта, Заказчик обращается к Подрядчику с требованием о предоставлении в установленный срок иного обеспечения исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. При отказе Подрядчика предоставить Заказчику действительное обеспечение исполнения контракта, Заказчик обращается в суд с требованием о расторжении контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»  614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19  тел. (342) 238-30-30, 238-29-90  ИНН 5903089626  КПП 590301001  р./с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю  УФК по Пермскому краю  (ДФ г. Перми, Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», л/с 02934018343)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.К. Галиханов  М.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.п. |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Перечень Объектов, с указанием наименования и объема работ

**Зимнее содержание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование объекта, элементов благоустройства, виды работ*** | ***Ед-цы***  ***измерения*** | ***Объемы зима*** |
| **1. Газон, примыкающий к саду 250-летия Перми со стороны площади Гайдара (1 категория) S объекта – 3230м2** | | | |
| 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 135 |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см | м2 | 135 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5 см | м2 | 135 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 135 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 2 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 2 |
| 3. | Содержание газонов | м2 | 3000 |
|  | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | м2 | 3000 |
| **2. Сквер по ул.Ш. Космонавтов 80-82(2 категория) S объекта – 9600м2** | | | |
| 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 225 |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см | м2 | 225 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5 см | м2 | 225 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 225 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 4 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 4 |
| **3. Сквер по ул. Вавилова-4 (3 категория) S объекта – 5717м2** | | | |
| 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 100 |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см | м2 | 100 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5 см | м2 | 100 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 100 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 5 |
|  | Очистка от снега скамей | м2 | 5,25 |
| **4.Сквер по ул. Таврическая (3 категория) S объекта – 7530м2** | | | |
| 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 300 |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10 см | м2 | 300 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5 см | м2 | 300 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 300 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 12 |
|  | Очистка от снега скамей | м2 | 32,3 |

**Летнее содержание**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование объекта, элементов благоустройства, виды работ*** | ***Ед-цы***  ***измерения*** | ***Объемы лето*** |
| 1. **Транспортная развязка по ул. Плеханова. Общая S – 9165м2** | | | |
| 1. | Содержание газонов | м2 | 8600 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 8600 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 8600 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 8600 |
| 2. | Содержание кустарников одиночных | шт. | 112 |
|  | Подкормка мин. удобрениями одиночных кустарников и в группах | шт. | 112 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 112 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 112 |
| 3. | Содержание кустарников в живых изгородях | м.п. | 527 |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 527 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 527 |
| 4. | Содержание деревьев | шт. | 40 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 40 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 40 |
| 5. | Содержание цветников. Цветник солнышко, треугольники – 47 м2, цветники в уличных комплексах – 11,407м2 | м2 | 58,407 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 58,407 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 58,407 |
|  | Полив | м2 | 58,407 |
|  | Внесение мин. удобрений | м2 | 58,407 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 58,407 |
| 6. | Содержание цветников из многолетних растений | м2 | 35 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 35 |
|  | Полив | м2 | 35 |
|  | Подкормка | м2 | 35 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 35 |
| 1. **Придорожные газоны по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Хохрякова (1 категория)**   **Общая S – 1791м2** | | | |
| 1. | Содержание газонов | м2 | 1791 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 1791 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 1791 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 1791 |
| 2. | Содержание кустарников в живых изгородях | м.п. | 73 |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 73 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 73 |
| 1. **Сквер у ДКЖ (1 категория) Общая S объекта – 2849м2** | | | |
| 1. | Содержание дорожек, площадок | **м2** | 300 |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | 300 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 300 |
| 2. | Содержание газонов | м2 | 2469 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 2469 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 2469 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 2469 |
| 3. | Содержание малых архитектурных форм |  |  |
|  | Покраска скамей (золотой цвет) | шт. | 1 |
| 4. | Содержание кустарников одиночных | шт. | 20 |
|  | Подкормка мин. удобрениями одиночных кустарников и в группах | шт. | 20 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 20 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 20 |
| 5. | Содержание деревьев | шт. | 43 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 43 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 43 |
| 6. | Содержание кустарников в живых изгородях | м.п. | 80 |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 80 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 80 |
| 7. | Содержание цветников в вертикальных комплексах | м2 | 4 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 4 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 4 |
|  | Полив | м2 | 4 |
|  | Внесение мин. удобрений | м2 | 4 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 4 |
| 1. **Газон у тоннеля ст. Пермь-2 (1 категория). Общая S объекта – 1650м2** | | | |
| 1. | Содержание газонов | м2 | 1540 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 1540 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 1540 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 1540 |
| 2. | Содержание цветников. Цветник Бабочка – 14 м2, цветник Цветок у бабочки - 60м2, цветник на откосе – 50 м2 | м2 | 124 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 124 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 124 |
|  | Полив | м2 | 124 |
|  | Внесение мин. удобрений | м2 | 124 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 124 |
| 1. **Газоны по площади Гайдара (1 категория) Общая площадь объекта – 7795м2** | | | |
| 1. | Содержание дорожек, площадок | **м2** | 317 |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | 317 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 317 |
| 2. | Содержание газонов | м2 | 4737 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 4737 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 4737 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 4737 |
| 3. | Содержание цветников. Цветник за месте многолетников – 70 м2, цветник «Солнечные часы» - 2118м2 | м2 | 2188 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 2188 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 2188 |
|  | Полив | м2 | 2188 |
|  | Внесение мин. удобрений | м2 | 2188 |
| 4. | Содержание кустарников в живых изгородях | м.п. | 70 |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 70 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 70 |
| 5. | Содержание цветников из многолетних растений (тюльпаны) | м2 | 70 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 70 |
|  | Полив | м2 | 70 |
|  | Подкормка | м2 | 70 |
| 1. **Зеленая зона вдоль трамвайной линии напротив ул. Петропавлоская, 121-123 (2категория) Общая площадь объекта – 4230м2** | | | |
| 1. | Содержание газонов | м2 | 4000 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 4000 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 4000 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 4000 |
| 2. | Содержание деревьев | шт. | 50 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 50 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 50 |
| 3. | Содержание цветников. Цветник у «Дерева-Великан» – 150м2, цветники в чашах на дереве великан – 3,61м2 | м2 | 153,61 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 153,61 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 153,61 |
|  | Полив | м2 | 153,61 |
|  | Внесение мин. удобрений | м2 | 153,61 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 153,61 |
| 1. **Газон примыкающий к саду 250-летия Перми со стороны площади Гайдара (1 категория) общая площадь объекта – 3230м2** | | | |
| 1. | Содержание газонов | м2 | 3000 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 3000 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 3000 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 3000 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 2 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 2 |
|  | Покраска урн | шт. | 2 |
| 3. | Содержание дорожек и площадок | м2 | 135 |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | 135 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 135 |
| 1. **Сквер по ул. Екатерининская, 220 + откосы (2 категория).**   **Общая площадь объекта – 3800м2** | | | |
| 1. | Содержание газонов | м2 | 3500 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 3500 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 3500 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 3500 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 3 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 3 |
|  | Покраска урн | шт. | 3 |
| 3. | Содержание одиночных кустарников | шт. | 24 |
|  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников | шт. | 24 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 24 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 24 |
| 4. | Содержание деревьев | шт. | 42 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 42 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 42 |
| 5. | Содержание цветников. Цветники в вазонах | м2 | 2,256 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 2,256 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 2,256 |
|  | Полив | м2 | 2,256 |
|  | Внесение мин. удобрений | м2 | 2,256 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 2,256 |
| 1. **Сквер по ул. Ш.Космонавтов, 80-82 (2 категория). Общая площадь объекта – 9600м2** | | | |
| 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 225 |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | м2 | 225 |
| 2. | Содержание газонов | м2 | 9200 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 9200 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 9200 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 9200 |
| 3. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 4 |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 4 |
|  | Покраска урн | шт. | 4 |
| 4. | Содержание одиночных кустарников | шт. | 30 |
|  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников | шт. | 30 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 30 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 30 |
| 5. | Содержание кустарников в группах | шт. | 40 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 40 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 40 |
| 6. | Содержание деревьев (лиственные и хвойные) | шт. | 120 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 120 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 120 |
| 7. | Содержание цветников. Цветники в уличных комплексах | м2 | 7,62 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 7,62 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 7,62 |
|  | Полив | м2 | 7,62 |
|  | Внесение мин. удобрений | м2 | 7,62 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 7,62 |
| 1. **Сквер по ул. Вавилова,4 (3категория) Общая площадь объекта – 5717м2** | | | |
| 1. | Содержание дорожек, площадок | м2 | 219 |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | м2 | 219 |
| 2. | Содержание газонов | м2 | 5338 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 5338 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 5338 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 5338 |
| 3. | Содержание малых архитектурных форм |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 5 |
|  | Покраска урн | шт. | 5 |
|  | Покраска скамей | шт. | 5 |
| 4. | Содержание кустарников в живой изгороди | м.п. | 110 |
|  | Стрижка неколючих стригущихся кустарников в живых изгородях | м.п. | 110 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | м.п. | 110 |
| 5. | Содержание кустарников в группах | шт. | 76 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 76 |
|  | Обрезка с прореживанием кроны кустарника | шт. | 76 |
| 6. | Содержание деревьев (лиственные и хвойные) | шт. | 45 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 45 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | шт. | 45 |
| 7. | Содержание цветников. Цветники в скамье – 3,3м2, цветники в клумбах – 50м2. | м2 | 53,3 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 53,3 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 53,3 |
|  | Полив | м2 | 53,3 |
|  | Внесение мин. удобрений | м2 | 53,3 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 53,3 |
| 1. **Сквер по ул. Таврическая (3 категория), общая площадь объекта – 7530м2** | | | |
| 1. | Содержание газонов | м2 | 4200 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 4200 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 4200 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 4200 |
| 2. | Содержание дорожек – 300м2, площадок – 360м2 | м2 | 660 |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | м2 | 660 |
| 3. | Содержание малых архитектурных форм |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 12 |
|  | Покраска урн | шт. | 12 |
|  | Покраска скамей | шт. | 41 |
| 4. | Содержание цветников. Цветники в вазонах | м2 | 24 |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 24 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 24 |
|  | Полив | м2 | 24 |
|  | Внесение мин. удобрений | м2 | 24 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 24 |
| 5. | Содержание цветников из многолетних растений | м2 | 30 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 30 |
|  | Полив | м2 | 30 |
|  | Подкормка | м2 | 30 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 30 |

**Объемы для содержания определены на основании перечня объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе г. Перми (согласно актам контрольного обмера элементов благоустройства за 2013г.)**

Требование к состоянию объектов озеленения общего пользования установлены в соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.06.09г. №147 «Об утверждений эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми»

**Устройство цветников:**

**Рекомендуемый ассортимент однолетних цветочных растений для устройства цветников.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Русское название | Латинское название: вид | | Высота, см | Окраска венчика | Кол-во растений на 1 м2, шт. |
| **Цветущие растения** | | | | | | |
|  | Агератум Хоустона | *Ageratum houstonianum* | | 20-50 | Белая, розовая, голубая, синяя | 25-44 |
|  | Алиссум морской | *(Alyssum maritimum)* | | 15-20 | Белая, сиреневая | 44-100 |
|  | Бальзамин новогвинейский | *Impatiens neuguinea* | | 30-60 | Разной окраски | 25-44 |
|  | Бальзамин Уоллера | *Impatiens walleriana* | | 20-25 | Разной окраски | 25-44 |
|  | Бархатцы отклоненные | *Tagetes patula* | | 25-40 | Желтая, оранжевая, оранжево-красная, красная | 40-44 |
|  | Бархатцы прямостоячие | *Tagetes erecta* | | 40-90 | Оранжевая, желтая, кремовая | 33-40 |
|  | Бархатцы тонколистные | *Tagetes tenuiiolia* | | 20-40 | Золотисто-желтая, золотисто-оранжевая, оранжево-красная | 33-40 |
|  | Бегония вечноцветущая | *Begonia semperflorens* | | 17-37 | Белая, розовая, кармино-красная, красная, оранжево-красная (Листья пурпурные, зеленые) | 44-66 |
|  | Бегония клубневая | *Begonia tuberhybrida* | | 20-80 | Разной окраски | 33-44 |
|  | Виола Виттрока | *Viola wittrockiana* | | 15-30 | Разной окраски | 66-100 |
|  | Георгина изменчивая 'Весёлые ребята' | *Dahlia variadilis* | | 30-60 | Разной окраски, кроме синих, голубых оттенков | 16-25 |
|  | Диморфотека выемчатая | *Dimorphotheca sinuata* | | 30-40 | Белая, желтая, оранжевая, розовая, двухцветная | 33-44 |
|  | Иберис зонтичный | *Iberis umbellate* | | 25-40 | Белая, розовая, карминная, пурпурная и лиловая | 44-66 |
|  | Календула лекарственная | *Calendula officinalis* | | До 75 | Желтая, оранжевая | 25-44 |
|  | Кальцеолария гибридная | *Calceolaria herbeohybrida* | | 20-50 | Желтая, белая, красная, оранжевая | 33-44 |
|  | Левкой летний | *Matthiola incana* | | 20-80 | Белая, розовая, кремовая, красная, фиолетовая | 25-33 |
|  | Лобелия эринус, форма компактная | *Lobelia erinus,* *compacta* | | 10-15 | Белая, розовая, синяя, голубая | 100 |
|  | Лобелия эринус, форма прямостоячая | *Lobelia erinus* *erecta* | | 10-25 | Белая, розовая, синяя, голубая | 100 |
|  | **Матрикария** **исключительная** или Пиретрум девичий | Matricaria eximia | | 40-50 | Белая, желтая | 25-33 |
|  | Настурция большая | *Tropaeolum majus* | | 20-40 | Оранжевая, желтая и красновато-коричневая | 16-25 |
|  | Немезия гибридная | *Nemesia hybrida* | | 30-60 | Желтая, красная, розовая, синяя | 25-33 |
|  | Петуния крупноцветковая Грандифлора | *Petunia grandiflora* | | 20-40 | Разной окраски | 40-44 |
|  | Петуния многоцветковая мультифлора | *Petunia multiflora* | | 10-15 | Разной окраски | 40-66 |
|  | Портулак крупноцветковый | *Portulacagrandi flora* | | 15-20 | Белая, кремовая, желтая, ярко-оранжевая, розовая и красная | 33-44 |
|  | Рудбекия волосистая | *Rudbeckia hirta* | | 30-100 | Желто-оранжевая, оранжевая, темно-красная | 25-33 |
|  | Сальвия мучнистая | *Salvia farinacea* | | 50 | Темно-синяя, редко белая | 16-25 |
|  | Сальвия сверкающая или блестящая | *Salvia splendens* | | 20-80 | Огненно-красная, реже белая, розовая, фиолетовая | 25-33 |
|  | Санвиталия распростертая | *Sanvitalia procumbens* | | 15-60 | Желтая | 16-25 |
|  | Табак душистый | Nicotiana alata | | 70-80 | Розовая, красная, белая | 20-25 |
|  | Табак Сандера | Nicotiana x sanderae | | 60-70 | Розовая, красная, белая | 20-25 |
|  | Флокс Друммонда или однолетний | *Phlox drummondii* | | 15-20 | Разной окраски | 44-66 |
|  | Целозия серебристая | *Celosia argentea* | | 20-50 | Желтая, оранжевая, красная | 25-33 |
|  | Цинния изящная | *Zinnia elegans* | | 45-80 | Бело-зеленая, желтая, розовая, ярко-красная, сиреневая, фиолетовая | 20-25 |
| **Декоративно-лиственные растения** | | | | | | |
|  | Ирезине Линдена | *Jresine lindenii* | | До 40 | Листья красные с бронзовым оттенком | 100 |
|  | Ирезине Хербста | *Jresine herbstii* | | До 80 | Листья темно-пурпурные | 100 |
|  | Капуста декоративная | *Brassica decorata* | | 40-120 | Листья разной окраски | 10 |
|  | Клещевина обыкновенная | *Ricinus communis* | | До 200 | Листья темно-пурпурные | 3-5 |
|  | Колеус Блюма | *Plectranthus scutellarioides (Coleus blumei)* | | 40-80 | Листья различной окраски | 16-25 |
|  | Кохия веничная волосистая | *Kochia scoparia* | | До 100 | Листья зеленые | 16-25 |
|  | Остеоспермум Эклона или Капская маргаритка | *Osteospermum ecklonis* | | 25-60 | Белая, розовая, желтая и темно-пурпурная | 20-25 |
|  | Перилла кустарниковая | *Perilla frutescens* | | 40-140 | Листья зеленые, розово-фиолетовые, красные | 16-20 |
|  | Цинерария морская | *Cineraria maritime* | | 20-40 | Листья серебристые | 44-66 |
| **Ампельные растения** | | | | | | |
|  | Петуния ампельная (фортуния, сурфиния, супертуния) | *Petunia pendula* | 50-70 | | Разной окраски | 33-44 |
|  | Брахикома иберисолистная | *Brachycome iberidifolia* | 20-40 | | Разной окраски, кроме желтой и оранжевой | 25-44 |
|  | Лобелия эринус, форма плетистая | *Lobelia erinus ('Pendula')* | 30-35 | | Синяя, голубая | 100 |
|  | Дихондра серебристая, или ползучая | *Dichondra argentea* | 90-150 | | Листья серебристые | 44-66 |
|  | Вербена красивая | Verbena speciosa | 20-40 | | Ярко- лиловая | 16-20 |

Все растения подобраны с учетом проявления стабильной и длительной декоративности по форме цветка, куста и габитусу. Цветение у большинства представленных видов продолжительное. Декоративными частями растений кроме цветоносов и цветков являются листья и побеги. Подбор растений для конкретных мест на городских объектах в цветниках, необходимо осуществлять с учетом экологических требований каждого вида: теневыносливость и светолюбие, влаголюбие и засухоустойчивость, механический состав почвы, высотные характеристики, плотности посадки (зависит от вида цветников: обычные или ковровые), сочетаемость и вандалоустойчивость. Сорта однолетних цветочных культур могут быть использованы любые.

**Требования к рассаде:** наличие цветков и бутонов, Побеги растений должны иметь должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными, без признаков поражения болезнями и вредителями, растения должны иметь закрытую корневую систему.

**Эскизы, рисунки цветников, видовой состав и схема посадки должны быть согласованы с управлением внешнего благоустройства, инженером МКУ, отделом благоустройства администрации Дзержинского района и управлением по экологии и природопользованию Администрации г. Перми.**

*В срок до 6 июня произвести посадку всех цветников из однолетников.*

1.Транспортная развязка по ул. Плеханова: Посадка цветников в уличные комплексы ампельные сорта однолетников по ярусам в чаши.

«УК-94» кол-во ведер 15 штук на одно ведро по 6 штук рассады, в основание посадка 40штук, на два комплекса общее количество цветов-260 штук.

«УК-127» количество ведер 5 штук, на одно ведро по 6 штук рассады, общее количество однолетников на три комплекса - 90 штук.

«УК-99» 3 комплекса, на одно ведро по 6 штук рассады, в основание посадка 40 штук, общее количество цветов на комплексы- 390штук.

Цветник «солнышко» и треугольники – количество цветов на цветник не менее 1645 штук.

3.Сквер у ДКЖ: посадка цветников в вертикальные комплексы: посадка ампельных однолетних растений. Количество цветов на чашу 8 штук, общее количество рассады – 160штук.

4.Газон у тоннеля ст. Пермь-2: посадка цветов в ВК «Бабочка» 600 штук. Цветник на откосе: предоставить эскизы рисунки цветника не менее 4-х вариантов. Количество цветов на цветник – 2000 штук. Посадка в цветник «цветок» у бабочки – 2400штук.

5.Газоны по площади Гайдара. Цветник «солнечные часы», количество цветов на цветник не менее 60000 штук. Цветник из однолетников на месте тюльпанов (перед живой изгородью) – 70м2 – количество цветов на цветник не менее 2100 штук.

6.Зеленая зона вдоль трамвайных путей напротив ул. Петропавловская,121-123: Посадка в чаши «Дерева-Великан» ампельные сорта однолетников, общее количество 75 штук.

Посадка цветов в цветник у «Дерева-великан» не менее 4500штук.

8.Сквер по ул. Екатерининская,220: посадка в вазоны ампельные сорта однолетников. Общее количество на вазоны 120 штук. На один вазон 40штук.

9.Сквер по ул. Ш.Космонавтов,80-82: посадка цветников из ампельных сортов однолетников в «УК-98» количество ведер 8 штук, посадка в ведра по 6 штук рассады, в основание 50штук. Общее количество на комплексы-294штуки.

10.Сквер по ул. Вавилова,4: посадка по 20 штук в вазоны скамей ампельных сортов однолетних растений. Общее количество цветов на все вазоны -200штук.

Цветники (50м2) посадка однолетников не менее 1250 штук.

11.Сквер по ул.Таврическая. Посадка однолетников в вазоны у сцены. На один вазон не менее 80штук. Общее количество цветов – 960 штук.

**Посадка рассады однолетних цветочных культур**  (при устройстве однолетних цветников) должна производится в соответствии с: пунктами 6.1, 6.25., 6.26. СНиП III – 10 – 75 (Благоустройство территорий) , параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство) **Стрижка живых изгородей** должна производиться в соответствии с: параграфом Е 18-31 ЕНиР 18(зеленое строительство) 1раз за месяц.

**Покраска урн и скамей** проводится в мае, предварительно проводится промывка, острожка. Предусмотрено покрытие краской и лаком.

**Содержание газонов** включает: *кошение газона* с вывозом скошенной травы и листвы на санкционированную свалку в течении суток, высота травостоя не должна превышать 15 см очистка от мусора с апреля по октябрь, *комплексная уборка* очистка от листвы и мусора в весенний период в апреле и в октябре, рыхление снега на газонах образовавшегося при уборке дорог и площадок.

**Содержание деревьев** прополка и рыхление приствольных кругов, уборка поросли, сухих ветвей.

**Вывоз снега** включает формирование снежных валов, погрузку в а/самосвалы и вывоз на санкционированный снежный полигон.

**Летнее содержание**

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дорожки, площадки. Тротуары** | |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается |
| **Малые архитектурные формы** | |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается |
| **Газоны** | |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% |
| **Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки)** | |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается |
| **Цветники** | |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 2 категории

|  |  |
| --- | --- |
| **Дорожки, площадки. Тротуары** | |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня(не более 10% от площади покрытия) |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не более 10% |
| **Малые архитектурные формы** | |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается |
| **Газоны** | |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | 10% от площади |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 5% от площади уборки |
| Наличие сухих листьев | 20% , если более |
| **Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки)** | |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 10% от площади приствольного круга |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускаются |
| **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 10% от площади приствольного круга |
| **Цветники** | |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 10% от площади цветников |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 3 категории

|  |  |
| --- | --- |
| **Дорожки, площадки. Тротуары** | |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 20% от площади покрытия) |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не более 20% |
| **Малые архитектурные формы** | |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не более 20% от площади окрашиваемого покрытия |
| **Газоны** | |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | Не более 10% |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 15% от площади уборки |
| Наличие сухих листьев | 30% |
| **Древесные насаждения(рядовые, одиночные, групповые посадки)** | |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 20% |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускается |
| **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 20 % от площади приствольного круга |
| Наличие подкорма | Не допускается |
| **Цветники** | |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 20% от площади цветника |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетниках | Не допускается |

**Зимний период**

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории

|  |  |
| --- | --- |
| **Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы** | |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| **Садовые диваны, скамьи, урны** | |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| **Памятники** | |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 2 категории

|  |  |
| --- | --- |
| **Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы** | |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 8см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 7см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| **Садовые диваны, скамьи, урны** | |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| **Памятники** | |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 3 категории

|  |  |
| --- | --- |
| **Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы** | |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 10см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 10см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| **Садовые диваны, скамьи, урны** | |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| **Памятники** | |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

**Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).**

Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика. (Работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г. работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.)

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ и операций** | **Всего стоимость работ с НДС,руб.** | В том числе по сезонам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 квартал** | | | | **2 квартал** | | | | | **3 квартал** | | | | **4 квартал** | | | | |
| зима | | | | | | лето | | | | | | | | | зима | | |
| **ИТОГО по 1 кварталу** |  |  |  | **ИТОГО по 2 кварталу** |  |  |  |  | **ВСЕГО по 3 кварталу** |  |  |  | **ВСЕГО по 4 кварталу** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ и операций** | **Всего стоимость работ с НДС,руб.** | В том числе по сезонам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 квартал** | | | | **2 квартал** | | | | | **3 квартал** | | | | **4 квартал** | | | | |
| зима | | | | | | лето | | | | | | | | | зима | | |
| **ИТОГО по 1 кварталу** |  |  |  | **ИТОГО по 2 кварталу** |  |  |  |  | **ВСЕГО по 3 кварталу** |  |  |  | **ВСЕГО по 4 кварталу** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* заполняется Заказчиком по итогам аукциона с точностью до 2 знаков после запятой без округления, в том числе отдельно по содержанию и ремонту объектов озеленения

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: МКУ «Благоустройство района»  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 3

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Общая стоимость выполнения работ на 2014, 2015 годы

На выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе г.Перми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Цена работ по ремонту и содержанию | | | Цена работ по ремонту и содержанию \* | | |
| 2014-2015гг | 2014г | 2015г | 2014-2015гг | 2014г | 2015г |
| Содержание | 7 323 195.72 | 3 625 344.41 | 3 697 851.31 |  |  |  |
| Ремонт | 146 463.92 | 72506.89 | 73 957.03 |  |  |  |
| ВСЕГО | 7 469 659.64 | 3 697 851.3 | 3 771 808.34 |  |  |  |

\*Заполняется заказчиком по итогам аукциона с точностью до двух знаков после запятой.

Приложение № 4

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Порядок**

**расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми**

1. Баллы по содержанию объектов озеленения города Перми, входящих в лот №\_\_\_, определяется согласно критериям (приложения № \_\_\_\_ к настоящему контракту)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БООЗ=∑СООЗi /y, где

БООЗ – балл по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №\_\_\_за \_\_\_\_месяц (с\_\_\_\_по\_\_\_\_) 20\_\_\_\_года,

∑СООЗi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № \_\_\_ к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООЗi определяется по формуле (2):

СООЗi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения (сады, парки, скверы, бульвары), получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов озеленения.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №\_\_\_\_\_.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БООЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов - снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

менее 2,5 баллов - оплата не производится

**Примечание:** Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (3):

S= Sпл\*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №\_\_\_ к настоящему контракту, руб.

П- процент снижения, %

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 5

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Критерии оценки качества выполняемых работ по содержанию и условия снижения стоимости**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Период содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| 5 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 4 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.  Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.  **Лестницы:** выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком.  **Садовые диваны, скамьи, урны:** выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней  **Памятники:** выполнена очистка от снега поверхности постамента  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 4 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 6 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.  Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10% от площади.  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега не превышает 6-и см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 6 см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%  **Лестницы:** выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком  **Садовые диваны, скамьи, урны:** выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели.  **Памятники:** выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 3 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований в течение 10 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 8 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 10 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%.  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега не превышает 6 см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%.  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 6 см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%  **Лестницы:** выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком  **Садовые диваны, скамьи, урны:** выполнена очистка от снега, мусора  Присутствует единичный мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 2 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований после окончания снегопада позднее 10 час, зачистка лестниц выполнена позднее 8 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки более 10 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега превышает 4 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%.  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега превышает 6 см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%.  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега превышает 6 см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%  **Лестницы:** не выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком  **Садовые диваны, скамьи, урны:** невыполнена очистка от снега  Присутствует мусор, урны не очищены.  Присутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 5 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Отсутствуют грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.  Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади.  *Покрытие из тротуарной плитки*  Отсутствует грязь, листва и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня, отсутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения.**  Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, выполнена окраска садовых скамеек и урн.  При необходимости текущего ремонта составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – не более 10 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период.  Отсутствует мусор.  Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.  **Деревья, кустарники.**  Отсутствует поросль у взрослых деревьев.  Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев.  **Живые изгороди**  Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), полив и подкормка удобрениями согласно технологии.  Представлен заказчику анализ почвы до и после проведения подкормки.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдены сроки и плотность посадки согласно технологии.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см Проведена промывка, подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. |
| 4 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Отсутствуют грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.  Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 10% всей площади покрытия  *Покрытие из тротуарной плитки*  Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 10%, отсутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения.**  Отсутствует грязь, сорная растительность, присутствует единичный мусор,  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, выполнена окраска садовых скамеек и урн.  При необходимости текущего ремонта составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – не более 10 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период.  Отсутствует мусор. Наличие сухих листьев не более 15% от всей площади газонов.  Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.  **Деревья, кустарники.**  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 10 %, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев.  **Живые изгороди**  Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 10%, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), полив и подкормка удобрениями согласно технологии.  Представлен заказчику анализ почвы до и после проведения подкормки.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 5 %. |
| 3 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Отсутствуют грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50%. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 30% всей площади покрытия  *Покрытие из тротуарной плитки*  Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 50%, присутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от грязи и мусора, присутствуют грунтово-песчаные наносы.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения.**  Отсутствует грязь, сорная растительность, присутствует единичный мусор.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, выполнена окраска садовых скамеек и урн.  При необходимости текущего ремонта составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели.  Присутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – не более 15 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади. Единичный мусор. Наличие сухих листьев не более 30% от всей площади газонов.  Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.  **Деревья, кустарники.**  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 50 %, нерегулярный полив.  Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев.  **Живые изгороди**  Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 20%, присутствие сорной растительности в приствольной канавке не более 50% площади.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) на 50% площади, подкормка удобрениями произведена не в полном объеме.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Нарушена плотность посадки.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Нарушен режим полива. Проведена подкормка, наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 10 %. |
| 2 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Присутствует грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена менее 50%. Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня. Слой смета вдоль бордюрного камня более 30% всей площади покрытия  *Покрытие из тротуарной плитки*  Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия более 50%, присутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки не очищены от грязи и мусора, присутствуют грунтово-песчаные наносы.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения.**  Наличие грязи, сорной растительности, мусора.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не выполнена окраска садовых скамеек и урн.  Не представлена дефектная ведомость на разрушенные элементы заказчику.  Присутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – более 15 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период менее 50% площади. Наличие мусора. Наличие сухих листьев более 30% от всей площади газонов.  Не выполнена комплексная очистка.  **Деревья, кустарники.**  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев более 50 %, отсутствует регулярный полив.  Не представлена заказчику, при наличии, дефектная ведомость на сухие, сломанные ветви, сухие, больные деревья.  **Живые изгороди**  Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников более 20%, присутствие сорной растительности в приствольной канавке более 50% площади.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) менее 50% площади, подкормка удобрениями произведена не в полном объеме.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Нарушен рисунок цветника, ассортимент растений не соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена с нарушениями (не соблюдены нормативные параметры растений, присутствуют вредители, болезни. Не соблюдена плотность посадки.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Нарушена технология полива и подкормки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений более 10 %. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 6

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат ОБРАЗЕЦ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МКУ | | |  |  |  |
|  | «Благоустройство Дзержинского района» | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Контракт |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
|  | М.П. |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
|  | М.П. |  | |  |  |

Приложение № 7

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт № от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**АКТ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_**

**приемки выполненных работ за отчетный период \_\_\_\_\_\_**

**по содержанию объектов озеленения г. Перми ЛОТ № \_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) \* | Принято к оплате, руб. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том числе без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п.

Принял Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п.

*\* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования (приложение 4 к настоящему контракту).*

Приложение № 8

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**А К Т**

**контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения г. Перми**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование Подрядчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

( дата )

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**А К Т**

**оценки качества работ по содержанию объектов озеленения по ЛОТу** № \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

(месяц)

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обход 1** | **Обход 2** | **Обход 3** | **Обход 4** |
| баллы за обход | баллы за обход | баллы за обход | баллы за обход |
| СООЗ |  |  |  |  |
| ΣСООЗ (средний балл) |  | | | |
| ООЗ |  | | | |
| **Процент снижения (П)** |  | | | |

Представитель Заказчика Представитель Подрядчика

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п.

**Примечание:** Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту

Приложение № 10

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**Уведомление**

**о случаях нанесения ущерба объектам мест массового отдыха, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях**

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата, время и место нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Краткое описание нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Меры, принятые к устранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подпись Ф.И.О.

Приложение № 11

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании п.п.\_\_\_\_\_\_ муниципального контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту объектов озеленения г. Перми на территории района, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения  дефекта, недостатка, нарушения |
|  |  |  |  |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:

Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

(форма)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРАФИК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **погашение аванса**  **на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | *тыс.руб.* | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | **в т.ч. по кварталам** | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| **Сумма, всего** | | | | **I кв.**  **всего** | | | | **в т.ч. по месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **II кв.** | | **в т.ч. по месяцам** | | | | | | | | | | | **III кв.** | | | | | | | **в т.ч. по месяцам** | | | | | | | | | | **IV кв.** | | | | | **в т.ч. по месяцам** | | | | | |
|  | | | | **январь** | | | | | | | | | **февраль** | | | | | | **март** | | | | | **всего** | | **апрель** | | | | **Май** | | | **июнь** | | | | **Всего** | | | | | | | **июль** | | | **август** | | | **сентябрь** | | | | **всего** | | | | | **октябрь** | | | **ноябрь** | | **декабрь** |
|  | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | ЗАКАЗЧИК | |  |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | ПОДРЯДЧИК | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 13

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**I. Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми**

**Общие требования к работам по уборке объектов озеленения**

Уборка объектов озеленения и мест массового отдыха города производится с целью придания эстетичного вида садам, скверам, паркам, бульварам путем ликвидации загрязненности территории и содержания зеленых насаждений и обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и включает в себя:

**1. Содержание территории в летний период:**

- подметание, в сухую погоду с предварительным увлажнением дорожек, площадок, тротуаров, лестниц с искусственным покрытием, (производится механическим способом и уборка крупного мусора до 08.00 часов, подметание ручным способом до 09.00 часов),

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 1 мая окраску и помывку малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров,

- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 12 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы ежедневно,

- полив цветников, молодых деревьев и кустарников,

- вырезка сухих и сломанных веток, сучьев деревьев и кустарников Подметание дорожек, площадок, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня проводится дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия.

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны вывозиться ежедневно.

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Доводить до сведения заказчика обо всех случаях появления вредителей и болезней и предпринимать меры борьбы с ними.

**2. Содержание территории в зимний период включает в себя:**

- очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега,

- при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц,

- рыхление снега и организацию отвода талых вод в весенний период.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории объектов озеленения, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

Особенности уборки пешеходных лестниц, дорожек, площадок, тротуаров (активная пешеходная зона) в зимний период:

- пешеходные лестницы, дорожки, площадки, тротуары должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 8-10 часов после окончания снегопада (в зависимости от эксплуатационных категорий объектов озеленения);

- в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) лестницы, дорожки, площадки должны обрабатываться песком и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При возникновении гололеда песком обрабатываются в первую очередь лестницы, затем дорожки, площадки, тротуары. Время обработки песком не должно превышать 4 – 5 часов с момента обнаружения зимней скользкости (в зависимости от эксплуатационных категорий объектов озеленения).

При уборке в зимний период дорожек, площадок, тротуаров в парках, садах, скверах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается складирование снега, не содержащего химических реагентов, на газоны или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. **При складировании снега вдоль дорожек и площадок высота снежного покрова не должна превышать 1 м.**

3. Обеспечение содержания в исправном состоянии контейнера заглубленного типа. Не допускать переполнения контейнеров.

4. Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

5. Не допускать складирования на газонах материалов, песка, мусора.

6. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность и квалифицированный уход за насаждениями, дорожками, площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами.

**Требования к содержанию дорожек, площадок, тротуаров и зеленых насаждений объектов озеленения общего пользования**

1. Содержание дорожек, площадок, тротуаров должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное (механическим до 08.00 часов и ручным способом до 09.00 часов). В сухую погоду подметание дорожек, площадок, тротуаров обязательно производится с предварительным увлажнением. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки посыпать песком. На дорожках и площадках необходимо производить сгребание снега. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада. Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем необходимо обрезать. На дорожках, площадках, тротуарах следует удалять сорную растительность. Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника не допускается.

2. Содержание малых архитектурных форм.

Весной диваны и скамейки тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические ножки диванов и скамеек – от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие диваны и скамейки равномерно окрашивают.

Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета – распылителя. Затем расставляют на места. Для содержания цветочных ваз, кашпо и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

- вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы,

- протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи,

- собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

Особое внимание должно быть уделено МАФ, применяемым для оформления детских площадок. Они должны быть постоянно, находиться в исправном состоянии, все составляющие должны бать крепко и надежно скреплены между собой. В песочницу должен быть завезен свежий песок. Территория детской площадки должна регулярно очищаться от случайного мусора.

Ограждения (бетонное, металлические или чугунные решетки) необходимо периодически ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.

3. Правильное содержание газонов заключается в кошении, обрезки бровок, борьбе сорняками, удалении опавших листьев и случайного мусора.

Ранней весной в местах слеживания снежных куч необходимо проводить рыхление и разбрасывание снега. После таяния снега на газонах проводится прочесывание травяного покрова граблями, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы. Листву следует сгребать и вывозить на свалку.

Уничтожение сорняков на газонах производится скашиванием и прополкой. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

Газоны стригут (скашивают) по мере отрастания травостоя не выше 12 см. Срезанную траву обязательно убирают.

Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки) не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона.

Места, поврежденные (вытоптанные) после ремонта объекта, необходимо вскопать на глубину 20 см., почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.

4. Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, внесении минеральных удобрений.

Полив цветников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажилась на глубину залегания корней (не менее 20 см.). Цветники поливают утром до 10.00 часов или вечером после 17.00 часов. Цветники из ковровых растений поливают чаще.

Рыхление почвы с удалением сорняков проводится по мере уплотнения почвы не менее 15 раз за вегетационный сезон. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

Подкормку минеральными удобрениями производят после укоренения рассады не менее 4 раз за сезон.

Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветения, удаляют.

В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках проводят подсадку новых растений.

Посадку многолетних растений проводят весной или ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения укоренились, обязательно поливают.

Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не менее 2 раз за сезон.

Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет; сциллы, мускари, крокусы через 5-6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию ежегодно. Выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку гиацинтов, нарциссов, сциллы, мускари, крокусов – после отмирания листьев. Гладиолусы, монтбрецию, ирисы луковичные выкапывают осенью.

Рисунок цветников должен соответствовать утвержденному эскизу и выполнен из согласованных видов цветов.

При устройстве цветников из однолетников рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву, не допускается сжатие и заворот корней. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями 10 см., для высокорослых – 15-18 см (должна быть соблюдена необходимая плотность посадки).

5. Содержание деревьев и кустарников включает в себя полив, внесение удобрений, рыхление почвы, обрезку кроны, стрижку «живой» изгороди.

Подкормку кустарников рекомендуется производить не менее 4 раз в сезон. Подкормка азотными удобрениями производится до середины июля.

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии при достаточном питании и водном режиме.

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны:

- Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода. Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см. необходимо замазать садовой замазкой. У хвойных деревьев раны не замазываются.

- Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в «живой» изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.

- «Живые» изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличение густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Периодичность проведения формовочной обрезки «живой» изгороди должна быть не менее 4 раз в сезон.

Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до здоровой, дезинфицируют 5 %-ным раствором железного или медного купороса, покрывают поврежденные ткани изоляционным составом (кузбасский лак) и цементируют (смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, последнюю рекомендуют приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия. Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

На улицах и вдоль транспортных магистралей, зимняя уборка которых осуществляется с применением веществ для борьбы с обледенением дорожного покрытия, при значительном накоплении хлора в почве (более 0,1 %) и появлении на листьях признаков «краевого ожога» необходимо в конце мая – начале июня провести водную мелиорацию почвы путем промывки ее водой. В случае сильного засоления целесообразно увеличить количество промывов.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 14

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( Логотип предприятия, фирмы)*

**ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.**

***«О назначении уполномоченного представителя***

***Подрядчика для проведения мероприятий***

***по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению***

***необходимых документов»***

В связи с заключением Муниципального контракта № \_\_ на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения в Дзержинском районе г. Перми и в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

* 1. актов контрольных проверок качества работ;
  2. актов оценки качества работ;

3. актов приемки выполненных работ за отчетный период;

4. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

5. предписаний Заказчика на устранение дефектов или недостатков;

**Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

М.П.

*« С содержанием приказа ознакомлен (на)*

*и согласен (на) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Приложение № 15

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 2 | ГОСТ 12.1.4-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 3 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 4 | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 5 | ГОСТ 17.8.1.1-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 6 | ГОСТ 9980.4-2003 | Материалы лакокрасочные. Маркировка |
| 7 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 8 | ОДМД | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| 9 | ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| 10 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| 11 | ГОСТ 24909-81 | Саженцы деревьев декоративных лиственных пород |
| 12 | ГОСТ 26869-86 | Саженцы декоративных кустарников |
| 13 | ГОСТ 25769-83 | Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов |
| 14 | ГОСТ 28329-89 | Озеленение городов. Термины и определения |
| 15 | Приказ Госстроя РФ 15 декабря 1999г. №153 | Правила создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 4

к документации об аукционе

**Договор залога.**

г.Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

**Статья 1. Предмет муниципального контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

**Статья 2. Предмет договора залога**

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются реквизиты Заказчика)*

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

**Статья 3. Передача денежных средств**

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

**Статья 4. Возврат и удержание обеспечения**

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

**Статья 5. Заключительные положения**

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 6. Адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Участник размещения заказа |
| *Реквизиты* | *Реквизиты* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |