**УТВЕРЖДАЮ**

Директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ по** **содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми (Сквер им. Ф.Э. Дзержинского)».**

г. Пермь, 2013 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения | | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес | | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты | | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон | | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо | | Бурмасова Надежда Петровна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Предмет контракта | | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ посодержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми (Сквер им. Ф.Э. Дзержинского)». |
| Начальная (максимальная) цена контракта | | 2 605 720 (Два миллиона шестьсот пять тысяч семьсот двадцать) рублей 43 копейки. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | Расчет стоимости работ (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ | | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании и расчете стоимости (Приложение №1; №2 к документации об аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1; №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме.  Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.  В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Место выполнения работ | | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район (в соответствии с требованиями Технического задания). |
| Условия и сроки выполнения работ | | Срок начала выполнения работ: 21 декабря 2013 г.  Срок окончания выполнения работ: 20 декабря 2015 г.  Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа подающим заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме собственными силами. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | Форма оплаты: безналичный расчет.  Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми (Приложение № 8 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 7 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 6 к Контракту) и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Акты оформляются за период работы Подрядчика с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего (отчетного) месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.  Оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным, после получения полного пакета документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта, а также при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика, по выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте  Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта | | В стоимость работ включены: все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа.  Общая стоимость выполненных по муниципальному контракту работ может быть изменена в случаях:  - уменьшения размеров оплаты в связи с невыполнением контрактных объемов работ, либо некачественным выполнением работ и применением по этому основанию штрафных санкций к Подрядчику.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: | | |
| * Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; | | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке*.*  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 5 % начальной (максимальной) цены контракта  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 19.11.2013 09-00 ч (время местное) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 22.11.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | 25.11.2013 |
| **VII. Обеспечение исполнения контракта** | | |
| Размер обеспечения исполнения контракта | | 15 % начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия | | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343) | | **ИНН** | 5903089626 | | **КПП** | 590301001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения контракта по договору залога от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_  Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 4. |   Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |
| **VIII. Заключение контракта** | | |
| Порядок заключения контракта | | Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника.  Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.  В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Перечень Объектов с указанием наименования и объема работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | | **1.** | **Сквер им. Ф.Э.Дзержинского1** |  |  | | **Зимнее содержание** | | | | |  | **Содержание дорожек, площадок:** | **м2** | 4639,3 | |  | Очистка дорожек, площадок от снега трактором | м2 | 4639,3 | |  | Очистка и расширение дорожек автогрейдером | м2 | 4639,3 | |  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | м2 | 4639,3 | |  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | м2 | 4639,3 | |  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 4639,3 | |  | Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон | м2 | 4639,3 | |  | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  | |  | Очистка урн от мусора | шт. | 27 | |  | Очистка от снега скамей, включая монолитную скамью | м2 | 26 | |  | Очистка от снега постаментов памятников | м2 | 1,3 | |  | **Содержание газонов:** | **м2** | **6112,4** | |  | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | м2 | 6112,4 | | **Летнее содержание** | | | | |  | **Содержание дорожек, площадок** | **м2** | 4639,3 | |  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | 4639,3 | |  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 4639,3 | |  | **Содержание газонов:** | **м2** | 6112,4 | |  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 6112,4 | |  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 6112,4 | |  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 6112,4 | |  | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  | |  | Очистка урн от мусора | шт. | **27** | |  | Покраска урн | шт. | 27 | |  | Покраска скамей | шт. | **26** | |  | **Содержание деревьев и кустарников** |  |  | |  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников и в группах | шт. | 60 | |  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 60 | |  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 81 | |  | Прополка, рыхление лунок у деревьев | шт. | 81 | |  | Полив (молодых) деревьев поливомоечной машиной | шт. | 10 | |  | **Содержание цветников из однолетних растений. Цветники – 294,2м2, цветник со стороны площади гайдара – 50м2** |  |  | |  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 344,2 | |  | Прополка, рыхление | м2 | 344,2 | |  | полив | м2 | 344,2 | |  | Внесение минеральных удобрений | м2 | 344,2 | |  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 344,2 | |  | Содержание биотуалетов | шт. | 2 | |  | Мойка ограждения | п.м. | 425,80 | |  | **Итого общая площадь объекта** | м2 | 11575,30 |   1- Паспорт комплексного благоустройства сквера им. Ф.Э.Дзержинского от 20.12.2010г.  **Все работы по содержанию мест массового отдыха должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г., Эксплутационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования г. Перми решение № 147 от 23.06.2009г., постановлений администрации г. Перми № 888 от 19.11.2009г. и № 904 от 25.11.2009г., прилагаемового перечня объектов, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации. Уборка мест массового отдыха производится с целью ликвидации загрязненности, обеспечивая в том числе безопасность посетителей.**  **В выходные и праздничные дни периодичность уборки увеличивается в два раза.**  **Посадка рассады однолетних цветочных культур**  (при устройстве однолетних цветников) должна производиться в соответствии с: пунктами 6.1, 6.25., 6.26. СНиП III – 10 – 75 (Благоустройство территорий) , параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство)  **Стрижка живых изгородей** должна производиться в соответствии с: параграфом Е 18-31 ЕНиР 18(зеленое строительство)  **Покраска урн и скамей** проводится в срок до 01 мая, предварительно проводится промывка, острожка. Предусмотрено покрытие лаком.  **Содержание газонов** включает: кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора с апреля по октябрь, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре, рыхление снега на газонах образовавшегося при уборке дорог и площадок.  **Кошение газонов** проводится моторной косилкой с вывозом скошенной травы и листвы на санкционированную свалку в течение суток. Высота травы не должна превышать 15 см.  **Комплексная уборка** газонов от листвы и мусора в апреле и октябре.  **Содержание молодых деревьев** прополка и рыхление приствольных кругов, механизированный полив молодых деревьев (60 л на 1 дерево), уборка поросли.  **Устройство цветников. Ассортимент растений:** агератум, высота рассады 20-50см либо эквивалент, бархатцы отклонненые и/либо тонколистные высота рассады от 20-40см либо эквивалент, бегония вечноцветущая высота рассады 17-37см либо эквивалент, виола Виттрока высота рассады 15-30см либо эквивалент, петуния крупноцветковая и/или многоцветковая, высота рассады 10-40см либо эквивалент, кохия веничная волосистая высота рассады до 100см либо эквивалент, цинерария морская, высота рассады 20-40 см либо эквивалент.  **Требования к рассаде:** наличие цветков и бутонов, Побеги растений должны иметь должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными, без признаков поражения болезнями и вредителями, растения должны иметь закрытую корневую систему.  **Эскизы, рисунки цветников, видовой состав и схема посадки должны быть согласованы с управлением внешнего благоустройства, инженером МКУ, отделом благоустройства администрации Дзержинского района и управлением по экологии и природопользованию Администрации г. Перми.**  **Летнее содержание**  Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории.   |  |  | | --- | --- | | **Дорожки, площадки. Тротуары** | | | Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается | | Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается | | **Малые архитектурные формы** | | | Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | | Наличие дефектов | Не допускается | | Наличие неокрашенных элементов | Не допускается | | **Газоны** | | | Допустимая высота травостоя | До 15 см | | Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | | Наличие мусора | Не допускается | | Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается | | Наличие сухих листьев | 10-15% | | **Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)** | | | Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% | | Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | | Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | | **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | | | Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | | Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% | | Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | | Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | | Отсутствие подкорма | Не допускается | | Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается | | **Цветники** | | | Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается | | Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается | | Наличие болезней и вредителей | Не допускается | | Отсутствие полива | Не допускается | | Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается | | Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | | Отсутствие деления и пересадки многолетников | Не допускается |   **Зимний период**  Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории   |  |  | | --- | --- | | **Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы** | | | Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4см | | Толщина уплотненного снега | Не более 3см | | Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов | | Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину | | Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | | Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | | Подсыпка химреагентами | Не допускается | | **Садовые диваны, скамьи, урны** | | | Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается | | **Памятники** | | | Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |   **Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).**  Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика. (Работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г. работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.) |

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Расчет стоимости

На выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе г.Перми (Сквер им. Ф.Э.Дзержинского)

**Расчет на 2014г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, элементов благоустройства, виды работ** | **Ед. изм.** | **Объъем** | **Стоимость, руб.** |
|
|  | **Дзержинский район** |  |  |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 46,393 |  |
|  | Очистка дорожек, площадок от снега трактором | 100 м2 | 46,393 | 51 463,75 |
|  | Очистка и расширение дорожек автогрейдером | 100 м2 | 46,393 | 3 041,06 |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 46,393 | 186 873,32 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 46,393 | 112 716,90 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 46,393 | 43 614,06 |
|  | Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон | 100м2 | 46,393 | 40 489,03 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  | 0,00 |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,27 | 56 242,62 |
|  | Очистка от снега скамей,включая монолитная скамью | 100м2 | 0,2600 | 2 838,49 |
|  | Очистка от снега постаментов памятников | 100м2 | 0,013 | 11,01 |
| 3 | **Содержание газонов** | 100м2 | 61,124 | 0,00 |
|  | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | 100м2 | 61,124 | 7 816,54 |
|  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **505 106,78** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 46,393 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | 100м2 | 46,393 | 93 981,08 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | 100м2 | 46,393 | 84 046,49 |
| 2 | **Содержание газонов** | 100м2 | 61,124 | 0,00 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 61,124 | 81 275,36 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 61,124 | 30 601,73 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 61,124 | 41 914,56 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  | 0,00 |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,27 | 56 551,64 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,27 | 5 692,51 |
|  | Покраска скамей | 100скамей | 0,26 | 6 400,28 |
| 4 | **Содержание деревьев и кустарников** |  |  | 0,00 |
|  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников | 100куст. | 0,60 | 198,86 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100куст. | 0,60 | 7 072,72 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,81 | 1 470,43 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,81 | 2 092,86 |
|  | Полив (молодых) деревьев поливомоечной машиной | 100дер. | 0,10 | 560,76 |
| 5 | **Содержание цветников из однолетних растений. Цветник -294,2м2, цветник со стороны площади гайдара-50м2** | 100м2 | 3,442 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 3,442 | 275 830,21 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 3,442 | 7 042,61 |
|  | полив | 100м2 | 3,442 | 25 173,82 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 3,442 | 2 055,25 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 3,442 | 3 117,83 |
|  | Прочие элементы |  |  | 34 481,55 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **759 560,55** |
|  | **Стоимость содержания за 2014г.** |  |  | **1 264 667,33** |
|  | **Стоимость ремонт на 2014 год** |  |  | **25293.35** |
|  | **ВСЕГО Содержание и ремонт на 2014г.** |  |  | **1 289 960.68** |

**Расчет на 2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, элементов благоустройства, виды работ** | **Ед. изм.** | **Объъем** | **Стоимость, руб.2015г** |
|
|  | **Дзержинский район** |  |  |  |
|  | **Зимнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 46,393 |  |
|  | Очистка дорожек, площадок от снега трактором | 100 м2 | 46,393 | 52493,22 |
|  | Очистка и расширение дорожек автогрейдером | 100 м2 | 46,393 | 3101,84 |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | 100м2 | 46,393 | 190610,74 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | 100м2 | 46,393 | 114971,13 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | 100м2 | 46,393 | 44486,25 |
|  | Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон | 100м2 | 46,393 | 41298,58 |
| 2 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  | 0,00 |
|  | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,27 | 57367,47 |
|  | Очистка от снега скамей,включая монолитная скамью | 100м2 | 0,2600 | 2895,26 |
|  | Очистка от снега постаментов памятников | 100м2 | 0,013 | 11,23 |
| 3 | **Содержание газонов** | 100м2 | 61,124 | 0,00 |
|  | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | 100м2 | 61,124 | 7973,01 |
|  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО Зимнее содержание** |  |  | **515 208,73** |
|  | **Летнее содержание** |  |  |  |
| 1 | **Содержание дорожек, площадок** | 100м2 | 46,393 |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | 100м2 | 46,393 | 95860,71 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | 100м2 | 46,393 | 85727,42 |
| 2 | **Содержание газонов** | 100м2 | 61,124 | 0,00 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | 100м2 | 61,124 | 82900,87 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний период | 100м2 | 61,124 | 31213,77 |
|  | Очистка газона от мусора и листвы | 100м2 | 61,124 | 42752,85 |
| 3 | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  | 0,00 |
|  | очистка урн от мусора | 100урн | 0,27 | 57682,68 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,27 | 5806,36 |
|  | Покраска скамей | 100скамей | 0,26 | 6528,29 |
| 4 | **Содержание деревьев и кустарников** |  |  | 0,00 |
|  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников | 100куст. | 0,60 | 202,84 |
|  | Прополка и рыхление приствольных канавок | 100куст. | 0,60 | 7214,17 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | 100дер. | 0,81 | 1499,84 |
|  | Прополка и рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 0,81 | 2134,72 |
|  | Полив (молодых) деревьев поливомоечной машиной | 100дер. | 0,10 | 571,98 |
| 5 | **Содержание цветников из однолетних растений. Цветник -294,2м2, цветник со стороны площади гайдара-50м2** | 100м2 | 3,442 |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | 100м2 | 3,442 | 281346,82 |
|  | прополка, рыхление | 100м2 | 3,442 | 7183,46 |
|  | полив | 100м2 | 3,442 | 25677,30 |
|  | Внесение мин. Удобрений | 100м2 | 3,442 | 2096,36 |
|  | Удаление оцветших цветов в цветниках | 100м2 | 3,442 | 3180,19 |
|  | Прочие элементы |  |  | 35171,18 |
|  | **Итого летнее содержание** |  |  | **774751,81** |
|  | Стоимость содержания за 2015г. |  |  | **1 289 960,54** |
|  | **Стоим**ость ремонта за 2015 |  |  | **25 799.21** |
|  | **ИТОГО Стоим**ость содержания и ремонта 2015г. |  |  | **1 315 759.75** |
|  | **ВСЕГО содержание на 2014-2015г.г.** |  |  | **2 554 627,87** |
|  | **ВСЕГО Стоимость ремонта за 2014 и 2015гг.** |  |  | **51 092,56** |
|  | **ВСЕГО Содержание и ремонт за 2014 и 2015гг.** |  |  | **2605720,43** |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Проект**

Муниципальный контракт № \_\_\_\_

на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования

на территории Дзержинского района города Перми (Сквер им. Ф.Э. Дзержинского)

г. Пермь «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_, извещение №\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется систематически выполнить работы по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми, на объектах (далее - Объект), указанных в Приложении №1 к настоящему контракту, с осуществлением постоянного надзора за сохранностью зеленых насаждений, дорожек, памятников, вспомогательных сооружений и малых архитектурных форм, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Работы по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми (далее работы) в результате их исполнения **должны обеспечивать**:

- ежедневное состояние элементов благоустройства на Объекте в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми, указанных в *Приложении № 13* к настоящему контракту.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 - Перечень Объектов, с указанием объема работ;
* Приложение № 2 – Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014, 2015 годы;
* Приложение № 3 – Общая стоимость выполнения работ на 2014, 2015 годы;
* Приложение № 4 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования;
* Приложение № 5– Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;
* Приложения № 6 – Образец справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
* Приложения № 7 – Образец Акта приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми;
* Приложение № 8 – Образец Акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми;
* Приложение № 9 – Образец Акта оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми;
* Приложение № 10 – Образец Уведомления о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования на территории района г. Перми и других нарушениях;
* Приложение № 11 – Образец Предписания;
* Приложение № 12 – Форма графика погашения аванса;
* Приложение № 13 – Общие требования к содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования г. Перми;
* Приложение № 14 – Образец приказа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ;
* Приложение № 15 - Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения

общего пользования на территории района г. Перми.

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

**2. Сроки исполнения обязательств**

2.1. Начало производства работ: «21» декабря 2013 г.

2.2. Окончание производства работ: «20» декабря 2015 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

**3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты**

3.1. Общая стоимость работ по содержанию и ремонту объектов озеленения, подлежащих выполнению в период с момента заключения муниципального контракта по 20 декабря 2015 г. включительно, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, (а также возможно *на основании цены, предложенной участником аукциона, сделавшим последнее предложение по цене Контракта,* либо *на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся*) и составляет вцелом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, включая НДС (без учета НДС), в том числе:

**2014 год:**

стоимость выполнения работ по содержанию :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** рублей \_\_\_\_ копеек с НДС (без учета НДС);

стоимость выполнения работ по ремонту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей\_\_\_ копеек с НДС (без учета НДС);

**2015 год:**

стоимость выполнения работ по содержанию :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** рублей \_\_\_\_ копеек с НДС (без учета НДС);

стоимость выполнения работ по ремонту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей\_\_\_ копеек с НДС (без учета НДС);

*Обозначенные стоимости работ являются фиксированными и не подлежащими дальнейшей индексации.*

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, *(некачественное выполнение работ)* или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно *Приложению № 4* к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми *(Приложение № 8 к Контракту)*, Акт приемки выполненных работ за отчетный период *(Приложение № 7 к Контракту)*, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 *(Приложение № 6 к Контракту)* и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Акты оформляются за период работы Подрядчика с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего (отчетного) месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным, после получения полного пакета документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта, а также при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика, по выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно *Приложению № 4* к настоящему Контракту.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

3.8. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования текущего года с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые Заказчиком работы:

в 2014 году – не позднее 20 февраля 2014 года;

в 2015 году – не позднее 20 февраля 2015 года.

Аванс погашается в соответствии с Графиком погашения аванса согласно Приложению № 12 к настоящему Контракту.

**4. Качество работ**

4.1. Требования к качеству работ:

4.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

4.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми, согласно *Приложению № 13* к настоящему Контракту.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние элементов благоустройства Объекта в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми, указанных в *Приложении № 13* к настоящему Контракту.

4.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы:

- обязательно наличие сертификатов на качество семенной и посадочный материал, вносимых в почву удобрений.

4.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к качеству выполнения работ, за несоответствие состояния элементов Объекта Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района, установленным в *Приложении № 13* к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию и ремонту Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с *Приложениями № 4* к настоящему Контракту.

4.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно *Приложению № 4* к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже, работы за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются.

4.2. В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта с фиксацией журнале осмотра объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми.

4.3. Работы по содержанию Объекта требующие устранения последствий, связанных с погодными условиями (снегопад, гололед), должны выполняться в соответствии с требованиями приложения № 13 с момента наступления погодных условий.

4.4. При производстве работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми, должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства. Обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства объектов озеленения, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других нарушениях, в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме *Приложения №10* к настоящему Контракту.

**5. Права и обязанности Подрядчика**

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок;

5.1.2. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания с начала производства работ до их окончания;

5.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в заявке Заказчика, представлять фото - документацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.1.4. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

5.1.5. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба элементам объектов внешнего благоустройства;

5.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций;

5.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно *Приложению № 10* к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других нарушениях.

5.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности;

5.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ;

5.1.10. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников;

5.1.11. в случае временного прекращения производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми, происходящей не по инициативе Заказчика, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ;

5.1.12. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов;

5.1.13. выполнять предписания Заказчика, в установленные Заказчиком сроки;

5.1.14. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок;

5.1.15. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района;

5.1.16. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя;

5.1.17. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актовприемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации;

5.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

5.2.3. Вышеперечисленные виды работ осуществляются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

**6. Права и обязанности Заказчика**

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта, подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный периоди справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

6.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта;

6.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ;

6.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ;

6.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района, по форме согласно *Приложению № 8*, к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района, фиксируются выявленные недостатки, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, после акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. присутствовать на объекте производства работ;

6.2.2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

6.2.3. отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

6.2.4. принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.2.5. производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района;

6.2.6. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми назначить уполномоченного представителя;

6.2.7. принимать фото - документацию к рассмотрению;

6.2.8. выдавать Предписания, составленные по форме согласно *Приложению № 11* к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию объектов озеленения общего пользования, с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика, данный документ является обязательным для исполнения и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.2.9. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию и обустройству объектов озеленения общего пользования г. Перми за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже;

6.2.10. в случае отказа Подрядчика от исправления за собственный счет дефектов и недостатков работ, выявленных в процессе их приемки, либо в период действия гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать их исправления в принудительном (судебном) порядке, либо заявить требование по возмещению затрат, понесенных на устранение этих дефектов и недостатков силами третьих лиц.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП).

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие неустойки:

7.3.1. За просрочку окончательного срока сдачи работ, установленного п. 2.2. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от (всей) общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ, отмеченных в актах контрольных проверок или предписаниях Заказчика, на Подрядчика может быть наложен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4 Заказчик за нарушение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Удержание неустоек, производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

7.7. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

**8. Срок действия, изменение и прекращение контракта**

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. Изменение существенных условий контракта допускается, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.4. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть прекращено досрочно.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены контракта, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

8.6. В случае расторжения контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств.

8.7. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. Основаниями для расторжения Муниципального Контракта являются:

8.8.1. Нарушение условий контракта, указанных в разделе 4 настоящего контракта.

8.8.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного в п. 2.1. настоящего контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района.

8.8.3. Однократное невыполнение Подрядчиком условий контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения в период наступления погодных условий (снегопад) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, устранения нарушений в период наступления указанных погодных условий.

8.8.4. Изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию объектов озеленения, в случае отказа Подрядчика изменить контракт и внести новые условия.

8.8.5. Неоднократные нарушения Подрядчиком обязательств по содержанию объектов озеленения общего пользования г. Перми на территории района, при которых игнорировались требования по соблюдению условий п. 1.2. настоящего Контракта.

8.8.6. Систематически Подрядчиком не выполняются требования предписаний Заказчика по устранению выявленных недостатков или дефектов в работе, и не соблюдаются установленные сроки на устранение данных недостатков.

8.8.7. Подрядчиком неоднократно нарушаются условия Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми.

8.8.8. Если во время выполнения работ по содержанию объектов озеленения станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены и не устранены недостатки надлежащим образом, в назначенный Заказчиком, срок.

**9. Разрешение споров между сторонами**

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего муниципального контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными регламентирующими настоящие договорные отношения действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, одна обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**11. Обеспечение исполнения муниципального контракта**

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в **размере 15 %** от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное в п. 11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, **Подрядчик** обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения оформленного обеспечения, предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

При выявлении поддельной банковской гарантии после заключения контракта, Заказчик обращается к Подрядчику с требованием о предоставлении в установленный срок иного обеспечения исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. При отказе Подрядчика предоставить Заказчику действительное обеспечение исполнения контракта, Заказчик обращается в суд с требованием о расторжении контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»  614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19  тел. (342) 238-30-30, 238-29-90  ИНН 5903089626  КПП 590301001  р./с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю  УФК по Пермскому краю  (ДФ г. Перми, Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», л/с 02934018343)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.К. Галиханов  М.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.п. |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Перечень Объектов, с указанием наименования и объема работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| **1.** | **Сквер им. Ф.Э.Дзержинского1** |  |  |
| **Зимнее содержание** | | | |
|  | **Содержание дорожек, площадок:** | **м2** | 4639,3 |
|  | Очистка дорожек, площадок от снега трактором | м2 | 4639,3 |
|  | Очистка и расширение дорожек автогрейдером | м2 | 4639,3 |
|  | Уборка рыхлого снега на дорожках и площадках слоем до 10см | м2 | 4639,3 |
|  | Очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см | м2 | 4639,3 |
|  | Подсыпка обледенелых дорожек песком | м2 | 4639,3 |
|  | Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон | м2 | 4639,3 |
|  | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | 27 |
|  | Очистка от снега скамей, включая монолитную скамью | м2 | 26 |
|  | Очистка от снега постаментов памятников | м2 | 1,3 |
|  | **Содержание газонов:** | **м2** | **6112,4** |
|  | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | м2 | 6112,4 |
| **Летнее содержание** | | | |
|  | **Содержание дорожек, площадок** | **м2** | 4639,3 |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | 4639,3 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | м2 | 4639,3 |
|  | **Содержание газонов:** | **м2** | 6112,4 |
|  | Кошение газонов со средней и малой плотностью насаждений | м2 | 6112,4 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | м2 | 6112,4 |
|  | Очистка газон от мусора и листвы | м2 | 6112,4 |
|  | **Содержание малых архитектурных форм** |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | шт. | **27** |
|  | Покраска урн | шт. | 27 |
|  | Покраска скамей | шт. | **26** |
|  | **Содержание деревьев и кустарников** |  |  |
|  | Подкормка минеральными удобрениями одиночных кустарников и в группах | шт. | 60 |
|  | Прополка и рыхление приствольных кругов кустарников | шт. | 60 |
|  | Удаление поросли в приствольном круге деревьев | шт. | 81 |
|  | Прополка, рыхление лунок у деревьев | шт. | 81 |
|  | Полив (молодых) деревьев поливомоечной машиной | шт. | 10 |
|  | **Содержание цветников из однолетних растений. Цветники – 294,2м2, цветник со стороны площади гайдара – 50м2** |  |  |
|  | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 344,2 |
|  | Прополка, рыхление | м2 | 344,2 |
|  | полив | м2 | 344,2 |
|  | Внесение минеральных удобрений | м2 | 344,2 |
|  | Удаление отцветших цветов в цветниках | м2 | 344,2 |
|  | Содержание биотуалетов | шт. | 2 |
|  | Мойка ограждения | п.м. | 425,80 |
|  | **Итого общая площадь объекта** | м2 | 11575,30 |

1- Паспорт комплексного благоустройства сквера им. Ф.Э.Дзержинского от 20.12.2010г.

**Все работы по содержанию мест массового отдыха должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г., Эксплутационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования г. Перми решение № 147 от 23.06.2009г., постановлений администрации г. Перми № 888 от 19.11.2009г. и № 904 от 25.11.2009г., прилагаемового перечня объектов, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации. Уборка мест массового отдыха производится с целью ликвидации загрязненности, обеспечивая в том числе безопасность посетителей.**

**В выходные и праздничные дни периодичность уборки увеличивается в два раза.**

**Посадка рассады однолетних цветочных культур**  (при устройстве однолетних цветников) должна производиться в соответствии с: пунктами 6.1, 6.25., 6.26. СНиП III – 10 – 75 (Благоустройство территорий) , параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство)

**Стрижка живых изгородей** должна производиться в соответствии с: параграфом Е 18-31 ЕНиР 18(зеленое строительство)

**Покраска урн и скамей** проводится в срок до 01 мая, предварительно проводится промывка, острожка. Предусмотрено покрытие лаком.

**Содержание газонов** включает: кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора с апреля по октябрь, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре, рыхление снега на газонах образовавшегося при уборке дорог и площадок.

**Кошение газонов** проводится моторной косилкой с вывозом скошенной травы и листвы на санкционированную свалку в течение суток. Высота травы не должна превышать 15 см.

**Комплексная уборка** газонов от листвы и мусора в апреле и октябре.

**Содержание молодых деревьев** прополка и рыхление приствольных кругов, механизированный полив молодых деревьев (60 л на 1 дерево), уборка поросли.

**Устройство цветников. Ассортимент растений:** агератум, высота рассады 20-50см либо эквивалент, бархатцы отклонненые и/либо тонколистные высота рассады от 20-40см либо эквивалент, бегония вечноцветущая высота рассады 17-37см либо эквивалент, виола Виттрока высота рассады 15-30см либо эквивалент, петуния крупноцветковая и/или многоцветковая, высота рассады 10-40см либо эквивалент, кохия веничная волосистая высота рассады до 100см либо эквивалент, цинерария морская, высота рассады 20-40 см либо эквивалент.

**Требования к рассаде:** наличие цветков и бутонов, Побеги растений должны иметь должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными, без признаков поражения болезнями и вредителями, растения должны иметь закрытую корневую систему.

**Эскизы, рисунки цветников, видовой состав и схема посадки должны быть согласованы с управлением внешнего благоустройства, инженером МКУ, отделом благоустройства администрации Дзержинского района и управлением по экологии и природопользованию Администрации г. Перми.**

**Летнее содержание**

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дорожки, площадки. Тротуары** | |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается |
| **Малые архитектурные формы** | |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается |
| **Газоны** | |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |
| Не выполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% |
| **Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)** | |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |
| **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и в приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается |
| **Цветники** | |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |
| Не соблюдение плотности посадки (1м2-40шт.) | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |
| Отсутствие деления и пересадки многолетников | Не допускается |

**Зимний период**

Показатели состояния элементов благоустройства объектов озеленения 1 категории

|  |  |
| --- | --- |
| **Дорожки, площадки. Тротуары, лестницы** | |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней, лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледниковых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| **Садовые диваны, скамьи, урны** | |
| Наличие грязи, мусора, снега | Не допускается |
| **Памятники** | |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается |

|  |
| --- |
| **Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).**  Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика. (Работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г. работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.) |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ и операций** | **Всего стоимость работ с НДС,руб.** | В том числе по сезонам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 квартал** | | | | **2 квартал** | | | | | **3 квартал** | | | | **4 квартал** | | | | |
| зима | | | | | | лето | | | | | | | | | зима | | |
| **ИТОГО по 1 кварталу** |  |  |  | **ИТОГО по 2 кварталу** |  |  |  |  | **ВСЕГО по 3 кварталу** |  |  |  | **ВСЕГО по 4 кварталу** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ и операций** | **Всего стоимость работ с НДС,руб.** | В том числе по сезонам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 квартал** | | | | **2 квартал** | | | | | **3 квартал** | | | | **4 квартал** | | | | |
| зима | | | | | | лето | | | | | | | | | зима | | |
| **ИТОГО по 1 кварталу** |  |  |  | **ИТОГО по 2 кварталу** |  |  |  |  | **ВСЕГО по 3 кварталу** |  |  |  | **ВСЕГО по 4 кварталу** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* заполняется Заказчиком по итогам аукциона с точностью до 2 знаков после запятой без округления, в том числе отдельно по содержанию и ремонту объектов озеленения

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: МКУ «Благоустройство района»  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 3

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Общая стоимость выполнения работ на 2014, 2015 годы

На выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе г.Перми (Сквер им. Ф.Э.Дзержинского)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Цена работ по ремонту и содержанию | | | Цена работ по ремонту и содержанию \* | | |
| 2014-2015гг | 2014г | 2015г | 2014-2015гг | 2014г | 2015г |
| Содержание | 2 554 627,87 | 1 264 667,33 | 1 289 960,54 |  |  |  |
| Ремонт | 51 092,56 | 25 293,35 | 25 799,21 |  |  |  |
| ВСЕГО | 2 605 720,43 | 1 289 960,68 | 1 315 759,75 |  |  |  |

\*Заполняется заказчиком по итогам аукциона с точностью до двух знаков после запятой.

Приложение № 4

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Порядок**

**расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми**

1. Баллы по содержанию объектов озеленения города Перми, входящих в лот №\_\_\_, определяется согласно критериям (приложения № \_\_\_\_ к настоящему контракту)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БООЗ=∑СООЗi /y, где

БООЗ – балл по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №\_\_\_за \_\_\_\_месяц (с\_\_\_\_по\_\_\_\_) 20\_\_\_\_года,

∑СООЗi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № \_\_\_ к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООЗi определяется по формуле (2):

СООЗi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения (сады, парки, скверы, бульвары), получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов озеленения.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №\_\_\_\_\_.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БООЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов - снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

менее 2,5 баллов - оплата не производится

**Примечание:** Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (3):

S= Sпл\*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №\_\_\_ к настоящему контракту, руб.

П- процент снижения, %

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 5

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Критерии оценки качества выполняемых работ по содержанию и условия снижения стоимости**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Период содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| 5 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 4 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.  Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.  **Лестницы:** выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком.  **Садовые диваны, скамьи, урны:** выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней  **Памятники:** выполнена очистка от снега поверхности постамента  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 4 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 6 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.  Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10% от площади.  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега не превышает 6-и см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 6 см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%  **Лестницы:** выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком  **Садовые диваны, скамьи, урны:** выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели.  **Памятники:** выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 3 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований в течение 10 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 8 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 10 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%.  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега не превышает 6 см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%.  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 6 см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%  **Лестницы:** выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком  **Садовые диваны, скамьи, урны:** выполнена очистка от снега, мусора  Присутствует единичный мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 2 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований после окончания снегопада позднее 10 час, зачистка лестниц выполнена позднее 8 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки более 10 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега превышает 4 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%.  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега превышает 6 см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%.  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега превышает 6 см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%  **Лестницы:** не выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком  **Садовые диваны, скамьи, урны:** невыполнена очистка от снега  Присутствует мусор, урны не очищены.  Присутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 5 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Отсутствуют грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.  Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади.  *Покрытие из тротуарной плитки*  Отсутствует грязь, листва и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня, отсутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения.**  Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, выполнена окраска садовых скамеек и урн.  При необходимости текущего ремонта составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – не более 10 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период.  Отсутствует мусор.  Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.  **Деревья, кустарники.**  Отсутствует поросль у взрослых деревьев.  Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев.  **Живые изгороди**  Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), полив и подкормка удобрениями согласно технологии.  Представлен заказчику анализ почвы до и после проведения подкормки.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдены сроки и плотность посадки согласно технологии.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см Проведена промывка, подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. |
| 4 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Отсутствуют грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.  Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 10% всей площади покрытия  *Покрытие из тротуарной плитки*  Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 10%, отсутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения.**  Отсутствует грязь, сорная растительность, присутствует единичный мусор,  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, выполнена окраска садовых скамеек и урн.  При необходимости текущего ремонта составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – не более 10 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период.  Отсутствует мусор. Наличие сухих листьев не более 15% от всей площади газонов.  Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.  **Деревья, кустарники.**  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 10 %, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев.  **Живые изгороди**  Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 10%, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), полив и подкормка удобрениями согласно технологии.  Представлен заказчику анализ почвы до и после проведения подкормки.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 5 %. |
| 3 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Отсутствуют грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50%. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 30% всей площади покрытия  *Покрытие из тротуарной плитки*  Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 50%, присутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от грязи и мусора, присутствуют грунтово-песчаные наносы.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения.**  Отсутствует грязь, сорная растительность, присутствует единичный мусор.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, выполнена окраска садовых скамеек и урн.  При необходимости текущего ремонта составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели.  Присутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – не более 15 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади. Единичный мусор. Наличие сухих листьев не более 30% от всей площади газонов.  Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.  **Деревья, кустарники.**  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 50 %, нерегулярный полив.  Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев.  **Живые изгороди**  Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 20%, присутствие сорной растительности в приствольной канавке не более 50% площади.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) на 50% площади, подкормка удобрениями произведена не в полном объеме.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Нарушена плотность посадки.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Нарушен режим полива. Проведена подкормка, наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 10 %. |
| 2 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Присутствует грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена менее 50%. Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня. Слой смета вдоль бордюрного камня более 30% всей площади покрытия  *Покрытие из тротуарной плитки*  Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия более 50%, присутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки не очищены от грязи и мусора, присутствуют грунтово-песчаные наносы.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения.**  Наличие грязи, сорной растительности, мусора.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не выполнена окраска садовых скамеек и урн.  Не представлена дефектная ведомость на разрушенные элементы заказчику.  Присутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – более 15 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период менее 50% площади. Наличие мусора. Наличие сухих листьев более 30% от всей площади газонов.  Не выполнена комплексная очистка.  **Деревья, кустарники.**  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев более 50 %, отсутствует регулярный полив.  Не представлена заказчику, при наличии, дефектная ведомость на сухие, сломанные ветви, сухие, больные деревья.  **Живые изгороди**  Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников более 20%, присутствие сорной растительности в приствольной канавке более 50% площади.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) менее 50% площади, подкормка удобрениями произведена не в полном объеме.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Нарушен рисунок цветника, ассортимент растений не соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена с нарушениями (не соблюдены нормативные параметры растений, присутствуют вредители, болезни. Не соблюдена плотность посадки.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Нарушена технология полива и подкормки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений более 10 %. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 6

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат ОБРАЗЕЦ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МКУ | | |  |  |  |
|  | «Благоустройство Дзержинского района» | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Контракт |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
|  | М.П. |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
|  | М.П. |  | |  |  |

Приложение № 7

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт № от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**АКТ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_**

**приемки выполненных работ за отчетный период \_\_\_\_\_\_**

**по содержанию объектов озеленения г. Перми ЛОТ № \_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) \* | Принято к оплате, руб. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том числе без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п.

Принял Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п.

*\* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования (приложение 4 к настоящему контракту).*

Приложение № 8

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**А К Т**

**контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения г. Перми**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование Подрядчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

( дата )

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**А К Т**

**оценки качества работ по содержанию объектов озеленения по ЛОТу** № \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

(месяц)

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обход 1** | **Обход 2** | **Обход 3** | **Обход 4** |
| баллы за обход | баллы за обход | баллы за обход | баллы за обход |
| СООЗ |  |  |  |  |
| ΣСООЗ (средний балл) |  | | | |
| ООЗ |  | | | |
| **Процент снижения (П)** |  | | | |

Представитель Заказчика Представитель Подрядчика

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п.

**Примечание:** Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту

Приложение № 10

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**Уведомление**

**о случаях нанесения ущерба объектам мест массового отдыха, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях**

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата, время и место нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Краткое описание нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Меры, принятые к устранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подпись Ф.И.О.

Приложение № 11

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ОБРАЗЕЦ**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании п.п.\_\_\_\_\_\_ муниципального контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту объектов озеленения г. Перми на территории района, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения  дефекта, недостатка, нарушения |
|  |  |  |  |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:

Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

(форма)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРАФИК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **погашение аванса**  **на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | *тыс.руб.* | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | **в т.ч. по кварталам** | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| **Сумма, всего** | | | **I кв.**  **всего** | | | | **в т.ч. по месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **II кв.** | | **в т.ч. по месяцам** | | | | | | | | | **III кв.** | | | | | | | **в т.ч. по месяцам** | | | | | | | | | | **IV кв.** | | | | | | **в т.ч. по месяцам** | | | | | | | |
|  | | | **январь** | | | | | | | | **февраль** | | | | | | **март** | | | | | | | | **всего** | | **апрель** | | | | **Май** | | | **июнь** | | **Всего** | | | | | | | **июль** | | | **август** | | | | **сентябрь** | | | **всего** | | | | | | **октябрь** | | | **ноябрь** | | | | **декабрь** |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | ЗАКАЗЧИК | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | | | ПОДРЯДЧИК | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 13

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**I. Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми**

**Общие требования по содержанию объектов озеленения**

**общего пользования в летний период.**

1. Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок, цветников производится ежедневно на протяжении всего дня. Первый сбор мусора осуществляется до 8.00 часов утра. Вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Не допускается складирование на объекте различных материалов, мешков с мусором. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту.

2. Комплексная очистка газонов, цветников, древесно-кустарниковой растительности, дорожек и площадок производится в весенние и осенние периоды (сроки могут корректироваться Заказчиком). Элементы озеленения очищаются от грязи, листвы, усохшей травы, мусора, механических остатков противогололедных реагентов после зимнего периода (различных видов загрязнения); газоны прочесываются граблями.

3. Уборка покрытий дорожек и площадок производится дорожно-коммунальной техникой весом не более 3700 кг, обеспечивая безопасность прохода пешеходов. Не допускается заезд техники на газон, а так же очистка твердого покрытия в радиусе 1,5 м от скамей, урн, МАФ. В случае порчи, при производстве работ, газонного и твердого покрытий, бортового камня, МАФ Подрядчик обязан восстановить поврежденные участки за счет собственных средств. Необходимо регулярно производить раскряжёвку и вывозку сломанных деревьев и ветвей на объекте.

4.В течение всего вегетационного периода необходимо регулярно производить полив, прополку, рыхление, внесение органических и минеральных удобрений (с последующей заделкой в почву) в цветники, древесно-кустарниковые насаждения, исходя из потребности различных цветочных культур и древесных насаждений в питании, а также в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов выращивания. Внесение комплексных удобрений в цветники и древесно-кустарниковые насаждения производить при Заказчике, о времени и месте Подрядчик сообщает Заказчику в письменном виде не менее чем за 48 часов до начала проведения работ.

5. Устройство однолетних цветников выполняется из однолетников - декоративных травянистых растений, цикл которых ограничен одним сезоном вегетации и ковровых растений – низкие декоративно-лиственные или обильно цветущих травянистых растений определенного рода, каждое из которых в массе даёт плотную поверхность определенного цвета. Рассада цветочных растений должна иметь высоту не менее 10 см (без корневой системы) и не более 15 см (без корневой системы) на момент высадки в цветник. Растения принадлежавшие одному роду должны быть одного и того же вида, сорта, цвета, оттенка, а так же одинаковые по высоте, в стадии цветения (для цветущих однолетников), после посадки иметь вид равномерного сомкнутого цветочного ковра. Все растения должны иметь закрытую корневую систему.

Цветовая гамма и рисунок, ассортимент, характеристики растений, сорт, цвет, количество рассады, схема посадки согласовывается с Заказчиком в письменном виде в срок до первого апреля. Эскизы цветников должны быть выполнены в масштабе 1:200 при площади до 100 м2, при площади более 100 м2 – в масштабе 1:500. Не прижившиеся, отцветшие, сломанные растения заменять в течение 24 часов с момента обнаружения. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней в течение всего вегетативного периода. Полив цветочных культур осуществляется строго в утренние или вечерние часы, в зависимости от погодных условий. Полив осуществляется под корень растения без напора струи воды или методом точечного рассеивания. Все деформации верхнего слоя почвы после полива должны быть устранены. Непосредственно после полива производится рыхление верхнего слоя почвы на глубину 2-3 см. Перед посадкой цветочных культур Подрядчик предоставляет все количество рассады на освидетельствование Заказчику, после чего составляется акт о разрешение высадки рассады на объект. Рассада цветочных культур должна соответствовать Приложению №4 к техническому заданию. Посадка рассады в цветники выполняется с первого июня до десятого июня по графику согласованному в письменном виде с Заказчиком.

Посадку цветочной рассады необходимо производить строго в утренние (до 9-00) и вечерние часы (после 19-00), сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Полив в дневные часы не допускается. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур с соблюдением агротехнологии, с использованием специальных инструментов (мотыжки, посадочные совки, грабли). При устройстве цветников из однолетников - количество рассады высаживаемое на 1 м2 может корректироваться Заказчиком в зависимости от назначения цветника и параметров растений (от 25 шт. на 1м2 до 80 шт. на 1 м2). Норма высадки рассады увеличивается при устройстве ковровых цветников до 80 шт. на 1м2. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур, своевременно удалять погибшие экземпляры и отцветшие соцветия. Восстановление отпада подразумевает восстановление равномерного сомкнутого цветочного ковра в случае урона, наносимого неблагоприятными внешними и погодными факторами, болезнями, вредителями и стрессом растений, а также животными и третьими лицами. Регулярно производить стрижку бордюрных газонов у цветников.

При рыхлении и прополке цветников не допускается удаление культурных растений. В случае несоблюдения данного условия Подрядчик в течение 3 дней согласовывает с Заказчиком посадочный материал и восстанавливает ущерб в полном объеме за счет собственных средств. При удалении сорных трав земля с корней тщательно стряхивается, разравнивается по поверхности цветника. Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней в цветниках.

6. Луковичные культуры (тюльпаны, мускари) необходимо содержать в соответствии с технологиями, сроками агротехники с соблюдением всех этапов развития луковичных культур. Луковичные культуры должны быть выкопаны после цветения в присутствии представителя Заказчика. Хранить луковичные растения необходимо с соблюдением температурного, светового режимов на базе Подрядчика. Высадка производится осенью в открытый грунт. Технология содержания зависит от сорта луковичных культур. Луковичным растениям необходимо предоставить достаточное количество воды в период вегетации с расчетом увлажнения почвенного слоя на глубину 30—40 см. Вода для полива должна быть не холодная; при поливе не должна попадать на листья.

7. Для защиты цветочных культур от весенних и осенних заморозков необходимо использовать укрывной материал. На зимний период (с 15 октября по 14 апреля) необходимо произвести укрытие цветников из многолетних растений еловым лапником или укрывным материалом. Перед укрытием у растений срезать все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Снимать укрытие в весенний период по согласованию с Заказчиком.

8. При рыхлении прикорневого слоя почвы у древесно-кустарниковых насаждений удаляются сорняки, усохшие и больные ветви. Рыхление производится на глубину 5-10 см. Работы следует производить специальными орудиями (малые ручные тяпки, малые ручные мотыжки с зубьями), лопатами рыхление не допускается. Приствольные канавки при обработке живой изгороди должны быть ровные и идти по проекции кроны. Приствольные круги кустов и деревьев должны иметь симметричную округлую форму.

9. Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка, стрижка крон применяется к деревьям, кустарникам и живым изгородям в зависимости от их возраста, породы и агротехники выращивания. Породы деревьев и кустарников, цветение которых происходит на побегах прошлого года (раннецветущие виды спирей, виды сирени, чубушника, боярышника и др.) следует стричь и проводить формовочную обрезку только после цветения. Санитарная прочистка входит в состав мероприятий по комплексной уборке территории (в весенний и осенний периоды по согласованию с Заказчиком). У молодых деревьев (к молодым деревьям относятся все древесные насаждения, у которых диаметр ствола до 20 см) таких как липа, яблоня, клен формируется округлая форма кроны на штамбе, у остальных пород деревьев удаляются прикорневые порослевые побеги. Все молодые деревья должны быть подвязаны между двух колышек «восьмёркой». Колышек должен быть круглого сечения высотой 2/3 высоты дерева, заглублен в землю на 50 см.

Обрезка живой изгороди должна производиться: формовочная – садовыми ножницами, секатором или кусторезом, санитарная – только секатором или ручным сучкорезом (силовым секатором). Обрезка деревьев и кустарников производится ручной пилой, секатором или ручным сучкорезом. Инструменты для обрезки должны быть исправны, режущие элементы заточены; секатор для обрезки должен иметь полукруглое лезвие. Работа с секатором и сучкорезом должна обеспечить гладкий легкий срез без задиров коры. Необходимо сразу после стрижки убирать обстриженные побеги с поверхности живой изгороди.

Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней (при их обнаружении), лечение ран и механических повреждений. Все молодые посадки должны быть подвязаны к колышкам и иметь вертикальное положение.

В осенний период необходимо проводить мероприятия для подготовки деревьев, кустарников и живых изгородей к зиме. Необходимо утеплять корневую систему от вымерзания – приствольные лунки засыпаются грубым парниковым перегноем, торфом, компостом слоем 10-15 см. Весной корневая шейка деревьев освобождается от земли и утеплительного материала.

Защиту от солнечных ожогов и утепление стволов следует производить до 15 октября с использованием деревянных каркасов (для туи, ели, можжевельника, сосна), обтянутых укрывным материалом. Снимать укрытие после таяния основной снежной массы.

10. Уход за обыкновенными газонами необходимо начинать с 15 апреля (текущего года). После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхление поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить кошение газона. Высота скашивания 7-10 см. Газон в осенний период, до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора.

11.Уход за партерными газонами необходимо начинать с 15 апреля (текущего года), после схода снега. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить полив, внесение удобрений, локальную подсыпку плодородного грунта, кошение, прополку газона, защиту травостоя от болезней и вредителей, прокалывание дернины для обеспечения необходимой аэрации. В среднем высота скашивания для партерных газонов должна быть 5 см, но не ниже 4 см. Полив газонов следует проводить до полного увлажнения почвы на глубину 15—20 см, строго в утренние (до 9-00) или вечерние часы (после 19-00) согласно технологии выращивания и погодных условий. Внесение удобрений осуществляется в несколько сроков, учитывая погодные условия и агротехнику возделывания газона. При подкормках следует использовать специальные комплексные удобрения для газонов, соответствующие данному сезону. Необходимо поддерживать нейтральную реакцию почвы. Удаление сорняков следует проводить аккуратно, не повреждая прилегающее газонное покрытие, с использованием специальных инструментов (садовая вилка, корнеудалитель садовый, очиститель щелевой). Газон в осенний период (до 14 октября), до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора, а также произвести его обработку комплексным удобрением для подготовки к зиме.

**Содержание партерных газонов осуществляется по следующей технологии:**

- комплексная очистка газонов весной и осенью (сбор различных видов загрязнения, прочесывание граблями, аэрация);

- сбор мусора с газонного покрытия;

- кошение травы (при достижении травой высоты более 5 см);

- сбор скошенной травы и листвы по мере кошения в течение рабочей смены;

- полив должен обеспечивать увлажнение почвы на глубину 15—20 см. Контроль влажности почвы ведет Подрядчик в период с пятнадцатого апреля по четырнадцатое октября;

- удаление сорняков;

- аэрация, прокалывание газонного покрытия на глубину 15-20 см;

- складирование мусора, веток на газоне не допускается;

- подкормка осуществляется не менее 6 раз за период содержания;

- удаление поросли у взрослых деревьев, появляющихся на поверхности газона.

12. Монтаж модулей вертикального озеленения осуществляется до 01 июня (текущего года), демонтаж производится 30 сентября (текущего года), сроки могут корректироваться Заказчиком в письменном виде. Металлические каркасы вертикального озеленения моются и красятся в срок до 31 мая. Цвет краски согласовывается с Заказчиком в письменном виде, окраска должна производиться (молотковой краской) Эмалью по ржавчине "Poli - Hammer" или эквивалент. Вид и ассортимент растений согласовывается с Заказчиком до 1 апреля (текущего года). Расстановка чаш вертикального озеленения на объекте согласовывается с Заказчиком в письменном виде, в схеме указывается расстояние между чашами, высота от уровня земли, цветовая гамма чаш. Подготовка чаш к посадке в них растений осуществляется до 01 мая (текущего года). Подготовка почвы и посадка растений в чаши должны производиться в теплицах в период бутонизации рассады. Высадка цветочной рассады в чаши производится до 05 мая (текущего года). Цветочная рассада доращивается на базе Подрядчика с соблюдением агробиологических особенностей формирования и возделывания цветочных культур. Насыпка дренажного материала в чашу – не менее 2-х см, распределение плодородной земли с добавлением комплекса удобрений для однолетних цветочных культур – с использованием гидрогеля. Почвогрунт насыпается в чаши до первого уровня края чаши. Полив осуществляется с добавлением регулятора роста и защиты – типа «Эпин» - не менее 1 мл/5 л. воды или эквивалент, внесение комплексных удобрений – не менее 25 г/ 1 м2. До момента производства работ по монтажу чаш цветочные культуры должны укорениться, зацвести, а так же сформировать равномерную цветущую крону (высотой не менее 20 см. от верхнего края чаши, длина ампельных побегов не менее 15 см, побеги должны равномерно свисать по окружности чаши). Чаши вертикального озеленения монтируются на опоры с уже высаженными цветочными культурами. Чаши должны быть чистыми при монтаже и в течение всего периода нахождения на объекте (без подтеков, размывов, надписей, объявлений). После демонтажа 30 сентября (текущего года) или по заданию Заказчика, Подрядчик увозит чаши на базу, моет их и сдает Заказчику в чистом виде. Помыв чаш на объекте не допускается. Представитель Подрядчика привозит чаши и крепления на склад Заказчика, подписывает акт приемки-передачи. Также представитель Подрядчика привозит на склад и передает Заказчику почвогрунт из чаш в мешках.

Полив цветочных культур в чашах вертикального озеленения осуществляется строго в утренние (до 9-00) или вечерние часы (после 19-00), в зависимости от погодных условий, под корень без напора струи воды. Все деформации верхнего слоя почвы после полива должны быть устранены. Почва должна быть влажной на протяжении всего периода вегетации. Непосредственно после полива производят рыхление верхнего слоя почвы на глубину 2-3 см. Подрядчик должен обеспечивать доступ представителя Заказчика к чашам вертикального озеленения во время проведения осмотров для составления актов контрольной проверки.

13. Перед покраской необходимо подготовить поверхность - промыть элементы скамей, урн, ограждений, конструкций вертикального озеленения, при наличии дефектов, неровностей поверхности - ошкурить, удалить надписи и отслаивающуюся краску. Покраска ограждений, скамей, урн, выполняется до 30 апреля, краска ПФ – 115 (цвет согласовывается с Заказчиком). Деревянные элементы скамей окрашиваются водоустойчивой пропиткой «Пенетрекс-универсал» или эквивалент. Окрашенная древесина должна сохранять видимой свою естественную текстуру. За нарушение технологии Заказчик выдает письменное предписание.

14. Подрядчик ежедневно выполняет осмотр объекта, предоставляет Заказчику общий журнал работ. Записи в журналах должны соответствовать фактически выполненным работам и фактическому состоянию элементов благоустройства на объекте.

15. Представитель Подрядчика и Заказчика регулярно осуществляют выезды на объект с составлением актов контрольной проверки качества работ, отражающих состояние элементов благоустройства в соответствии с критериями оценки качества работ, не менее 4 раз за отчетный период, с фотофиксацией. По окончании отчетного периода составляется акт приемки выполненных работ за отчетный период.

16. Необходимо регулярно следить за внешним видом объекта и состоянием зеленых насаждений, их количеством. Своевременно предоставлять Заказчику данные о нанесение ущерба объекту (количество, вид элемента озеленения). Все элементы озеленения и благоустройства, находящиеся в границах объекта, а также материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, являются муниципальной собственностью. Не допускается изменение типа, цвета, количества, элементов благоустройства, вывоз, исключение или замена элементов и материалов без письменного разрешения, которое выдает Заказчик. Подрядчик за счет собственных средств возмещает ущерб, причиненный при выполнении работ по содержанию. Подрядчик обеспечивает безопасность нахождения людей на территории объекта.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению № 1к техническому заданию.

**Требования для содержания территории объектов озеленения**

**общего пользования в зимний период.**

Необходимо производить очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега, при возникновении скользкости или гололеда - посыпку фрикционным противогололедным материалом пешеходных зон, ступеней лестниц, в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка дорожек, площадок и тротуаров производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются фрикционным противогололедным материалом наиболее опасные участки для движения пешеходов (спуски, подъемы, подходы к социальным сферам).

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения пешеходов, производится сплошная обработка дорожек и площадок фрикционным противогололедным материалом. В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

В периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований.

Тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться фрикционным противогололедным материалом. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать: 8 часов после окончания снегопада.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории дорожек, площадок, газонов производится ежедневно, вывозка мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора.

Необходимо производить очистку скамей, урн, МАФ от снежно-ледяных образований и мусора.

Первая уборка объектов озеленения заканчивается к 8 часам утра. Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями. Периоды выполнения работ: - зимнее содержание с 21.12. по 14.04.; с 15.10. – 20.12.; - летнее содержание с 15.04. по 14.10.; При различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) по заданию Заказчика Подрядчик должен корректировать периодичность уборки.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 14 октября (текущего года).

Организация, осуществляющая содержание объектов озеленения, до 14 октября (текущего года) должна обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества фрикционного противогололёдного материала, для обработки дорожек и площадок на объектах озеленения не допускается применение химических реагентов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории объектов города, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

При уборке в зимний период дорожек, площадок на объектах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. Сбор мусора осуществляется со всей территории объекта – газонов и тротуаров.

**Требования к содержанию дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования**

В результате содержания дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования должна обеспечиваться безопасность движения.

В случае появления опасного повреждения пешеходной части (провал плиты и другое), влияющего на безопасность движения, Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности движения (с ограничением или без ограничения прохода), или принять решение о его приостановке.

**Особенности содержания дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования в летний период:**

- до начала интенсивного таяния снега с дорожек и площадок должен быть удален снег и снежно-ледяные образования. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололедного материала;

- дорожки и площадки должны быть очищены от различного рода загрязнений. Ограждения должны находиться в чистом состоянии. Весь мусор с дорожек и площадок необходимо вывозить на полигон ТБО в течение рабочей смены. Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается.

**Особенности содержания дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования в зимний период:**

- содержание дорожек и площадок в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке поверхности от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов дорожек и площадок, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, - выставлять соответствующие (предупреждающие) знаки немедленно;

- распределение фрикционного противогололедного материала осуществляется по всей ширине дорожек и площадок;

- использование противогололедных материалов с содержанием хлоридов допускается в исключительных случаях по согласованию с Заказчиком. При этом добавление в составы ингибиторов является обязательным;

- При использовании в качестве фрикционного противогололедного материала составов песка или иных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей;

- при применении фрикционного материала его распределение выполняется после или в процессе образования скользкости.

- уборка снега выполняется по всей ширине дорожного полотна.

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания дорожек и площадок;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) или после четырех часов непрерывно выпадающих осадков до момента завершения работ.

**Показатели состояния элементов благоустройства объектов**

**озеленения на территории города Перми**

**1. Требования к содержанию элементов благоустройства объектов**

**озеленения на территории города Перми в летний период**

**1.1. Объекты озеленения 1-й категории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния  конструктивных элементов | Уровни содержания \* | | |
| допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары | | | |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Малые архитектурные формы | | | |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Газоны | | | |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см | До 12 см | До 10 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона  (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% | 5-10% | 0-5% |
| Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки) | | | |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) | | | |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге  кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Цветники | | | |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам,  согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и  погибших растений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и пересадки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

**1.2. Объекты озеленения 2-й категории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния  конструктивных  элементов | | Уровни содержания \* | | | |
| минимальный | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки и тротуары | | | | | |
| Наличие грязи, мусора на поверхности  асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного  камня (не более 10% от площади  покрытия) | | Допускается  незначительное количество смета вдоль бордюрного  камня (не более 5% от площади  покрытия) | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у  бортового камня на асфальтированных  покрытиях и в швах между плитками | Не более 10% | | 3-5% | Не допускается | Не допускается |
| Малые архитектурные формы | | | | | |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных  элементов | Не более 10% от площади окрашиваемого  покрытия | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Газоны | | | | | |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см | | До 15 см | До 15 см | До 15 см |
| Невыполнение весеннего рыхления  снега | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора | 10% | | 5% | Не допускается | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре | Не более 5% от площади уборки | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 15-20% | | 10-15% | 5-10% | 0-5% |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если  предусмотрено условиями контракта) | Не более 20% | | Не более 10% | Не допускается | Не допускается |
| Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки) | | | | | |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 10% от площади приствольного  круга | | Не более 5% от площади  приствольного  круга | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в  приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | | 5-10% | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) | | | | | |
| Невыполнение формовочной обрезки  живых изгородей | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей,  слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% | | Не более 10% | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в  приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в  приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге  одиночных кустарников и групп | Не более 10%  от площади  приствольного  круга | | Не более 5% от площади  приствольного  круга | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Цветники | | | | | |
| Несоответствие рисунка цветника  эскизам, согласованным с  архитектурно-планировочным  управлением администрации города | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности,  отцветших и погибших растений | Не более 10%  от площади  цветников | | Не более 5% от площади  цветников | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и  пересадки | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | Не допускается | | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

**1.3. Объекты озеленения 3-й категории**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния  конструктивных элементов | Уровни содержания \* | | | | | | | | |
| минимальный | | допустимый | | средний | | | высокий | |
| Дорожки, площадки и тротуары | | | | | | | | | |
| Наличие грязи, мусора на поверхности  асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного  камня (не более 20% от площади  покрытия) | | Допускается  незначительное количество смета вдоль бордюрного  камня (не более 10% от площади  покрытия) | | Не допускается | | | Не допускается | |
| Наличие сорной растительности у  бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками | Не более 20% | | Не более 10% | | Не допускается | | | Не допускается | |
| Малые архитектурные формы | | | | | | | | | |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Наличие дефектов | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Наличие неокрашенных элементов | Не более 20%  от площади  окрашиваемого  покрытия | | Не более 10%  от площади  окрашиваемого  покрытия | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Газон | | | | | | | | | |
| Высота травостоя | До 15 см | | До 15 см | | | До 15 см | | До 15 см | |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Наличие мусора | Не более 10% | | Не более 5% | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре | Не более 15%  от площади  уборки | | Не более 5% от площади  уборки | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Наличие сухих листьев | Не более 30% | | Не более 20% | | | Не более 20% | | Не более 10% | |
| Вытаптываемость газона (учитывается, если объект после капремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 30% | | Не более 20% | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки) | | | | | | | | | |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 20%  от площади  приствольного  круга | | Не более 10%  от площади  приствольного  круга | | | Не более 5% от площади  приствольного  круга | | Не допускается | |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | | 5-10% | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Наличие сухих ветвей | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) | | | | | | | | | |
| Невыполнение формовочной  обрезки живых изгородей | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, большого количества  слабых побегов, загущающих посадки | Не более 20% | | Не более 10% | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Невыполнение рыхления в  приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается | |
| Наличие сорной растительности в  приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп | | Не более 20%  от площади  приствольного  круга | | Не более 10%  от площади  приствольного  круга | | | Не более 5% от площади  приствольного  круга | | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается |
| Цветники | | | | | | | | | |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с  архитектурно-планировочным управлением администрации города | | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | | Не более 10% | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается |
| Отсутствие полива | | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | | Не более 20%  от площади  цветников | | Не более 10%  от площади  цветников | | | Не допускается | | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и пересадки | | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается |
| Отсутствие подкормок | | Не допускается | | Не допускается | | | Не допускается | | Не допускается |

**2. Показатели состояния элементов благоустройства объектов**

**озеленения на территории города Перми в зимний период**

**2.1. Объекты озеленения 1-й категории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния  конструктивных элементов | Уровни содержания \* | | |
| допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы | | | |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до  окончания снегоуборки | Не более 4 см | Не более 2 см | Не более 2 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3 см | Не более 2 см | Не более 2 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов | Не более 8 часов | Не более 8 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны | | | |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Памятники | | | |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

2.2. Объекты озеленения 2-й категории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния  конструктивных элементов | Уровни содержания \* | | | |
| минимальный | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы | | | | |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 8 см | Не более 6 см | Не более 5 см | Не более 3 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 7 см | Не более 5 см | Не более 4 см | Не более 3 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10  часов | Не более 10  часов | Не более 10  часов | Не более 10  часов |
| Очистка главных дорог, аллей, лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны | | | | |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Памятники | | | | |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

**2.3. Объекты озеленения 3-й категории**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния  конструктивных элементов | Уровни содержания \* | | | |
| минимальный | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы | | | | |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 10 см | Не более 8 см | Не более 6 см | Не более 5 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 10 см | Не более 7 см | Не более 5 см | Не более 4 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10  часов | Не более 10  часов | Не более 10  часов | Не более 10  часов |
| Очистка главных дорог, аллей, лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны | | | | |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Памятники | | | | |
| Наличие снега на  поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

\*- Требования к содержанию элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми, оцениваются по высокому уровню содержания

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 14

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( Логотип предприятия, фирмы)*

**ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.**

***«О назначении уполномоченного представителя***

***Подрядчика для проведения мероприятий***

***по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению***

***необходимых документов»***

В связи с заключением Муниципального контракта № \_\_ на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения в Дзержинском районе г. Перми и в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

* 1. актов контрольных проверок качества работ;
  2. актов оценки качества работ;

3. актов приемки выполненных работ за отчетный период;

4. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

5. предписаний Заказчика на устранение дефектов или недостатков;

**Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

М.П.

*« С содержанием приказа ознакомлен (на)*

*и согласен (на) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Приложение № 15

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории района г. Перми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 2 | ГОСТ 12.1.4-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 3 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 4 | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 5 | ГОСТ 17.8.1.1-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 6 | ГОСТ 9980.4-2003 | Материалы лакокрасочные. Маркировка |
| 7 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 8 | ОДМД | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| 9 | ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| 10 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| 11 | ГОСТ 24909-81 | Саженцы деревьев декоративных лиственных пород |
| 12 | ГОСТ 26869-86 | Саженцы декоративных кустарников |
| 13 | ГОСТ 25769-83 | Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов |
| 14 | ГОСТ 28329-89 | Озеленение городов. Термины и определения |
| 15 | Приказ Госстроя РФ 15 декабря 1999г. №153 | Правила создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение № 4

к документации об аукционе

**Договор залога.**

г.Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

**Статья 1. Предмет муниципального контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

**Статья 2. Предмет договора залога**

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются реквизиты Заказчика)*

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

**Статья 3. Передача денежных средств**

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

**Статья 4. Возврат и удержание обеспечения**

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

**Статья 5. Заключительные положения**

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 6. Адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Участник размещения заказа |
| *Реквизиты* | *Реквизиты* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |