ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов №№ 35, 39, 30, 44 (по техническому паспорту) в здании по адресу: г. Пермь, проспект Комсомольский,77.

Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Строительно - монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией.

1. Условия и сроки выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральному закону «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84),

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390),

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/9),

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами.

Проведение ремонтных работ не должно мешать текущей деятельности функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации г. Перми.

Все  шумные работы выполняются  с  19-00 до 22-00 час.

Сроки выполнения работ – до 20 декабря 2013 г. с момента заключения муниципального контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне объекта должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на территории объекта строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составляет - 24 (Двадцать четыре) календарных месяца с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, который распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены недостатки и дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится ежемесячно по безналичному расчету, окончательный расчет после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на материалы

7.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик  цвет  ламината, линолеума дверных блоков, колер, а также конфигурацию дверных блоков  должен согласовать с Заказчиком.

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

| № пп | Предложение Заказчика | Ед.изм. | Кол. | Предложение Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 30 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 15,97 |  |
| 31 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 558,8 |  |
| 32 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 48,05 |  |
| 79 | Кабель UTP4-С5е-SOLID-GY поцене 1м= 42,94р./1,18/3,59 | м | 55 |  |
| 81 | Розетка по цене 186,39р./1,18/3,59 | шт | 21 |  |
| 82 | Выключатель 2-х клав. с рамкой | шт | 3 |  |
| 83 | Суппорт-рамка 6 м | шт | 7 |  |
| 84 | Суппорт-рамка 2 м | шт | 7 |  |
| 85 | Розетка телефонная | шт | 7 |  |
| 86 | Компьютерная розетка | шт | 7 |  |
| 87 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-3СУ по цене 200/1,18/3,569 | шт | 4 |  |
| 88 | Кабель-канал 40х16 | м | 20 |  |
| 89 | Заглушка для кабель-канала 50х105 по цене 1 шт.=51,98/1,18/3,59 | шт | 10 |  |
| 90 | Смесь сухая для самоневилирующейся стяжки типа "Наливной пол Экопол" расход при толщ.слоя 10мм-13,5кг/м2 по цене 337р./25кг/1,18/3,59 | кг | 1763,1 |  |
| 91 | Геосетка пластиковая по цене 1 м2=57,9р./1,18/3,59 | м2 | 65,953 |  |
| 92 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м | шт. | 8 |  |
| 93 | Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой | 1000 м | 0,12 |  |
| 94 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,055 |  |
| 95 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,1 |  |
| 96 | Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм | шт. | 5 |  |
| 97 | Кабель-канал 20x30 мм | м | 90 |  |