Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок № 0356300126213000049

Проект

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми

г. Пермь                                                                                                          ____  2013  год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лепешкин Юрий Анатольевич, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в соответствии с протоколом от "___" ______________ 2013г. № ___________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обустройству остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми: ремонт остановочных пунктов  (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 -  Техническое задание;

Приложение № 2 – Условия выполнения работ по ремонту остановочных пунктов;

Приложение №  3 - Перечень нормативных документов;

Приложение № 4 – Оценка качества выполняемых работ и условия снижения работ;

Приложение № 5 – Локальный сметный расчет;

Приложение № 6 – Акт  снижения стоимости на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов Мотовилихинского района г.Перми: ремонт остановочных пунктов по муниципальному контракту (форма);

Приложение № 7 – Уведомление о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 8 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №3).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки производства работ:  10 календарных дней с момента заключения Контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ,  порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_________ (_____________________) рублей ____ коп., без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _______ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

  - Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в течение трех дней с момента их окончания. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение  трех дней после приемки. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту финансируются из бюджета  города Перми в соответствии с  постановлением администрации г. Перми от 23.11.2012 N 813 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие Мотовилихинского района города Перми" на 2013-2015 годы".

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №3 к Контракту).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а)  устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном  Приложением №4 к Контракту.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в акте.

4.4. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ и  фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и предписаний служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается любое отступление от условий настоящего контракта, в том числе: выполнение работ с нарушением технологии их производства; применение материалов, несоответствующих по качеству, по количеству; нарушение сроков производства работ; неисполнение либо некачественное исполнение гарантийных обязательств; нарушение сроков устранения дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств; отказ подрядчика от обследования объектов. В зависимости от выявленных нарушений Заказчик применяет меры ответственности, предусмотренные п.п. 7.5.1.-7.5.4., 7.6. настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ,  за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику выполненных работ.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные Подрядчиком предписания в указанные сроки, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере установленным Приложением №4 .

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.5.5. За нарушение гарантийных обязательств Заказчик взыскивает штрафы и неустойки в соответствии с приложением №6 к Контракту.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по согласованию сторон, по решению суда либо вследствие отказа одной из сторон Контракта от исполнения принятых обязательств.

8.5. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, сторона, принявшая такое решение обязана в письменной форме уведомить другую строну не менее, чем за 15 дней до предстоящего расторжения.

8.6. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.7. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района г.Перми: ремонт остановочных пунктов

Срок выполнения работ: 10 календарных  дней со дня заключения  контракта.

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень ремонта остановочных павильонов и площадок

Ведомость объемов работ:

| Лядовский тракт – остановка «Черемховская» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж повреждённых конструктивных элементов типового остановочного павильона общественного транспорта 4000х2000 мм.: - профильной трубы размерами 40х40х2,5 мм. длиной 2120 мм. в количестве 2 шт. (m=0,01284 т.); - профильной трубы размерами 40х40х2,5 мм. длиной 2000 мм. в количестве 2 шт. (m=0,0114 т.); - профильной трубы размерами 40х40х2,5 мм. длиной 1500 мм. в количестве 1 шт. (m=0,004275 т.); - профильной трубы размерами 25х25х3 мм. длиной 2160 мм. в количестве 1 шт. (m=0,004212 т.); - профильной трубы размерами 25х25х3 мм. длиной 1500 мм. в количестве 1 шт. (m=0,002925 т.). | тонна | 0,035652 |
| 2 | Демонтаж повреждённого профилированного листа С10-1000-0,6 (m=0,083334 т.) | м2 | 14,62 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный. | тонна | 0,118986 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 25 км. | тонна | 0,118986 |
| 5 | Монтаж конструктивных элементов типового остановочного павильона общественного транспорта 4000х2000: - профильной трубы размерами 40х40х2,5 мм. длиной 2120 мм. в количестве 2 шт. (m=0,01284 т.); - профильной трубы размерами 40х40х2,5 мм. длиной 2000 мм. в количестве 2 шт. (m=0,0114 т.); - профильной трубы размерами 40х40х2,5 мм. длиной 1500 мм. в количестве 1 шт. (m=0,004275 т.); - профильной трубы размерами 25х25х3 мм. длиной 2160 мм. в количестве 1 шт. (m=0,004212 т.); - профильной трубы размерами 25х25х3 мм. длиной 1500 мм. в количестве 1 шт. (m=0,002925 т.). | тонна | 0,035652 |
| 6 | Монтаж профилированного листа С10-1000-0,6 (цвет синий) с помощью самонарезающихся винтов по металлу с шагом 100 мм. (m=0,083334 т.) | м2 | 14,62 |
| 7 | Покраска металлоконструкции эмалью ПФ-115 (цвет тёмно-красный) за два раза по грунтовке ГФ-021 | м2 | 10,94 |
| 8 | Покраска деревянных покрытий тонировочным лаком за два раза типа Пенетрекс (либо эквивалент) | м2 | 2,5 |
| 9 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |
| Работы должны производиться согласно рабочей (конструкторской) документации указанной в Приложении №3 к техническому заданию. |  |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| ул. Уральская – остановка «ДК имени Ленина» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж повреждённых конструктивных элементов типового остановочного павильона общественного транспорта 1500х4000 мм.: - профильной трубы размерами 130х40х2,5 мм. длиной 7750 мм. в количестве 1 шт. (m=0,0545 т.); - профильной трубы размерами 65х40х25 мм. длиной 4500 мм. в количестве 1 шт. (m=0,0202 т.); - профильной трубы размерами 20х20х2,5 мм. длиной 1500 мм. в количестве 3 шт. (m=0,00486 т.). | тонна | 0,07956 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный. | тонна | 0,07956 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 25 км. | тонна | 0,07956 |
| 4 | Монтаж конструктивных элементов типового остановочного павильона общественного транспорта 1500х4000: - профильной трубы размерами 130х40х2,5 мм. длиной 7750 мм. в количестве 1 шт. (m=0,0545 т.); - профильной трубы размерами 65х40х25 мм. длиной 4500 мм. в количестве 1 шт. (m=0,0202 т.); - профильной трубы размерами 20х20х2,5 мм. длиной 1500 мм. в количестве 3 шт. (m=0,00486 т.); - профильной трубы размерами 20х20х2,5 мм. длиной 7000 мм. в количестве 1 шт. (m=0,00756 т.). | тонна | 0,08712 |
| 5 | Монтаж задних стенок из монолитного поликарбонатного стекла толщиной 4 мм. с помощью самонарезающихся винтов по металлу 4х40 через пластины t 2,5х40 с шагом винтов 300 мм. | 100 м2 | 0,1692 |
| 6 | Монтаж боковых стенок из монолитного поликарбонатного стекла толщиной 4 мм. | 100 м2 | 0,007072 |
| 7 | Покраска металлоконструкции эмалью ХВ-124 за два раза по грунтовке ХС-068 | м2 | 0,7416 |
| 8 | Покраска деревянных покрытий эмалью ХВ-124 за два раза | м2 | 0,7416 |
| 9 | Закрепление остановочного павильона к фундаментам выполнить на анкерах "HILTI" HSA M16х140 через монтажную подливку из бетона класса B20 марки М200 на мелком заполнителе. | шт. | 10 |
| Работы должны производиться согласно рабочей (конструкторской) документации указанной в Приложении №2 к техническому заданию. |  |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| ул. Дружбы – остановка «площадь Дружбы» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж задних стенок из монолитного поликарбонатного стекла толщиной 4 мм. с помощью самонарезающихся винтов по металлу 4х40 через пластины t 2,5х40 с шагом винтов 300 мм. (Работы должны производиться согласно рабочей (конструкторской) документации указанной в Приложении №2 к техническому заданию.) | 100 м2 | 0,06 |

| ул. Дружбы – остановка «Дружбы» (из города) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж боковых стенок из монолитного поликарбонатного стекла толщиной 4 мм. (Работы должны производиться согласно рабочей (конструкторской) документации указанной в Приложении №2 к техническому заданию.) | 100 м2 | 0,00476 |
| 2 | Монтаж задних стенок из монолитного поликарбонатного стекла толщиной 4 мм. с помощью самонарезающихся винтов по металлу 4х40 через пластины t 2,5х40 с шагом винтов 300 мм. (Работы должны производиться согласно рабочей (конструкторской) документации указанной в Приложении №2 к техническому заданию.) | 100 м2 | 0,015 |

| Бульвар Гагарина – остановка «Старцева» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж боковых стенок из монолитного поликарбонатного стекла толщиной 4 мм. (Работы должны производиться согласно рабочей (конструкторской) документации указанной в Приложении №2 к техническому заданию.) | 100 м2 | 0,00816 |
| 2 | Установка урны для мусора: металлической (сталь листовая горячекатаная толщиной не менее 2 мм, марка стали Ст3пс); объемом - 60 литров, на одной металлической стойке; огрунтованной (ГФ-021) и окрашенной (ПФ-115); цвет тёмно-красный; на шарнире. Состав работ: - подготовка ямы для установки и бетонирования стойки урны, размер ямы 0,4*0,3*0,6 - установка урны с бетонированием стойки. Класс бетона B20 (М200) - V=0,05м3 - погрузка и перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон ТБО для захоронения (V – 0,02 т.) - эскиз урны прилагается в Приложение №5. | шт. | 1 |

| ул. Дружбы – остановка «Площадь Дружбы» (из города) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж задних стенок из монолитного поликарбонатного стекла толщиной 4 мм. с помощью самонарезающихся винтов по металлу 4х40 через пластины t 2,5х40 с шагом винтов 300 мм. (Работы должны производиться согласно рабочей (конструкторской) документации указанной в Приложении №4 к техническому заданию.) | 100 м2 | 0,04485 |

| ул. Тургенева – остановка «Макаренко» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж секции крыши из монолитного цветного (цвет коричневый) поликарбонатного стекла толщиной 8 мм. с помощью самонарезающихся винтов по металлу 4х40 через пластины t 2,5х40 с шагом винтов 300 мм. (Работы должны производиться согласно рабочей (конструкторской) документации указанной в Приложении №4 к техническому заданию.) | 100 м2 | 0,0213 |

| ул. Лебедева – остановка «Лебедева» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж повреждённого профилированного листа С10-1000-0,6 (m=0,0166725 т.) | м2 | 2,925 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный. | тонна | 0,0166725 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 25 км. | тонна | 0,0166725 |
| 4 | Монтаж профилированного листа С10-1000-0,6 (цвет синий) с помощью самонарезающихся винтов по металлу с шагом 100 мм. (m=0,083334 т.) | м2 | 4,875 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| ул. Фокинская – остановка «Марата» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |

| ул. Лядовская – остановка «Колыбалова» (из города) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |

| Лядовский тракт – остановка «Черемховская» (из города) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |

| ул. Колыбалова – остановка «Школа №118» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |

| ул. Колыбалова – остановка «Школа №118» (из города) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |

| ул. Колыбалова – остановка «Чермозская» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |

| Посёлок Архиерейка – остановка «Микрорайон Архиерейка» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |

| ул. Лифанова – остановка «Обросова» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |

| ул. Ивана Франко – остановка «Целинная» (из города) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |

| ул. Крупской – остановка «Цирк» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Корчёвка пней диаметром до 24 см. с последующей погрузкой и вывозкой на полигон ТБО для захоронения (m=0,015 т.) | шт. | 1 |
| 2 | Разработка грунта вручную. | 1000 м3 | 0,004 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна | 6,815 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 25 км. | 1 тонна | 6,815 |
| 5 | Устройство оснований толщиной слоя 10 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | 0,4 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа В, марки I, толщиной слоя 5 см | 100 м2 покрытия | 0,4 |
| 7 | Установка остановочного павильона АЛ 7500х1700 ранее демонтированного с ул. Работницы - ост. "Рабочий посёлок". | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж недостающего бокового стекла из монолитного поликарбоната толщиной 4 мм. с помощью самонарезающихся винтов по металлу 4х40 через пластины t 2,5х40 с шагом винтов 300 мм. (Работы должны производиться согласно рабочей (конструкторской) документации указанной в Приложении №4 к техническому заданию.) | 100 м2 | 0,0312 |
| 9 | Изготовление и установка фриза-вывески с названием остановки и направлениями движения из пластика ПВХ типа UNEXED CLASSIC (либо эквивалент) толщиной 3 мм. | шт. | 1 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| ул. Работницы – остановка «Рабочий посёлок» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж остановочного павильона АЛ 7500х1700 | тонна | 1,315 |
| 2 | Демонтаж стекол из поликарбоната толщиной 4 мм. с последующей установкой их на ул. Крупской - остановка "Цирк". | 100 м2 | 0,1657 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: остановочный павильон АЛ 7500х1700. | тонна | 1,395 |
| 4 | Перевозка павильона на расстояние 1,5 км. для дальнейшей его установки. | тонна | 1,395 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| ул. Грибоедова – остановка «Микрорайон Костарево» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж металлических конструкции | тонна | 0,265 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 0,265 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 25 км. | тонна | 0,265 |
| 4 | Изготовление и установка типового остановочного комплекса общественного транспорта 5000х2000 производится согласно приложения № 3 к техническому заданию | шт. | 1 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| ул. Ивана Франко – остановка «Целинная» (в город) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж повреждённого профилированного листа С10-1000-0,6 (m=0,0166725 т.) | м2 | 2,925 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный. | тонна | 0,0166725 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 25 км. | тонна | 0,0166725 |
| 4 | Монтаж профилированного листа С10-1000-0,6 (цвет синий) с помощью самонарезающихся винтов по металлу с шагом 100 мм. (m=0,083334 т.) | м2 | 2,925 |
| 5 | Покраска металлоконструкции эмалью ПФ-115 (цвет тёмно-красный) за два раза по грунтовке ГФ-021. | м2 | 10,94 |
| 6 | Покраска деревянных покрытий тонировочным лаком за два раза типа Пенетрекс (либо эквивалент). | м2 | 2,5 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| ул. Целинная – остановка «Больница» (из города) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж повреждённых конструктивных элементов остановочного павильона общественного транспорта: - профильной трубы размерами 40х40х2,5 мм. длиной 2120 мм. в количестве 1 шт. (m=0,00642 т.). | тонна | 0,00642 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный. | тонна | 0,00642 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 25 км. | тонна | 0,00642 |
| 4 | Монтаж конструктивных элементов остановочного павильона общественного транспорта: - профильной трубы размерами 40х40х2,5 мм. длиной 2120 мм. в количестве 1 шт. (m=0,00642 т.). | тонна | 0,00642 |
| 5 | Покраска металлоконструкции эмалью ПФ-115 (цвет тёмно-красный) за два раза по грунтовке ГФ-021. | м2 | 10,94 |
| 6 | Покраска деревянных покрытий тонировочным лаком за два раза типа Пенетрекс (либо эквивалент). | м2 | 2,5 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| Бульвар Гагарина – трамвайная остановка «Ушинского» (из города) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж крыши из монолитного поликарбонатного стекла толщиной 4 мм. с помощью самонарезающихся винтов по металлу 4х40 через пластины t 2,5х40 с шагом винтов 300 мм. | 100 м2 | 0,1 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Рабочая документация по изготовлению типового остановочного комплекса общественного транспорта – тип 1

Приложение № 3

к техническому заданию

Рабочая документация по изготовлению типового остановочного комплекса общественного транспорта – тип 2

Приложение № 4

к техническому заданию

Рабочая документация по изготовлению типового остановочного комплекса общественного транспорта – тип 3

Приложение № 5

к техническому заданию

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г.

Условия выполнения работ  по ремонту остановочных пунктов

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта остановочных пунктов должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению № 3 к Контракту.

2.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно Приложению № 3 к Контракту.

3.Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложения № 3 к Контракту). За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по ремонту остановочных пунктов – 24  месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.

5.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по ремонту остановочных площадок производится согласно Приложению № 4 к Контракту.

6. Установка остановочных павильонов и урн должна осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности, безопасность дорожного движения при производстве работ. При установке остановочных павильонов и урн. Подрядчик выполняет земляные работы в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 5 | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 6 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 7 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 8 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 9 | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 10 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 11 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 12 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 13 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 14 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 15 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 16 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 17 | ГОСТ 30245-2003 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| 19 | ГОСТ 8639-82 | Трубы стальные квадратные. Сортамент. |
| 20 | ГОСТ 10551-75* | Профили стальные гнутые гофрированные. Сортамент. |
| 21 | ГОСТ 19903-74* | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.. |
| 22 | ГОСТ 103-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент. |
| 23 | ГОСТ 5781-82* | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 24 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент. |
| 25 | ГОСТ 19903-90 | Прокат листовой горячекатаный. |
| 26 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 27 | ГОСТ 9.014-78 | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. |
| 28 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 29 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 31 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 33 | ГОСТ 30704-2001 | Защитные средства для древесины. Методы контроля качества. |
| 34 | ГОСТ 23951-80 | Препарат ПБТ антисептический. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытания на горючесть. |
| 36 | ГОСТ 11262-80 | Пластмассы. Метод испытания на растяжение. |
| 37 | Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 4 | Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми. |
| 38 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории. |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение №4

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по ремонту остановочных пунктов на территории  Мотовилихинскоо районе города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт остановочных пунктов в Мотовилихинском районе по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п., Приложениями к техническому заданию), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № параметра | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
|  | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
|  | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем 10мм | 100 |
| 3 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | 30 |
| 4 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | 100 |
| 5 | Металлические поверхности имеют заусены, острые кромки, сварочные брызги, наплывы, прожоги, раковины, трещины, неровности. | 100 |
| 6 | Отсутствие грунтовки | 100 |
| 7 | Покрывной слой нанесен не равномерно | 70 |
| 8 | Имеются повреждения лакокрасочного защитного покрытия | 100 |
| 9 | Остановочные павильоны установлены не в соответствии с перечнем указанном в Приложении №1 к техническому заданию. | 100 |
| 10 | Несоответствие остановочного павильона типу и размерам | 100 |
| 11 | Несоответствие остановочного павильона цвету | 100 |
| 12 | Невыполнение предписаний Заказчика по следующим пунктам: |  |
|  | Нарушение технологии ведения работ | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Производство работ без выполнения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Производство работ без разрешения Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приёмки ответственных конструкций) | 100 тыс. руб. за каждый случай |
|  | Несвоевременное ведение исполнительной документации | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) | 50 тыс .руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |

Приложение №5

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г

Локальный сметный расчет

Предоставляется с учетом цены по запросу котировок

Приложение №6

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

_________________ Ю. А. Лепешкин

«___»_____________2013 г.

Акт №

снижения стоимости на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов Мотовилихинского района г.Перми: ремонт остановочных пунктов

по муниципальному контракту №        от                 2013 г.

1. Представитель Заказчика           ____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель Подрядчика _____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта         _____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика:                                ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                            ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________Ю.А. Лепешкин                                                       ______________

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ __  от «____» _______ 2013 г.

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по ______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________Ю.А.Лепешкин

Подрядчик                                                                       _____________

Приложение №8

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013г.

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________Ю.А. Лепешкин                                                       ______________