Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Контракт № ______ (проект)

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных пожарных водоемов

Индустриального района города Перми

г. Пермь                                                                                                       «____»   __________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. На основании приказа директора учреждения от «___» ___________ 20__ года № ___ и решения аукционной комиссии (протокол от «___» __________ 20__ года № ___), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по содержанию бесхозяйных пожарных водоемов Индустриального района города Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по содержанию бесхозяйных пожарных водоемов Индустриального района города Перми;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – расчет стоимости содержания бесхозяйных пожарных водоемов Индустриального района города Перми;

Приложение № 4 – образец составления предписания;

Приложение № 5 – образец составления уведомления о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования;

Приложение № 6 – образец составления акта контрольной проверки объектов общего пользования.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Срок действия настоящего контракта: с даты заключения настоящего контракта до полного исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.

3. Стоимость работ, порядок их приёма и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ____________ (_______________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС ___________ (__________________) рубля ___ копеек, без дальнейшей индексации.

Коэффициент снижения составляет _______.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость работ, расходы на перевозку, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ, предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета).

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом процента снижения в соответствии с приложением №2 к настоящему контракту. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, процент снижения и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом процента снижения)

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ.

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.17. Подрядчик обязан предоставить Заказчику свой номер факса и адрес электронной почты для обмена документами.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты выполненных работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим  контрактом.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За каждое выданное Заказчиком и неисполненное предписание в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.5.4. За нарушение срока начала производства работ (п. 2.2. контракта) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.

8. Прекращение действия контракта.

8.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51 ИНН 5905264538 КПП 590501001 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ____________ А.С. Полыгалов м.п. |  |  |  |  |

Приложение № 1

к контракту от ______________ №  ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных пожарных водоемов

Индустриального района г. Перми

Срок выполнения работ: с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.

Место выполнения работ и объем работ:

| № | Наименование объекта | От | До | Площадь проезда, кв.м. | Площадь газонов, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Карпинского, 22 | Ул.Карпинского, 24 | Ул.Карпинского, 22 | 123 | 20 |
| 2 | Ул.Карпинского, 52 | Ул.Формовщиков | Ул.Карпинского, 50 | 340 | 80 |
| 3 | Ул.Нефтяников, 29 | Ул.К.Беляева, 36а | Ул.Нефтяников, 29 | 92 | 92 |
| 4 | Ул.1-я Красавинская,74 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 555 | 192 |

Зимний период содержания.

Состав работ:

1. Расширение проезжей части;

2. Очистка проезда от уплотненного снега;

3. Очистка проезда от наледи;

4. Обработка проезда песком;

5. Вывозка снега.

Летний период содержания.

Состав работ:

1. Очистка проезжей части от мусора с вывозкой;

2. Очистка газонов от мусора с вывозкой;

3. Кошение травы (2 раза за сезон);

4. Разовая откачка воды 267 куб.м.;

5. Очистка стен, дна и перекрытия от грязи и мусора с вывозкой S=417,45м²;

6. Заполнение водой 267 куб.м.

Требования к выполняемым работам:

Запрещается сдвигать снег или формировать кучи ближе 5 м к источникам противопожарного водоснабжения. Началом выполнения работ по вывозке снега считается день выдачи заказчиком задания.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного снега с предоставлением фотодокументов, справки, выписанной на организацию, осуществляющую содержание пожарных водоемов, подтверждающей вывезенный объем на снежную свалку.

Вывозка мусора, различных видов загрязнений производится на санкционированное место складирования отходов для захоронения в течение суток после сбора.

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем мусора на санкционированное место складирования отходов, выписанной на организацию, осуществляющую содержание пожарных водоемов.

Все работы должны производиться в соответствии с требованиями приложенной нормативно-технической документации, правилами содержания территории г. Перми.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 12 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 13 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 14 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 15 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 16 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 18 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 19 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 20 | ОДН 218.014-99 | Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог |
| 21 | ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| 22 | N 69-ФЗ | Федеральный закон о пожарной безопасности |
| 23 | Постановление от 3 декабря 2009 г. №936 | "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы. |
| 24 | Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог |  |

Заказчик:                                                               Подрядчик:

МКУ «Благоустройство

Индустриального района»

Директор ____________ А.С. Полыгалов

м.п.

Приложение №2

к контракту от _________________ №  ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Зимний период содержания

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Проезжая часть расширена, полностью очищена от рыхлого снега, колеи. Обработана песком. Допускается ровный снежный накат до 0,1 м без наличия колеи и скользкости. Отсутствуют снежные валы и кучи снега в местах пересечения с проездами, тротуарами. Допускается наличие снежного вала после расчистки на ширину не более 1,5 м, высотой не более 0,8 м. | Отлично 0 % |
| Проезжая часть расширена, очищена от рыхлого снега, колеи не менее чем на 80%. Обработана песком. Допускается ровный снежный накат до 0,15 м без наличия колеи и скользкости. Отсутствуют снежные валы и кучи снега в местах пересечения с проездами, тротуарами. Допускается наличие снежного вала после расчистки на ширину не более 1,5 м, высотой не более 0,8 м. | Хорошо - 10% |
| Проезжая часть расширена, очищена от рыхлого снега, колеи не менее чем на 50%. Не обработана песком. Допускается ровный снежный накат до 0,2 м без наличия колеи и скользкости. Отсутствуют снежные валы и кучи снега в местах пересечения с проездами, тротуарами. Допускается наличие снежного вала после расчистки на ширину не более 1,5 м, высотой не более 0,8 м. | Удовлетворительно - 40% |
| Проезжая часть не очищена, не расширена, не освобождена от снежных валов, не обработана песком, снежный накат более 0,2 м, имеется колея. Наличие снежных валов на пересечениях с проездами и тротуарами. | Неудовлетворительно - 100% |

Летний период содержания.

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Выполнен сбор, погрузка и вывозка мусора и различных видов загрязнений на санкционированное место складирования отходов. Выполнено кошение. | Отлично, 0% |
| Мусор собран, работы по вывозке мусора не выполнены. | Удовлетворительно, - 40% |
| Работы по сбору и вывозке мусора не выполнены. Кошение не выполнено | Неудовлетворительно, - 100 % |

Заказчик:                                                               Подрядчик:

МКУ «Благоустройство

Индустриального района»

Директор ____________ А.С. Полыгалов

м.п.

Приложение № 3

к контракту от ______________ №  _____

Расчет стоимости содержания бесхозяйных пожарных водоемов

Индустриального района города Перми

| Содержание с 21.12.2013г. по 20.12.2014г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем | Стоимость ед. изм. с НДС, руб. | Итого за сезон с НДС |
|  | Лето 183 дня( с 15.04.2014 по 14.10.2014 ) |  |  |  |  |
| 1 | Уборка крупного мусора с дорог 30% от площади | м2 | 167,00 | 1,86 | 310,62 |
| 2 | Уборка газонов от мусора | м2 | 192,00 | 1,87 | 359,04 |
| 3 | Вывоз мусора | тн | 8,2000 | 778,13 | 6 380,67 |
| 4 | Кошение травы | м2 | 192,00 | 7,14 | 1 370,88 |
| 5 | Откачка воды из водоема | м3 | 267,00 | 22,62 | 6 039,54 |
| 6 | Очистка стен, дна и перекрытия от грязи и мусора | м2 | 417,45 | 16,13 | 6 733,47 |
| 7 | Наполнение водоемов водой | м3 | 267,00 | 12,32 | 3 289,44 |
| Итого с НДС летнее содержание |  |  |  |  | 24 483,66 |
|  | Зима 182 дня ( с 21.12.2013 по 14.04.2014 и с 15.10.2014 по 20.12.2014 ) |  |  |  |  |
| 1 | Расширение проезжей части | м2 | 555,00 | 4,37 | 2 425,35 |
| 2 | Очистка проезда от уплотненного снега | м2 | 111,00 | 115,75 | 12 848,25 |
| 3 | Очистка проезда от наледи | м2 | 83,00 | 462,99 | 38 428,17 |
| 4 | Обработка проезда песком | м2 | 333,00 | 9,31 | 3 100,23 |
| 5 | Вывоз снега | тн | 48,00 | 164,57 | 7 899,36 |
|  | Итого с НДС зимнее содержание |  |  |  | 64 701,36 |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 89 185,02 |
|  | в т.ч. НДС |  |  |  | 13 604,49 |

Заказчик:                                                               Подрядчик:

МКУ «Благоустройство

Индустриального района»

Директор ____________ А.С. Полыгалов

м.п.

|  |  |  | Приложение № 4 к контракту от ______________ № _____ |
| --- | --- | --- | --- |

ПРЕДПИСАНИЕ (образец)

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______  контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к контракту от ______________ №  _____

Уведомление (образец)

о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата  ________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 6

к контракту от ______________ №  _____

А К Т (образец)

контрольной проверки объектов общего пользования

______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________ 20___ г.

( дата )

Проверка произведена __________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и представителем подрядной организации_________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество)

| Наименование объекта | Замечания | Процент снижения |
| --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _____________ № _______ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |