Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Контракт № ______ (проект)

на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений

Индустриального района города Перми

г. Пермь                                                                                                       «____»   __________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. На основании приказа директора учреждения от «___» ___________ 20__ года № ___ и решения аукционной комиссии (протокол от «___» __________ 20__ года № ___), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по содержанию искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – перечень искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми, подлежащих содержанию;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 3 – техническое задание на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми;

Приложение № 4 – расчет стоимости содержания искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми;

Приложение № 5 – локальный сметный расчет на выполнение работ по восстановлению искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми;

Приложение № 6 – приказ о назначении ответственного представителя;

Приложение № 7 – образец составления предписания;

Приложение № 8 – образец составления уведомления о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования;

Приложение № 9 – образец составления акта контрольной проверки объектов общего пользования.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Срок действия настоящего контракта: с даты заключения настоящего контракта до даты исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ:

по содержанию с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.,

по восстановлению с 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г.

3. Стоимость работ, порядок их приёма и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ___________ (__________________________) рублей ___ коп., включая НДС ____________ (__________________________) рублей ___ коп., без дальнейшей индексации, в том числе:

- на содержание ___________ (__________________________) рублей ___ копеек, включая НДС ____________ (__________________________) рублей ___ коп. Коэффициент снижения _____;

- на восстановление ___________ (__________________________) рублей ___ копеек, включая НДС ____________ (_________________________) рублей ___ коп. Коэффициент снижения _____.

Цена контракта формируется путем пропорционального снижения сумм (при наличии снижения) по содержанию и восстановлению в соответствии с результатами проведенного аукциона и коэффициентом снижения.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость работ, расходы на перевозку, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (в том числе и по форме КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (в том числе и по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета).

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом процента снижения в соответствии с приложением №2 к настоящему контракту. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, процент снижения и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом процента снижения)

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ.

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по восстановлению искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми составляет 24 месяца, течение которого начинается с даты приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном, безусловном устранении Подрядчиком любых дефектов объекта производства работ (отдельных его элементов), выявленных в период действия гарантийного срока.

Устранением дефектов объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (в том числе  по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.17. Подрядчик обязан предоставить Заказчику свой номер факса и адрес электронной почты для обмена документами.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты выполненных работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим  контрактом.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За каждое выданное Заказчиком и неисполненное предписание в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.5.4. За нарушение срока начала производства работ (п. 2.2. контракта) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.

8. Прекращение действия контракта.

8.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51 ИНН 5905264538 КПП 590501001 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ____________ А.С. Полыгалов м.п. |  |  |  |  |

Приложение № 1

к контракту от ______________ №  ______

Перечень искусственных инженерных сооружений Индустриального района г. Перми, подлежащих содержанию

| № п/п | Местонахождение объекта |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пешеходные лестницы |  |  |  |
| 1 | Пешеходная лестница у железной дороги на ул. Стахановская, 1 |  | 8 |
| 2 | Пешеходная лестница на ул. Заливная, 26 |  | 16 |
| 3 | Пешеходная лестница по ул. Кордонная, 29 |  | 21,75 |
| 4 | Пешеходная лестница по ул.А.Свиязева, 46/1 |  | 7,5 |
| Итого: |  |  | 53,25 |
| Пешеходные мосты |  |  |  |
| 1 | Пешеходный мост через р. Пыж на ул. Верхнемуллинская |  | 51,2 |
| 2 | Пешеходный мост через р. Мулянка в д. Субботино |  | 54,5 |
| 3 | Пешеходный мост по ул. 1-я Пыжевская, 10 |  | 30,75 |
| 4 | Пешеходный мост по ул. 1-я Верховая, 8 |  | 78,32 |
| Итого: |  |  | 214,77 |
| Перечень родников |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 |  | За гаражным кооперативом по ул. Энергетиков | 8 |
| 2 |  | ул. 1-я Гиринская | 60 |
| 3 |  | ул. Встречная (напротив грязелечебницы) | 60 |
| 4 |  | ул. 1-я Замулянская, 13 | 4 |
| 5 |  | дер.Субботино | 12 |
|  |  | Итого: | 144 |
| Летнее содержание |  |  |  |
| 1 |  | За гаражным кооперативом по ул. Энергетиков | 8 |
| 2 |  | ул. 1-я Гиринская | 60 |
| 3 |  | ул. Встречная (напротив грязелечебницы) | 60 |
| 4 |  | ул. 1-я Замулянская, 13 | 4 |
|  |  | Водоотводная канава по ул. Промышленная, 9 | 379 |
| 5 |  | дер.Субботино | 12 |
|  |  | Итого: | 523 |
|  |  | Всего (зимнее содержание): | 412,02 |
|  |  | Всего (летнее содержание): | 791,02 |

Заказчик:                                                               Подрядчик:

МКУ «Благоустройство

Индустриального района»

Директор ____________ А.С. Полыгалов

Приложение №2

к контракту от _________________ №  ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

1. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию искусственных инженерных сооружений Индустриального района г. Перми

Зимнее содержание

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Инженерные сооружения расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 4 см, уплотненного – не более 2 см, в бесснежные дни инженерные сооружения очищены до поверхности на всю ширину. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность, заужение и скользкость. Зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 часов с момента обнаружения. Снег сдвинут, сформированы кучи. Отсутствует бытовой мусор. | Отлично, 0 % |
| Инженерные сооружения расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного – не более 2 см, в бесснежные дни инженерные сооружения очищены до поверхности на всю ширину. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность, скользкость. Заужение не более 20 %. Зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 часов с момента обнаружения. Снег сдвинут, сформированы кучи. Отсутствует бытовой мусор. |  |
| Инженерные сооружения расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного – не более 2 см, в бесснежные дни инженерные сооружения очищены до поверхности на всю ширину. Поверхность не обработана песком. Зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 часов с момента обнаружения. Заужение более 20%, но не более 50%. Снег сдвинут, сформированы кучи. Отсутствуют снежно-ледовые образования. Небольшое скопление мусора. | Удовлетворительно, -40% |
| Инженерные сооружения не расчищены в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега более 5 см, уплотненного – более 2 см. Поверхность не обработана песком. Заужение более 50 %. Зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 часов с момента обнаружения. Наличие мусора. | Неудовлетворительно -100% |

Летнее содержание

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Выполнена уборка мусора. Мусор собран и вывезен. | Отлично, 0 % |
| Работы по уборке мусора выполнены. Мусор собран, но не вывезен. | Удовлетворительно - 40% |
| Работы по уборке мусора не выполнены. | Неудовлетворительно, -100% |

2. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по восстановлению искусственных инженерных сооружений Индустриального района г. Перми

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 10 |
| 2 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 4 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Поверхность металлических элементов имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 7 | Несоответствие по толщине установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 8 | Несоответствие материала требованиям технического задания по типу, марке, профилю и без согласования с заказчиком | - 100 |
| 9 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (ступеней, настила, перил, подперильников, стоек, навеса) | - 100 |
| 10 | Бетонное основание не выровнено | - 100 |

Заказчик:                                                               Подрядчик:

МКУ «Благоустройство

Индустриального района»

Директор ____________ А.С. Полыгалов

Приложение № 3

к контракту от ______________ №  _____

Техническое задание на выполнение работ по содержанию

искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми

1. Техническое задание на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми

Место выполнения работ: согласно перечня искусственных инженерных сооружений Индустриального района г. Перми, подлежащих содержанию (приложение № 1 к контракту).

Срок выполнения работ: с 21.12.2013 г. по 20.12.2014 г.

Состав выполняемых работ:

Зимний период

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Ручная очистка родников: |
|  | - Подметание территории от свежевыпавшего снега. - Сгребание снега в кучи или валы. - Очистка от уплотненного снега. - Очистка от наледи. - Обработка песком. - Уборка мусора. |
| 2 | Ручная очистка пешеходных мостов, лестниц: |
|  | - Подметание территории от свежевыпавшего снега. - Сгребание снега в кучи или валы. - Очистка от уплотненного снега. - Очистка от наледи. - Обработка песком. - Уборка мусора. |

Летний период

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Ручная очистка родников: |
|  | - Уборка мусора. - Погрузка, вывозка мусор. |
| 2 | Ручная очистка пешеходных мостов и лестниц |
|  | - Уборка мусора. - Погрузка, вывозка мусор. |

Требования к содержанию инженерных сооружений:

Технология производства работ и качество применяемых материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Особенности уборки инженерных сооружений в зимний период:

- пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие на пешеходных мостиках равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать 2 см. Время очистки не должно превышать 5 часов после окончания снегопада;

- в период продолжительного интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов каждые 5 часов;

- на пешеходных мостиках, лестницах, подходах к родникам отсутствует бытовой мусор;

- допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

При возникновении гололеда противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы. Время обработки противогололедными материалами не должно превышать 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости.

Организации, осуществляющие содержание инженерных сооружений, до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

Особенности уборки инженерных сооружений в летний период:

Собранный мусор должен своевременно вывозиться.

Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

Вывозка мусора производится на санкционированное место складирования отходов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем, выписанной на организацию, выполняющую работы по содержанию лестничных переходов, пешеходных мостов, родников.

2. Техническое задание на выполнение работ по восстановлению искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, объект: Пешеходный мост через                       р. Пыж на ул. Верхнемуллинская.

Срок выполнения работ: с 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г.

Состав работ:

1. Демонтаж деревянного настила S=54,9 м2 и металлических перилл L=96,2 п.м. с вывозкой

2. Восстановление моста

Устройство деревянного настила S=54,9 м2, толщина доски 50 мм

Антисептирование по всей поверхности древесины – 54,9 м2

Крепление на уголок из стали размером 50х50 – 64,6 п.м.

Устройство перилл – Труба стальная диаметром 50 – 61 п.м.

Устройство стоек - Труба стальная диаметром 50 – 30 п.м.

Устройство подперильников - Труба стальная диаметром 32 – 61 п.м

Огрунтовка за один раз металлических элементов моста.

Окраска металлических элементов моста на 2 раза.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям приложенных нормативных документов.

До начала производства работ представитель подрядной организации самостоятельно согласовывает с владельцами подземных инженерных коммуникаций схему производства работ.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с  предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП III-18-75, ГОСТ 5264-80.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Работы выполнять в соответствии с перечнем нормативных документов.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 17 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 18 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 7-89 | Указание по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий |
| 21 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 22 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 24 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 25 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 26 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 29 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 30 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 31 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 32 | ОДН 218.014-99 | Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог |
| 33 | ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| 34 | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 35 | Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог |  |

Заказчик:                                                               Подрядчик:

МКУ «Благоустройство

Индустриального района»

Директор ____________ А.С. Полыгалов

|  |  |  | Приложение № 4 к контракту от ______________ № _____ |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости содержания искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми |  |  |  |

| № | Наименование операции | ед. изм. | Объем | Стоимость ед. изм. С НДС | Всего стоимость с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ (182 сут) |  |  |  | 90 907,17 |
|  | лестницы |  | 53,25 |  |  |
| 1. | Пешех. лестн. у железной дороги на ул. Стахановская, 1 | м2 | 8 | 217,69 | 1741,52 |
| 2. | Пешеходная лестница на ул. Заливной, 26 | м2 | 16 | 217,69 | 3483,04 |
| 3. | Пешеходная лестница на ул. 1-я Кордонная, 29 | м2 | 21,75 | 217,69 | 4734,76 |
| 4. | Пешеходная лестница по ул.А.Свиязева,46/1 | м2 | 7,5 | 217,69 | 1632,68 |
|  | мосты |  | 214,77 |  |  |
| 5. | Пешеходный мост через р. Пыж на ул. Верхне-Мулинской | м2 | 51,2 | 217,69 | 11145,73 |
| 6. | Пешеходный мост через р. Мулянка в д. Субботино | м2 | 54,5 | 217,69 | 11864,11 |
| 7. | Пешеходный мост по ул. 1-я Пыжевская, 10 | м2 | 30,75 | 217,69 | 6693,97 |
| 8. | Пешеходный мост по ул. 1-я Верховая | м2 | 78,32 | 217,69 | 17049,48 |
|  | родники |  | 144 |  |  |
| 9. | За гаражным кооперативом по ул. Энергетиков | м2 | 8 | 217,69 | 1741,52 |
| 10. | ул. 1-ая Гиринская | м2 | 60 | 217,69 | 13061,40 |
| 11. | ул. Встречная (напротив грязелечебницы) | м2 | 60 | 217,69 | 13061,40 |
| 12. | ул. 1-я Замулянская,13 | м2 | 4 | 217,69 | 870,76 |
| 13. | дер.Субботино | м2 | 12 | 217,69 | 2612,28 |
|  | вывоз мусора | тн | 0,8 | 1 518,15 | 1214,52 |
|  | ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ (183 сут) |  |  |  | 7 355,58 |
|  | лестницы |  | 53,25 |  |  |
| 1. | Пешех. лестн. у железной дороги на ул. Стахановская, 1 | м2 | 8 | 6,42 | 51,36 |
| 2. | Пешеходная лестница на ул. Заливной, 26 | м2 | 16 | 6,42 | 102,72 |
| 3. | Пешеходная лестница на ул. 1-я Кордонная, 29 | м2 | 21,75 | 6,42 | 139,64 |
| 4. | Пешеходная лестница по ул.А.Свиязева,46/1 | м2 | 7,5 | 6,42 | 48,15 |
|  | мосты |  | 214,77 |  |  |
| 5. | Пешеходный мост через р. Пыж на ул. Верхне-Мулинской | м2 | 51,2 | 6,42 | 328,70 |
| 6. | Пешеходный мост через р. Мулянка в д. Субботино | м2 | 54,5 | 6,42 | 349,89 |
| 7. | Пешеходный мост по ул. 1-я Пыжевская, 10 | м2 | 30,75 | 6,42 | 197,42 |
| 8. | Пешеходный мост по ул. 1-я Верховая | м2 | 78,32 | 6,42 | 502,81 |
|  | родники |  | 523 |  |  |
| 9. | За гаражным кооперативом по ул. Энергетиков | м2 | 8 | 6,42 | 51,36 |
| 10. | ул. 1-ая Гиринская | м2 | 60 | 6,42 | 385,20 |
| 11. | ул. Встречная (напротив грязелечебницы) | м2 | 60 | 6,42 | 385,20 |
| 12. | ул. 1-я Замулянская,13 | м2 | 4 | 6,42 | 25,68 |
| 13. | Водоотводная канава ул.Промышленная,9 | м2 | 379 | 6,42 | 2 433,18 |
| 14. | дер.Субботино | м2 | 12 | 6,42 | 77,04 |
|  | вывоз мусора | тн | 1,5 | 1 518,15 | 2 277,23 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 98 262,75 |
|  | НДС 18 % |  |  |  | 14 989,23 |
|  | Итого без НДС |  |  |  | 83 273,52 |

Стоимость работ с учетом проведенного открытого аукциона в электронной форме составила  _______ (______________) руб. ____ коп.,  в т.ч. НДС ________  (____________) руб. ___ коп., без дальнейшей индексации.

Коэффициент снижения составляет ______ .

Заказчик:                                                               Подрядчик:

МКУ «Благоустройство

Индустриального района»

Директор ____________ А.С. Полыгалов

Приложение № 5 к контракту от ______________ № _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по восстановлению искусственных инженерных сооружений Индустриального района города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 100 555,92 тыс. руб.

Средства  на оплату труда 19 791,31 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1.01.2014г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр58-1-1 | ПРИМ Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,549 | 160,11 | 120,37 | 39,74 6,21 |  | 87,90 | 66,08 | 21,82 3,41 |  | 15,16 8,32 | 0,46 0,25 |
| 2 | ФЕР30-08-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7 | Демонтаж стальных сварных перил на мостах и путепроводах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7 | 1 т перил | 0,207 | 466,48 | 442,62 | 23,86 |  | 96,56 | 91,62 | 4,94 |  | 46,54 9,63 |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1 | 42,98 | 42,98 |  |  | 42,98 | 42,98 |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 20,08 |  | 20,08 |  | 20,08 |  | 20,08 |  |  |  |
| 5 | ФЕРр58-12-1 | ПРИМ Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,549 | 2492,19 | 252,73 | 40,78 5,10 | 2198,68 | 1368,21 | 138,75 | 22,39 2,80 | 1207,07 | 31,83 17,47 | 0,44 0,24 |
| 6 | ФССЦ-102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | -1,449 | 792,00 |  |  | 792,00 | -1147,61 |  |  | -1147,61 |  |  |
| 7 | ФССЦ-102-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 2,7 | 1100,00 |  |  | 1100,00 | 2970,00 |  |  | 2970,00 |  |  |
| 8 | ФЕРр69-10-1 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 1,098 | 90,17 | 21,41 | 1,74 | 67,02 | 99,01 | 23,51 | 1,91 | 73,59 | 2,51 2,76 |  |
| 9 | ФЕР09-05-002-03 | ПРИМ Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | 10 т конструкций | 0,0665 | 9161,57 | 4023,16 | 4493,47 | 644,94 | 609,24 | 267,54 | 298,82 | 42,88 | 372,86 24,8 |  |
| 10 | ФССЦ-103-8002 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм | т | 0,384 | 9064,90 |  |  | 9064,90 | 3480,92 |  |  | 3480,92 |  |  |
| 11 | ФССЦ-103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 61 | 14,64 |  |  | 14,64 | 893,04 |  |  | 893,04 |  |  |
| 12 | ФССЦ-101-2542 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,15 | 5763,00 |  |  | 5763,00 | 864,45 |  |  | 864,45 |  |  |
| 13 | ФЕРр69-2-4 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 4,06 | 108,00 | 89,57 | 18,43 |  | 438,48 | 363,65 | 74,83 |  | 10,5 42,63 |  |
| 14 | ФЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 4,06 | 110,55 | 107,93 | 2,62 |  | 448,83 | 438,20 | 10,63 |  | 11,9 48,31 |  |
| 15 | ФССЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 35 | 9,04 |  |  | 9,04 | 316,40 |  |  | 316,40 |  |  |
| 16 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,333 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 202,72 | 89,48 | 18,83 | 3,14 0,03 | 67,51 | 5,31 1,77 | 0,01 |
| 17 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,333 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 281,28 | 107,31 | 11,57 | 2,07 0,03 | 93,67 | 3,83 1,28 | 0,01 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84757,88 |  |  |  | 156,97 | 0,49 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10785,28 | 1462,73 | 460,63 6,27 | 8861,92 | 156,97 | 0,49 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 60373,35 | 19705,79 | 2738,54 85,52 | 37929,02 | 156,97 | 0,49 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14725,38 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9659,15 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6621,79 |  |  |  | 25,79 | 0,49 |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3128,65 |  |  |  | 9,63 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,30 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,27 |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12711,60 |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11333,29 |  |  |  | 45,39 |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 48421,12 |  |  |  | 73,11 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 1654,86 |  |  |  | 3,05 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 84757,88 |  |  |  | 156,97 | 0,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37929,02 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2738,54 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19791,31 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14725,38 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9659,15 |  |  |  |  |  |
| талоны на свалку 153р/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,00 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 85216,88 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 15339,04 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 100555,92 |  |  |  | 156,97 | 0,49 |

Стоимость работ с учетом проведенного открытого аукциона в электронной форме составила  _______ (______________) руб. ____ коп.,  в т.ч. НДС ________  (____________) руб. ___ коп., без дальнейшей индексации.

Коэффициент снижения составляет ______ .

Проверил  ______________________________________

должность, подпись( инициалы, фамилия)

Заказчик:                                                               Подрядчик:

МКУ «Благоустройство

Индустриального района»

Директор ____________ А.С. Полыгалов

Приложение № 6

к контракту от ______________ №  _____

Приказ о назначении ответственного представителя (форма)

Наименование организации

(Подрядчика)

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ по _________________________________, в соответствии с контрактом от ________________  № ____.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственного за производство работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации:________________________________________________________________, ___________________________________________________________ (Ф.И.О., должность), на период ______________.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор _________________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

С приказом ознакомлен:

_____________________________________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 7

к контракту от ______________ №  _____

ПРЕДПИСАНИЕ (образец)

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______  контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 8

к контракту от ______________ №  _____

Уведомление (образец)

о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата  ________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 9

к контракту от ______________ №  _____

А К Т (образец)

контрольной проверки объектов общего пользования

______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________ 20___ г.

( дата )

Проверка произведена __________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и представителем подрядной организации_________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество)

| Наименование объекта | Замечания | Процент снижения |
| --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _____________ № _______ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |