Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание**  **на выполнение работ по содержанию объектов озеленения**  **общего пользования Орджоникидзевского района города Перми.**  Срок выполняемых работ: с 21 декабря 2013 года по 20 декабря 2015 года   1. **Требования к качеству выполняемых работ (результату работ):**   Работы должны выполняться в соответствии с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 25.10.2011) "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми", действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил (СНиП III-10-75, ГОСТ 28329-89, ТР-97-99 и т.п.).  Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.  Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской Думы от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».  Качество содержания определяется в результате визуального осмотра при участии представителя Заказчика и подрядной организации. Кроме плановых осмотров (раз в 7 дней) могут проводиться внеплановые проверки. По окончании осмотра составляется акт контрольной проверки. При наличии замечаний со стороны Заказчика применяются штрафные санкции в соответствии с приложениями «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения 1-ой,2-ой и3-й категории и «Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения 1-й, 2-й и 3-й категории Орджоникидзевского района города Перми».  По поручению Заказчика, за счет собственных средств (без оплаты), подрядчик производит работы по ликвидации последствий экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, ураган, гололед).  Работы должны производиться с соблюдением действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил  Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.  При покраске скамеек и урн произвести расчистку от старой краски скамеек, промывку урн, покраску выполнить масляной краской для наружных работ.  В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.  Все вопросы, возникшие по данным требованиям, согласовать с Заказчиком.  Объемы работ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | виды работ | | | | | ед. изм. | | | Объем  2014г. | | | | | | | | Объем  2015г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Периодичность | | | | | | | | |
| **Бульвар по ул. Репина-9281м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей | | | | | м2 | | | 1522 | | | | | | | | 1522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | | | | | | | | |
| 2 | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | | | | | шт | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | | | | | | | | |
| 3 | Очистка от снега скамей | | | | | м2 | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | | | | | | | | |
| 4 | Разбрасывание по газонам слежавшегося снега | | | | | м2 | | | 1522 | | | | | | | | 1522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием и очистка тротуарной плитки от сорной растительности | | | | | м2 | | | 1522 | | | | | | | | | | 1522 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | | | | | | | | | |
| 2 | | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | м2 | | | 7678 | | | | | | | | | | 7678 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | | | | | | | | | |
| 3 | | Очистка урн от мусора | | | | | шт. | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | | | | | | | | | |
| 4 | | Покраска скамей | | | | | шт. | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 1 раз за сезон | | | | | | | | | |
| 5 | | Устройство цветников из однолетних растений | | | | | м2 | | | 81 | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | 1 раз за сезон | | | | | | | | | |
| 6 | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных  удобрений | | | | | м2 | | | 81 | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | | |
| 7 | | Замена земли в цветниках | | | | | м2 | | | 81 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 1разв 2 года | | | | | | | | | |
| 8 | | Уборка поросли у деревьев | | | | | шт. | | | 52 | | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | | |
| **Сквер по ул. Вильямса-2100м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | | | | м2 | | | 455 | | | | | | | | | | 455 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | |
| 2 | | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | | | | | м2 | | | 455 | | | | | | | | | | 455 | | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | | | | | | |
| 3 | | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | | | | | шт. | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | |
| 4 | | Очистка от снега скамей | | | | | м2. | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием | | | | | м2 | | | | 455 | | | | | | | | | 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 2 | | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | м2 | | | | 1598 | | | | | | | | | 1598 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 3 | | Очистка урн от мусора | | | | | шт. | | | | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 4 | | Покраска скамей | | | | | шт. | | | | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 5 | | Очистка металлоконструкций от пыли, грязи и старой краски и их окраска | | | | | м2 | | | | 53 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за 2 года | | | | | | |
| 6 | | Устройство цветников вертикального озеленения | | | | | м2/шт. | | | | 6/24 | | | | | | | | | 6/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | |
| 7 | | Устройство цветников из однолетних растений | | | | | м2 | | | | 47 | | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | |
| 8 | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | м2 | | | | 47 | | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 9 | | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | м2/шт. | | | | 6/24 | | | | | | | | | 6/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| **Цветник на площади у ст. Молодежная-196м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | | м2 | | | 66 | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 2 | | Устройство цветников из однолетних растений | | | | | | м2 | | | 130 | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | |
| 3 | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | | м2/шт. | | | 3,90/14 | | | | | | | | | 3,90/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| **Вертикальное озеленение на плотине КамскойГЭС-3,80м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | | м2/шт. | | | 3,8/30 | | | | | | | 3,8/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | |
| 2 | | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | | м2/шт. | | | 3,8/30 | | | | | | | 3,8/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 3 | | Приобретение нового цветочного контейнера | | | | | | шт. | | | 1 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за2 года | | | | | | |
| **Газон на участке ул. Пулковская,7-18,75м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | | м2 | | | 14 | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 2 | | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | | м2/шт. | | | 1,98/11 | | | | | | | 1,98/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | |
| 3 | | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | | м2/шт | | | 1,98/11 | | | | | | | 1,98/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 4 | | Содержание цветников из многолетних растений | | | | | | м2 | | | 4,75 | | | | | | | 4,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| **Цветочный комплекс на участке ул. Карбышева-4,50м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Устройство цветников из однолетних растений | | | | | | м2 | | | | 4,50 | | | | | | | 4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | |
| 2 | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | | м2 | | | | 4,50 | | | | | | | 4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 3 | | Замена земли в цветнике | | | | | | м2 | | | | 4,50 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Газон на транспортной развязке на ул. Набережной(КамГЭС)-1000м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | м2 | | | | | | 869 | | | | | | 869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| 2 | | | Очистка металлоконструкций от пыли, грязи и старой краски и их окраска | | | | | м2/шт. | | | | | | 46/6 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за 2года | | | | | |  |
| 3 | | | Устройство цветников из однолетних растений | | | | | м2 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |  |
| 4 | | | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | м2/шт. | | | | | | 8/30 | | | | | | 8/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | |  |
| 5 | | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | м2 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| 6 | | | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | м2/шт. | | | | | | 8/30 | | | | | | 8/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| 7 | | | Замена земли в цветнике | | | | | м2 | | | | | | 100 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за 2 года | | | | | |  |
| 8 | | | Содержание цветников из многолетних растений | | | | | м2 | | | | | | 44,25 | | | | | | 44,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| 9 | | | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| **Сквер «Пионерский»-4937,20м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей | | | м2 | | | | | | | | 1461 | | | | | | 1461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно . | | | | | |
| 2 | | | Ручная очистка | | | м2 | | | | | | | | 258,50 | | | | | | 258,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 3 | | | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | | | шт | | | | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 4 | | | Очистка от снега скамей | | | м2 | | | | | | | | 13 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 5 | | | Разбрасывание по газонам слежавшегося снега | | | м2 | | | | | | | | 1461 | | | | | | 1461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Подметание дорожек и площадок с а/ф покрытием и очистка от сорной растительности | | | м2 | | | | | | | | 1461 | | | | | | | 1461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 2 | | | Подметание дорожек и площадок с резиновым, грунтовым покрытием и очистка от сорной растительности | | | м2 | | | | | | | | 258,5 | | | | | | | 258,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 3 | | | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | м2 | | | | | | | | 3125 | | | | | | | 3125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 4 | | | Очистка урн от мусора | | | шт. | | | | | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 5 | | | Покраска скамей | | | шт. | | | | | | | | 13 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | |
| 6 | | | Устройство цветников из однолетних растений | | | м2 | | | | | | | | 92 | | | | | | | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | |
| 7 | | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | м2 | | | | | | | | 92 | | | | | | | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 9 | | | Очистка металлоконструкции от пыли, грязи и старой краски и их окраска | | | м2 | | | | | | | | 1,7 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 раз за 2 года | | | | |
| 10 | | | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | м2/шт. | | | | | | | | 0,9/5 | | | | | | | 0,9/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | |
| 11 | | | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | м2/шт. | | | | | | | | 0,9/5 | | | | | | | 0,9/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| **Сквер у ДК им. А.С. Пушкина-16644,50м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Механизированная очистка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | | м2 | | | | | | | | | | 818 | | | | | | 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 2 | | | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | | м2 | | | | | | | | | | 615 | | | | | | 615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 3 | | | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | | | м2 | | | | | | | | | | 1433 | | | | | | 1433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | | |
| 4 | | | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | | | шт. | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 5 | | | Очистка от снега скамей | | | м2 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 6 | | | Очистка постамента памятника от снега | | | м2 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Подметание дорожек и площадок с грунтовым покрытием | | м2 | | | | | | | | 415 | | | | | | | | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 2 | | | | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | | м2 | | | | | | | | 818 | | | | | | | | 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 3 | | | | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | | м2 | | | | | | | | 200 | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 4 | | | | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | м2 | | | | | | | | 15211,50 | | | | | | | | 15211,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 5 | | | | Очистка урн от мусора | | шт. | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 6 | | | | Покраска урн | |  | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | |
| 7 | | | | Покраска скамей | | шт. | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | |
| 8 | | | | Устройство цветников из однолетних растений | | м2 | | | | | | | | 74 | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | |
| 9 | | | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | м2 | | | | | | | | 74 | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 10 | | | | Замена земли в цветнике | | м2 | | | | | | | | 74 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 раз за 2 года | | | |
| 11 | | | | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | | пм | | | | | | | | 1180 | | | | | | | | 1180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| **Сквер у ДЦДиТ «Родина»-1776,10м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей | | м2 | | | | | | | | | | 378 | | | | | | | 378 | | | | | | | | | | | | | | | | | . Ежедневно | | | |
| 2 | | | | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | м2 | | | | | | | | | | 251 | | | | | | | 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | . Ежедневно | | | |
| 2 | | | | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | | шт | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 3 | | | | Очистка от снега скамей | | м2 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 4 | | | | Разбрасывание по газонам слежавшегося снега | | м2 | | | | | | | | | | 1522 | | | | | | | 1522 | | | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием и очистка тротуарной плитки от сорной растительности | | | м2 | | | | | | | | | 1522 | | | | | | | 1522 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 2 | | | | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | м2 | | | | | | | | | 7678 | | | | | | | 7678 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 3 | | | | Очистка урн от мусора | | | шт. | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 4 | | | | Покраска скамей | | | шт. | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | |
| 5 | | | | Устройство цветников из однолетних растений | | | м2 | | | | | | | | | 81 | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | |
| 6 | | | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | м2 | | | | | | | | | 81 | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 7 | | | | Замена земли в цветниках | | | м2 | | | | | | | | | 81 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 раз за 2 года | | | |
| 8 | | | | Уборка поросли у деревьев | | | шт. | | | | | | | | | 52 | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| **Сквер у ДК им. А.П. Чехова-55284,90м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Механизированная очистка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | | | м2 | | | | | | | | 1186 | | | | | | | | 1186 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 2 | | | | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | | | м2 | | | | | | | | 862 | | | | | | | | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 3 | | | | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | | | | м2 | | | | | | | | 2048 | | | | | | | | 2048 | | | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | |
| 4 | | | | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | | | | шт. | | | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 5 | | | | Очистка от снега скамей | | | | м2 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием | | | | м2 | | | | 1198 | | | | | | | | | | | | | 1198 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 2 | | | | Подметание дорожек и площадок с грунтовым покрытием | | | | м2 | | | | 850 | | | | | | | | | | | | | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 3 | | | | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | м2 | | | | 45419 | | | | | | | | | | | | | 45419 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 4 | | | | Очистка урн от мусора | | | | шт. | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 5 | | | | Покраска скамей | | | | шт. | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | |
| 6 | | | | Устройство цветников из однолетних растений | | | | м2 | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | |
| 7 | | | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | м2 | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 8 | | | | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | | | | пм | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **ВСЕГО объекты 1 категории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Парк им. А.П. Чехова-79500м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Механизированная очистка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | | | м2 | | | | 11000 | | | | | | | | | | | | | | 11000 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 2 | | | | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | | | м2 | | | | 4461,79 | | | | | | | | | | | | | | 4461,79 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 3 | | | | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | | | | м2 | | | | 15461,79 | | | | | | | | | | | | | | 15461,79 | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | |
| 4 | | | | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | | | | шт. | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 5 | | | | Очистка от снега скамей | | | | м2 | | | | 92,45 | | | | | | | | | | | | | | 92,45 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием | | | | м2 | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 2 | | | | Подметание дорожек и площадок с грунтовым покрытием | | | | м2 | | | | | | 553,91 | | | | | | | | | | | | | 553,91 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 3 | | | | Подметание дорожек и площадок с резиновым покрытием | | | | м2 | | | | | | 955,08 | | | | | | | | | | | | | 955,08 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 4 | | | | Подметание дорожек и площадок с деревянным покрытием | | | | м2 | | | | | | 992,80 | | | | | | | | | | | | | 992,80 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 5 | | | | Подметание дорожек и площадок с щебеночным покрытием | | | | м2 | | | | | | 1060 | | | | | | | | | | | | | 1060 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 6 | | | | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | | | | м2 | | | | | | 8900 | | | | | | | | | | | | | 8900 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 7 | | | | Кошение газонов | | | | м2 | | | | | | 9000 | | | | | | | | | | | | | 9000 | | | | | | | | | | | | | | | 4 раза за сезон | |
| 8 | | | | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | | | | м2 | | | | | | 63422,89 | | | | | | | | | | | | | 63422,89 | | | | | | | | | | | | | | | 2 раза за сезон | |
| 9 | | | | Очистка газонов от мусора и листвы | | | | м2 | | | | | | 63422,89 | | | | | | | | | | | | | 63422,89 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 10 | | | | Очистка урн от мусора | | | | шт. | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 11 | | | | Устройство цветников из однолетних растений | | | | м2 | | | | | | 115,32 | | | | | | | | | | | | | 115,32 | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | |
| 12 | | | | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | м2 | | | | | | 115,32 | | | | | | | | | | | | | 115,32 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 13 | | | | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | | | | пм | | | | | | 22,50 | | | | | | | | | | | | | 22,50 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| **Сквер по ул. Кавказской -11485,40м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | м2 | | | | | | | | 364 | | | | | | | | | | | | | 364 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 2 | | | | Очистка урн от мусора | | шт. | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 3 | | | | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием | | | | | | м2 | | | | | | | | 364 | | | | | | | | | | | | | 364 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 2 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | | м2 | | | | | | | | 11121,40 | | | | | | | | | | | | | 11121,40 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 3 | Очистка урн от мусора | | | | | | шт. | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 4 | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | | | | | | пм | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 5 | Уборка поросли у деревьев | | | | | | шт. | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| **Сквер им. Мичурина-12400м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | | м2 | | | | | | | | 12309,50 | | | | | | | | | | | | | | 12309,50 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 2 | Устройство цветников из однолетних растений | | | | | | м2 | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | |
| 3 | Устройство цветников из многолетних растений (луковичные) | | | | | | м2 | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | 1раз за 2 года | |
| 4 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | | м2 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 5 | Содержание цветников из многолетних растений | | | | | | м2 | | | | | | | | 16,50 | | | | | | | | | | | | | | 16,50 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 6 | Уборка поросли у деревьев | | | | | | шт. | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| **Сквер ул. Черняховского-6400м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | | м2 | | | | | | | | | 6400 | | | | | | | | | | | | | | 6400 | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 2 | Очистка поросли у деревьев | | | | | | шт. | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| **Сквер ул. Репина-ул. Карбышева -774м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | | м2 | | | | | | | | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | 774 | | | | | | | | | | | | Ежедневно |
| 2 | Очистка поросли у деревьев | | | | | | шт. | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | Ежедневно |
| **Газон на транспортной развязке на ул. Репина -2324м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | | | | | | м2 | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | Ежедневно |
| 2 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | | м2 | | | | | | 2255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2255 | | | | | | | | | | | | Ежедневно |
| 5 | Очистка металлоконструкций от пыли, грязи и старой краски и их окраска | | | | | | м2/шт. | | | | | | 119/9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 раз за 2 года |
| 6 | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | | м2/шт. | | | | | | 9,70/45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,70/45 | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон |
| 7 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | | м2/шт. | | | | | | 9,70/45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,70/45 | | | | | | | | | | | | Ежедневно |
| 8 | Приобретение новых контейнеров | | | | | | шт. | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 раз за 2года |
| **Газон на транспортной развязке по ул. Трясолобова-203м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | м2 | | | | | | | | | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 | | | | | | | | | | | Ежедневно |
| 4 | Очистка металлоконструкции от пыли, грязи и старой краски и их окраска | | | | м2 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,20 | | | | | | | | | | | 1 раз за 2 года |
| 5 | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | м2/шт. | | | | | | | | | 2,60/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,60/15 | | | | | | | | | | | 1раз за сезон |
| 6 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | м2/шт. | | | | | | | | | 2,60/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,60/15 | | | | | | | | | | | Ежедневно |
| **ИТОГО объекты 2 категории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сквер им. Павлика Морозова -48388,50м2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний и осенний период, очистка от мусора, кошение) | | | | | м2 | | | | | | | | | 24200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24200 | | | | | | | | | | Ежедневно |
| 4 | Устройство цветников из однолетних растений | | | | | м2 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |  |
| 5 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | | | м2 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | Ежедневно |
| 6 | Уборка поросли у деревьев | | | | | шт. | | | | | | | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 174 | | | | | | | | | | Ежедневно |
| **ИТОГО объекты 3 категории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).

Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика (работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г., работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.)

Приложение №

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Порядок**

**расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми**

1. Баллы по содержанию объектов озеленения города Перми, входящих в лот №\_\_\_, определяется согласно критериям (приложения № \_\_\_\_ к настоящему контракту)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БООЗ=∑СООЗi /y, где

БООЗ – балл по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №\_\_\_за \_\_\_\_месяц (с\_\_\_\_по\_\_\_\_) 20\_\_\_\_года,

∑СООЗi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № \_\_\_ к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООЗi определяется по формуле (2):

СООЗi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения (сады, парки, скверы, бульвары), получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов озеленения.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №\_\_\_\_\_.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БООЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов - снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

менее 2,5 баллов - оплата не производится

**Примечание:** Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (3):

S= Sпл\*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №\_\_\_ к настоящему контракту, руб.

П- процент снижения, %

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: МКУ «Благоустройство района»  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.

Приложение №

к Муниципальному контракту № \_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014,2015 гг.

**Критерии оценки качества выполняемых работ по содержанию и условия снижения стоимости**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Период содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| 5 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 4 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.  Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение.  **Скамьи, урны:** выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней  **Памятники:** выполнена очистка от снега поверхности постамента  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 4 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 6 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия.  Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10% от площади.  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега не превышает 6-и см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 6 см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%  **Скамьи, урны:** выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели.  **Памятники:** выполнена очистка от снега поверхности постамента  На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 3 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований в течение 10 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 10 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%.  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега не превышает 6 см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%.  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега не превышает 6 см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%  **Скамьи, урны:** выполнена очистка от снега, мусора  Присутствует единичный мусор, урны очищены.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 2 | зимний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары:** очищены от снежных образований после окончания снегопада позднее 10 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки более 10 см.  *Ручная очистка от снега* - толщина уплотненного слоя снега превышает 4 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%.  *Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)*  Толщина уплотненного слоя снега превышает 6 см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%.  *Механизированная очистка* - толщина уплотненного слоя снега превышает 6 см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%  **Лестницы:** не выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена подсыпка песком  **Садовые диваны, скамьи, урны:** невыполнена очистка от снега  Присутствует мусор, урны не очищены.  Присутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. |
| 5 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Отсутствуют грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.  Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади.  *Покрытие из тротуарной плитки*  Отсутствует грязь, листва и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня, отсутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), ограждения.**  Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, выполнена окраска садовых скамеек и урн.  При необходимости текущего ремонта составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – не более 10 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период.  Отсутствует мусор.  Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.  **Деревья, кустарники.**  Отсутствует поросль у взрослых деревьев.  Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев.  **Живые изгороди**  Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), полив и подкормка удобрениями согласно технологии.  Представлен заказчику анализ почвы до и после проведения подкормки.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных.**  Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдены сроки и плотность посадки согласно технологии.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных.**  Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см Проведена промывка, подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. |
| 4 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Отсутствуют грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.  Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 10% всей площади покрытия  *Покрытие из тротуарной плитки*  Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 10%, отсутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры)**  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, выполнена окраска садовых скамеек и урн.  При необходимости текущего ремонта составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней.  Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – не более 10 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период.  Отсутствует мусор. Наличие сухих листьев не более 15% от всей площади газонов.  Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.  **Деревья, кустарники.**  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 10 %, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев.  **Живые изгороди**  Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 10%, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей), полив и подкормка удобрениями согласно технологии.  Представлен заказчику анализ почвы до и после проведения подкормки.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных.**  Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 5 %. |
| 3 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Отсутствуют грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50%. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 30% всей площади покрытия  *Покрытие из тротуарной плитки*  Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 50%, присутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от грязи и мусора, присутствуют грунтово-песчаные наносы.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), ограждения.**  Отсутствует грязь, сорная растительность, присутствует единичный мусор.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, выполнена окраска садовых скамеек и урн.  При необходимости текущего ремонта составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели.  Присутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – не более 15 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади. Единичный мусор. Наличие сухих листьев не более 30% от всей площади газонов.  Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре.  **Деревья, кустарники.**  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 50 %, нерегулярный полив.  Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев.  **Живые изгороди**  Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 20%, присутствие сорной растительности в приствольной канавке не более 50% площади.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) на 50% площади, подкормка удобрениями произведена не в полном объеме.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Нарушена плотность посадки.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Нарушен режим полива. Проведена подкормка, наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 10 %. |
| 2 | летний период содержания | **Дорожки, площадки, тротуары**  *Асфальтовое покрытие*  Присутствует грязь, мусор, листва на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена менее 50%. Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня. Слой смета вдоль бордюрного камня более 30% всей площади покрытия  *Покрытие из тротуарной плитки*  Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия более 50%, присутствуют локальные повреждения.  Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки не очищены от грязи и мусора, присутствуют грунтово-песчаные наносы.  **МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры).**  Наличие грязи, сорной растительности, мусора.  МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не выполнена окраска садовых скамеек и урн.  Не представлена дефектная ведомость на разрушенные элементы заказчику.  Присутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей.  **Газоны**  Высота травостоя – более 15 см.  Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период менее 50% площади. Наличие мусора. Наличие сухих листьев более 30% от всей площади газонов.  Не выполнена комплексная очистка.  **Деревья, кустарники.**  Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев более 50 %, отсутствует регулярный полив.  Не представлена заказчику, при наличии, дефектная ведомость на сухие, сломанные ветви, сухие, больные деревья.  **Живые изгороди**  Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников более 20%, присутствие сорной растительности в приствольной канавке более 50% площади.  Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) менее 50% площади, подкормка удобрениями произведена не в полном объеме.  **Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений.**  Нарушен рисунок цветника, ассортимент растений не соответствует согласованным заказчиком эскизам.  Посадка цветников выполнена с нарушениями (не соблюдены нормативные параметры растений, присутствуют вредители, болезни. Не соблюдена плотность посадки.  **Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных.**  Нарушена технология полива и подкормки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений более 10 %. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Требования к содержанию объектов озеленения общего**

**пользования (дорожек, площадок, тротуаров и зеленых насаждений) города Перми.**

Цветочная композиция должна представлять собой сомкнутый цветочный ковёр. Высота растений должна составлять13-15 см. Количество побегов не менее 7 , наличие цветков и бутонов (не менее 5 на каждом побеге). Побеги растений должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными, не должны быть вытянутыми и переплетёнными между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями.  
 Цветочная композиция должна представлять собой сомкнутый цветочный ковёр. Прополка с рыхлением- 8 раз/сезон полив растений ежедневно первые две недели, затем - через день, в жаркую сухую погоду полив производить 2-3 раза в сутки (почва в контейнерах должна быть влажной в течение всего вегетационного периода) К моменту установки на опоры освещения кашпо должны представлять собой готовую цветочную композицию. Количество стеблей одного растения не менее 6, длина стеблей 20-25 см, наличие цветков и бутонов - не менее 9 цветков и бутонов на каждом побеге  
Побеги растений должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными, не должны быть вытянутыми и переплетёнными между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями

1. Содержание дорожек, площадок, тротуаров должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное (механическим до 08.00 часов и ручным способом до 09.00 часов). В сухую погоду подметание дорожек, площадок, тротуаров обязательно производится с предварительным увлажнением. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки посыпать песком. На дорожках и площадках необходимо производить сгребание снега. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада. Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем необходимо обрезать. На дорожках, площадках, тротуарах следует удалять сорную растительность. Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника не допускается.

2. Содержание малых архитектурных форм.

Весной скамейки тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические ножки диванов и скамеек – от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие диваны и скамейки равномерно окрашивают.

Урны весной моют, очищают от старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета – распылителя. Вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы,

- протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи,

- собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

Особое внимание должно быть уделено МАФ, применяемым для оформления детских площадок. Они должны быть постоянно, находиться в исправном состоянии, все составляющие должны бать крепко и надежно скреплены между собой. В песочницу должен быть завезен свежий песок. Территория детской площадки должна регулярно очищаться от случайного мусора.

3. Правильное содержание газонов заключается в кошении, обрезки бровок, борьбе сорняками, удалении опавших листьев и случайного мусора.

Ранней весной в местах слеживания снежных куч необходимо проводить рыхление и разбрасывание снега. После таяния снега на газонах проводится прочесывание травяного покрова граблями, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы. Листву следует сгребать и вывозить на свалку.

Уничтожение сорняков на газонах производится скашиванием и прополкой. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

Газоны стригут (скашивают) по мере отрастания травостоя не выше 12 см. Срезанную траву обязательно убирают.

Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки) не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона.

Места, поврежденные (вытоптанные) после ремонта объекта, необходимо вскопать на глубину 20 см., почву разровнять, посеять заново семена газонных трав и полить.

4.Устройство цветников вертикального озеленения (в контейнерах и чашах) из однолетних растений:

* доставка со склада, заправка контейнеров водой, дренажем керамзитовым фракция 5-10 и растительной землей, отвечающей агробиологическим требованиям растений.
* посадка однолетних декоративных цветочных культур – ампельных растений: не менее 10 шт. на 1 контейнер и чашу. *Ассортимент, сорт, колер и количество цветов на одну чашу согласовывается с заказчиком (приложение №8).*
* контейнер монтируются на цветочную конструкцию с высаженными однолетними декоративными цветочными культурами в период цветения посадочного материала. Ампельность растений должна составлять не менее ½ высоты чаши. Цветочная рассада должна быть с закрытой корневой системой, стеблей не менее 3 штук, цветущей (не менее 5 цветков и бутонов), симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями.
* полив.

Устройство цветников из однолетних растений:

* подготовка почвы под цветники глубиной 20см – перекапывание и разравнивание.
* внесение минеральных удобрений.
* нанесение рисунка и посадка однолетних цветов – не менее 30шт на м2. *Схема посадки, ассортимент, колер и количество цветов согласовывается с заказчиком (приложение №8).*
* полив.

Посадка многолетних цветов (луковичные растения):

* + - * подготовка почвы под цветники, с толщиной слоя насыпки 5 см
      * обработка луковицы фунгицидами
      * посадка луковиц тюльпанов сорта Ceneral de Wet,оранжевого цвета на глубину 15-20см. Луковицы нельзя вдавливать в грунт.
      * полив
      * мульчирование слоем торфа толщиной 3-4 см

Посадка растений осуществляется в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду в течение всего дня. Цветочная рассада должна быть симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без механических повреждений. Рассада до посадки должна содержаться в затененных местах, в увлажненном состоянии. Рассада должна быть с закрытой корневой системой, цветущая. Наличие 5 цветков и бутонов на посадочном материале. Высота растений должна составлять 13-15 см. При посадке рассады делаются ямки, ком растений должны быть плотно обжат землей. Высаженные растения поливаются путем мелкого рассеивания.

При посадке тюльпанов использовать луковицы правильной формы (соответствующей виду луковичных), диаметр луковицы не менее 4 см. указанного сорта, без признаков поражения болезнями и вредителями. Луковица не должна быть гнилой, должны отсутствовать механические повреждения. Кожица должна быть чистой. А сама луковица - твердой. Посадку производить в соответствии с агротехническими требованиями: глубина заделки в почву, схема размещения. Произвести полив.

Содержание цветников из однолетних растений, цветников вертикального озеленения в контейнерах и чашах:

* полив растений, рыхление почвы. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней, однородной по составу, без сорной растительности и камней в течение всего вегетационного периода.
* ампельность вертикального озеленения должна составлять не менее высоты контейнера.
* цветник из однолетних растений должен быть в виде сомкнутого ковра.
* прополка, замена больных, увядших растений и уборка отцветших соцветий в течение всего периода содержания.
* внесение минеральных удобрений и регуляторов роста однолетников.
* осенью очистка от стеблей и цветов, выравнивание земли в цветниках.
* снятие, очистка от земли и дренажа, слив воды, мытье стенок цветочных контейнеров и перевозка их на место хранения.
* погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов и случайного мусора на полигон ТБО в течение всего периода содержания.

Рыхление почвы с удалением сорняков проводится по мере уплотнения почвы не менее 15 раз за вегетационный сезон. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

Подкормку минеральными удобрениями производят после укоренения рассады не менее 4 раз за сезон.

Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветения, удаляют.

В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках проводят подсадку новых растений.

Посадку растений проводят весной или ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения укоренились, обязательно поливают.

Выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев. Рисунок цветников должен соответствовать утвержденному эскизу и выполнен из согласованных видов цветов.

При устройстве цветников из однолетников рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву, не допускается сжатие и заворот корней. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями 10 см., для высокорослых – 15-18 см (должна быть соблюдена необходимая плотность посадки).

5. Содержание деревьев и кустарников включает в себя полив, внесение удобрений, рыхление почвы, обрезку кроны, стрижку «живой» изгороди.

Подкормку кустарников рекомендуется производить не менее 4 раз в сезон.

- «Живые» изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличение густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Периодичность проведения формовочной обрезки «живой» изгороди должна быть не менее 4 раз в сезон.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

**II. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ**

**Летний и зимний периоды определяются с учетом фактических метеорологических (погодных) условий**

**1. Требования к содержанию элементов благоустройства объектов озеленения в летний период**

* 1. **Объекты озеленения 1-й категории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания | | |
| допустимый | средний | высокий |
| **Дорожки, площадки, тротуары** | | | |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на  асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Малые архитектурные формы** | | | |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Газоны** | | | |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см | До 12 см | До 10 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта  или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% | 5-10% | 0-5% |
| **Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)** | | | |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у  молодых деревьев | 5-10% | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | | | |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Цветники** | | | |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам,  согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и пересадки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

**1.2. Объекты озеленения 2-й категории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния  конструктивных  элементов | Уровни содержания | | | | |
| минимальный | | допустимый | средний | высокий |
| **Дорожки, площадки и тротуары** | | | | | |
| Наличие грязи, мусора на поверхности  асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается  незначитель  ное количество смета вдоль бордюрного  камня (не  более 10% от  площади  покрытия) | Допускается  незначитель ное количество  смета вдоль  бордюрного  камня (не  более 5% от  площади  покрытия) | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у  бортового камня на асфальтированных  покрытиях и в швах между плитками | Не более 10% | 3-5% | | Не допускается | Не допускается |
| **Малые архитектурные формы** | | | | | |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не более 10%  от площади  окрашиваемого  покрытия | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| **Газоны** | | | | | |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см | До 15 см | | До 15 см | До 15 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора | 10% | 5% | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре | Не более 5% от площади уборки | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 15-20% | 10-15% | | 5-10% | 0-5% |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после  капитального ремонта или если  предусмотрено условиями контракта) | Не более  20% | Не более 10% | | Не допускается | Не допускается |
| **Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки)** | | | | | |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 10%  от площади  пристволь-ного круга | Не более 5% от площади  пристволь-ного круга | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в  приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | 5-10% | | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| **Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди)** | | | | | |
| Невыполнение формовочной обрезки  живых изгородей | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей,  слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% | Не более 10% | | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в  приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 10%  от площади  пристволь-ного круга | Не более 5% от площади  пристволь-ного круга | | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| **Цветники** | | | | | |
| Несоответствие рисунка цветника  эскизам, согласованным с архитектурно - планировочным управлением администрации города | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 10%  от площади  цветников | Не более 5% от площади  цветников | | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и  пересадки | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | Не допускается | Не допускается | | Не допускается | Не допускается |

1. **Требования к содержанию элементов благоустройства объектов озеленения в зимний период**

**2.1. Объекты озеленения 1-й категории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания | | |
| допустимый | средний | высокий |
| **Дорожки, площадки, тротуары, лестницы** | | | |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4 см | Не более 2 см | Не более 2 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3 см | Не более 2 см | Не более 2 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов | Не более 8 часов | Не более 8 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Садовые диваны, скамьи, урны** | | | |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Памятники** | | | |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

**2.2. Объекты озеленения 2-й категории**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания | | | |
| минимальный | допустимый | средний | высокий |
| **Дорожки, площадки, тротуары, лестницы** | | | | |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 8 см | Не более 6 см | Не более 5 см | Не более 3 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 7 см | Не более 5 см | Не более 4 см | Не более 3 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10  часов | Не более 10  часов | Не более 10  часов | Не более 10  часов |
| Очистка главных дорог, аллей, лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Садовые диваны, скамьи, урны** | | | | |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| **Памятники** | | | | |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |