Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Техническое задание**

**на выполнение работ по содержанию объектов озеленения**

**общего пользования в Орджоникидзевском районе города Перми.**

Срок выполняемых работ: с момента заключения контракта по 20 декабря 2015 года

**Требования к качеству выполняемых работ (результату работ):**

Работы должны выполняться в соответствии с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 25.10.2011) "Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми", действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил (СНиП III-10-75, ГОСТ 28329-89, ТР-97-99 и т.п.).

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской Думы от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

Качество содержания определяется в результате визуального осмотра при участии представителя Заказчика и подрядной организации. Кроме плановых осмотров (раз в 7 дней) могут проводиться внеплановые проверки. По окончании осмотра составляется акт контрольной проверки. При наличии замечаний со стороны Заказчика применяются штрафные санкции в соответствии с приложениями «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения 1-ой,2-ой и3-й категории и «Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и текущему ремонту объектов озеленения 1-й, 2-й и 3-й категории Орджоникидзевского района города Перми».

По поручению Заказчика, за счет собственных средств (без оплаты), подрядчик производит работы по ликвидации последствий экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, ураган, гололед).

Работы должны производиться с соблюдением действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

При покраске скамеек и урн произвести расчистку от старой краски скамеек, промывку урн, покраску выполнить масляной краской для наружных работ.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

Все вопросы, возникшие по данным требованиям, согласовать с Заказчиком.

**Объемы работ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | виды работ | ед. изм. | | | Объем  2014г. | | | | | | Объем  2015г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Периодичность | |
| **Бульвар по ул. Репина-9281м2(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | 1522 | | | | | | | | | | 1522 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | |
| 2 | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | шт | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | |
| 3 | Очистка от снега скамей | м2 | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | |
| 4 | Разбрасывание по газонам слежавшегося снега | м2 | | | 1522 | | | | | | | | | | 1522 | | | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием и очистка тротуарной плитки от сорной растительности | м2 | | | 1522 | | | | | | | | 1522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | |
| 2 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | м2 | | | 7678 | | | | | | | | 7678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | |
| 3 | Очистка урн от мусора | шт. | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно. | |
| 4 | Покраска скамей | шт. | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 раз за сезон | |
| 5 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | | | 81 | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 раз за сезон | |
| 6 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2 | | | 81 | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 7 | Замена земли в цветниках | м2 | | | 81 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1разв 2 года | |
| 8 | Уборка поросли у деревьев | шт. | | | 52 | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | |
| **Сквер по ул. Вильямса-2100м2** **(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | 455 | | | | | | | | 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 2 | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | м2 | | | 455 | | | | | | | | 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | |
| 3 | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | шт. | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 4 | Очистка от снега скамей | м2. | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием | м2 | | | | | 455 | | | | | | 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 2 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | м2 | | | | | 1598 | | | | | | 1598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 3 | Очистка урн от мусора | шт. | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 4 | Покраска скамей | шт. | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 5 | Очистка металлоконструкций от пыли, грязи и старой краски и их окраска | м2 | | | | | 53 | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за 2 года | | |
| 6 | Устройство цветников вертикального озеленения | м2/шт. | | | | | 6/24 | | | | | | 6/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | | | | | 47 | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2 | | | | | 47 | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 9 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт. | | | | | 6/24 | | | | | | 6/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Цветник на площади у ст. Молодежная-196м2** **(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | м2 | | | | | 66 | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 2 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | | | | | 130 | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | |
| 3 | Устройство цветников вертикального озеленения | м2/шт | | | | | 3,90/14 | | | | | | 3,90/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | |
| 3 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2. | | | | | 130 | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 4 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт. | | | | | 3,90/14 | | | | | | 3,90/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Вертикальное озеленение на плотине КамскойГЭС-3,80м2(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт. | | | | | 3,8/30 | | | | | | | 3,8/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | |
| 2 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт. | | | | | 3,8/30 | | | | | | | 3,8/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 3 | Приобретение нового цветочного контейнера (диаметр 480мм, высота 240мм, объем субстрата 17л.  запас воды 2л) | шт. | | | | | 1 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за2 года | | |
| **Газон на участке ул. Пулковская,7-18,75м2** **(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (очистка от мусора, кошение) | м2 | | | | | 14 | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 2 | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт. | | | | | 1,98/11 | | | | | | | 1,98/11 | | | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | |
| 3 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт | | | | | 1,98/11 | | | | | | | 1,98/11 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 4 | Содержание цветников из многолетних растений | м2 | | | | | 4,75 | | | | | | | 4,75 | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| **Цветочный комплекс на участке ул. Карбышева-4,50м2(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство цветников из однолетних растений | | | м2 | | | | | | 4,50 | | | | | | | | 4,50 | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | |
| 2 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | м2 | | | | | | 4,50 | | | | | | | | 4,50 | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 3 | Замена земли в цветнике | | | м2 | | | | | | 4,50 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | 1 раз за 2года | | | | | |
| **Газон на транспортной развязке на ул. Набережной(КамГЭС)-1000м2(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Содержание газонов (очистка от мусора, кошение) | | | м2 | | | | | | 869 | | | | | | | | 869 | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| 2 | Очистка металлоконструкций от пыли, грязи и старой краски и их окраска | | | м2/шт. | | | | | | 46/6 | | | | | | | | 46/6 | | | | | | | | | | | 1раз за 2 года | | | | | |  |
| 3 | Устройство цветников из однолетних растений | | | м2 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | |  |
| 4 | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | м2/шт. | | | | | | 8/30 | | | | | | | | 8/30 | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | |  |
| 5 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | м2 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| 6 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | | м2/шт. | | | | | | 8/30 | | | | | | | | 8/30 | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| 7 | Замена земли в цветнике | | | м2 | | | | | | 100 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | 1раз за 2 года | | | | | |  |
| 8 | Содержание цветников из многолетних растений | | | м2 | | | | | | 44,25 | | | | | | | | 44,25 | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| 9 | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | | | мп | | | | | | 98,4 | | | | | | | | 98,4 | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |  |
| **Сквер «Пионерский»-4937,20м2(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | | | 1461 | | | | 1461 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно . | | | | | |
| 2 | Ручная очистка | м2 | | | | | | 258,50 | | | | 258,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 3 | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | шт. | | | | | | 15 | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 4 | Очистка от снега скамей | м2 | | | | | | 13 | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 5 | Разбрасывание по газонам слежавшегося снега | м2 | | | | | | 1461 | | | | 1461 | | | | | | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с а/ф покрытием и очистка от сорной растительности | м2 | | | | | | 1461 | | | | | | | | 1461 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 2 | Подметание дорожек и площадок с резиновым, грунтовым покрытием и очистка от сорной растительности | м2 | | | | | | 258,5 | | | | | | | | 258,5 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 3 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | м2 | | | | | | 3125 | | | | | | | | 3125 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 4 | Очистка урн от мусора | шт. | | | | | | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 5 | Покраска скамей | шт. | | | | | | 13 | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | |
| 6 | Покраска МАФ детской площадки | м2 | | | | | | 52 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 1раз за 2 года | | | | | |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | | | | | | 92 | | | | | | | | 92 | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2 | | | | | | 92 | | | | | | | | 92 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| 9 | Очистка металлоконструкции от пыли, грязи и старой краски и их окраска | м2 | | | | | | 1,7 | | | | | | | | 1,7 | | | | | | | | | | | | | 1 раз за 2 года | | | | | |
| 10 | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт. | | | | | | 0,9/5 | | | | | | | | 0,9/5 | | | | | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | |
| 11 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт. | | | | | | 0,9/5 | | | | | | | | 0,9/5 | | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | |
| **Сквер у ДК им. А.С. Пушкина-16644,50м2** **(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Механизированная очистка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | | | | 818 | | | | | | | | 818 | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | |
| 2 | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | | | | 615 | | | | | | | | 615 | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | |
| 3 | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | м2 | | | | | | | 1433 | | | | | | | | 1433 | | | | | | | | | | Март-апрель | | | | | | | |
| 4 | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | шт. | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | |
| 5 | Очистка от снега скамей | м2 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | |
| 6 | Очистка постамента памятника от снега | м2 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с грунтовым покрытием | м2 | | | | | | 415 | | | | | | | | | 415 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 2 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | м2 | | | | | | 818 | | | | | | | | | 818 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 3 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | | | | | | 200 | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 4 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | м2 | | | | | | 15211,50 | | | | | | | | | 15211,50 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 5 | Очистка урн от мусора | шт. | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 6 | Покраска урн |  | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | | | |
| 7 | Покраска скамей | шт. | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | | | |
| 8 | Покраска МАФ детской площадки | м2 | | | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 1раз за 2 года | | | | | | | | |
| 9 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | | | | | | 74 | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | | | |
| 10 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2 | | | | | | 74 | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 11 | Замена земли в цветнике | м2 | | | | | | 74 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1 раз за 2 года | | | | | | | | |
| 12 | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | пм | | | | | | 1180 | | | | | | | | | 1180 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| **Сквер у ДЦДиТ «Родина»-1776,10м2** **(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором, очисткой снега у газонных бортов, с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | | | | 378 | | | | | | | | 378 | | | | | | | | | . Ежедневно | | | | | | | | |
| 2 | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | | | | 251 | | | | | | | | 251 | | | | | | | | | . Ежедневно | | | | | | | | |
| 3 | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | шт | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 4 | Очистка от снега скамей | м2 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 5 | Разбрасывание по газонам слежавшегося снега | м2 | | | | | | | 1522 | | | | | | | | 1522 | | | | | | | | | Март-апрель | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с грунтовым покрытием | м2 | | | | | | | 251 | | | | | | | | 251 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 2 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием | м2 | | | | | | | 378 | | | | | | | | 378 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 3 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | м2 | | | | | | | 1021 | | | | | | | | 1021 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 4 | Очистка урн от мусора | шт. | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 5 | Покраска скамей | шт. | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | | | |
| 6 | Покраска МАФ детской площадки | м2 | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 1 раз за 2 года | | | | | | | | |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | | | | | | | 50 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | | | |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2 | | | | | | | 50 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| 9 | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | пм | | | | | | | 80 | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | | | |
| **Сквер у ДК им. А.П. Чехова-55284,90м2(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Механизированная очистка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | | | | 1186 | | | | | | | | | | 1186 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 2 | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | | | | 862 | | | | | | | | | | 862 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 3 | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | м2 | | | | | | | 2048 | | | | | | | | | | 2048 | | | | | | | | | Март-апрель | | | | | | |
| 4 | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | шт. | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 5 | Очистка от снега скамей | м2 | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием | м2 | | | | 1198 | | | | | | | | | | | | | 1198 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 2 | Подметание дорожек и площадок с грунтовым покрытием | м2 | | | | 850 | | | | | | | | | | | | | 850 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 3 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | м2 | | | | 45419 | | | | | | | | | | | | | 45419 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 4 | Очистка урн от мусора | шт. | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 5 | Покраска скамей | шт. | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | |
| 6 | Замена земли в цветнике | м2 | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1 раз за 2 года | | | | | | |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | | | |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2 | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| 9 | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | пм | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | | | |
| **Парк им. А.П. Чехова-79500м2(1 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Механизированная очистка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | 11000 | | | | | | | | | | | | | | 11000 | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 2 | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | 4461,79 | | | | | | | | | | | | | | 4461,79 | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 3 | Рыхление на газонах снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок | м2 | | | | 15461,79 | | | | | | | | | | | | | | 15461,79 | | | | | | | | | | | | Март-апрель | | |
| 4 | Очистка урн от снега и мусора с вывозкой | шт. | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 5 | Очистка от снега скамей | м2 | | | | 92,45 | | | | | | | | | | | | | | 92,45 | | | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием | м2 | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 2 | Подметание дорожек и площадок с грунтовым покрытием | м2 | | | | | | 553,91 | | | | | | | | | | | | | 553,91 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 3 | Подметание дорожек и площадок с резиновым покрытием | м2 | | | | | | 955,08 | | | | | | | | | | | | | 955,08 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 4 | Подметание дорожек и площадок с деревянным покрытием | м2 | | | | | | 992,80 | | | | | | | | | | | | | 992,80 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 5 | Подметание дорожек и площадок с щебеночным покрытием | м2 | | | | | | 1060 | | | | | | | | | | | | | 1060 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 6 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | м2 | | | | | | 8900 | | | | | | | | | | | | | 8900 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 7 | Кошение газонов | м2 | | | | | | 9000 | | | | | | | | | | | | | 9000 | | | | | | | | | 4 раза за сезон | | | | |
| 8 | Комплексная уборка газонов в весенний период | м2 | | | | | | 63422,89 | | | | | | | | | | | | | 63422,89 | | | | | | | | | 2 раза за сезон | | | | |
| 9 | Очистка газонов от мусора и листвы | м2 | | | | | | 63422,89 | | | | | | | | | | | | | 63422,89 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 10 | Очистка урн от мусора | шт. | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 11 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | | | | | | 115,32 | | | | | | | | | | | | | 115,32 | | | | | | | | | 1раз за сезон | | | | |
| 12 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2 | | | | | | 115,32 | | | | | | | | | | | | | 115,32 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 13 | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | пм | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 14 | Содержание одиночных кустарников (подкормка минеральными удобрениями, прополка и рыхление приствольных кругов, обрезка с прореживанием кроны) | шт. | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 15 | Содержание молодых деревьев (удаление поросли в приствольном круге, прополка и рыхление лунок и полив деревьев) | шт. | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| **Сквер по ул. Кавказской -11485,40м2(2 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | м2 | | | | | | 364 | | | | | | | | | | | | | 364 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| 2 | Очистка урн от мусора | шт. | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | Ежедневно | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием | | м2 | | | | | | 364 | | | | | | | | | | | | | 364 | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 2 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | | м2 | | | | | | 11121,40 | | | | | | | | | | | | | 11121,40 | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 3 | Очистка урн от мусора | | шт. | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 4 | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | | пм | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 5 | Уборка поросли у деревьев | | шт. | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Сквер на ж. д. ст. Молодежная-15013,40м2(2 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зимнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ручная уборка дорожек и площадок от снега с подсыпкой песком скользких поверхностей | | м2 | | | | | | 372 | | | | | | | | | | | | | 372 | | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с а/б покрытием | | м2 | | | | | | 372 | | | | | | | | | | | | | 372 | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 2 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | | м2 | | | | | | 14513,90 | | | | | | | | | | | | | 14513,90 | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 3 | Устройство цветников из однолетних растений | | м2 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 1 раз в год | | | |
| 4 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | м2 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 5 | Содержание кустарников в живой изгороди. Стрижка, прополка, рыхление приствольных канавок | | пм | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| 6 | Уборка поросли у деревьев | | шт. | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | Ежедневно | | | |
| **Сквер им. Мичурина-12400м2(2 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, очистка от мусора, кошение) | | м2 | | | | | | 12309,50 | | | | | | | | | | | | | | 12309,50 | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 2 | Устройство цветников из однолетних растений | | м2 | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | 1раз за сезон | | |
| 3 | Устройство цветников из многолетних растений (луковичные) | | м2 | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | 1раз за 2 года | | |
| 4 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | м2 | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 5 | Содержание цветников из многолетних растений | | м2 | | | | | | 16,50 | | | | | | | | | | | | | | 90,50 | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 6 | Уборка поросли у деревьев | | шт. | | | | | | 108 | | | | | | | | | | | | | | 108 | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Сквер ул. Черняховского-6400м2(2 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Содержание газонов (очистка от мусора, кошение) | | м2 | | | | | | 6400 | | | | | | | | | | | | | | 6400 | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| 1 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период,) | | м2 | | | | | | 3029,2 | | | | | | | | | | | | | | 3029,2 | | | | | | | | | 1 раз в год | | |
| 2 | Очистка поросли у деревьев | | шт. | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | Ежедневно | | |
| **Сквер ул. Репина-ул. Карбышева -774м2(2 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (очистка от мусора, кошение) | | м2 | | | | | | 774 | | | | | | | | | | | | | | | 774 | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 2 | Очистка поросли у деревьев | | шт. | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | Ежедневно | |
| **Газон на транспортной развязке на ул. Репина -2324м2(2 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | | м2 | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 2 | Содержание газонов (очистка от мусора, кошение) | | м2 | | | | | 2255 | | | | | | | | | | | | | | | | 2255 | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 3 | Очистка металлоконструкций от пыли, грязи и старой краски и их окраска | | м2/шт. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 119/9- | | | | | | | | | 1 раз за 2 года | |
| 4 | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | м2/шт. | | | | | 9,70/45 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,70/45 | | | | | | | | | 1раз за сезон | |
| 5 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | | м2/шт. | | | | | 9,70/45 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,70/45 | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 6 | Приобретение новых контейнеров (длина 1000мм,ширина 300мм, высота 300мм, объем субстрата 40л., запас воды 6л.) | | шт. | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1 раз за 2года | |
| **Газон на транспортной развязке по ул. Трясолобова-203м2(2 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (очистка от мусора, кошение) | м2 | | | | | | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | 203 | | | | | | | | | Ежедневно | |
| 2 | Очистка металлоконструкции от пыли, грязи и старой краски и их окраска | м2 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 41,20 | | | | | | | | | 1 раз за 2 года | |
| 3 | Устройство цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт. | | | | | | 2,60/15 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,60/15 | | | | | | | | | 1раз за сезон | |
| 4 | Содержание цветников вертикального озеленения: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2/шт. | | | | | | 2,60/15 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,60/15 | | | | | | | | | Ежедневно | |
| **Сквер им. Павлика Морозова -48388,50м2 (3 категория)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Летнее содержание** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание газонов (комплексная уборка в весенний период, кошение) | м2 | | | | | | | 24200 | | | | | | | | | | | | | | | | 24200 | | | | | | | | 1 раз в год, 4раза в год | |
| 2 | Содержание газонов (очистка от мусора) | м2 | | | | | | | 2420 | | | | | | | | | | | | | | | | 35179 | | | | | | | | Ежедневно | |
| 3 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | Ежедневно | |
| 4 | Содержание цветников из однолетних растений: прополка, рыхление, полив, внесение минеральных удобрений | м2 | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | Ежедневно | |
| 5 | Уборка поросли у деревьев | шт. | | | | | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | 174 | | | | | | | | Ежедневно | |
| 6 | Уборка кустарника и мелколесья | м2 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 10979 | | | | | | | | 1 раз в год | |

Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ).

Примечание: вывозку снега, проведение текущего ремонта выполняется по заданию заказчика (работы должны быть выполнены согласно требованиям, указанным в приложении к решению Пермской городской Думы № 147 от 23.06.2009г., работы должны обеспечивать безопасное нахождение людей на территории объекта.)

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: МКУ «Благоустройство  Орджоникидзевского района»  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Карабатов | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

м.п.