Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Проект**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми**

г. Пермь \_\_\_\_ 201\_ год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

**1.Предмет муниципального контракта**

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми (далее – Объекта).

1.2. Работы по благоустройству и содержанию Объекта в результате должны обеспечивать:

а) чистоту территории;

б) нормативное состояние малых архитектурных форм, туалетных кабин и других элементов благоустройства.

в) обеспечение сохранности имущества принятым в соответствии с передаточным актом на территории организованного места отдыха у воды;

г) поддержание благоустройства и санитарного состояния территории.

1.3. Работы по благоустройству и содержанию Объекта должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 -Техническое задание;

Приложение № 1.1 – Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ;

Приложение № 2 – Критерии оценки качества работ по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми;

Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми;

Приложение № 4 – Расчет стоимости выполнения работ;

Приложения № 5 – форма Акта приемки выполненных работ за отчетный период;

Приложение № 6 - форма Акт контрольной проверки качества работ

Приложение № 6.1 - форма Акт сводный контрольной проверки качества работ;

Приложение № 7 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба;

Приложение № 8 – форма Предписания;

Приложение № 9 – Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ.

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации и Приложения №9 к Контракту.

**2. Существенные условия о предмете Контракта**

2.1. Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное нормативное состояние территории Объекта.

2.1.2. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния территории Объекта, общим требованиям к состоянию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда выставляется оценка качества работ по благоустройству и содержанию Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 2,3 к настоящему Контракту.

2.1.3. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложениям № 2,3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по благоустройству и содержанию Объекта, оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по благоустройству и содержанию Объекта за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.4. Приступить к работам по благоустройству и содержанию Объекта необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2. В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, ежедневно должны обеспечивать:

а) чистоту территории;

б) нормативное состояние малых архитектурных форм, туалетных кабин и других элементов благоустройства.

2.4. При производстве работ по благоустройству и содержанию Объекта должна быть обеспечена сохранность растительного покрова территории:

2.5. Обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и о других нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 7 к настоящему Контракту.

**3. Период производства работ по благоустройству и содержанию**

3.1.Начало производства работ: 01.01.2014 г.

3.2.Окончание производства работ: 31.12.2014 г.

**4.Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ**

4.1. Общая стоимость работ по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_ копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_ коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акты контрольной проверки качества работ по благоустройству и содержанию Объекта (Приложение № 6, 6.1 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 5 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

За декабрь текущего года производится 100% предоплата работ на основании выставленного Подрядчиком счета - фактуры или счета не позднее 23 декабря текущего года.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ согласно Приложению № 2 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**5.Сдача и приемка выполненных работ**

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ.

5.3. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить общий журнал работ Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

За декабрь приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком не позднее 22 декабря текущего года.

**6. Обязанности и права Подрядчика**

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по благоустройству и содержанию Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок;

6.1.2. вести Общий журнал работ с начала производства работ до их окончания;

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка;

6.1.4. обеспечить на Объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

6.1.5. обеспечить сохранность растительного покрова территории Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объекту;

6.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций;

6.1.7. выставить пост и обеспечивать на территории общественный порядок;

6.1.8. организовать патрулирование на территории Объекта выполнения работ;

6.1.9. участвовать в спасении людей в условиях чрезвычайных ситуаций;

6.1.10.принимать меры по обеспечению сохранности муниципальной собственности;

6.1.11. обо всех нарушениях общественного порядка сообщать незамедлительно Заказчику и в уполномоченные органы в течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других нарушениях;

6.1.12. представлять Заказчику еженедельные (в случае необходимости – ежедневные) отчеты по результатам деятельности.

6.1.14. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности,

6.1.15. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к Объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.16. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.17. в случае временного прекращения производства работ по благоустройству и содержанию Объекта, происходящего не по инициативе Заказчика, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.18. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по благоустройству и содержанию Объекта, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта;

6.1.19. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки;

6.1.20. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок;

6.1.21. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб Заказчику и третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по благоустройству и содержанию Объекта;

6.1.22. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя;

6.1.23. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, общего журнала работ;

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по благоустройству и содержанию Объекта с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и территориального органа администрации города Перми.

**7. Обязанности и права Заказчика**

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней,

7.1.4. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по благоустройству и содержанию Объекта по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на Объект представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по благоустройству и содержанию Объекта фиксируются выявленные недостатки работ по благоустройству и содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1.присутствовать на объекте производства работ;

7.2.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

7.2.3.отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

7.2.4. принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

7.2.5. производить проверку Общего журнала работ;

7.2.6. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по благоустройству и содержанию Объекта назначить уполномоченного представителя;

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по благоустройству и содержанию Объекта требованиям, установленным настоящим Контрактом;

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению;

7.2.10. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по благоустройству и содержанию Объекта с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

7.2.11. не принимать работы по благоустройству и содержанию Объекта и не оплачивать в случаях непредставления Подрядчиком Общего журнала работ;

7.2.12. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по благоустройству и содержанию Объекта за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по благоустройству и содержанию Объекта, если оценка качества работ в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже.

**8. Ответственность сторон**

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации (Приложение №9 к Контракту).

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности Объекта, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объекта.

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 2, № 3 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ, выполненные работы по благоустройству и содержанию Объекта не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объектах Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков выполнения и сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости таких работ, за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 рублей 00 коп. (Тридцати тысяч рублей).

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей 00 коп. (Пять тысяч рублей).

8.8.5. В случае нарушения установленного в Технического задании (Приложение №1 к контракту) срока приемки места массового отдыха у воды в эксплуатацию, с получением соответствующего заключения и оформлением акта, заказчик взыскивает с подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ установленного в п.4.1. настоящего Контракту за каждый день просрочки.

8.9. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.11. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**9. Действие и прекращение действия Контракта**

9.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.8. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.8.1. нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.8.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по благоустройству и содержанию Объекта;

9.8.3. если во время выполнения работ на Объекте станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по благоустройству и содержанию Объекта оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.9. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.10. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по благоустройству и содержанию Объекта, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

**10. Разрешение споров между сторонами**

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

**11. Обстоятельства непреодолимой силы**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**12. Обеспечение исполнения контракта**

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Муниципальное казенное учреждение  «Благоустройство Мотовилихинского района»  614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36  Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30  Банковские реквизиты:  ИНН 5906085556   КПП 590601001  УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского  района», л/сч. 02563000380)  Р/сч.40204810300000000006  в ГРКЦ  ГУ Банка России по Пермскому краю  л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» Ю.А.Лепешкин | ПОДРЯДЧИК |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

**Техническое задание**

**Состав работ по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Состав работ | | Объем работ |
| **1.Охрана территории:** | | | |
| **Период оказания услуг: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.**  **с 01.01.2014 - 14.04.2014, с 15.10.2014 - 31.12.2014 - зимний период;**  **с 15.04.2013 - 14.10.2014 - летний период.** | | | |
| **2.Содержание территории:** | | | |
| **Период оказания услуг: с 15.04.2014 по 14.10.2014 - летний период.** | | | |
|  | - ручная уборка зоны отдыха, спортивной и детской площадок от крупного и мелкого мусора (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений). | | 8100 м2 |
| - очистка урн от мусора, с вывозкой на полигон ТБО. | | 20 урн. |
| - ручная уборка прибрежной зоны от мусора, выравнивание и перемешивание верхнего слоя песка граблями. | | 1200 м2 |
| - очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную. | | 250 м2 |
| - очистка кабинок для переодевания | | 2 шт. - 8 м2 |
|  | Кошение газона (сбор покошенной травы вывозка на полигон ТБО). | | 6000 м2 |
|  | Туалетная кабина (биотуалет).  - содержание: уборка мусора, обработка дезинфицирующими растворами (комплексное обслуживание). | | 1 шт.- на весь период, 1 шт.- на 18 суток (по заданию заказчика) |
|  | - содержание ограждения зоны купания (восстановление отсутствующих, оторванных буйков, каната).  Срок: с 01.06.2014 - 15.10.2014. | | Канат - 150 м  буйки - 6 шт. |
| **3.Подготовка места массового отдыха у воды к купальному сезону:** | | | |
|  | Проведение анализа воды Мотовилихинского пруда.  Заключение специализированной организации в данной сфере  (в срок до 01.06.2014).  Проведение анализа песка прибрежной зоны. Проведение химического, бактериологического, гельминтологического анализа почвы (песка прибрежной зоны Мотовилихинского пруда).  Заключение специализированной организации в данной сфере  (в срок до 01.06.2014). | | Получение заключения  Получение заключения |
|  | Комплексная уборка территории (сбор различных видов загрязнений (мусор), погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО).  Срок: с 15.04.2014 по 15.05.2014 | | 9300 м2 |
|  | Организовать место сбора и накопления отходов на территории объекта, для временного сбора и накопления отходов: типа "В" (евроконтейнер), в соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.06.2001 № 99 "Об утверждении Правил обращения с отходами на территории города Перми".  Срок: с 15.05.2014 по 14.10.2014. | | 1 контейнер |
|  | Обновление песка. Песок просеянный мытый речной, без примеси частиц гравия, глины и ила, размер частиц 0,2-2 мм.  Срок: до 01.06.2014. | | 35 м3 |
|  | Обозначение границ плавания в местах купания:  - установка ограждения зоны купания .  Материал: канат полипропиленовый (плавучий),  Буйки швартовые универсальные (пенополиуретан, Диаметр - 25см. Длина - 32см. Обьем - 10 литров. Цвет - оранжевый), с якорями. Интервал между буйками - 20-30 м. один от другого;  Срок: до 01.06.2014. | | протяженность 120 м  - длина каната 150 м  буйки - 6 шт.  6 буйков (150 м) |
|  | Туалетная кабина (биотуалет).  - установка  Срок: до 01.06.2014 | | 1 шт.- на весь период, 1 шт.- на 18 суток (по заданию заказчика) |
|  | Текущий ремонт малых архитектурных форм (промывка, очистка, окраска, острожка, монтаж (демонтаж): | | |
| - скамьи:   * настил * металлический каркас скамьи | - лак по дереву полиуретановый для наружных работ «ZAR ULTRA EXTERIOR» или эквивалент  - краска ПФ-115 | 12,8м2 - 8шт. |
| - кабинки для переодевания | - краска ПФ-115 | 64 м2 – 2 шт. |
| - урны для мусора | - краска ПФ-115 | 17 м2 – 20 шт. |
| - навесы | - краска ПФ-115 | 42 м2 – 6 шт. |
| - столбики ограждающих конструкций | - краска ПФ-115 | Диаметр - 152 мм, высота - 0,6 м.; в кол-ве - 175 шт. |
| - сооружение спасательного поста | - краска ПФ-115 | 45 м2 |
| - покраска стоек и аншлагов | - краска ПФ-115 | 5 м2 |
| Цвет краски и лака согласовывается с Заказчиком  Срок: до 01.06.2014. | |  |
| **-** Подрядчик самостоятельно проводит анализ воды, почвы (песка): получает заключения, оформляет акт приемки в эксплуатацию места массового отдыха у воды на территории г.Перми в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 09.06.2008г. № 503 – до 01.06.2014. В случае не выполнения Подрядчиком вышеуказанного условия Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости выполнения работ по контракту за каждый день просрочки. | | | |

**Таблица №1**

**к техническому заданию**

**Требования к услугам по охране объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Объект охраны | Место массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми |
| 2 | Характеристики объекта охраны | Общая площадь – 9300 м2.  Имущество, передаваемое на сохранность:  - будка спасательного поста;  - площадка с уличными тренажерами;  - детская площадка с игровыми модулями;  - биотуалет количество - 1 модуль (один модуль на весь период действия договора);  - биотуалет количество - 1 модуль (один модуль выставляется на 18 суток по заданию Заказчика);  - парапет;  - спортивная площадка (ворота, ограждение);  - скамьи – 8 шт;  - урны - 20 шт;  - навесы – 6 шт;  - кабины для переодевания – 2шт;  - информационные щиты 3 шт;  - зеленые насаждения;  - столбики ограждающих конструкций - 175 шт.  - евроконтейнер типа "В", для сбора ТБО - 1 шт. |
| 3 | Оказание услуг осуществляется путем: | - Обеспечения сохранности имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории организованного места отдыха у воды, в соответствии с п.2 таблицы №1 к техническому заданию.  До начала производства работ составляется Акт приема передачи имеющегося на объекте имущества указанного в п.2 таблицы №1 к техническому заданию (в 2-х экземплярах). По результатам подготовки объекта к купальному сезону составляется новый Акт приема передачи имеющегося на объекте имущества.  В случае хищения и повреждения переданного имущества Подрядчик обязан восстановить за свой счет, либо возместить его стоимость Заказчику. |
| 4 | Права и обязанности по охране объекта: | 1. Обеспечить на территории выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.  2. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.  3. Выставить пост и обеспечивать на территории общественный порядок.  4. Организовать патрулирование на территории объекта оказания услуг.  5. Принимать меры по недопущению расклеивания рекламной информации.  6. Принимать меры по предупреждению совершения террористических актов и иных преступных действий.  7. Принимать меры по недопущению въезда автотранспортных средств на территорию объекта.  8. Принимать меры по обеспечению сохранности муниципальной собственности.  9. Обо всех нарушениях общественного порядка сообщать незамедлительно Заказчику и в уполномоченные органы.  10. Представлять Заказчику еженедельные (в случае необходимости – ежедневные) отчеты по результатам деятельности.  11. Обеспечить беспрепятственный доступ на объект оказания услуг уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода их выполнения для осуществления контроля за ходом оказания услуг.  12. В случае приостановки оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.  13. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход с привлечением представителя Заказчика. |
| 5 | Требование к оказанию услуг | Организация, осуществляющая деятельность по охране объекта должна иметь лицензию на осуществление частной охранной деятельности, согласно Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". |
| 6 | Сроки исполнения обязательств: | с 1 января 2014 по 31 декабря 2014 г. |
| 7 | Режим охраны объекта | Круглосуточно, включая выходные и праздничные дни |
| 8 | Количество охранников, техники задействованной на объекте | Один охранник на сутки. Организация режима рабочего времени в соответствии с "Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ.  Наличие средств экстренного вызова милиции. |
| 9 | Обеспечение охранников специализированной формой | Охранники должны иметь единую служебную форму одежды (летнюю и зимнюю) согласно Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". |

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ (Ю.А.Лепешкин)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Требования к товарам, используемым  при производстве работ | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа) предлагаемого для использования при производстве работ товара |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Материалы, используемые Подрядчиком, при выполнении работ\***

**\*заполняется по аукционной заявке**

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» Ю.А.Лепешкин

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Критерии оценки качества работ**

**по благоустройству и содержанию места массового отдыха**

**у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г.Перми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Балл* | *Вид содержания* | *Показатели оценки состояния благоустройства и содержания* |
| 5 | Летний период содержания | Выполнен ремонт и окраска МАФ (скамей, урн для мусора, кабинок для переодевания, навесов), горизонтальной поверхности парапета. Урны и кабинки для переодевания очищены. Туалетные кабинки установлены, очищены внутри и на прилегающей территории (5 метров от кабинки по периметру) убран мусор, кабинка обработана дезинфицирующим раствором. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя – не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Конструктивные элементы окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы восстановлены в течение 5 суток. Существующие аншлаги и стойки стендов окрашены, информация, нанесенная на аншлагах, обновлена. Мусор из существующего заглубленного контейнера вывезен, отсутствует мусор на прилегающей к нему территории (5 метров от контейнера по периметру). Контейнер для мусора находится в исправном состоянии. Обеспечена сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории объекта. |
| 4 | Летний период содержания | Выполнен ремонт и окраска МАФ (скамей, урн для мусора, кабинок для переодевания, навесов), горизонтальной поверхности парапета. Урны и кабинки для переодевания очищены. Туалетные кабинки установлены, очищены внутри и на прилегающей территории (5 метров от кабинки по периметру) убран мусор, кабинка обработана дезинфицирующим раствором. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – не более 10 см., скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Конструктивные элементы окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы восстановлены в течение 5 суток. Существующие аншлаги и стойки стендов окрашены, информация, нанесенная на аншлагах, обновлена. Мусор из существующего заглубленного контейнера не вывезен, но контейнер не переполнен, отсутствует мусор на прилегающей к нему территории (5 метров от контейнера по периметру). Контейнер для мусора находится в исправном состоянии. Обеспечена сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории объекта. Поврежденные элементы восстановлены в полном объеме. |
| 3 | Летний период содержания | Выполнен ремонт и окраска МАФ (скамей, урн для мусора, кабинок для переодевания, навесов), горизонтальной поверхности парапета. Урны и кабинки для переодевания очищены. Туалетные кабинки установлены, не очищены внутри и на прилегающей территории (5 метров от кабинки по периметру) не убран мусор, кабинка не обработана дезинфицирующим раствором. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – более 10 см., скошенная трава вывезена в течение 3 суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Единичный мусор, небольшое количество широколиственных сорняков. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Отсутствует наличие поросли у взрослых деревьев. Конструктивные элементы окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы восстановлены в течение 5 суток. Существующие аншлаги и стойки стендов окрашены информация, нанесенная на аншлагах, обновлена. Мусор из существующего заглубленного контейнера не вывезен, но контейнер не переполнен, отсутствует мусор на прилегающей к нему территории (5 метров от контейнера по периметру). Контейнер для мусора находится в неисправном состоянии. Сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности не обеспечен в полном объеме. Имеется хищение или повреждение имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности объекта. Поврежденные элементы восстановлены не полностью. |
| 2 | Летний период содержания | Не выполнен ремонт и окраска МАФ (скамей, урн для мусора, кабинок для переодевания, навесов), горизонтальной поверхности парапета, либо не соблюдена технология данных работ. Урны и кабинки для переодевания не очищены. Туалетные кабинки не установлены. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя – более 10 см., скошенная трава не вывезена. Не произведено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Наличие мусора. Конструктивные элементы не окрашены, полностью не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений не восстановлены в течение 5 суток. Существующие аншлаги и стойки стендов не окрашены, информация, нанесенная на аншлагах, не обновлена. Существующий заглубленный контейнер переполнен, прилегающая к нему территория (5 метров от контейнера по периметру) замусорена. Контейнер для мусора находится в неисправном состоянии. Сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности не обеспечен. Имеется хищение или повреждение имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности объекта. Поврежденные элементы не восстановлены. |
| *Балл* | *Вид содержания* | *Показатели оценки состояния благоустройства и содержания* |
| 5 | Зимний период содержания | Обеспечена сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории объекта. |
| 4 | Зимний период содержания | Обеспечена сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности на территории объекта. Поврежденные элементы восстановлены в полном объеме. |
| 3 | Зимний период содержания | Сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности не обеспечен в полном объеме. Имеется хищение или повреждение имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности объекта. Поврежденные элементы восстановлены не полностью. |
| 2 | Зимний период содержания | Сохранность имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности не обеспечен. Имеется хищение или повреждение имущества, материальных ценностей, муниципальной собственности объекта. Поврежденные элементы не восстановлены. |

Заказчик: Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» Ю.А.Лепешкин

Подрядчик:

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Порядок**

**расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по**  **благоустройству и содержанию** **места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми**

1. Баллы по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению № 4 к Контракту.

2. Итоговый балл по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

**БММО=(**∑С**ММОi /y),** где

БММО – балл по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда

∑СММОi – суммарный балл по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № 2 к Контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СММОi – балл по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда по итогам i-х проверок (за один объезд)

3. Условия снижения стоимости работ по благоустройству и содержанию места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда,

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов, набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов - снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

**Примечание:**

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

S= Sпл\*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период по договору.

П- процент снижения, %.

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» \_\_\_\_\_\_\_ ( Ю.А.Лепешкин)

Приложение №4

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

**Расчёт стоимости выполнения работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена за ед. | ВСЕГО | январь (1.01-20.01) | февраль (21.01-20.02) | март (21.02-20.03) | апрель (21.03-14.04) | апрель (15.04-20.04) | май (21.04-20.05) | июнь (21.05-20.06) | июль (21.06-20.07) | август (21.07-20.08) | сентябрь (21.08-20.09) | октябрь (21.09-14.10) | октябрь (15.10-20.10) | ноябрь (21.10-20.11) | декабрь (21.11-31.12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Раздел 1. Благоустройство и содержание мест массового отдыха у воды** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Рыхление снега., установка и содержание буйков. Очистка участка от мусора – комплексная уборка, с вывозкой мусора на полигон ТБО. | 100 м2 | 93,00 | 742,33 | 69037,14 |  |  |  |  | 34518,57 | 34518,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка участка от мусора ежедневная, в том числе урны, с вывозкой на полигон ТБО. | 100 м2 | 81,00 | 967,96 | 78404,98 |  |  |  |  |  | 7259,72 | 15003,42 | 14519,44 | 15003,42 | 15003,42 | 11615,56 |  |  |  |
| 3 | Очистка участка от мусора прибрежной зоны, акватории пляжа, кабинок для переодевания с вывозкой на полигон ТБО, обновление песка с выравниванием верхнего слоя. | 100 м2 | 14,58 | 2 212,27 | 32254,85 |  |  |  |  |  | 3505,98 | 7245,65 | 7011,92 | 7245,65 | 7245,65 |  |  |  |  |
| 4 | Кошение газонов | 100 м2 газонов | 60,00 | 384,84 | 23090,43 |  |  |  |  |  |  | 5772,61 | 5772,61 | 5772,61 | 5772,60 |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт МАФ, обновление стендов | 100 м2 | 2,38 | 382,54 | 13771,30 |  |  |  |  |  | 6885,65 |  |  |  | 6885,65 |  |  |  |  |
| 6 | Проведение анализа песка | заключение | 1 | 5 192,77 | 5192,77 |  |  |  |  |  | 5192,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение анализа воды. | заключение | 1 | 2 854,17 | 2854,17 |  |  |  |  |  | 2854,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка и содержание биотуалетов | шт | 2 | 17 715,76 | 35431,52 |  |  |  |  |  | 3851,27 | 7959,25 | 7702,50 | 7959,25 | 7959,25 |  |  |  |  |
| 9 | Установка и обслуживание евроконтейнера | шт | 1 | 19 293,17 | 19293,17 |  |  |  |  |  | 3215,53 | 3215,53 | 3215,53 | 3215,53 | 3215,53 | 3215,52 |  |  |  |
| 10 | Охрана территории круглосуточная | объект | 1 | 355 837,12 | 355837,12 | 20087,58 | 29653,09 | 29653,09 | 24870,33 | 4782,76 | 29653,09 | 29653,09 | 29653,09 | 29653,09 | 29653,09 | 24870,33 | 4782,76 | 29653,09 | 39218,64 |
| **ВСЕГО по смете, с учетом НДС** | | | |  | **635167,45** | **20087,58** | **29653,09** | **29653,09** | **24870,33** | **39301,33** | **96936,75** | **68849,55** | **67875,09** | **68849,55** | **75735,19** | **39701,41** | **4782,76** | **29653,09** | **39218,64** |

\*с учетом понижающего коэффициента по результатам аукциона.

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» Ю.А.Лепешкин

Приложение №5

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

Заказчик:

Подрядчик:

Контракта № от

АКТ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

приемки выполненных работ за отчетный период \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 4 к настоящему МК), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) \* | Принято к оплате, руб. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка)

(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района» Ю.А.Лепешкин

Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы (приложение №3 к настоящему Контракту)

Приложение №6

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

(форма)

**А К Т**

**контрольной проверки качества работ**

**по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование Подрядчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

( дата )

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к Контракту.

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» Ю.А.Лепешкин

Приложение 6.1

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

(форма)

**А К Т сводный**

**контрольной проверки качества работ**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.**

**(месяц)**

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СММО |  |  |  |  |
| ΣСММО |  | | | |
| Б ММО (средний балл) |  | | | |
| Процент снижения (П) |  | | | |

Представитель Заказчика Представитель Подрядчика

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство Подрядчик

Мотовилихинского района» Ю.А.Лепешкин

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению №2 к настоящему Контракту.

Приложение №7

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

**Уведомление**

**о случаях нанесения ущерба \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата, время и место нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Краткое описание нанесения ущерба\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Меры, принятые к устранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подпись Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района» Ю.А.Лепешкин

Подрядчик

Приложение №8

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании п.п.\_\_\_\_\_\_ договора от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по благоустройству и содержанию , требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, технической документации, выявленные в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения  дефекта, недостатка, нарушения |
|  |  |  |  |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика: Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заказчик Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» Ю.А.Лепешкин

Приложение №9

к муниципальному контракту

№ \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

**Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 2 | СНиП III - 10-75 | Благоустройство территорий. |
| 3 | СанПиН 2.6.2523-09 | Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). |
| 4 | МДС 13-5.2000 | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации. |
| 5 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории. |
| 6 | Решение ПГД от 26.06.2001 № 99 | Об утверждении Правил обращения с отходами на территории города Перми. |
| 7 | № 197-ФЗ от 30.12.2001 | Трудовой кодекс Российской Федерации. |
| 8 | СНиП 12-03-2001 | [Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.](consultantplus://offline/ref=CE789E2B901A9A795AC050CD740A005D773794608B5F07E94D1AF492478752F9929EFE1EAA83B75BH) |
| 9 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 10 | ГОСТ 30055-93 | Межгосударственный стандарт. Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия. |