УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________  Чащухин В.И.

«02» декабря 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми. Для субъектов малого предпринимательства.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 903 182 рубля 93 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Расчет стоимости на выполнение работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и расчету стоимости (Приложение №1 и Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и расчетом стоимости и стоимость выполнения работ (Приложение №1 и Приложение №2 Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г.Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты–безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ; документ, подтверждающий вывоз мусора на полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 18 063 рубля 65 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 09.01.2014г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.01.2014г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 20.01.2014г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) – 90318 рублей 29 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 590703. КПП291; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от______________ № _______________________. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

Сроки выполнения работ по содержанию:

-Комплексная очистка территории, установка контейнеров для мусора с момента заключения контракта до 20.05.2014г. (по заданию Заказчика).

-Текущее содержание с 20.05.2014г по 31.08.2014г.

-Вывоз контейнеров для мусора 31.08.2014г.

Состав работ по содержанию места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная очистка территории от различных видов загрязнений и листвы, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку в весенний период (комплексная уборка производится в срок установленный Заказчиком). |
| 2 | Ручная уборка прибрежной зоны от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений), выравнивание и перемешивание верхнего слоя песка граблями. |
| 3 | Ручная уборка зоны отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 4 | Очистка от мусора урн с переносом мусора в контейнеры для мусора. |
| 5 | Очистка контейнеров для мусора, с вывозкой на полигон ТБО. |
| 6 | Очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную. |
| 7 | Очистка кабинок для переодевания от грязи, объявлений, несанкционированных надписей и граффити. |
| 8 | Механизированное подметание и мойка пешеходных дорожек. |
| 9 | Очистка МАФ от грязи, объявлений, несанкционированных надписей и граффити (урн 28 – шт.). |
| 10 | Обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня. |
| 11 | Механизированное подметание и мойка подъездов и автостоянки к месту массового отдыха. |
| 12 | Очистка от крупного и мелкого мусора мобильных туалетных кабин (6 шт.). |
| 13 | Очистка от крупного и мелкого мусора контейнерной площадки, подметание контейнерной площадки. |

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

1. Баллы по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БММО=(∑СММОi /y), где

БММО – балл по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми,

∑СММОi – суммарный балл по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении №2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СММОi определяется по формуле (2):

СММОi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов мест массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных мест массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БММО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

- от 3,0 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летний период содержания | Норматив: Уборка произведена к 8:00 часам утра. Комплексная уборка произведена в срок установленный Заказчиком. Произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания. Произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом в контейнеры для мусора, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. Отсутствует грязь, мусор на прибрежной зоне, зоне отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха и поверхности покрытия. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь, мусор на поверхности песка, покрытия из тротуарной плитки, отсутствует сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Выполнено механизированное подметание и мойка пешеходных дорожек, автостоянки, подъездов к месту массового отдыха у воды. Отсутствует грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити на территории контейнерной площадки, территория контейнерной площадки подметена. Отсутствует грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити на контейнерах для мусора. Произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой на полигон ТБО. Отсутствует грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити, сорная растительность на МАФ, кабинках для переодевания, пирсах, ограждениях волейбольной площадки. Произведена очистка от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) мобильных туалетных кабин. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х календарных дней. |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка произведена к 8:30 часам утра и (или) произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 80% площади содержания и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 80% площади. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка произведена к 9:00 часам утра и (или) произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 60% площади содержания и (или) присутствует единичный мусор на прибрежной зоне, зоне отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха и поверхности покрытия и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 60% площади и(или) присутствует единичный мусор на поверхности песка, покрытия из тротуарной плитки, отсутствует сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня и (или) присутствует единичный мусор, отсутствуют объявления, несанкционированные надписи и граффити на территории контейнерной площадки, территория контейнерной площадки не подметена и (или) присутствует единичный мусор, отсутствуют объявления, несанкционированные надписи и граффити на контейнерах для мусора и (или) присутствует единичный мусор, отсутствуют объявления, несанкционированные надписи и граффити, сорная растительность на МАФ, кабинках для переодевания, пирсах, ограждениях волейбольной площадки и (или) составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-ти календарных дней. |
| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка не произведена к 9:00 часам утра и(или) комплексная уборка не произведена в срок установленный Заказчиком и (или) произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны менее чем на 60% площади содержания и (или) не произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом в контейнеры для мусора и (или) не произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО и (или) имеется грязь, мусор на прибрежной зоне, зоне отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха и поверхности покрытия и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня менее чем на 60% площади и (или) имеется грязь, мусор на поверхности песка, покрытия из тротуарной плитки, имеется сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня и (или) не выполнено механизированное подметание и мойка пешеходных дорожек, автостоянки, подъездов к месту массового отдыха у воды и (или) имеется грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити на территории контейнерной площадки и (или) территория контейнерной площадки подметена и (или) имеется грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити на контейнерах для мусора и (или) не произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой на полигон ТБО и (или) имеется грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити, сорная растительность на МАФ, кабинках для переодевания, пирсах, ограждениях волейбольной площадки и (или) не произведена очистка от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) мобильных туалетных кабин и (или) не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-ти календарных дней. |

Приложение № 3

к техническому заданию

А К Т

проверки качества работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СММО |  |  |  |  |
| ΣСММО (средний балл) |  |  |  |  |
| БММО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

* – n – количество объездов.

Представитель Заказчика	Представитель Подрядчика

__________________(ФИО)	________________ (ФИО)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Приложение № 4

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование места массового отдыха | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Заказчика ____________________(ФИО)                                               Подрядчик (Представитель Подрядчика)____________(ФИО)

Приложение № 5

к техническому заданию

Уведомление

о случаях нанесения ущерба месту массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Представитель Заказчика ____________________(ФИО)

Приложение №6

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Приложение №7

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Приложение №1 к решению Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 |  | Правила организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | Решение Пермской Городской Думы от 26.02.2008 г. №38 |  | Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| 5 | МДС 13-5.2000 |  | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ |
| 6 | СНиП 3-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 13 | Решение ПГД от23 июня 2009г. № 147 |  |  |
| 14 | ТНВ-87 «Озеленение» |  |  |

Приложение №8

к техническому заданию

Задание

на выполнение работ по комплексной очистке территории, установке и вывозу контейнеров для мусора на месте массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

Дата ______________, время _____________

Заказчик: МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

Подрядчик:______________, в лице ______________,

ответственное лицо:______________________

| № п/п | Место проведения работ | Характер выполняемых работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Расчет стоимости работ

по содержанию места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

| № п/п | Наименование объекта | Состав работ | Ед. измер. | объем | Стоимость содержания за период, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы (до 20.05.2014г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория места массового отдыха у воды | Комплексная уборка территории от мусора 1 раз: перед началом сезона с вывозкой мусора на полигон ТБО (1м2-1,04кг) (до 20.05.2014г.) | 100м2 | 405,40 | 101 479,73 |
|  | итого по подготовительным работам |  |  |  | 101 479,73 |
| Текущее содержание (с 20.05.2014г. по 31.08.2014г.) (104 сут) |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория прибрежной зоны отдыха | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с выравниванием и перемещением верхнего слоя песка граблями и переносом мусора в контейнеры | 100м2 | 303,46 | 489 808,72 |
| 2 | Детская площадка | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с переносом мусора в контейнеры | 100м2 | 10,34 | 8 183,49 |
| 3 | Спортивная площадка | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с переносом мусора в контейнеры | 100м2 | 8,64 | 6 838,04 |
| 4 | Территория у подъезда к местам массового отдыха у воды и автостоянки | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с переносом мусора в контейнеры | 100м2 | 47,50 | 37 593,40 |
| 5 | Дорожки и площадки с плиточным покрытием | Механизированное подметание и мойка покрытия | 100м2 | 7,56 | 9 002,45 |
| 6 | Подъезд к месту массового отдыха у воды и автостоянка с асфальтобетонным покрытием | Механизированное подметание, мойка покрытия | 100м2 | 27,90 | 33 223,32 |
| 7 | Урны на объектах массового отдыха у воды | Ежедневная очистка урн от мусора с переносом мусора в контейнеры (2раза в день) | 1 шт. | 28 | 115 256,96 |
| 8 | Мобильные туалетные кабины | Уборка мусора с переносом мусора в контейнеры | шт | 6 | 4 461,60 |
| 9 | Контейнерная площадка | Ежедневная уборка мусора и подметание | шт | 1 | 304,72 |
| 10 | Контейнеры для мусора (0,75м3) | Ежедневная очистка с вывозом мусора на полигон ТБО (0,75м3*0,1167т) | шт | 6 | 50 450,40 |
| 11 | Газоны | Кошение | 100м2 | 30,00 | 36 080,10 |
| 12 | Урны, кабинки для переодевания | Очистка от грязи, объявлений, несанкционированных надписей и граффити | м2 | 150,00 | 10 500,00 |
|  | Итого по текущему содержанию за период с 20.05.2014г по 31.08.2014г. |  |  |  | 801 703,20 |
|  | Всего по содержанию |  |  |  | 903 182,93 |

Расчет произведен на основании постановления Администрации города № 848 от 03.12.2012г. «Об утверждении размера стоимости работ и услуг по организации мест массового отдыха у воды на территории города Перми на 2013год и плановый период 2014 и 2015годов», типовые нормы времени ТНВ-87, федеральных единичных  расценок  на строительные и ремонтно-строительные работы (ФЕР-2001, ФЕРр-2001 в ред.2009г.)  с учетом индексации в пределах выделенных лимитов.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| Стоимость выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость выполнения работ |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 20.05.14.г |  | с 20.05.14 по 20.06.14 |  | с 21.06 по 20.07.14 |  |  | с 21.07 по 20.08.14 |  | с 21.08 по 31.08.14г |
| 903 182,393 |  |  | 101 479,73 |  | 247 603,03 |  | 232 879,52 |  |  | 240 241,29 |  | 80 979,36 |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								          _________ 20___ года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______20__ года № ___) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает  на себя обязательство выполнить работы по содержанию места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми.

1.2.Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- техническим заданием (Приложение № 1),

- стоимостью выполненных работ (Приложение № 2);

- актом приемки выполненных работ (Приложение №3)

б) требованиями действующего законодательства, правовыми актами города Перми.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Работы выполняются  с момента заключения контракта по 31 августа 2014 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет __________(_______) рублей  без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы на  уплату  налогов и сборов и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ;  документ, подтверждающий вывоз  мусора на  полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта с точностью до четырех знаков после запятой без округления  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование работ по Контракту производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным  недостаткам  производства работ на объектах фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для  требования устранения  недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику  устранить их и назначает срок исполнения.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями Контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта.

5.1.2. Вести общий журнал работ (форма КС-6)  с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право ведения Общего журнала работ, подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения  пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал  работ и журнал учета выполненных работ

5.1.7. В течение одних суток предупредить Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работу  при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы,

иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в срок.

5.1.8. Своевременно информировать Заказчика о случаях нанесения ущерба  месту массового отдыха у воды по форме приложения № 5 к Техническому заданию.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку Общего журнала работ и делать в нем замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических контрольных проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3   Контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий Контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку начала выполнения работ Подрядчик  несет ответственность  в виде   пеней в размере  0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков   работ, указанных в предписании Заказчика, Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежаще выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.3 контракта, Подрядчик  несет ответственность в виде штрафа в сумме  5000 рублей.

7.7. Сумму неустоек, перечисленных в пунктах 7.4-7.6 Контракта, Заказчик вправе удержать при окончательных расчетах с Подрядчиком за выполненные работы.

7.8. За ненадлежащее  качество работы Подрядчик несет  ответственность в соответствии с приложениями №№ 1 и 2 к Техническому заданию.

7.9. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней   в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта  в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения  Контракта.

10.1.Обеспечение исполнения Контракта составляет  ___ % от начальной (максимальной цены Контракта, что составляет          _______________рублей  _________копеек в виде:

- банковской гарантии,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения Контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  Контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  Контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  Контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  Контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 Контракта.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________2014г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

Сроки выполнения работ по содержанию:

-Комплексная очистка территории, установка контейнеров для мусора с момента заключения контракта до 20.05.2014г. (по заданию Заказчика).

-Текущее содержание с 20.05.2014г по 31.08.2014г.

-Вывоз контейнеров для мусора 31.08.2014г.

Состав работ по содержанию места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная очистка территории от различных видов загрязнений и листвы, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку в весенний период (комплексная уборка производится в срок установленный Заказчиком). |
| 2 | Ручная уборка прибрежной зоны от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений), выравнивание и перемешивание верхнего слоя песка граблями. |
| 3 | Ручная уборка зоны отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 4 | Очистка от мусора урн с переносом мусора в контейнеры для мусора. |
| 5 | Очистка контейнеров для мусора, с вывозкой на полигон ТБО. |
| 6 | Очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную. |
| 7 | Очистка кабинок для переодевания от грязи, объявлений, несанкционированных надписей и граффити. |
| 8 | Механизированное подметание и мойка пешеходных дорожек. |
| 9 | Очистка МАФ от грязи, объявлений, несанкционированных надписей и граффити (урн 28 – шт.). |
| 10 | Обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня. |
| 11 | Механизированное подметание и мойка подъездов и автостоянки к месту массового отдыха. |
| 12 | Очистка от крупного и мелкого мусора мобильных туалетных кабин (6 шт.). |
| 13 | Очистка от крупного и мелкого мусора контейнерной площадки, подметание контейнерной площадки. |

Заказчик  ______________				Подрядчик ________________

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

1. Баллы по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БММО=(∑СММОi /y), где

БММО – балл по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми,

∑СММОi – суммарный балл по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении №2 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СММОi определяется по формуле (2):

СММОi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов мест массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных мест массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БММО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,5 до 5 баллов - снижение от 5 до 0%;

от 4,0 до 4,4 баллов – снижение от 15 до 7%;

от 3,7 до 3,9 баллов – снижение от 30 до 20%;

от 3,1 до 3,6 баллов – снижение от 90 до 40%;

- от 3,0 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Заказчик  ______________ 		                         Подрядчик ________________

Приложение № 2

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Летний период содержания | Норматив: Уборка произведена к 8:00 часам утра. Комплексная уборка произведена в срок установленный Заказчиком. Произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 100% площади содержания. Произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом в контейнеры для мусора, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. Отсутствует грязь, мусор на прибрежной зоне, зоне отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха и поверхности покрытия. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь, мусор на поверхности песка, покрытия из тротуарной плитки, отсутствует сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. Выполнено механизированное подметание и мойка пешеходных дорожек, автостоянки, подъездов к месту массового отдыха у воды. Отсутствует грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити на территории контейнерной площадки, территория контейнерной площадки подметена. Отсутствует грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити на контейнерах для мусора. Произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой на полигон ТБО. Отсутствует грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити, сорная растительность на МАФ, кабинках для переодевания, пирсах, ограждениях волейбольной площадки. Произведена очистка от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) мобильных туалетных кабин. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х календарных дней. |
| 4 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка произведена к 8:30 часам утра и (или) произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 80% площади содержания и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 80% площади. |
| 3 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка произведена к 9:00 часам утра и (или) произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны на 60% площади содержания и (или) присутствует единичный мусор на прибрежной зоне, зоне отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха и поверхности покрытия и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 60% площади и(или) присутствует единичный мусор на поверхности песка, покрытия из тротуарной плитки, отсутствует сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня и (или) присутствует единичный мусор, отсутствуют объявления, несанкционированные надписи и граффити на территории контейнерной площадки, территория контейнерной площадки не подметена и (или) присутствует единичный мусор, отсутствуют объявления, несанкционированные надписи и граффити на контейнерах для мусора и (или) присутствует единичный мусор, отсутствуют объявления, несанкционированные надписи и граффити, сорная растительность на МАФ, кабинках для переодевания, пирсах, ограждениях волейбольной площадки и (или) составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-ти календарных дней. |
| 2 | Летний период содержания | Отклонение от норматива: Уборка не произведена к 9:00 часам утра и(или) комплексная уборка не произведена в срок установленный Заказчиком и (или) произведено перемещение верхнего слоя песка граблями прибрежной зоны менее чем на 60% площади содержания и (или) не произведена ручная уборка прибрежной зоны, зоны отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом в контейнеры для мусора и (или) не произведена погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО и (или) имеется грязь, мусор на прибрежной зоне, зоне отдыха, спортивной, детской площадок, территории у подъезда к месту массового отдыха и поверхности покрытия и (или) выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня менее чем на 60% площади и (или) имеется грязь, мусор на поверхности песка, покрытия из тротуарной плитки, имеется сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня и (или) не выполнено механизированное подметание и мойка пешеходных дорожек, автостоянки, подъездов к месту массового отдыха у воды и (или) имеется грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити на территории контейнерной площадки и (или) территория контейнерной площадки подметена и (или) имеется грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити на контейнерах для мусора и (или) не произведена очистка контейнеров для мусора с вывозкой на полигон ТБО и (или) имеется грязь, мусор, объявления, несанкционированные надписи и граффити, сорная растительность на МАФ, кабинках для переодевания, пирсах, ограждениях волейбольной площадки и (или) не произведена очистка от различных видов загрязнений (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) мобильных туалетных кабин и (или) не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-ти календарных дней. |

Заказчик  ______________                                                                                                                 Подрядчик ________________

Приложение № 3

к техническому заданию

А К Т

проверки качества работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СММО |  |  |  |  |
| ΣСММО (средний балл) |  |  |  |  |
| БММО |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

* – n – количество объездов.

Представитель Заказчика	Представитель Подрядчика

__________________(ФИО)	________________ (ФИО)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Заказчик  ______________       							Подрядчик ________________

Приложение № 4

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование места массового отдыха | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Представитель Заказчика ____________________(ФИО)                                               Подрядчик (Представитель Подрядчика)____________(ФИО)

Заказчик  ______________    									Подрядчик ________________

Приложение № 5

к техническому заданию

Уведомление

о случаях нанесения ущерба месту массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Представитель Заказчика ____________________(ФИО)

Заказчик  ______________  					Подрядчик ________________

Приложение №6

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Предписание получил представитель Подрядчика:________________________________(ФИО)*.

(дата)	(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:______________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

* – В случае отказа представителя Подрядчика от вручения предписания представитель Заказчика делает отметку об этом следующего содержания: «Представитель Подрядчика (ФИО) от вручения предписания отказался» и удостоверяет запись своей подписью.

Заказчик  ______________   	Подрядчик ________________

Приложение №7

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | Приложение №1 к решению Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 |  | Правила организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 3 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 4 | Решение Пермской Городской Думы от 26.02.2008 г. №38 |  | Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми |
| 5 | МДС 13-5.2000 |  | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ |
| 6 | СНиП 3-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 13 | Решение ПГД от23 июня 2009г. № 147 |  |  |
| 14 | ТНВ-87 «Озеленение» |  |  |

Заказчик  ______________                	                                       Подрядчик ________________

Приложение №8

к техническому заданию

Задание

на выполнение работ по комплексной очистке территории, установке и вывозу контейнеров для мусора на месте массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

Дата ______________, время _____________

Заказчик: МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

Подрядчик:______________, в лице ______________,

ответственное лицо:______________________

| № п/п | Место проведения работ | Характер выполняемых работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2014г

| Стоимость выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость * выполнения работ |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 20.05.14.г |  |  | с 20.05.14 по 20.06.14 |  | с 21.06 по 20.07.14 |  | с 21.07 по 20.08.14 |  | с 21.08 по 31.08.14г |

* заполняется Заказчиком по итогам аукциона с точностью до 2 знаков после запятой без округления

Заказчик  ______________                    			Подрядчик ________________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2014г

| Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: г. Пермь, ул. Веденеева,86а; тел/факс: 284-35-35/284-35-79 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт № ______ от _________________2014г. |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением №2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том числе без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик   _______________  _____________________     ______________________

(должность)                                                                                 (расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  _______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

_______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

М.п.

Заказчик  ______________ 	Подрядчик ________________

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми (приложение 1 к настоящему техническому заданию)