Приложение № 10 к конкурсной документации/Приложение № 2 к контракту

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Календарный план**

Выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сроки (дата, месяц, год) | | Стоимость этапа, руб., в т.ч. НДС\* | Результаты работ |
| начало | окончание |
| 1. | Наполнение АИСОГД электронными копиями бумажных подлинников документов архива разрешительной документации с вводом атрибутивной информации по каждому делу и документу | с момента заключения контракта | не позднее  24.03.2014 г. | 2 444 000,00  (24,99%) | Пополнение АИСОГД на 1222 ПАПОК архива разрешительной документации |
| 2. | Наполнение АИСОГД электронными копиями бумажных подлинников документов архива разрешительной документации с вводом атрибутивной информации по каждому делу и документу | 01.04.2014 г. | не позднее  17.06.2014 г. | 2 444 000,00  (24,99%) | Пополнение АИСОГД на 1222 ПАПОК архива разрешительной документации |
| 3. | Наполнение АИСОГД электронными копиями бумажных подлинников документов архива разрешительной документации с вводом атрибутивной информации по каждому делу и документу | 01.07.2014 г. | не позднее  19.09.2014 г. | 2 446 000,00  (25,01%) | Пополнение АИСОГД на 1223 ПАПОК архива разрешительной документации |
| 4. | Наполнение АИСОГД электронными копиями бумажных подлинников документов архива разрешительной документации с вводом атрибутивной информации по каждому делу и документу | 01.10.2014 г. | не позднее  16.12.2014 г. | 2 446 000,00  (25,01%) | Пополнение АИСОГД на 1223 ПАПОК архива разрешительной документации |
| Всего | | | не позднее  16.12.2014 г. | 9 780 000,00  (100%) | 4890 ПАПОК размещённых в АИСОГД |

\*цены в календарном плане при заключении контракта будут указаны в процентном соотношении от цены, предложенной победителем.

Начальник сектора ИТ департамента В.А.Кубышкин