Приложение 3   к документации о проведении

открытого аукциона в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента градостроительства и

архитектуры администрации города Перми

________________Д.Ю.Лапшин

Календарный план*

на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми

| № п/п | Наименование работ | Сроки (дата, месяц, год) |  | Стоимость этапа, руб. (в том числе НДС) | Результаты работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | с момента заключения контракта | Не позднее 17.03.14 г. | 306 725,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 416 технических дел |
| 2. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.04.14 г. | Не позднее 16.06.14 г. | 306 725,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 416 технических дел |
| 3. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.07.14 г. | Не позднее 15.09.14 г. | 306 725,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 416 технических дел |
| 4. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.10.14 г. | Не позднее 15.12.14 г. | 306 725,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 419 технических дел |
| Всего за 2014 год |  |  |  | 1 226 900,00 | 1667 технических дел помещено в электронный архив |
| 5. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.01.15 г. | Не позднее 17.03.15 г. | 579 775,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 666 технических дел |
| 6. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.04.15 г. | Не позднее 16.06.15 г. | 579 775,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 666 технических дел |
| 7. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.07.15 г. | Не позднее 15.09.15 г. | 579 775,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 666 технических дел |
| 8. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.10.15 г. | Не позднее 15.12.15 г. | 579 775,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 667 технических дел |
| Всего за 2015 год |  |  |  | 2 319 100,00 | 2665 технических дел помещено в электронный архив |
| 9. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.01.16 г. | Не позднее 17.03.16 г. | 579 775,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 666 технических дел |
| 10. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.04.16 г. | Не позднее 16.06.16 г. | 579 775,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 666 технических дел |
| 11. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.07.16 г. | Не позднее 15.09.16 г. | 579 775,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 666 технических дел |
| 12. | Наполнение ЭА-ДГА техническими делами переведёнными в электронный вид. | Не позднее 01.10.16 г. | Не позднее 15.12.16 г. | 579 775,00 | Пополнение ЭА-ДГА на 667 технических дел |
| Всего за 2016 год |  |  |  | 2 319 100,00 | 2665 технических дел помещено в электронный архив |
| ИТОГО за 2014 – 2016 гг. |  |  |  | 5 865 100,00 | 6997 технических дел помещено в электронный архив |

- При заключении контракта  заполняется заказчиком «форма – «Календарный план» (приложение 2 к контракту), где стоимость этапов работ указывается в рублях  с учетом процентных соотношений от цены, предложенной победителем.

И.о. начальника сектора ИТ департамента 						С.Л.Костин