УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс»

Кузнецов В.В. / _____________

«20» декабря 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение строительно-монтажных работ

по устройству спортивной площадки и оснащению ее инвентарем

по адресу: г. Пермь, ул. Доватора, 5.

(многофункциональная спортивная площадка)

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» |
| Место нахождения |  |  | 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 17, оф. 1002 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Россия Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, оф. 1002 |
| Адрес электронной почты |  |  | maugskk@gmail.com |
| Контактный телефон |  |  | +7 (342) 210-88-53 |
| Контактное лицо |  |  | Сайдашев Марат Раилевич (8-902-799-74-69) Соларев Иван Михайлович (8-906-888-76-52) |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | на выполнение строительно-монтажных работ по устройству спортивной площадки и оснащению ее инвентарем по адресу: г. Пермь, ул. Доватора, 5, (многофункциональная спортивная площадка) в соответствии с Техническим заданием (проектно-сметной документацией) Приложение № 3 к конкурсной документации. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | - 3 067 052,00 (Три миллиона шестьдесят семь тысяч пятьдесят два) рубля 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | В соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 3 к документации) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | В соответствии с проектно-сметной документацией Приложение № 3 к конкурсной документации. |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  | Выполнение работ осуществляется в полном соответствии с требованиями документации и муниципального контракта (со всеми приложениями). В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  |  | Согласно проектно-сметной документации Приложение№3 |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  | г. Пермь, улица Доватора, 5 в Орджоникидзевском районе города Перми. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 2 к контракту). Дата начала выполнения работ – указана в контракте. Дата окончания выполнения работ – не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты указанной в контракте. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, к осуществлению монтажа и наладки товара (в случае размещения заказа на поставки машин и оборудования) |  |  | Согласно условиям контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |  | Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта включает все прямые и косвенные расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта. После определения победителя торгов на выполнение работ заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. В случае если контрактом предусмотрено несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого из этапов должна быть пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения контракта и общая итоговая цена контракта вносятся в проект государственного контракта, направляемого победителю торгов. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта победителя торгов. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  |  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В случае если требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ (конкретные показатели и их значения), установлены исключительно путем указания ссылки на ГОСТы, марки, при заполнении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме документ, указанный в п.1 раздела IV документации, в части конкретных показателей такого используемого товара (материала), может быть составлен путем указания ссылки на соответствующий ГОСТ, марку. - В случае если конкретные показатели и их значения в отношении товаров (материалов), используемых при выполнении работ, установлены как путем указания на конкретные характеристики (показатели и их значения) таких товаров (материалов), так и путем указания ссылки на ГОСТы, марки, участнику размещения заказа помимо ссылки на соответствующий ГОСТ, марку следует указать конкретные характеристики (показатели и их значения) товаров (материалов). |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 03.02.2014 17.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 07.02.2014 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 10.02.2014 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  |  | - 10% начальной (максимальной) цены контракта. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены |  |  |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс», лицевой счёт 04976019004) р/счёт 40302810000005000009 открытому в РКЦ г. Перми БИК 045744000 |
| - IX. Заключение контракта |  |  |  |
| Порядок заключения контракта |  |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс», лицевой счёт 04976019004) р/счёт 40302810000005000009 открытому в РКЦ г. Перми БИК 045744000 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

На выполнение  строительно-монтажных работ по устройству спортивной площадки и оснащению ее инвентарем по адресу: г. Пермь, ул. Доватора, 5 (многофункциональная спортивная площадка)

| 1. Вид строительства | Реконструкция |
| --- | --- |
| 2 Назначение объекта Местоположение объекта | Спортивная площадка по адресу: г. Пермь, ул. Доватора, 5 (многофункциональная спортивная площадка) |
| 3.Заказчик | МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» |
| 4. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектно-сметная документация |
| 5. Перечень выполняемых работ | Установлен проектно-сметной документацией (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| 6.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Приемка законченного строительством объекта оформляется актом (КС-11) |
| 7. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку строительной площадки и вывоз строительного мусора, технических отходов |
| 8. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ c Заказчиком. |
| 09. Срок выполнения работ | Дата начала выполнения работ – указана в контракте. Дата окончания выполнения работ – не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты указанной в контракте. |
| 10. Гарантийные обязательства | Согласно условиям контракта. |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству спортивной площадки и оснащению ее инвентарем по адресу: г.Пермь, ул Доватора, 5

(многофункциональная спортивная площадка)

г. Пермь                                                                                                              «___»_________2014 г.

_______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице________________________, действующего на основании________________, с одной стороны, и _________________, в лице ________________, действующего на основании ___________ и Свидетельства №  _________ от _________________ о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являющееся согласно Протокола № ________  от «___» ________ 2014г., победителем открытого конкурса в электронной форме на размещение муниципального заказа на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в с. Партизанское, Партизанского района, Красноярского края», именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании _______________________, заключили муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется осуществить работы по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту «Быстровозводимая крытая спортивная площадка в с. Партизанское, Партизанского района, Красноярского края», в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), сметой на проектирование (Приложение № 2 к контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ: ___________ календарных дней с момента заключения контракта.

Дата начала выполнения работ  «___»_________ 201_ г.

Дата завершения выполнения работ «__»________201_ г.

1.4. Виды работ и сроки их выполнения указываются в графике выполнения работ (Приложение № ____ к контракту), который составляется Подрядчиком, утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет _______________ (__________________________) рублей __ копеек, с учетом НДС 18%.

2.2. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий контракта, в том числе расходы на необходимые согласования, кадастровых работ, получение  и оплата за выдачу технических условий и согласований проекта,  включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые, транспортные и прочие платежи.

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

2.4. Затраты на производство работ по настоящему контракту финансируются за счет средств районного бюджета.

2.5. В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете Заказчика, оплата по настоящему контракту Подрядчику производится после поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего контракта.

2.6.   Оплату по настоящему контракту Заказчик производит поэтапно в пределах лимитов текущего года на основании акта приема-сдачи этапа работ.

2.7. Заказчик производит  оплату выполненных работ в течение 30 банковских дней после подписания акта приема-сдачи работ по соответствующему этапу.

2.8. Оплату  государственной экспертизы (первоначальных и повторных) производит Заказчик.

3. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Заказчик в течение 15 календарных дней со дня получения результата работ и актов приема-сдачи работ обязан рассмотреть их и вернуть Подрядчику два экземпляра подписанных актов приема-сдачи работ или дать мотивированный отказ от приемки работ.

3.2. Работы по настоящему контракту считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком в целом, в том числе по комплектности, с момента подписания актов приема-сдачи работ. Также с этого момента к Заказчику переходят исключительные права на результат интеллектуальной деятельности – документацию, составление которой является предметом настоящего контракта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1. Результаты работ, выполняемых по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям технических регламентов, предъявляемым к объекту,  указанному в пункте 1.1. контракта, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также действующим нормам о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

4.2. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить ее и поставить в известность Заказчика в течение 3 рабочих дней после приостановления работ.

В этом случае Стороны обязаны в течение 10 рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и оформить решение двусторонним документом.

4.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ, Заказчик вправе обратиться в арбитражный суд Красноярского края с требованием о расторжении муниципального контракта и о взыскании в полном объеме денежных средств, выплаченных по настоящему контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Для реализации положений настоящего контракта Заказчик имеет следующие права и обязанности:

5.1.1. Вправе проверять ход выполнения работ, давать указания Подрядчику по производству работ, не вмешиваясь в его деятельность;

5.1.2. Обязан передать Подрядчику имеющиеся исходные данные.

5.2. Для реализации положений настоящего контракта Подрядчик имеет следующие права и обязанности:

5.2.1. Обязан предоставить Заказчику информацию, необходимую для сбора недостающих исходных данных;

5.2.2. Обязан уведомить Заказчика в письменной форме не позднее 10 банковских дней до предстоящего платежа об изменении платежных реквизитов;

5.2.3. Обязан выполнить все работы в полном объеме, предусмотренном заданием на проектирование и настоящим контрактом, с качеством выполняемых работ в соответствии с нормами и правилами, действующими на момент выполнения работ;

5.2.4. Обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

5.2.5. В рамках настоящего контракта Подрядчик  предоставляет  гарантию качества сроком  5 лет с получения положительного заключения государственной экспертизы и передачи разработанной документации Заказчику.

5.2.6. Подрядчик в рамках гарантийного срока несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2.7. При обнаружении недостатков в технической документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. Подрядчик обязан устранять замечания государственной экспертизы. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по вине Подрядчика, Подрядчик производит оплату повторной государственной экспертизы за свой счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту (в том числе, за качество составления задания на проектирование), включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной  документации.

6.2. При обнаружении недостатков в документации, Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, если только Заказчик не сообщил Подрядчику о намерении расторгнуть Контракт.

6.3. При нарушении сроков выполнения работ по настоящему контракту, а также при невыполнении или ненадлежащем выполнении иных условий контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной двухсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств до дня фактического исполнения обязательств, но не более стоимости работ.

6.4. В случае просрочки по вине Заказчика исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока.

6.5. В случае выявления в процессе строительства объекта недостатков проектной документации вследствие некачественного выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере до 10% общей стоимости работ по настоящему контракту.

6.6. В случае нарушения обязательств Подрядчик кроме санкций за неисполнение обязательств по договору возмещает Заказчику все непокрытые неустойками убытки. В том числе, если невыполнение обязательств Подрядчиком по настоящему контракту влечет невыполнение Заказчиком своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ему убытки, в этом случае Подрядчик возмещает Заказчику все возникшие убытки в полном объеме.

6.7. В случае выявления расхождений в сметной стоимости строительства на стадии разработки рабочей документации более чем на 10%, Заказчик вправе отнести убытки в виде разницы сметной стоимости на Подрядчика.

6.8. В случае выявления в процессе строительства дополнительных работ, вызванных недостатками Проектно-сметной документации Заказчик вправе взыскать убытки с Подрядчика в размере стоимости выявленных недостатков.

7. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Способы обеспечения исполнения  Контракта призваны обеспечить надлежащее исполнение участником размещения заказа, с которым заключается контракт, своих обязательств перед муниципальным заказчиком по Контракту.

7.2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Исполнитель самостоятельно определяет один из способов обеспечения контракта (безотзывная банковская гарантия или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной  документации).

7.3. Договор банковской гарантии должен вступить в силу не позднее даты заключения Контракта.

7.4. Срок действия договора банковской гарантии должен превышать не менее чем на 3 (три) месяца срок окончания работ по Контракту.

7.5. В случае возникновения необходимости продления срока окончания работ по Контракту, такой срок может быть продлен только после продления срока действия договора банковской гарантии участником размещения заказа, с которым заключен Контракт. Документы, подтверждающие оплату вознаграждения в связи с продлением банковской гарантии, должны быть своевременно предоставлены Заказчику.

7.6. В тексте договора банковской гарантии по государственному контракту  должно быть обязательно указано наименование объекта капитального строительства и вид работ по нему.

7.7. Банковская гарантия:

7.7.1. Банковская гарантия должна иметь письменную форму и быть подписана не

только руководителем, но и главным бухгалтером банка, кредитной организацией, выдавших банковскую гарантию.

7.7.2. Подрядчик обязан представить Заказчику надлежащим образом заверенные

гарантом копии документов, подтверждающих правоспособность и правовой статус гаранта.

7.7.3. В банковской гарантии должен быть указан не только принципал, но бенефициар.

7.7.4. В банковской гарантии должно быть указано на ее безотзывность.

7.7.5. В банковской гарантии должно быть указано, что договор банковской  гарантии не может быть расторгнут по соглашению между гарантом и принципалом досрочно без письменного согласия бенефициара.

7.7.6. Банковская гарантия должна обеспечить надлежащее исполнение принципалом всех его обязательств перед бенефициаром (основного обязательства) в соответствии с условиями Контракта.

Не допускается включение в банковскую гарантию условий, нивелирующих право бенефициара на получение денежной суммы в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением принципалом своих обязательств перед бенефициаром (основного обязательства) по муниципальному контракту, за исключением обстоятельств непреодолимой силы и умышленных преступных действий принципала, совершение которых подтверждено вступившим в силу приговором суда.

7.7.7. Срок, в течение которого в соответствии со ст. 368 Гражданского кодекса РФ бенефициаром может быть предъявлено требование гаранту уплатить указанную в гарантии сумму не может быть менее трех месяцев с момента окончания срока выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) по Контракту.

7.7.8. Не допускается включение в текст банковской гарантии дополнительных обязательств бенефициара – за исключением обязанностей по передаче гаранту документов, подтверждающих нарушение обязательств принципалом.

7.8. Передача в залог денежных средств (денежный залог):

7.8.1. Денежные средства перечисляются залогодателем, на расчетный счет заказчика (залогодержателя), который имеет право из заложенной суммы денежных средств получить удовлетворение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем своих обязательств по Контракту.

7.8.2. Подтверждением перечисления денежных средств в залог является платежное поручение залогодателя, принятое к исполнению банком, в котором должно быть указано на перечисление денежных средств в качестве залога.

7.8.3. Срок залога денежных средств для обеспечения исполнения обязательств по

контракту должен превышать не менее чем на 3 (три) месяца срок окончания работ по Контракту.

7.8.4. За счет заложенных денежных средств залогодержатель вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по контракту, а в случаях, предусмотренных Контрактом – неустойку. Возмещению за счет заложенных денежных средств подлежат также расходы по осуществлению обеспеченного залогом требования.

7.8.5. В случае частичного исполнения залогодателем обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства.

7.8.6. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации предмета залога

прекратить обращение взыскания на денежный залог посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.

7.8.7. Обязательство, обеспеченное залогом, исполнение которого предусмотрено

по частям, залогодатель имеет право прекратить обращение взыскания на предмет залога посредством исполнения просроченной части обязательства.

В случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту Заказчиком возвращаются переданные ему в залог денежные средства залогодателю в течение 10 рабочих дней после исполнения Сторонами всех условий Контракта.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий контракт оформляется дополнительным соглашением.

8.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. При расторжении контракта по соглашению Сторон, работы передаются Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи с приложением всех необходимых документов.

8.4. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон, прекращения работ по инициативе Заказчика, в том числе в связи с отсутствием финансирования по настоящему Контракту, последний оплачивает Подрядчику стоимость принятого объема работ.

8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, освобождается от ответственности если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта Заказчик направляет Подрядчику письмо с предложением расторгнуть контракт по соглашению сторон, при этом Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере до 100% от цены муниципального контракта. В случае, выставления Заказчиком неустойки, контракт расторгается после уплаты Подрядчиком всей суммы неустойки. В случае отказа Подрядчика от расторжения Контракта в соответствии с условиями данного пункта, расторжение муниципального контракта производится в порядке, предусмотренном законодательством.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров. При этом Сторонами не предусматривается досудебный порядок разрешения споров.

9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу исполнения условий настоящего контракта Стороны вправе обратиться для его разрешения в Арбитражный суд Красноярского края

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Каждая из Сторон должна исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Контракта, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.

10.2. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств либо до расторжения контракта.

10.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

______________ / /

МП

Подрядчик:

______________ /  /

МП

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме размещено отдельным файлом.