|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Начальник департамента  градостроительства и архитектуры  администрации города Перми  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ю.Лапшин  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ № 1 о внесении изменений

**в КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ**

**на право заключить контракт**

**на выполнение работ по поддержке автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности**

**(извещение от 27.12.2013 №0156300021413000076)**

г. Пермь, 2014 год

1. Конкурсную документацию в части изменений **читать в следующей редакции**:

|  |  |
| --- | --- |
| **VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе** | |
| Дата и место окончания подачи заявок на участие в конкурсе | 11-00 часов (время местное) 14.02.2014г. 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб. № 114  В случае, если участник размещения заказа не успел подать заявку на участие в конкурсе в установленное время, указанное в конкурсной документации, он может подать заявку на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| **VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации** | |
| Дата окончания предоставления разъяснений | 08.02.2014г. *Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе* |
| **IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе *и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе*** | |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 14.02.2014г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 11:00 (время местное) |
| **V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе** | |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | **Департамент финансов администрации города Перми (ДГА администрации города Перми, Л/СЧЕТ 04903018901)** | | **ИНН** | **5902293820** | | **КПП** | **590201001** | | **Р/с** | **40302810000005000009 РКЦ г.Перми** | | **БИК** | **045744000** | | **Назначение платежа** | **Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № \_ от \_\_.\_\_.201\_,** | |
| **XIII. Обеспечение исполнения контракта** | |
| Залог денежных средств | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | **Департамент финансов администрации города Перми (ДГА администрации города Перми, Л/СЧЕТ 04903018901)** | | **ИНН** | **5902293820** | | **КПП** | **590201001** | | **Р/с** | **40302810000005000009 РКЦ г.Перми** | | **БИК** | **045744000** | | **Назначение платежа** | **Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.201\_ № \_,** | |

2. Приложение № 10 к конкурсной документации/Приложение № 2 к контракту «Календарный план» **читать в новой редакции**:

Приложение № 10 к конкурсной документации/Приложение № 2 к контракту

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Вид работы** | **Стоимость, руб, с НДС** | **Стоимость по годам** | | **Стоимость по этапам работ** | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **1 этап (окончание 15.04.14)** | **2 этап**  **(окончание 14.06.14)** | **3 этап (окончание 12.09.14)** | **4 этап (окончание 12.12.14)** | **5 этап (окончание 02.03.15)** | **6 этап (окончание 01.06.15)** | **7 этап (окончание 01.09.15)** | **8 этап (окончание 04.12.15)** |
| **Поддержка пользователей** | | **1 330 875р.** | **570 375р.** | **760 500р.** | **0р.** | **190 125р.** | **190 125р.** | **190 125р.** | **190 125р.** | **190 125р.** | **190 125р.** | **190 125р.** |
| 1 | Прием заявок пользователей (по телефону, электронной почте, ICQ) | **102 375р.** | 43 875р. | 58 500р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Управление заявками пользователей (регистрация, начальная классификация, назначение исполнителя, исследование и диагностика, решение заявки, уведомление пользователя, закрытие заявки) | **307 125р.** | 131 625р. | 175 500р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Консультации пользователей по вопросам эксплуатации Системы | **409 500р.** | 175 500р. | 234 000р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонстрация правильных приемов работы с программным комплексом | **307 125р.** | 131 625р. | 175 500р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Консультирование пользователей по вопросам работы в подсистеме анализа и мониторинга АИСОГД | **102 375р.** | 43 875р. | 58 500р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Консультации по вопросам администрирования Системы | **102 375р.** | 43 875р. | 58 500р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрирование БД** | | **573 200р.** | **245 600р.** | **327 600р.** | **0р.** | **81 867р.** | **81 867р.** | **81 867р.** | **81 870р.** | **81 870р.** | **81 870р.** | **81 870р.** |
| 1 | Настройка и проверка процедур резервного копирования и восстановления БД системы | **102 375р.** | 43 875р. | 58 500р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение копирования копии БД на ресурс Заказчика | **102 375р.** | 43 875р. | 58 500р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поддержание БД в работоспособном состоянии, контроль целостности данных | **81 900р.** | 35 100р. | 46 800р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение разграничения прав доступа к БД | **40 900р.** | 17 500р. | 23 400р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение функционирования БД OLAP-кубов подсистемы анализа, настройка и обновление кубов | **204 750р.** | 87 750р. | 117 000р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Корректировка ошибок БД | **40 900р.** | 17 500р. | 23 400р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сопровождение ПО системы** | | **1 945 125р.** | **833 625р.** | **1 111 500р.** | **0р.** | **277 875р.** | **277 875р.** | **277 875р.** | **277 880р.** | **277 880р.** | **277 880р.** | **277 880р.** |
| 1 | Обеспечение функционирования сервисов, необходимых для работы Системы | **204 750р.** | 87 750р. | 117 000р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение функционирования подсистем АИСОГД | **204 750р.** | 87 750р. | 117 000р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Корректировка отчетов по запросам пользователей | **819 000р.** | 351 000р. | 468 000р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Корректировка, проверка аналитических отчетов подсистемы анализа | **204 750р.** | 87 750р. | 117 000р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обновление версий ПО | **511 875р.** | 219 375р. | 292 500р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расширение функционала** | | **1 939 500р.** | **1 939 500р.** |  | **972 000р.** | **967 500р.** | **0р.** | **0р.** | **0р.** | **0р.** | **0р.** | **0р.** |
| 1 | Расширение функциональных возможностей базовых компонентов Системы (общая для всех подсистем функциональность) | **441 000р.** | 441 000р. |  | 441 000р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение функциональных возможностей подсистемы ведения реестра документов | **414 000р.** | 414 000р. |  |  | 414 000р. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расширение функциональных возможностей подсистемы предоставления сведений из ИСОГД | **148 500р.** | 148 500р. |  |  | 148 500р. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расширение функциональных возможностей подсистемы ГИС | **292 500р.** | 292 500р. |  |  | 292 500р. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расширение функциональных возможностей подсистемы судебных разбирательств | **67 500р.** | 67 500р. |  | 67 500р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расширение функциональных возможностей подсистемы публикации данных | **22 500р.** | 22 500р. |  | 22 500р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расширение функциональных возможностей подсистемы импорта данных в АИСОГД | **22 500р.** | 22 500р. |  | 22 500р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расширение функциональных возможностей подсистемы администрирования АИСОГД | **112 500р.** | 112 500р. |  |  | 112 500р. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расширение функциональных возможностей подсистемы автоматизированного формирования документов и отчетности | **63 000р.** | 63 000р. |  | 63 000р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расширение функциональных возможностей инструментов подготовки разрешительной документации | **355 500р.** | 355 500р. |  | 355 500р. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расширение функциональных возможностей по запросам пользователей** | | **3 191 500р.** | **901 000р.** | **2 290 500р.** | **0р.** | **0р.** | **450 500р.** | **450 500р.** | **572 650р.** | **572 650р.** | **572 650р.** | **572 650р.** |
| 1 | Расширение функциональных возможностей подсистем АИСОГД по запросам пользователей | **3 191 500р.** | 901 000р. | 2 290 500р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | **8 980 200р.** | **4 490 100р.** | **4 490 100р.** | **972 000р.** | **1 517 367р.** | **1 000 367р.** | **1 000 367р.** | **1 122 525р.** | **1 122 525р.** | **1 122 525р.** | **1 122 525р.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник сектора информационных технологий ДГА | | | | | | | | | В.А.Кубышкин | | | |